| Контрольно – ревизионная комиссия – контрольно-счетный орган муниципального района «Койгородский» |  | Видзöдан да ревизия нуöдан комиссия - «Койгорт» муниципальнöй районлöн видзöдан-арталан орган |
| --- | --- | --- |

«09» июля 2021г. 										№ ____

ОТЧЕТ

по результатам проверки результативности и эффективности использования

бюджетных средств на выполнение программы «Благоустройство территории муниципального образования  сельского поселения «Койгородок»» на 2018-2022 годы»

в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды» в 2018, 2019, 2020 годах

| Основание | ст. 8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии – контрольно-счетном органе муниципального района «Койгородский»; п. 2.2. Плана контрольных мероприятий на 2021 год; распоряжение Контрольно-ревизионной комиссии от 11.05.2021г. № 6-р. |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Администрация СП «Койгородок» (далее Администрация поселения). |
| Проверяемый период | с «01» января 2018г. - по «31» декабря 2020г. |
| Предмет проверки | деятельность органа местного самоуправления сельского поселения по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». |
| По итогам проведенной проверки | Составлены акт проверки от 25.06.2021г., настоящий отчет и представление. |
| Общий объем проверенных средств | Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок» в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» в проверяемый период 2018-2020г.г. составили 25 673,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 3 150,7 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми – 21 600,3 тыс. руб., бюджета сельского поселения «Койгородок» – 922,9 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2018г. – 1 321,8 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из республиканского бюджета по соглашению – 1 189,6 тыс. руб. (ФБ – 832,7 тыс. руб., РБ – 356,9 тыс. руб.), местного бюджета – 132,2 тыс. руб.; процент освоения плановых бюджетных назначений – 100%; - в 2019г. – 2 011,4 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из республиканского бюджета по соглашению – 1 810,3 тыс. руб. (ФБ – 1 170,9 тыс. руб., РБ – 639,4 тыс. руб.), местного бюджета – 201,1 тыс. руб.; процент освоения плановых бюджетных назначений – 100%; - в 2020г. – 22 340,7 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из республиканского бюджета по двум соглашениям – 21 751,1 тыс. руб. (ФБ – 1147,1 тыс. руб., РБ – 20 604,0 тыс. руб.), местного бюджета – 589,6 тыс. руб.; процент освоения плановых бюджетных назначений – 100%. Часть средств, направленных на оплату контрактов (договоров) на благоустройство, составили средства в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» на общую сумму 4 038,0 тыс. руб. (в том числе средства субсидии из республиканского бюджета Республики Коми – 3 997,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 40,4 тыс. руб.), а также средства местного бюджета в сумме 283,8 тыс. руб. Таким образом, общий объем проверенных средств составил 29 995,7 тыс. руб., в том числе средства: федерального бюджета – 3 150,7 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми – 25 597,9 тыс. руб., бюджета муниципального образования сельского поселения «Койгородок» – 1 247,0 тыс. руб. |

В ходе контрольного мероприятия были проанализированы нормативно-правовая база, локальные акты и иные документы, принятые органом местного самоуправления для организации деятельности по благоустройству территории проживания, плановые ассигнования в бюджете поселения и муниципальной программе на мероприятия по благоустройству; кассовые расходы бюджета за счет всех источников финансирования, соблюдение требований законодательства о закупках и др.

Основные выводы по результатам проверки.

1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется на территории Российской Федерации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды предоставлялись в соответствии с Правилами, утвержденными  Постановлениями Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169, от 30.12.2017г. № 1710.

Для реализации федерального проекта на территории сельского поселения «Койгородок» администрацией поселения было утверждено постановление от 18.08.2017г. № 07-1/08, включающее: порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий, общественных территорий в муниципальную программу (приложения 1, 2); порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (приложение 3).

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО СП «Койгородок» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения «Койгородок» от 28.12.2017г. № 14/12 (далее по тексту Муниципальная программа). Ее цель – повышение уровня благоустройства территории сельского поселения. Для ее достижения определены семь основных задач, в том числе организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, организация мероприятий по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети и другие. Целевых показателей (индикаторов) определено четыре, в том числе: количество благоустроенных дворовых территорий, количество благоустроенных территорий общего пользования, количество реализованных мероприятий по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети. Ожидаемые результаты реализации программы – приведение придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовой территории многоквартирных домов, общественных территорий в состояние, соответствующее действующим стандартам и нормам; совершенствование системы уличного освещения придомовых территорий; монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений); создание более комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения; приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние.

В период реализации в положения Муниципальной программы изменения вносились пять раз. Анализ внесения изменений выявил отдельные недостатки при определении задач и ожидаемых результатов, превышение задач над количеством мероприятий, несоответствия отдельных положений в разных разделах программы, некорректное отражение объемов финансирования и целевых индикаторов и др. Для устранения недостатков рекомендовано провести анализ всех положений Муниципальной программы и внести соответствующие изменения.

2. Финансирование мероприятий Муниципальной программы в проверяемый период за счет средств субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми осуществлялось в рамках двух государственных программ Республики Коми:

- в 2018г. и 2019г. «Современная городская среда на территории Республики Коми» (утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017г. № 462, с 01.04.2020г. утратила силу);

- в 2020г. «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» (утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. № 520).

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Коми были утверждены в законах Республики Коми «О республиканском бюджете». Их объемы соответствующим образом были отражены в доходной и расходной частях бюджета сельского поселения. В тоже время имелись расхождения между бюджетными назначениями в бюджете сельского поселения и ресурсном обеспечении Муниципальной программы. В программе объемы финансирования на 2018 год в разрезе источников финансирования отражены некорректно (указаны только как средства из федерального бюджета), на 2020 года объемы финансирования отражены больше 370,2 тыс. руб. Предложено внести изменения в паспорт Муниципальной Программы и Приложение 7 «Ресурсное обеспечение».

Фактические объемы финансирования на реализацию мероприятий на благоустройство общественных территорий, дворовых территорий в проверяемом периоде составили 25 673,9 тыс. руб., в том числе за счет: средств федерального бюджета 3 150,7 тыс. руб. (12,3%), средств республиканского бюджета Республики Коми 21 600,3 тыс. руб. (84,1%), средств местного бюджета 922,9 тыс. руб. (3,6%). Выполнение плановых бюджетных назначений ежегодно составляло 100%.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | в тыс. руб. | в % | в тыс. руб. | в % | в тыс. руб. | в % |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего, в том числе: | 1 321,8 | 100 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 832,7 | 63,0 |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет РК | 356,9 | 27,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 132,2 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 0 |  | 2 011,4 | 100 | 22 340,7 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 1 170,9 | 58,2 | 1 147,1 | 5,1 |
|  |  | республиканский бюджет РК |  |  | 639,4 | 31,8 | 20 604,0 | 92,2 |
|  |  | бюджет МО |  |  | 201,1 | 10,0 | 589,6 | 2,6 |
|  |  | иные источники |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 1 321,8 |  | 2 011,4 |  | 22 340,7 |  |

Объемы финансирования ежегодно увеличивались: в 2019г. выросли на 52,2% или 689,6 тыс. руб., в 2020г. выросли в 11,1 раза или 20 329,3 тыс. руб.

Кроме того, на мероприятия по благоустройству, включенные в Муниципальную программу, а именно на ремонт улично-дорожной сети, направлялись средства бюджета муниципального образования сельского поселения и средства субсидий в рамках другого федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» регионального проекта «Дорожная сеть» Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы». Сумма финансирования составила 4 321,8 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 997,7 тыс. руб., средств местного бюджета 324,1 тыс. руб.

3. Средства республиканского бюджета Республики Коми предоставлялись бюджету МО СП «Койгородок» в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018, 219, 2020 годы и Соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 2020г., заключенными с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Общий объем средств по Соглашениям в 2018-2020г.г. был предусмотрен в размере 25 673,9 тыс. руб.

Субсидии поступали в бюджет сельского поселения в полном объеме. Условия софинансирования соблюдены:

| период | Сумма субсидии из РБ РК | Объем средств МО СП | Уровень софинансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет РБ РК | за счет МО СП |
| на 2018 год | 1 189,6 | 132,2 | 90% | 10% |
| на 2019 год | 1 810,3 | 201,2 | 90% | 10% |
| на 2020 год | 1 751,1 | 387,5 | 81,88% | 18,12% |
| на 2020 год | 20 000,0 | 202,0 | 99% | 1% |
|  | 24 751,0 | 922,9 | х | х |

В ходе проверки отмечено несоблюдение муниципалитетом отдельных условий заключенных соглашений: один факт несоответствия гарантийного срока на выполненные работы по контракту в 2018 году; двадцать один факт заключения контрактов (договоров) позднее установленного срока (в 2018г. – 7, в 2020г. – 14). В остальном условия соглашений выполнены. Установленные значения показателей результативности использования субсидий администрацией поселения достигнуты. По итогам реализации мероприятий были реализованы восемь проектов:

- в 2018 году один проект по благоустройству дворовой территории по адресу с. Койгородок ул. Гагарина д. 2,4,6 (ремонт территорий рядом с домами, включая проезды);

- в 2019 году один проект по благоустройству общественной территории по адресу с. Койгородок ул. Советская (территория пруда);

-  в 2020 году:

- один проект по благоустройству общественной территории по адресу п. Койгородок (обустройство тротуара-лестницы от дома № 12 по ул. Мира до дома № 87 по ул. Набережная);

- обустройство улицы Новой (валка-уборка переросших деревьев и монтаж уличного освещения по ул. Новая и ул. Мира от здания № 14 до пересечения с ул. Набережной);

- два проекта по: ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети по ул. Советская (км 0+885–1+275), ул. Новая, ул. Мира (ориентир – кольцевая); ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети по ул. Советская (км 0+000 – 0+885) и ремонту асфальтобетонного покрытия картами по ул. Советской (дома № 96-104);

- ремонт памятника Данилову А.Д. по ул. Луговой;

- монтаж уличного освещения по ул. Новая и ул. Мира от здания № 14 до пересечения с ул. Набережной.

4. Для выполнения работ Администрацией поселения заключались соответствующие контракты и договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон № 44-ФЗ).

В соответствии со ст. 22 закона № 44-ФЗ обоснованием начальной максимальной цены контракта (далее по тексту НМЦК) для проведения торгов на выполнение работ по благоустройству территорий являлся проектно-сметный метод. Все сметные расчеты перед проведением торгов прошли проверку сметной стоимости путем заключения Администрацией сельского поселения соответствующих договоров с АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми». По итогам проведенных экспертиз к сметной стоимости отдельных объектов применялись понижающие коэффициенты. Расходы на проверку сметной стоимости одного объекта в 2018г. были включены в расходы на мероприятия Муниципальной программы в рамках Федерального проекта за счет средств софинансирования из бюджета МО СП «Койгородок». В 2019г. и 2020г. средства бюджета МО СП «Койгородок» на оплату договоров по проверке сметной стоимости объектов благоустройства в расходы на Муниципальную программу в рамках Федерального проекта не включались.

Контроль за ходом исполнения контрактов и договоров, включая составление и подписание актов освидетельствования скрытых работ, участие в приемке выполненных работ (в том числе подписание актов о приемке работ формы КС-2 и оформление иной исполнительной документации к контрактам), совместно с Администрацией поселения осуществлялся представителями ООО «ГостСтройНадзор» с составлением экспертных заключений о результатах работ. Расходы на проведение строительного контроля оплачивались за счет средств бюджета МО СП «Койгородок» и не включались в расходы на Муниципальную программу в рамках Федерального проекта.

5. Анализ закупочных процедур и исполнения контрактов выявил следующие нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ:

-  ч. 8 ст. 30 – один факт нарушения установленного в договоре с субъектом малого предпринимательства срока оплаты за выполненные работы в 2018 году (шестьдесят дней вместо пятнадцати), сумма договора 58 450,52 руб.;

- ч. 8 ст. 30 – два факта нарушений сроков оплаты выполненных работ субъектам малого предпринимательства на 46 календарных дней в 2018г., на 10 календарных дней в 2020 году, общая сумма договоров 64 450,52 руб.;

- ч. 13 ст. 34 – неустановление в договоре 2020г. обязательного условия – срока оплаты за оказанные услуги, сумма договора 20 000,00 руб.;

-  ч. 13.1 ст. 34 – нарушение сроков оплаты выполненных работ от 11 до 60 календарных дней, общая сумма пяти контрактов (договоров), оплаченных с нарушениями 676 387,48 руб. (в 2018г. четыре договора на сумму 121 110,48 руб., в 2020г. один договор на сумму 555 277,00 руб.), при этом причиной нарушения срока оплаты в 2020 году явилось позднее предъявление подрядчиком заказчику счета-фактуры на оплату выполненных работ;

- ч. 13, ч. 14 ст. 83.2 – при проведении аукциона в 2020г. непризнание в установленный срок победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта и незаключения контракта с участником процедуры, заявке которого присвоен второй номер; при этом контракт был исполнен победителем закупки;

- ч. 2 ст. 45 – неиспользование заказчиком мер обеспечения исполнения обязательств с недобросовестного подрядчика по двум контрактам 2020г.;

- ч. 6 ст. 45 – непринятие заказчиком решения об отказе в принятии банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту, срок которой меньше установленного на один день (2020г.);

- ч. 3 ст. 96 – срок предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств банковской гарантии менее установленного срока на один день (обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту 2020г. – в сумме 23 883,56 руб.);

Несоблюдение установленных сроков оплаты (нарушения ч. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ) содержат признаки административных правонарушений по ч. 1 ст. 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Кроме того, несвоевременная оплата контрактов (договоров) несет риски появления дополнительных расходов местного бюджета в виде оплаты неустоек в случае их предъявления со стороны контрагентов.

6. При исполнении контрактов (договоров) установлены шесть фактов нарушений Гражданского кодекса РФ: ч. 1 ст. 432 (два факта), ч. 4 ст. 528, ч. 1 ст. 708, ч. 1 ст. 766, ч. 1 ст. 781: подписание контракта по результатам торгов позднее двадцатидневного срока, отсутствие в договорах обязательных и существенных условий, таких как сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки оплаты за выполненные работы (услуги).

7. В ходе ведения общих журналов работ установлены семь фактов неполного отражения подрядчиками (представителями строительного контроля) в разделе 6 «Перечень исполнительной документации» журнала актов освидетельствования скрытых работ, что являлось нарушением п. 8.6 Порядка ведения общего журнала работ, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7.

8. В ходе проверки был проведен визуальный осмотр объектов, благоустроенных в ходе выполнения мероприятий программы (выборочно). При осмотре были установлены расхождения в количестве установленного оборудования при исполнении контракта на монтаж освещения по ул. Новая. Расхождения с данными сметы и акта выполненных работ формы КС-2 следующие: фактически установлены 22 опоры (согласно смете и акту); двухрожковые кронштейны – 9 шт., что больше на 1 шт., чем по смете и акту (8 шт.), цена единицы 3 192,34 руб.; однорожковые кронштейны – 14 шт., что меньше на 1 шт., чем по смете и акту (15 шт.), цена единицы 1 953,80 руб.; количество светильников – 31 штука, что больше на 1 шт., чем по смете и акту (30 шт.), цена единицы 3 174,01 руб. При пересчете стоимости, исходя из цен единиц товаров, фактически выполнено работ больше на 4 412,59 руб. (без учета накладных расходов, сметной прибыли и понижающего поправочного коэффициента, примененного по результатам торгов). Таким образом, несоответствие при выполнении работ условиям заключенного контракта не привело к дополнительному расходованию бюджетных средств. В соответствии с ч. 7 ст. 95 закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9. Установлены два факта неиспользования администрацией поселения мер обеспечения исполнения обязательств с недобросовестного подрядчика в 2020 году на общую сумму 70546,90 руб. В нарушение установленного Перечня документов с требованием уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением Правительства от 08.11.2013г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрации поселения было отказано банком по причине отсутствия расчета к требованию.

10. За неисполнение двух заключенных контрактов (ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории; обустройство спортивной площадки в парковой зоне) Администрацией поселения были проведены мероприятия по включению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. При этом претензионная работа не проведена в полном объеме: в адрес подрядчика письменно направлены требования об уплате неустоек в сумме 141 093,80 руб., однако дальнейшие меры по обращению в суд не принимались. Предложено продолжить претензионную работу.

11. В целом, использование средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Койгородок» на Муниципальную программу «Благоустройство территории МО СП «Койгородок» на 2018-2022 годы» в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно признать эффективным. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Показатели результативности использования средств субсидий из федерального и республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные соглашениями, выполнены.

По итогам проверки в администрацию сельского поселения «Койгородок» направлено представление для устранения выявленных нарушений и недостатков.

Настоящий отчет направлен в Администрацию сельского поселения «Койгородок», Главе МР «Койгородский» - руководителю администрации  МР «Койгородский», в Совет МР «Койгородский», прокуратуру Койгородского района.

| Председатель Контрольно-ревизионной комиссии | ___________________ | М.А. Чеснокова |
| --- | --- | --- |