Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     11.05.2018г.       №     247

пос. Омсукчан

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Во исполнение постановления Магаданской области от 04.05.2018г. № 351-пп «О задачах по подготовке к отопительному периоду на 2018-2019 годы» и в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. В целях контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов создать комиссию по приёмке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2018-2019 годов и утвердить её состав, в соответствии с приложением  № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства (всех форм собственности):

3.1. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2017-2018гг. и до 01.09.2018г., диагностику, пусконаладочные работы и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности.

В срок до 01.09.2018г. представить в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.2. Обеспечить к 01.09.2018г. готовность жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования, с учётом предыдущего периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрения энергосберегающих технологий.

Представить реестры актов проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа до 01.09.2018г. по установленным формам.

3.3. Обеспечить готовность резервных источников электропитания и водоснабжения на котельных и водозаборах Омсукчанского городского округа.

3.4. Обеспечить нормативный запас топлива при подготовке и в ходе осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, в соответствии с постановлением Магаданской области от 04.05.2017г. № 351-пп «О задачах по подготовке к отопительному периоду на 2018-2019 годы».

3.5. На зимний период обеспечить нормативный запас материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Копию списка запаса материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019годов представить в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа в срок до 01 августа 2018года.

3.6. Обеспечить своевременное  выполнение договорных обязательств по оплате текущих платежей за потребление энергоресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

3.7. Ежемесячно, к 1 числу отчетного месяца, начиная с 01 июля 2018 года до 01 января 2019 года обеспечить своевременное предоставление в управление ЖКХ и градостроительства отчетные формы 1-ЖКХ (зима) и «Отчет по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018-2019 годов».

3.8. Запланировать и провести учения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные вопросы.

В срок до 05 сентября 2018 года проинформировать Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа о проведенных учениях, наличии инструкций и порядке ликвидации аварий.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа провести инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов, включая бесхозные, произвести оформление прав собственности муниципального образования на эти объекты.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

Глава администрации						             С.Н. Макаров

Приложение № 2

к постановлению

администрации

городского округа

от 11.05.2018г. № 247

Комиссия по приёмке готовности объектов

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в

муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ»

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

Мустафина Л.Г. 	- руководитель Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, председатель комиссии.

Михайленко Д.Н. 	- заместитель руководителя Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Коваль Р.А. 	- начальник отдела ГО и ЧС администрации Омсукчанского городского округа (по согласованию);

Асатуров М.А. 	- директор по эксплуатации Омсукчанской теплосети ООО «ВМСС» (по согласованию);

Меликов Э.К. 			- директор ООО «Исток» (по согласованию);

Шадрин В.Л. 			- директор ООО «РЭС» (по согласованию).

___________________