ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В КАСИМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

№п/п	Наименование объектов, сооружений или вида работ	Месторасположение объектов	Объем финансирования, тыс. руб.	Срок реализации и (год начала и окончания строительства)	Степень готовности
1	2	3	4	5	6
1	Строительство водопроводной сети в с.Селищи Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / с. Селищи	2311,322	01.12.2018г.	-
2	Строительство газораспределительного газопровода для газоснабжения д.Большой Мутор Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский райцон, / д. Большой Мутор	10 234,389	30.10.2018г.	-
3	Газоснабжение д.Марсево Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / д. Марсево	3143,11	25.09.2018г.	-
4	Строительство автомобильной дороги от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород – Кольдюки - Любовниково» к молочно-товарной ферме у с.Кольдюки Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / с. Кольдюки	26 714,92	31.10.2018г.	-
5	Строительство автомобильной дороги Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Ардабьево-Дмитриево: подъезд к зернохранилищу в с. Дмитриево Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / с. Дмитриево	8 521,53	31.10.2018г.	-
6	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Янина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области (Общий объем финансирования - 6 952,0 тыс.руб. в том числе: 6 600,0 тыс.руб.-ОБ; 352,0 тыс.руб. -МБ)	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	6778,404	01.09.2018г.	-
7	Ремонт участка автомобильной дороги в р.п.Гусь-Железный ул.Ленинская	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный	3385,67627	30.09.2018г.	-
8	Строительство детского сада на 55 мест в д.Клетино Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / д. Клетино	50752,30126	15.12.2018г.	-
9	Ограждение кладбища в с.Дмитриево	Рязанская область, Касимовский район, / с. Дмитриево	529,10123	31.10.2018г.	-
10	Ремонт здания МБУК «Елатомский городской дом-культуры»(Общий объем финансирования -232,0 тыс.руб. в том числе: 209,0 тыс.руб.-ОБ; 23,0 тыс.руб. -МБ)	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	232,00	2018г.	-
11	Обустройство детской площадки в р.п. Елатьма(Общий объем финансирования -1 109,0 тыс.руб. в том числе: 832,0 тыс.руб.-ОБ; 166,0 тыс.руб. -МБ; 111,0 — ВБ)	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	1108,71	30.09.2018г.	-
12	«Благоустройство площадки перед Домом культуры с прилегающим тротуаром «Аллея Сирени» в р.п.Елатьма»	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	3299,995	31.08.2018г.	-
13	«Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. Автодорога (II пусковой комплекс) Первый этап. Наружные сети канализации (II пусковой комплекс) Первый этап. Наружные сети водоснабжения (II пусковой комплекс) Первый этап».	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	1362,07365	30.11.2018г.	-
14	«Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. Электроснабжение ВЛИ-0,4 кВ, (II пусковой комплекс)» Первый этап	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	300,6624	30.11.2018г.	-
15	«Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. Наружные сети газоснабжения (II пусковой комплекс)» Первый этап	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	324,4849	30.11.2018г.	-
16	Комплексная компактная застройка жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Дмитриево Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, с. Дмитриево	102 500,0	2013-2020г.г.	строительство
17	Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Торбаево Касимовского района Рязанской области	Рязанская область, Касимовский район, / с. Торбаево	102 000,0	2009-2020г.г.	строительство
18	«Создание производства одноразовых изделий в стерильном исполнении» АО «Елатомский приборный завод»	Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма	150 500,0	2016-2018г.г.	По проекту
19	Модернизация молочно-товарной фермы со строительством коровника на 402 скотоместа в с. Кольдюки	Рязанская область, Касимовский район, / с. Кольдюки	244 500,0	2017-2018г.г.	По проекту
20	Строительство картофелехранилища на 3000 тонн в с. Торбаево	Рязанская область, Касимовский район, / с. Торбаево	30 000,0	2018г.	-
21	Строительство 2-х секционной траншеи для хранения силоса и сеножа в с. Торбаево	Рязанская область, Касимовский район, с. Торбаево	23 000,0	2018г.	-
22	Строительства телятника на 260 голов в с. Кольдюки	Рязанская область, Касимовский район, с. Кольдюки	8 000,0	2018г.	-
23	Строительство завода по производству извести «Акишинский известковый комбинат» ООО «Эко-Золопродукт инвест»	Рязанская область, Касимовский район, / п. Лашма	4 845 000,0	2018-2019г.г.	-
24	Создание нового предприятия «Племенной завод мясного скотоводства» ООО «Мещера-Агро»	Рязанская область, Касимовский район, с.Гиблицы	15 000,0	2017-2022г.г.	По проекту