«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы администрации

Касимовского муниципального района

Рязанской области

_____________________Ю.Н. НОВИКОВ

«___»_____________2016г.

ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В КАСИМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Планируемый срок сдачи | Объем финансирования, тыс.руб. | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация д. Ярыгино Касимовского района Рязанской области | д. Ярыгино | 2016 | 1039,24 | строительство |
| 2. | Газоснабжение д. Перхурово Касимовского района Рязанской области | д. Перхурово | 2014-2016 | 1542,22 | ПСД |
| 3. | Газоснабжение д. Аниково | д. Аниково | 2014-2016 | 3820,28 | ПСД |
| 4. | Газификация д. Захарово Касимовского района Рязанской области | д. Захарово | 2014-2017 | 2634,03 | ПСД |
| 5. | Газификация д. Сеитово Касимовского района Рязанской области | д. Сеитово | 2015-2017 | 1529,69 | ПСД |
| 6. | Газификация д. Савино Касимовского района Рязанской области | д. Савино | 2015-2016 | 2113,84 | ПСД |
| 7. | Котельная (детский сад, школа) | с. Подлипки | 2014-2017 | 7422,31 | ПСД |
| 8. | Котельная (ДК, МУК МОМЦ) | с. Подлипки | 2015-2016 | 3500,00 | проектирование |
| 9. | Котельная д/с «Колокольчик» | д. Новая Деревня | 2015-2016 | 3400,0 | проектирование |
| 10. | Котельная МОУ Новодеревенская средняя школа | д. Новая Деревня | 2015-2016 | 3400,0 | проектирование |
| 11. | Реконструкция АхматовскогоДК | д. Ахматово | 2014-2018 | 11989,0 | ПСД |
| 12. | Строительство подъезда к д. Перхурово | От а/д Москва-Егорьевск-Тума-Касимов до д. Перхурово | 2014-2017 | 165000,0 | ПСД |
| 13. | Строительство подъезда к д. Поляны | От а/д Касимов-Новая Деревня — Елатьма до д. Поляны | 2015-2016 | 18700,0 | проектирование |
| 14. | Строительство водопроводных сетей и водозаборного узла д. Сидорово | д. Сидорово | 2014-2017 | 4478,5 | ПСД |
| 15. | Строительство водопроводных сетей и водозаборного узла с. Подлипки | с. Подлипки | 2014-2016 | 10685,48 | ПСД |
| 16. | Строительство водопроводных сетей и водозаборного узла д. Мишуково | д. Мишуково | 2014-2016 | 7250,0 | ПСД |
| 17. | Строительство водопроводных сетей и водозаборного узла д. Новая Деревня | д. Новая Деревня | 2015-2016 | 10000,0 | проектирование |
| 18. | ПС Сабурово 110/10кВ. Замена ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ т-1,2 на элегазовые выключатели. Замена СВМ на элегазовый выключатель с установкой автоматики деления. Реконструкция УРЗ. Установка защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 6-10 кВ | д. Сабурово | 2016-2017 | 51086,65* | проектирование |
| 19. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Касимовский район | 2014-2016 | 238679,32 | Строительство и проектирование |
| 20. | Ремонт железобетонного моста через р. Макарье на автомобильной дороге Касимов-Земское — Булгаково — Вырково — Ярыгино - Мимишкино | Касимовский район | 2016 | 30500,0 | ПСД |
| 21. | Ремонт участка автомобильной дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, II пусковой комплекс | Касимовский район | 2016 | 15938,0 | ПСД |
| 22. | Ремонт участка автомобильной дороги Москва — Егорьевск — Тума - Касимов, II, III пусковой комплекс | Касимовский район | 2016 | 46670,0 | ПСД |
| 23. | Ремонт участка автомобильной дороги Гусь-Железный — Чаур, I пусковой комплекс | Касимовский район | 2016 | 35700,0 | ПСД |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево, II, III пусковой комплекс | Касимовский район | 2016 | 32500,0 | ПСД |
| 25. | Ремонт железобетонного моста через р. Ока на автомобильной дороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород | Касимовский район | 2016 | 130000,0 | ПСД |
| 26. | Строительство здания Лощининской начальной общеобразовательной школы — детского сада на 45 мест | д. Лощинино | 2016 | 125000,0 | проектирование |
| 27. | Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в р.п. Гусь-Железный | р.п. Гусь-Железный | 2013-2017 | 50621,47 | ПСД |
| 28. | Строительство ДК Гусь-Железный | р.п. Гусь-Железный | 2016 | 86000,0 | проектирование |
| 29. | Строительство зданий и сооружений для ГБСУ РО «Елатомский детский дом — интернат для умственно отсталых детей» | р.п. Елатьма, ул. Луначарского, 48а | 2015-2016 | 250000,0 | проектирование |
| 30. | Комплексная компактная застройка жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Дмитриево Касимовского района Рязанской области | с. Дмитриево | 2013-2020 | 102,5 | строительство |
| 31. | Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Торбаево Касимовского района Рязанской области | с. Торбаево | 2009-2020 | 102,0 | строительство |
| 32. | Проект обустройства площадки под компактную жилищную застройку на 10 индивидуальных домов в д. Забелино Касимовского района Рязанской области | д. Забелино | 2016-2020 | 14,0 | ПСД на экспертизе |
| 33. | Расширение производства КФХ Наумкин | д. Беркеево | 2016 | 22,0 | ПСД |
| 34. | Модернизация фермы ООО «Ибердус» | с. Ибердус | 2016 | 6,0 | ПСД |
| 35. | Модернизация фермы колхоза им. Ленина | с. Торбаево | 2016 | 10,0 | ПСД |

1 - все проекты финансируются за счет бюджетных средств, за исключением*