Администрация муниципального образования –

Овчинниковское сельское поселение

Касимовского муниципального района Рязанской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2018 года № 93

д. Овчинники

Об утверждении оценки итогов реализации

МП ««Благоустройство и охрана окружающей среды на 2016-2018гг»

за 2018 год.

Утвердить оценку итогов реализации МП «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2016-2018 годы» администрации муниципального образования – Овчинниковского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, согласно приложения.

Глава муниципального образования

Овчинниковского сельского поселения

Касимовского муниципального района

Рязанской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Р. Хазимуллин

Оценка администрацией муниципального образования – Овчинниковское сельское поселение на основе представленной заказчиками Программ информации об итогах реализации Программы: МП «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2016-2018 годы» утвержденной постановлением администрации МО - Овчинниковское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 16.10.2015г. № 46/1

**Расчет балльной оценки показателя критерия (Ni)**

| Формулировка   критерия | | Показатели критерия | Балльная оценка  показателя критерия (Ni) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное значение | Фактически за 2016 год |
|  |  |  |  |  |
| К1 | **1. Соответствие цели Программы  приоритетам  районного уровня** | 1. Проблемная область Программы отнесена в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Касимовского района, нормативно-правовыми актами Касимовского района к приоритетным направлениям социально-экономического развития Касимовского района | 10 | 10 |
| 2. Проблемная область Программы не отнесена в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Касимовского района, нормативно-правовыми актами Касимовского района к приоритетным направлениям социально-экономического развития Касимовского района | 0 | 0 |
| К2 | **2. Соответствие цели Программы социально- экономическим приоритетам муниципального образования** | 1. Проблемная область Программы отнесена в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования овчинниковское сельское поселение, нормативно-правовыми актами муниципального образования Овчинниковское сельское поселение к приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования овчинниковское сельское поселение | 10 | 10 |
| 2. Проблемная область Программы не отнесена в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования овчинниковское сельское поселение, нормативно-правовыми актами муниципального образования Овчинниковское сельское поселение к приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования Овчинниковское сельское поселение | 0 | 0 |
| К3 | **3. Степень охвата программными мероприятиями  проблемного направления** | 1. Не менее 80 процентов | 10 | 10 |
| 2. Свыше 50, но менее 80 процентов | 8 |  |
| 3. В интервале от 20 до 50 процентов | 6 |  |
| 4. Менее 20 процентов | 4 |  |
| К4 | **4. Уровень фактичес-кого финансового обеспечения програм-мы с момента начала ее реализации** | 1. Финансовое обеспечение Программы составляет 90 процентов | 10 | 9 |
| 2. Финансовое обеспечение Программы составляет от 40 до 80 процентов | 6 |  |
| 3. Финансовое обеспечение Программы составляет 40 процентов | 2 |  |
| К5 | **5. Доля средств, полу-ченных из областного бюджета на мероприятия Программы** | 1. Доля средств превышает 40 проц. от общих затрат в отчетном году | 10 |  |
| 2. Доля средств находится в интервале от 20 до 40 процентов | 5 | 5 |
| 3. Доля средств составляет менее 20 процентов | 0 |  |
| К6 | **6. Соблюдение плано-вых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и полнота выполнения меропри-ятий, предусмотренных в Программе** | 1. Плановые сроки ввода в действие выдерживались по всем стройкам и объектам капитального строительства. Все мероприятия, предусмотренные в Программе, выполнены в полном объеме | 10 | 10 |
| 2. Плановые сроки ввода в действие не выдерживались по всем стройкам и объектам капитального строительства. Не все мероприятия, предусмотренные в Программе, выполнены в полном объеме | 0 |  |
| К7 | **7. Соответствие  достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым  показателям (индикаторам),  утвержденным в Программе** | 1. Достигнутые целевые показатели (индикаторы) соответствуют значениям всех целевых показателей (индикаторов), утвержденных в Программе | 10 |  |
| 2. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет более 80 процентов | 8 | 8 |
| 3. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 40 до 80 процентов | 6 |  |
| 4. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 10 процентов до 40 процентов | 4 |  |
| 5. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет менее 10 процентов | 0 |  |
| К8 | **8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации меропри-ятий в отчетном году** | 1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект | 10 |  |
| 2. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен только бюджетный (или социальный) эффект | 8 | 8 |
| 3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффект отсутствует | 0 |  |

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование комплексных критериев** |  | **Весовой  коэффициент  критерия (Vi)** | **Балльная оценка  показателя критерия (Ni)** | **Балльная оценка  критерия**  **(Vi х Ni)** |
| Соответствие цели Программы приоритетам районного уровня | К1 | 0,1 | 10 | 1 |
| Соответствие цели Программы социально-экономическим приоритетам поселения | К2 | 0,1 | 10 | 1 |
| Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления | К3 | 0,1 | 8 | 0,8 |
| Соответствие лимитов финансирования, указанных в паспортах Программ, фактическому финансированию в отчетном году | К4 | 0,2 | 6 | 1,2 |
| Доля средств, полученных из областного бюджета на мероприятия Программы | К5 | 0,1 | 10 | 1 |
| Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и полнота выполнения мероприятий, предусмотренных в Программе | К6 | 0,1 | 10 | 1 |
| Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе | К7 | 0,2 | 6 | 1,2 |
| Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году | К8 | 0,1 | 8 | 0,8 |
| ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ:  (R = К1 + К2 + К3 + ... + Ki.) | R | Х | Х | 8,0 |

Результат эффективности Программы: Программе присваивается положительная оценка эффективности.

Глава муниципального образования

Овчинниковского сельского поселения

Касимовского муниципального района

Рязанской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Р. Хазимуллин

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Е. Голощапова