Администрация  Касимовского  муниципального  района

Рязанской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018					   			                     № 712

г. Касимов

Об утверждении Положения об организации проектной деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 10 апреля 2017г. №156-р, руководствуясь Уставом Касимовского муниципального района Рязанской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования - Касимовский муниципальный район (далее–Положение)  согласно приложению.

2. Управляющему делами (Какушкина Н.Н.) обеспечить  размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации  Касимовского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Касимовского муниципального района  по экономике Рощину Г.С..

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Касимовский муниципальный район

Рязанской области                                                                                    В.Л. Лунин

Приложение 
к постановлению администрации 
Касимовского муниципального района Рязанской области
от  23.08.2018 № 712

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации проектной деятельности 
в администрации Касимовского муниципального района

1.  Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации проектной деятельности в администрации Касимовского муниципального района.
1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- « проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития Касимовского муниципального района в условиях временных и ресурсных ограничений, и мероприятий, реализуемых в рамках исполнения полномочий Касимовского муниципального района, направленных на решение задач в части развития сферы муниципального управления;
- «портфель приоритетных проектов» - перечень приоритетных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;
- «проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, планированием, реализацией, завершением проектов, формированием и контролем портфелей проектов;

- «проектные документы» - предложение по проекту, паспорт проекта, рабочий план проекта, ведомость изменений проекта, итоговый отчет о реализации проекта и другие документы, используемые для планирования и контроля работ по проекту;

- «паспорт проекта» - документ, содержащий основные параметры проекта, в том числе: наименование проекта, информацию о руководителе проекта, функциональном заказчике и исполнителях проекта, цель, ожидаемые результаты и показатели проекта, источники и объем финансирования (бюджет проекта), ключевые риски, сроки проекта (с выделением сроков завершения этапов проекта, сроков достижения контрольных точек результата/показателя), взаимосвязь с другими проектами и программами;

- «инициатор проекта» - администрация Касимовского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского муниципального района, общественное объединение, организация или физическое лицо, направивший(ее) в муниципальный проектный офис предложение по проекту по заданной форме;

- «рабочая группа проекта» (проектная команда) - участники проекта, объединенные для работы над проектом;

- «рабочий план проекта» - документ, содержащий календарный план-график работ, управление рисками проекта, план финансового обеспечения проекта, состав рабочей группы проекта (проектной команды), а также другую информацию в зависимости от масштабности и сложности проекта;

- «исполнители проекта» - администрация Касимовского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского муниципального района, подведомственные муниципальные учреждения и иные организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий проекта;

«итоговый отчет о реализации проекта» - документ, составляемый после выполнения всех работ по проекту, содержащий информацию о фактическом достижении цели, результатов и показателей проекта, исполнении сроков, бюджета проекта и другую информацию по проекту;

- «руководитель проекта» - должностное лицо из числа заместителей  главы администрации Касимовского муниципального района, руководителей отраслевых (функциональных)  органов администрации Касимовского муниципального района организующих разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, ответственных за успешную реализацию проекта;
- «проектный комитет» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта.

1.3 Оформление документов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется по формам, определяемым муниципальным проектным комитетом.

1.4 Управление проектами, а также взаимодействие между участниками проекта может осуществляться с использованием автоматизированной информационной системы по управлению проектной деятельностью (далее – автоматизированная информационная система).

2. Управление проектами. Организационная структура

системы управления проектной деятельностью.

  - Постоянные органы управления проектной деятельностью:
- комиссия по проектному управлению при  администрации Касимовского муниципального района (далее –Комиссия);

- проектный офис администрации Касимовского муниципального района;

2.2 временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов:

- руководитель проекта;

- проектный комитет администрации Касимовского муниципального района;
- исполнители проекта;

2.3 Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:
- общественно-деловые советы;

- экспертные группы.

2.4 Комиссия осуществляет следующие функции:

- утверждает портфель приоритетных проектов;

- утверждает паспорта проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;
- принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

- утверждает состав проектных комитетов проектов, руководителей проектов;
- рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля проектов;
- устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

- рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в администрации Касимовского муниципального района;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

2.5 Функции проектного офиса администрации Касимовского муниципального района осуществляет отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района, уполномоченный главой администрации Касимовского  муниципального района.

2.6 Проектный офис администрации Касимовского муниципального района осуществляет следующие функции:

- обеспечивает формирование и ведение реестра проектов, а также представляет в Комиссию сводный отчет о ходе реализации проектов;
- согласовывает предложения по проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;
-осуществляет мониторинг реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации проектов исполнителями проектов;
-обеспечивает деятельность Комиссии;

- обеспечивает методическое обеспечение проектной деятельности в администрации Касимовского муниципального района, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной деятельности в администрации Касимовского муниципального района (далее – методические рекомендации);
- готовит заключение об итогах реализации проекта;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7 Руководитель проекта осуществляет следующие функции: 
- возглавляет проектный комитет;

- определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

- осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;
- формирует составы проектного комитета, общественно-делового совета и экспертной группы проекта;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2.8  Исполнители проекта определяются из числа сотрудников  администрации Касимовского муниципального района и представителей организаций, заинтересованных в результатах проекта.

2.9 Участники обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета.

2.10 Решение о привлечении сотрудника  администрации Касимовского муниципального района для участия в проекте принимаются руководителем проекта по согласованию с главой администрации  Касимовского муниципального района.

2.11 Глава администрации  Касимовского муниципального района принимает решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения реализации приоритетных проектов.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой сотрудников приоритет имеют проектные задачи.

2.12 По решению руководителя проекта может создаваться общественно-деловой совет проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в реализации проекта.

2.13 Проектный комитет проекта формируется решением Комиссии. 
В состав проектного комитета проекта включаются заместители главы администрации Касимовского муниципального района, руководители структурных подразделений  администрации Касимовского муниципального района. В состав проектного комитета проекта могут включаться представители иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта либо заинтересованных в результатах реализации проекта, а также представители общественно- делового совета и экспертной группы проекта.

2.14 Проектный комитет осуществляет следующие функции:

- утверждает сводный план проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

- рассматривает информацию о ходе реализации проекта и координирует деятельность участников проекта;

- запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации проекта;
- заслушивает руководителей органов администрации Касимовского муниципального района и членов проектного комитета по вопросам реализации проекта;

- представляет в Комиссию доклады и предложения по вопросам реализации проекта;
2.15 Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению социально-экономического развития Касимовского муниципального района.

2.16 Общественно- деловой совет реализует следующие основные функции:

- участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей проекта;
- участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

- участвует в организации мониторинга реализации мероприятий проекта;
- разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

2.17 Экспертная группа проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке

наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

3. Порядок работы проектного комитета

  - Председателем проектного комитета является руководитель проекта. В случае временного отсутствия председателя проектного комитета его функции выполняет лицо им уполномоченное.

3.2 Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний.
Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта осуществляет секретарь проектного комитета, избираемый на первом заседании проектного комитета.

3.3 Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета.

3.4 Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

3.5 Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

3.6 Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комитета.
Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителям проекта либо в течение 2 календарных дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проекта.

4. Инициирование проекта

4.1 Предложения по проектам инициируются руководителями структурных подразделений администрации Касимовского муниципального района, отраслевыми (функциональными) органами администрации Касимовского муниципального района, подведомственными муниципальнными учреждениями, общественными объединениями, организациями или физическими лицами (далее - инициатор проекта).

Предложения по проекту оформляется в форме паспорта проекта.
Инициатор проекта согласовывает паспорт проекта с Комиссией по проектному управлению при администрации Касимовского муниципального района. 
4.2 Паспорт проекта составляется по форме, устанавливаемой проектным офисом администрации Касимовского муниципального района и включает:
- наименование проекта;

- цели проекта;

- срок реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- этапы и контрольные точки реализации проекта;

- бюджет проекта;

- показатели реализации проекта;

- риски реализации проекта;

- перечень муниципальных программ Касимовского муниципального района, содержащих мероприятия проекта.

Подготовка паспорта проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми проектным офисом администрации Касимовского муниципального района.

4.3 Инициатор проекта представляет паспорт проекта в проектный офис администрации Касимовского муниципального района.

4.4 Проектный офис администрации Касимовского муниципального района в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт проекта на предмет: 
- соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития Российской Федерации, государственным программам Российской Федерации, приоритетным направлениям социально-экономического развития Рязанской области, государственным программам Рязанской области, цели социально-экономического развития Касимовского муниципального района, муниципальным программам Касимовского  муниципального района;
- направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

- подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

- подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

- соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.
4.5 По результатам рассмотрения паспорта проекта проектный офис администрации Касимовского муниципального района готовит заключение и информирует инициатора приоритетного проекта (по электронной почте или на бумажном носителе):

- о целесообразности реализации проекта;

- о целесообразности реализации проекта с учетом доработки паспорта проекта;

- о нецелесообразности реализации проекта.

4.6 В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта проектный офис администрации Касимовского муниципального района выносит предложение о реализации проекта на одобрение Комиссии.

4.7 В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта с учетом его доработки инициатор реализации проекта дорабатывает в течение 3 рабочих дней предложение по проекту и повторно направляет в проектный офис администрации Касимовского муниципального района на согласование.
4.8 При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта, параметрам проекта проектный офис администрации Касимовского муниципального района обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта на заседании Комиссии.

4.9 Комиссия принимает решение:

- об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, об утверждения состава проектного комитета;

- о нецелесообразности реализации проекта.

4.10 Проектный офис администрации Касимовского муниципального района в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии:
- направляет его инициатору проекта, руководителю проекта, и другим заинтересованным органам;

- включает проект в портфель проектов Касимовского муниципального района.

5. Планирование проекта

  - После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта по форме, устанавливаемой проектным офисом администрации Касимовского муниципального района, который состоит из следующих документов:
- перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

- план финансового обеспечения проекта;

- план управления проектом;

- план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

5.2 План управления проектом в обязательном порядке включает следующие сведения:
- перечень основных и аналитических показателей реализации проекта;

- информацию об уровне показателей, результатов и сроков реализации проекта (контрольных точек);

- перечень участников проектов с указанием должности, фамилии имени отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

- описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта, осуществляющего ее передачу, получателя информации, а также периодичность и способы ее передачи;

- описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.
5.3 Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта, проектным офисом администрации Касимовского муниципального района в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

Сводный план проекта может быть направлен в экспертную группу для подготовки экспертного заключения.

5.4 Проектный комитет принимает решение об утверждении сводного плана проекта, о направлении сводного плана проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.
5.5 Сведения о проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу Касимовского муниципального района в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводного плана проекта.
5.6 Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджета Рязанской области, бюджета Касимовского муниципального района, внебюджетных источников.
	В случае если сводным планом реализации проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий проекта, не предусмотренное муниципальными программами Касимовского муниципального района, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в муниципальные программы Касимовского муниципального района и решения Думы  Касимовского муниципального района  о бюджете Касимовского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

6.  Реализация проекта и управление изменениями проекта

  - Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом-графиком проекта.

Рабочий план-график разрабатывается проектным комитетом на основе сводного плана проекта.

В рабочий план-график включаются:

- календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

- реестр контрактов (договоров) проекта;

- контактная информация участников проекта;

6.2 В случае если в проекте выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Комиссии (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте проекта). Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта.
6.3 В ходе реализации проекта в сводный план проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов.

6.4 Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляется участниками проекта.
6.5 Проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации проектов, утверждаются главой администрации Касимовского муниципального района.

7. Завершение проекта

  - Решение о завершении реализации проекта принимается Комиссией. Проект решения Комиссии о плановом завершении проекта подготавливается проектным офисом администрации Касимовского муниципального района.

К проекту решения о завершении проекта прилагается заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта.

Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается участниками приоритетного проекта, проектным офисом администрации Касимовского муниципального района и одобряется проектным комитетом проекта.

К отчету о реализации проекта может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации проекта.
7.2 По предложению проектного комитета Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

- досрочной реализации проекта;

- потери актуальности проекта с учетом хода реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

8. Мониторинг реализации проектов

  - Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

8.2 Проектный офис администрации Касимовского муниципального района осуществляет мониторинг реализации проектов в отношении паспортов, сводных планов, и рабочих планов-графиков приоритетных проектов.
8.3 Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проектов организуются в соответствии с планом управления проектом.
8.4 Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта в проектный офис администрации Касимовского муниципального района, в том числе в автоматизированной информационной системе.
8.5 Проектный офис Касимовского муниципального района анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации на заседаниях проектного комитета или заседании Комиссии.
8.6 Данные мониторинга реализации проектов представляются к заседаниям Комиссии проектным офисом администрации Касимовского муниципального района.
8.7 Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается на дату принятия решения о его завершении.

8.8  Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.
8.9 Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов подготавливается проектным офисом администрации Касимовского муниципального района в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

9. Оценка реализации проектов

9.1 Оценка реализации проектов осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой  администрацией Касимовского муниципального района в отношении реализации проектов проектным офисом или лицом, ответственным за развитие проектного управления в муниципальном органе.

9.2 Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

- оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

- ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

- ежегодная комплексная оценка проекта;

- оценка итогов реализации проекта.

9.3 По итогам оценки формируются заключения об оценке промежуточных или итоговых результатов проектов.