ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В КАСИМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Планируемый срок сдачи | Объем финансирования, млн.руб. | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной для МДОУ Торбаевский детский сад | с. Торбаево | 2017-2020 | 2,8 | ПСД |
| 2 | Котельная для МОУ «Торбаевская средняя общеобразовательная школа» | с. Торбаево | 2017-2020 | 3,0 | ПСД |
| 3 | Строительство ДК | р.п. Сынтул | 2017-2020 | 86,0 | ПСД |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1,580 км | Мимишкино - Кондраково | 2017-2022 | 52,6 | ПСД |
| 5 | Строительство подъезда к д. Белясево | от автодороги "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" | 2017-2022 | 0,45 | Разработка ПСД |
| 6 | Строительство подъезда к д. Поляны | от автодороги "Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево | 2017-2022 | 0,46 | Разработка ПСД |
| 7 | Строительство подъезда к д. Назарово | от автодороги "Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево" | 2017-2022 | 0,54 | Разработка ПСД |
| 8 | Строительство здания детского сада на 55 меств | д. Клетино | 2017-2020 | 65,4 | ПСД |
| 9 | Реконструкция ДК | д. Ахматово | 2017-2020 | 12,0 | ПСД |
| 10 | Строительство детского сада на 30 мест в | с. Погост | 2017-2020 | 1,5 | Разработка ПСД |
| 11 | Гусь-Железный- Чаур пусковой комплекс (ремонт)3,5 км | д. Чаур | 2017-2022 | 24,5 | Подготовка проведения торгов |
| 12 | Строительство автомобильной дороги: подъезд: Нарышкино 2,26 км | от автодороги "Новая Деревня -Щербатовка" | 2017-2022 | 38,1 | Мероприятие корректируется |
| 13 | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 - 257+278) | р.п. Гусь-Железный | 2017-2022 | 1,2 | Подготовка проведения торгов |
| 14 | Проектно-изыскательские работы и прочие затраты: Строительство автомобильной дороги подъездк д. Нарышкино | от автодороги "Новая Деревня - Щербатовка" | 2017-2022 | 0,65 | ПСД |
| 15 | Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области 42240 кв.м. | р.п. Елатьма | 2017-2020 | - | Получены ТУ на присоединение к инженерным сетям, выполнены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры, разработаны и утверждены ПОС и ППР |
| 16 | Застройка территории д. Лощинино Касимовского района Рязанской области 16000 кв.м. | д. Лощинино | 2017-2020 | - | Получены ТУ на присоединение к инженерным сетям |
| 17 | Комплексная компактная застройка жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Дмитриево Касимовского района Рязанской области | с. Дмитриево | 2013-2020 | 102,5 | строительство |
| 18 | Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы из 20 жилых домов второй очереди в с.Торбаево Касимовского района Рязанской области | с. Торбаево | 2009-2020 | 102,0 | строительство |
| 19 | Проект обустройства площадки под компактную жилищную застройку на 10 индивидуальных домов в д. Забелино Касимовского района Рязанской области | д. Забелино | 2017-2020 | 10,2 | ПСД |
| 20 | Реконструкция автодороги 1,0 км | д. Чернецы | 2017-2020 | 10,0 | ПСД |
| 21 | Строительство автомобильной дороги к животноводческой ферме и базе хранения сельскохозяйственной продукции от автодороги Чинур- Шостье-Сиверка |  | 2017-2020 | 42,8 | ПСД |
| 22 | Строительство автомобильной дороги к животноводческой ферме и базе хранения сельскохозяйственной продукции от автодороги Касимов- Новая деревня- Елатьма- Савостьяново- Ардабьево- Дмитриево |  | 2017-2020 | 32,3 | ПСД |
| 23 | Расширение производства КФХ Наумкин | д. Беркеево | 2017 | 22,0 | ПСД |
| 24 | Модернизация фермы ООО «Ибердус» | с. Ибердус | 2017 | 6,0 | ПСД |
| 25 | Газификация д. Захарово Касимовского района Рязанской области | д. Захарово | 2014-2017 | 2,6 | ПСД |
| 26 | Газификация д. Сеитово Касимовского района Рязанской области | д. Сеитово | 2015-2017 | 1,5 | ПСД |
| 27 | Котельная (детский сад, школа) | с. Подлипки | 2014-2017 | 7,4 | ПСД |
| 28 | Строительство водопроводных сетей и водозаборного узла д. Сидорово | д. Сидорово | 2014-2017 | 4,5 | ПСД |
| 27 | Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в р.п. Гусь-Железный | р.п. Гусь-Железный | 2013-2017 | 50,6 | ПСД |
| 28 | «Создание производства одноразовых изделий в стерильном исполнении» * | р.п. Елатьма |  | 200,0 | - |