Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования-

городской округ город Касимов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в**

**муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Заказчики объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов | Место нахождения объекта | Срок реализации (год начала и окончания строительства) | Сметная стоимость, млн. руб. | Планируемая мощность объекта | Объем финансирования в текущем году, источники финансирования, млн. руб. | | | | | Степень готовности | Требуемая мощность потребления энергетических ресурсов |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Многоквартирный жилой дом | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | г. Касимов, ул.Северная,  д. 45 | 2015-2016гг. | 31,9 | 1437,8 кв.м | 9,6 | 5,0 | 3,2 | 0,4 | 1,0 | 70% | Тепловая нагрузка – 0,115 Гкал/час; газоснабжение-9 тыс.н.куб.м./год; электроснабжение – 28 кВт |
| Многоквартирный жилой дом | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | г. Касимов, ул.Северная,  д. 47 | 2015-2016гг. | 25,5 | 1083,38 кв.м | 7,7 | 4,3 | 2,8 | 0,4 | 0,2 | 70% | Тепловая нагрузка – 0,113 Гкал/час; газоснабжение-8,8 тыс.н.куб.м./год; электроснабжение – 28 кВт;  Теплоноситель – 4,52 куб.м./час |
| Многоквартирный жилой дом | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | г. Касимов, ул.Северная,  д. 49 | 2015-2016гг. | 42,8 | 3209,25 кв.м | 21,4 | 11,7 | 7,7 | 1,0 | 1,0 | 50% | Тепловая нагрузка – 0,223 Гкал/час; газоснабжение-20,0 тыс.н.куб.м./год; электроснабжение – 34 кВт;  Теплоноситель – 8,92 куб.м./час. |
| Гостиничный комплекс с кафе | ИП Кленова И.М.,  Наумкин Ю.Я. | г. Касимов, ул.  Набережная | 2009-2017гг. | 70,0 | 12 номеров на 20 мест, создание 20-ти рабочих мест | - | - | - | - | - | 57% | По проекту |
| 5-ти этажный 120-ти квартирный жилой дом | ООО «РИМ» | г. Касимов, ул. Ленина, д. 44 | 2012-2016гг. | 143,0 | 6265,0 кв.м. | 2,9 | - | - | - | 2,9 | 98% | По проекту |
| 36-ти квартирный жилой дом | ООО «РИМ» | г. Касимов, ул. Затонная, д. 9а | 2012-2017гг. | 42,0 | 1713,0 кв.м. | 11,0 | - | - | - | 11,0 | 50% | По проекту |
| 5-ти этажный 136 квартирный жилой дом | ООО «МПМК-1» | г. Касимов, ул. Северная, д.41 | 2012-2017гг. | 277,0 | 10258 кв.м. | 25,0 | - | - | - | 25,0 | 81,7% | По проекту |
| Торгово-офисное здание | ИП Сидорова Г.В. | г. Касимов, ул. Индустриальная | 2015-2016гг. | 1,0 | 720,59 кв.м. | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 11% | По проекту |
| Реконструкция слипа | ОАО «Порт Коломна» | г. Касимов, ул. Широкая | 2015-2017гг. | 25,0 | Ремонт (слипование) до 6 судов в навигационный период | 4,0 | - | - | - | 4,0 | 65,4% | По проекту |
| Многоквартирный жилой дом | ООО «ПСГ «Строитель» | г. Касимов, ул.  50 лет СССР | 2008-2016гг. | 245,0 | Общей площадью 9346,8 кв.м., нежилых помещений – 3190,4 кв.м. | 159,3 | - | - | - | 159,3 | 35% | По проекту |
| Три 27-ми квартирных трехэтажных жилых дома | ООО «5 квартал» | г. Касимов, ул. 50 лет СССР | 2015-2016гг. | 95,6 | 3570,6 кв.м. | 77,3 | - | - | - | 77,3 | 19,1% | По проекту |
| Центр культурного развития | Министерство строительного комплекса Рязанской области | г. Касимов, ул.Советская | 2015-2016гг. | 100,0 | Максимальное количество посетителей/  занимающихся составляет 631 чел./день | 50,0 | 48,0 | 2,0 | - | - | 50% | Теплоснабжение – 677 Гкал/год; Энергоснабже-ние- 458277 квт.час./год; Водоснабжение – 2470,4 куб.м./год |
| Здание магазина | ИП Макаров Дмитрий Вячеславович | г. Касимов, ул. Индустриальная | 2012-2017гг. | 1,8 | 220.5 кв.м. | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 55% | По проекту |