# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

# ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  КАСИМОВ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015 г.                                                                                            №1631

г. Касимов

об утверждении Единого регламента 
              сопровождения инвестиционных 
              проектов по принципу «одного окна»

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной активности, создания системы сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, по принципу «одного окна»,  администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

2. Определить органом, уполномоченным на осуществление функций по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования, управление экономического развития администрации муниципального образования (далее – уполномоченный орган).

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования в рамках своей компетенции оказывать содействие уполномоченному органу в вопросах сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования – городской округ город Касимов.

4.Отделу по организационной и кадровой работе администрации муниципального образования (С.В. Андреева) опубликовать настоящее постановление в  «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                     М.В.Васильев

Исполнитель:  Г.Я.Ермакова

И.о.начальника управления

правового обеспечения: А.В.Копнев

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от  24.11. 2015г.  №1631

Единый Регламент

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

## I. Общие положения

1. Настоящий  Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее – Регламент) разработан в целях создания системы сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования – городской округ город Касимов (далее – инвестиционный проект), по принципу «одного окна» и направлен на унификацию процедуры взаимодействия участников процесса реализации инвестиционных проектов, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

2. В целях настоящего Регламента применяются следующие основные понятия:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта;

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств, обеспечивающий их целевое использование;

уполномоченный орган – структурное подразделение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, осуществляющее функции по сопровождению инвестиционных проектов;

участники процесса реализации инвестиционных проектов – инициаторы инвестиционных проектов, администрация муниципального образования и ее отраслевые (функциональные) органы, уполномоченный орган, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации), индивидуальные предприниматели, участвующие в пределах своей компетенции в тех или иных этапах реализации инвестиционных проектов от их идеи до окупаемости;

сопровождение инвестиционного проекта – мера поддержки инвестиционного проекта, представляющая собой информационную, консультационную и организационную помощь, предоставляемую уполномоченным органом инициатору инвестиционного проекта;

«дорожная карта» инвестиционного проекта – сценарный план действий инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта, включающий в себя последовательность и содержание шагов по реализации инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, разрешительных документов в администрации муниципального образования, ее структурных подразделениях, в  организациях.

3. Сопровождение осуществляется в отношении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, отвечающих следующим требованиям:

- реализация инвестиционного проекта соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;

- общий объем инвестиций, необходимый для реализации инвестиционного проекта, составляет не менее 1 млн.рублей.

## II. Основные мероприятия по сопровождению

инвестиционных проектов

4. В целях получения сопровождения инвестиционного проекта инициатору инвестиционного проекта необходимо:

- обратиться в письменной форме в администрацию муниципального образования;

- представить информацию об инвестиционном проекте на заседание  Совета по инвестиционной деятельности в г.Касимове, созданного соответствующим постановлением администрации  муниципального образования (далее – Совет).

5. Информация об инвестиционном проекте, представляемая инициатором инвестиционного проекта на заседание Совета, включает:

- общую информацию об инвесторе, в том числе о предыдущей инвестиционной деятельности;

- резюме инвестиционного проекта;

- презентацию инвестиционного проекта (указывается общая информация об инвестиционном проекте, планируемый общий объем инвестиций, включая капитальные вложения, источники финансирования проекта, срок и стадии реализации, планируемый объем производства продукции (оказания услуг, выполнения работ) в стоимостном и натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и другие параметры проекта);

- условия и необходимые требования для реализации инвестиционного проекта;

-показатели, характеризующие достижение положительного экономического и (или) социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (создание новых рабочих мест, рост поступления налогов в бюджеты);

-информацию о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с указанием конкретных действий и обоснованием.

6. Ответственность за достоверность и полноту информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Регламента, несет инициатор инвестиционного проекта.

7. Совет после рассмотрения на заседании информации об инвестиционном проекте:

в случае представления информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Регламента в полном объеме, дает рекомендации по организации взаимодействия администрации муниципального образования, уполномоченного органа, лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта;

в случае предоставления неполной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Регламента, извещает инициатора о необходимости доработки информации с указанием выявленных недостатков.

Инициатор вправе повторно представить информацию об инвестиционном проекте на заседании Совета после устранения выявленных недостатков.

8. Сопровождение инвестиционных проектов уполномоченным органом осуществляется в виде оказания инициатору инвестиционного проекта консультационной, информационной и организационной помощи.

Сопровождение инвестиционных проектов предоставляется инициаторам инвестиционных проектов на равных условиях в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

9. Уполномоченный орган предоставляет сопровождение инвестиционных проектов путем проведения следующих мероприятий:

- совместная с инициатором разработка «дорожной карты» инвестиционного проекта;

-размещение информации об инвестиционном проекте и о предлагаемых инвестиционных площадках на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов;

-информирование о социально-экономическом положении муниципального образования, об инвестиционных площадках для реализации инвестиционного проекта.

## III. Порядок сопровождения инвестиционного проекта

10. Для осуществления сопровождения инвестиционного проекта распоряжением администрации муниципального образования назначается куратор.

11. На следующий день после подписания распоряжения о назначении куратора куратор сообщает инициатору инвестиционного проекта свои контактные данные, запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора инвестиционного проекта, а также определяет дату личной встречи с представителем инициатора инвестиционного проекта для решения вопроса о разработке «дорожной карты» инвестиционного проекта.

12. Куратор во взаимодействии с инициатором инвестиционного проекта разрабатывает «дорожную карту» инвестиционного проекта.

Срок разработки «дорожной карты» инвестиционного проекта не должен превышать 15 рабочих дней со дня принятия распоряжения о назначении куратора.

13. Разработанная куратором «дорожная карта» инвестиционного проекта в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее разработки, утверждается главой администрации муниципального образования и на следующий день после ее утверждения направляется инициатору инвестиционного проекта в 2 экземплярах для согласования.

Второй экземпляр согласованной «дорожной карты» возвращается инициатором инвестиционного проекта в уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня ее подписания.

14. Куратор ежеквартально в срок до 20-го числа последнего месяца текущего квартала запрашивает у инициатора инвестиционного проекта информацию о реализованных мероприятиях «дорожной карты» инвестиционного проекта и информацию о текущих этапах реализации инвестиционного проекта. Информация, представленная инициатором инвестиционного проекта в соответствии с запросом, учитывается куратором при формировании плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта на следующий квартал.

15. Куратор ежеквартально в срок до 28-го числа последнего месяца текущего квартала формирует план мероприятий на следующий квартал по сопровождению инвестиционного проекта, который утверждается руководителем уполномоченного органа и направляется куратором инициатору инвестиционного проекта в срок до 2-го числа первого месяца квартала, на который сформирован план.

16. Уполномоченным органом ведется мониторинг сопровождения инвестиционных проектов, в рамках которого куратор ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию об осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционного проекта, о реализованных мероприятиях «дорожной карты» инвестиционного проекта, а также информацию по исполненным этапам реализации инвестиционного проекта и представляет ее руководителю уполномоченного органа.

17. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается на основании совместного решения  администрации муниципального образования и инициатора инвестиционного проекта по причине завершения реализации инвестиционного проекта или в связи с отсутствием необходимости его дальнейшего сопровождения со стороны уполномоченного органа.

18. Результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, представляются уполномоченным органом и инициатором инвестиционного проекта для рассмотрения на заседании Совета.

# Text boxes

Т

ПРОЕКТ