МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального

образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

Паспорт

| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | 01.09.2017 года |
| 3. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов. |
| 4. Разработчик Программы | Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. |
| 5. Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - Постановление Правительства Рязанской области от 30.08.2017 № 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»; # - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр (с изменениями и дополнениями); - Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, утвержденные решением Касимовской городской Думы от 25.12.2012 № 76/6; - Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов». |
| 6. Цели и задачи Программы | Цель: - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – городской округ город Касимов. Задача: - поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципального образования – городской округ город Касимов. |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап. |
| 8. Объемы и источники финансирования | Объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий программы, составляет 6 250,0 тыс. рублей - местный бюджет, из них: 2018 год – 4 810,0 тыс. рублей; 2019 год – 360,0 тыс. рублей; 2020 год – 360,0 тыс. рублей; 2021 год – 360,0 тыс. рублей; 2022 год – 360,0 тыс. рублей. |
| 9. Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - благоустройство дворовых территорий (в том числе разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД)); -благоустройство территорий общего пользования (в том числе разработка ПСД). |
| 10. Исполнители основных мероприятий Программы | Управление по капитальному строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, проектные и подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11. Целевые индикаторы программы и их значения | Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД) от общего количества дворовых территорий МКД – 12,7 %; 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 20,8 %. |
| 12. Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит выполнить: - благоустройство не менее 12 дворовых территорий МКД; - благоустройство не менее 4 муниципальных территорий общего пользования; - достижение 100 % запланированных значений целевых индикаторов Программы. |
| 13. Показатели социально-экономической эффективности | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих: - степень достижения целей, решения тактических задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат; -повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100 % освоения бюджета отрасли. |

  - Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы

В настоящее время в муниципальном образовании - городской округ город Касимов насчитывается 245 дворовых территорий, общей площадью 120,5 тыс. кв. м. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию – городской округ город Касимов полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Количество благоустроенных дворовых территорий в настоящее время составляет 19 единиц, общая площадь которых равна 20,6 тыс. кв. м. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий  многоквартирных домов составляет 7,8 %.

На территории городского округа имеется 24 муниципальных территории общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, парков, скверов, иных территорий) с общей площадью 151,4 тыс. кв. м., из них 10,9 % – площадь благоустроенных территорий общего пользования. 89,1 % площади муниципальных территорий общего пользования нуждаются в благоустройстве.

Требует реконструкции асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Необходимо благоустройство дворовых территорий в части производства работ по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Необходимость системы  дождевой канализации дворовых территорий приводит к тому, что не обеспечивается отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В  микрорайонах города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально оборудованные автомобильные парковки для автомобилей, что приводит к их хаотичному размещению.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Частичное благоустройство дворовых территорий не основано на последовательном подходе к решению вопроса и не позволяет консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности, а также увеличения доли населения, пользующегося благоустроенными территориями муниципального образования - городской округ город Касимов, необходимо принять ряд мер, направленных на достижение основной цели Программы.

Среди таких мероприятий можно отметить:

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов, территорий, прилегающих к придомовым территориям многоквартирных домов, а также мест массового отдыха населения муниципального образования - городской округ город Касимов;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройство общественных территорий;

- организацию искусственного освещения улиц, дворовых территорий и обеспечение функционирования объектов наружного освещения;

- реализацию комплекса мероприятий по восстановлению, сохранности зеленых насаждений, правильному и своевременному уходу за ними;

- совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Для создания условий для массового отдыха жителей в парках и скверах  города необходимо установить малые архитектурные формы, спортивные тренажеры и комплексы, детские игровые площадки, провести комплекс мер по восстановлению зеленых насаждений.

# 2. Цели и задачи реализации Программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.

Необходимость благоустройства отдельных городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает разработку и утверждение данной Программы, основной целью которой является:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – городской округ город Касимов.

Основной задачей Программы является:

- поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципального образования – городской округ город Касимов.

Задачу Программы целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:

- вопрос носит системный характер и требует комплексного решения;

- для реализации мероприятий необходимо выделение значительных бюджетных средств.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие муниципального образования - городской округ город Касимов.

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задачи программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в количестве 31, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 12,7 %;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования в количестве 5, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 20,8 %.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2). Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  (приложение 3);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 4). Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, определяется на основании Федеральной сметной нормативной базы ФЕР-2001 с дополнениями и изменениями  (приказ Минстроя России от 24.01.2017 № 41/пр);.

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ (приложение 5). Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ,  определяется на основании Федеральной сметной нормативной базы ФЕР-2001 с дополнениями и изменениями  (приказ Минстроя России от 24.01.2017 № 41/пр);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении указанных работ) (приложение 6);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу в 2018-2022 годах (приложение 7);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории муниципального образования (приложение 8);

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, на территории муниципального образования (приложение 9). Очередность благоустройства определяется в порядке поступления заявки заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:

Объемы финансирования

| Наименование источника финансирования | 2018 год тыс. руб. | 2019 год тыс. руб. | 2020 год тыс. руб. | 2021 год тыс. руб. | 2022 год тыс. руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе, в т. ч.: | 4 810,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 6 250,0 |
| Местный бюджет | 4 810,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 6 250,0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

5. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования - городской округ город Касимов в 2018-2022 годах».

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является управление по капитальному строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации  муниципального образования – городской округ город Касимов.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств.

В реализации программных мероприятий, указанных в приложении 1 к Программе, предусматривается участие подрядных и проектных организаций.

Исполнитель Программы выполняет следующие функции при реализации мероприятий настоящей Программы, предусмотренных в приложении 1 к Программе:

а) осуществляет закупки и заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013            № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) в течение срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;

в) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов устанавливается в следующих размерах:

- в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не предусматривается;

- в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должна составлять не менее 10 % от стоимости мероприятия по благоустройству дворовой территории.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории включает в себя обязательное трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования – городской округ город Касимов.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УКС и ЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- устройство пандуса;

- снос хозяйственных строений и сооружений, являющихся общим имуществом.

В реализации Программы участвуют собственники помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах». Земельные участки дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома, должны быть сформированы и находиться в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты и времени представления заявок заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Если на момент представления заинтересованными лицами предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах», границы дворовой территории не определены и территория не поставлена на кадастровый учет, то общественная муниципальная комиссия исключает дворовую территорию из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству и включенных в муниципальную программу.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Контроль за ходом выполнения настоящей Программы осуществляется общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов» (далее – общественная муниципальная комиссия), действующей в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 29.03.2017 № 331 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального     образования - городской округ город Касимов».

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы и обеспечения реализации Программы заказчиком Программы осуществляется контроль за исполнением Программы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Исполнители Программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 7. Состав и сроки представления отчетности
об исполнении Программы

Исполнитель Программы и получатели бюджетных средств до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

степень охвата программными мероприятиями проблемных направлений;

соблюдение плановых сроков выполнения работ;

результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленной задачи;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

# 8. Целевые индикаторы и показатели

# эффективности исполнения Программы

- Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы), представленные в таблице:

| Наименование цели | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | 2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Повы-шение уровня благоуст-ройства дворовых террито-рий муници-пального образова-ния | Количество благоустро-енных дворовых территорий | ед. | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 2.Повы-шение уровня благоуст-ройства террито-рий общего пользова-ния муници-пального образования | Количество благоустро-енных территорий общего пользования | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 |

# 9. Ожидаемый конечный результат реализации Программы

# и показатели социально-экономической эффективности

К числу наиболее значимых социально-экономических последствий для формирования комфорта, качества и удобства жизни горожан в рамках реализации муниципальной программы отнесены:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в количестве 31, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 12,7 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования – 5, в результате количество благоустроенных общественных территорий в целом по городу составит 20,8 %.

в) достижение 100 % запланированных значений целевых индикаторов Программы.

Реализация мероприятий Программы, направленных на внедрение и модернизацию объектов придомовой и общегородской инфраструктур, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, повысит уровень благоустройства территории города  Касимов, в том числе общественных и дворовых территорий, а также создаст более комфортные условия для жизнедеятельности граждан.

Указанные работы способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в Программу, и направлены на достижение намеченной цели. Цели и задачи  муниципальной Программы полностью соответствуют задачам, направленным на социальное благополучие населения, экономическое развитие муниципального образования - городской округ город Касимов путем создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов

в 2018-2022 годах»

Система программных мероприятий (перечень основных мероприятий) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования -

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

| - № п/п | - Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | - Главные распорядители | - Исполнители | - Источник финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый - результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | - 2021 | - 2022 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
|  | Задача 1. Поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, - в том числе: |  |  | местный бюджет |  | 6 250,0 | 4 810,0 | 360,0 | 360,0 | - 360,0 | - 360,0 | Обеспечение комплексного благо-устройства муници-пальных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в количестве не менее 12, обеспечение реализации проектов по благоустройству не менее 4 общественных территорий |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации | Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (далее УКС и ЖКХ администрации г. Касимов) | УКС и ЖКХ админист-рации г. Касимов, проектные и подрядные организации | местный бюджет |  | 1 020,0 | 0,0 | 255,0 | 255,0 | - 255,0 | - 255,0 |  |
| 1.2 | Благоустройство территорий общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ админист-рации г. Касимов, проектные и подрядные организации | местный бюджет |  | 5 230,0 | 4 810,0 | 105,0 | 105,0 | - 105,0 | - 105,0 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| 4.Установка урн для мусора |  |
|  | - Урна металлическая - «Деревянный декор» Характеристики:; Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота 1050 мм. Ширина 370 мм. Диаметр 300 мм. Объём: 30 л. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территории |
| 4 | Устройство пандуса |
| 5 | Снос хозяйственных строений и сооружений, являющихся общим имуществом |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |  |  |  |
| Стоимость устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м2 | 11 930,00 |  |  |  |  |
| Стоимость установки бортового камня | м | 900,00 |  |  |  |  |
| Стоимость демонтажа и установки бортового камня | м | 1 054,00 |  |  |  |  |
| Стоимость устройства покрытия из горячих асфальтобетонных смесей с ямочным ремонтом и выравнивающим слоем | м2 | 1 105,00 |  |  |  |  |
| Стоимость скамьи с установкой и бетонированием | 1 шт. | 7 292,00 |  |  |  |  |
| Стоимость установки урны с бетонированием | 1 шт. | 2 440,00 |  |  |  |  |
| Стоимость светильника с установкой | 1 шт. | 21 528,00 |  |  |  |  |
| Стоимость светильника с опорой с установкой | 1шт | 47 750,00 |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,

входящих в состав дополнительного перечня работ.

| Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость спортивной площадки, включающей бесшовное резиновое покрытие: стойки волейбольные 2 шт., баскетбольные щиты 2 шт., ограждение с учетом монтажа и доставки | м2 | 3 449,22 |
| Стоимость устройства газонов | м2 | 639,00 |
| Стоимость посадки деревьев лиственных пород с комом земли размером 0,8 х 0,6м | шт. | 1 595,0 |
| Стоимость посадки кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6м | шт. | 1 595,0 |
| Стоимость валки деревьев в городских условиях с использованием автоподъемника и вывозом мусора | м3 | 3 760,00 |
| Стоимость устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м2 | 11 930,00 |
| Стоимость установки бортового камня | м | 900,00 |
| Стоимость демонтажа и установки бортового камня | м | 1 054,00 |
| Стоимость детской площадки, включающей бесшовное резиновое покрытие | м2 | 4 411,0 |
| Устройство пандуса | м | 7 522,0 |
| Снос хозяйственных строений и сооружений | м3 | 290,0 |
| Стоимость устройства покрытия из горячих асфальтобетонных смесей с ямочным ремонтом и выравнивающим слоем | м2 | 1 105,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий муниципального образования –

городской округ город Касимов

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования – городской округ город Касимов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования – городской округ город Касимов за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 % от общей стоимости соответствующего вида работ;

б) общественная муниципальная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации муниципального  образования  – городской округ город Касимов для рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы.

- Порядок финансового участия  заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия.

  - Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

  - Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в  Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (далее –  УКС и ЖКХ).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

  - При выборе финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов – УКС и ЖКХ.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт УКС и ЖКХ в органах казначейства.

  - После утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц УКС и ЖКХ заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 10 % от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Объем денежных средств, перечисляемых заинтересованными лицами в рамках финансового участия, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 10 дней с момента подписания соглашения. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в УКС и ЖКХ не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов с момента их зачисления на лицевой счет УКС и ЖКХ.

  - В течение 10 рабочих дней со дня перечисления средств УКС и ЖКХ направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (далее – ФКУ) копию заключенного соглашения.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования УКС и ЖКХ  как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой. УКС и ЖКХ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - УКС и ЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

УКС и ЖКХ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УКС и ЖКХ на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной муниципальной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования – городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, управлением по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, проектными организациями (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. Адресный перечень утверждается главой администрации муниципального образования.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3.Согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц.

6.3.Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству, на территории

муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Адрес объекта | Функциона-льное назначение (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) | Название объекта | Год выпол-нения работ по благоустройству | Площадь объекта, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Касимов, ул. Рязанский спуск | улица | Рязанский спуск | 2018 | 2 800 |
| 2 | г. Касимов, ул. Советская | улица | Советская | 2019 | 25 000 |
| 3 | г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ | сквер | Сквер имени А. С. Пуш-кина | 2020 | 5 400 |
| 4 | г. Касимов, пл. Соборная | сквер | Сквер на пл. Собор-ная | 2022 | 6 700 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды

муниципального образования —

городской округ город Касимов в 2018-2022 годах»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству, на территории

муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Перечень видов работ |  |  |  |  |  |  |  | Год выполне-ния работ по благоуст-ройству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | согласно минимальному перечню |  |  |  | согласно дополнительному перечню |  |  |  |  |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспече-ние освещения дворовой территории | установ-ка скамеек | установ-ка урн | установка детской площадки | установка спортивной площадки | обустройство автомобильной парковки | озеленение территории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 24 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2019 |
| 2 | г. Касимов, ул. Ленина, д. 23а | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | 2019 |
| 3 | г. Касимов, мкр. Приокский, д. 3 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2019 |
| 4 | г. Касимов, ул. Северная, д. 19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2020 |
| 5 | г. Касимов, ул. Северная, д. 21 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | 2020 |
| 6 | г. Касимов, ул. Северная, д. 15 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | 2020 |
| 7 | г. Касимов, ул. Окружная, д. 15 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | 2021 |
| 8 | г. Касимов, ул. Советская, д. 203 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | 2021 |
| 9 | г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 14 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2021 |
| 10 | г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 18 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2022 |
| 11 | г. Касимов, ул. Советская, д. 191 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2022 |
| 12 | г. Касимов, ул. Советская, д.189а | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | 2022 |