# Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории

# муниципального образования - городской округ город Касимов

# (по состоянию на 01.01.2018)

| N | Инициатор | Суть инвестиционного проекта | Ориентировочный объем инвестиций руб. | Площадь земельного участка, кв. м, дата выделения | Мощность объекта | Начало реализации проекта по инвестиционному паспорту | Окончание реализации проекта по инвестиционному паспорту | Ожидаемый срок реализации проекта | Освоено с начала строительства на 01.01.2018г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ИП Кленова И.М., Наумкин Ю.Я. | Строительство гостиничного комплекса с кафе (г. Касимов, ул. Набережная) | 70000000 | 1600 кв.м. | 12 номеров на 20 мест, создание 20-ти рабочих мест | 2009г. | 2017г. | 2017г. | 40000000 | Строительство заморожено |
| 2 | ООО «РИМ» | Строительство 36-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Затонная, д. 9а) | 49500000 | 1595 кв.м. 21.08.2012г. | 1713,0 кв.м. | ноябрь 2012г. | 2016г. | 2017г. | 16607000 | ведутся фасадные работы, проводится подключение объекта к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. (большинство поставщиков счета выставят по окончании всех произведенных работ) |
| 3 | ООО «МПМК 1» | Строительство 5-ти этажного 136-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Северная) | 277000000 | 6138 кв.м. 18.12.2012г. | 10258 кв.м. | 2 кв. 2013г. | 4 кв. 2017г. | 2017г. | 226200000 | Введены в эксплуатацию 1-ая, 2 -ая очередь строительства, строительство 3-ей очереди не начато. |
| 4 | Сидорова Г.В. | Строительство торгово-офисного здания и склада (г. Касимов, ул. Индустриальная) | 8000000 | 10000 кв.м. | 466,4 кв.м. | 4 кв. 2015г. | 3 кв. 2016г. | 2017г. | 8000000 | объект введен в эксплуатацию №RU 62327000-02-2017 от 31.05.2017 (ведется внутренняя отделка) |
| 5 | ОАО «Порт Коломна» | Реконструкция слипа (г. Касимов, ул. Широкая) | 25000000 | 5000 | Ремонт (слипование) до 6 судов в навигационный период | июль 2015г. | 2-й квартал 2017г. | 2-й квартал 2017г. | 18500000 | произведен ремонт подъездных путей для тележек |
| 6 | ООО «ПСГ «Строитель» | Строительство многоквартирного жилого дома (г.Касимов, ул. 50 лет СССР) | 245000000 | 10000 кв.м. 15.01.2007г. | Общая площадь 3869,4 кв.м., встроенныенежилые помещения– 2482,4 кв.м. | 1 кв. 2008г. | 3 кв.2016г. | 2016г. | 85750000 | строительство заморожено |
| 7 | ООО «5 квартал» | Строительство трех 27-ми квартирных трехэтажных жилых дома (г. Касимов, ул. 50 лет СССР) | 95600000 | 4848 кв.м. 21.05.2015г. | 3570,6 кв.м. | 3 кв. 2015г. | 3 кв. 2016г. | 4 кв. 2016г. | 31400000 | 1-ый дом – коммуникации, внутренняя отделка подъездов, благоустройство придомовой территории (2-ой дом : началось возведение 1-ого этажа; 3-ий дом: фундамент, плиты перекрытия (строительство 2-ух домов законсервировано) Территория внутри двора утрамбована, отсыпана щебнем. (упали продажи) В 4 кв. 2017г. произведена поквартирная установка газовых котлов и счетчиков, производился пуск газа, облицовка плиткой цокольного этажа дома, благоустройство территории, заключены договора на электроснабжение.) |
| 8 | ИП Шабалин Роман Сергеевич | Реконструкция нежилого здания под гостиницу (г. Касимов, ул. Советская, д. 17) | 10000000 | 159 кв.м. | 6-10 гостиничных номеров. | 3 кв. 2015г. | 4 кв. 2018 г. | 2018 г. | 7000000 |  |
| 9 | ООО "МПМК 1" | Строительство 24-х квартирного, 3-х этажного жилого дома (г. Касимов, ул. Свердлова, д. 1) | 35900000 | 1107 кв.м. | 1162,6 кв.м. | 1 кв. 2016г. | 1 кв. 2018г. | 2018г. | 28000000 | Освоено 83,2%:произведены фасадные работы, поквартирное газо-, водоснабжение, отделка подъездов, благоустройство придомовой территории |
| 10 | ИП Макаров Дмитрий Вячеславович | Строительство здания магазина (г. Касимов, ул.Индустриальная) | 1800000 | 400 кв.м. | 220,5 кв.м. 6 рабочих мест. | 4 кв. 2013г. | 2016г. | 2017г. | 1000000 | Строительство заморожено, срок действия разрешения продлен |
| 11 | ООО «АгроЭнерго" | Создание инновационного автоматизированного промышленного тепличного комплекса. | 2412089000 |  | 150 рабочих мест | 2017 | 2021 | 2021 | 316000000 | Инвестором приобретен имущественный комплекс законсервированной газотурбинной теплоэлектроцентрали. Определено место размещения тепличного комплекса. Часть участка попадает в зону лесного фонда. В настоящее время осуществляется согласование изменения границ лесопарковой зоны. В соответствии с решением совещания 17.03.2016 под руководством Ш.Г. Ахметова инвестор готовит подробное обоснование размещения тепличного комплекса |
| 12 | ООО «Усадьба» | Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения – Дом Кострова -1837-1844 гг. | 130000000 |  | 200 рабочих мест | 2016 | 2016 | 2019 | 23000000 | выполнены первоочередные противоаварийные работы, очищена от мусора вся придомовая территория, прилегающая территория со стороны реки. Отреставрированы два флигеля усадьбы, которые в дальнейшем будут приспособлены под размещение администрации комплекса и зону ресепшн. |
| 13 | ЗАО «Касимовская кондитерская фабрика» | Реконструкция производственного корпуса. | 80000000 |  |  | 08.07.2014 | 08.03.2015 |  | 40000000 | Реконструкция осуществлена на 50%.Введена первая очередь –склад 1200 кв.м. для хранения сырья. |
| 14 | ООО «Кром» | Реконструкция производственного здания. | 1000000 |  |  | 03.10.2013 | 03.01.2014 |  | 500000 | Реконструкция осуществлена на 50%. (проводится с целью улучшения условий труда) |
| 15 | Романов Сергей Николаевич, Романова Ольга Владимировна. | Реконструкция жилого дома под магазин. | 1000000 |  |  | 2010 | 2020 | 2020 | 600000 | Реконструкция осуществлена на 60%. |
| 16 | Яшин Виктор Александрович. | Реконструкция магазина «Крендель» с пристраиваемым производственно-офисным зданием. | 20000000 |  | 10 рабочих мест | 2016 | 2017 | 2017 | 150000 | Ведется подготовка строительной площадки. Подведены водопровод, канализация. |
| 17 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Газификация жилого дома (0,203 км) | 274600 |  |  |  | 2017 | 2017 | 274600 | Работы закончены |
| 18 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | Строительство светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина – ул. Татарская | 1349000 |  |  |  | 2017 | 2017 | 1342159 | Строительство закончено |
| 19 | Наумкин Александр Юрьевич, Данилов Григорий Викторвоич | реконструкция нежилого здания (ул. Поселок Фабрика, д. 7) | 15700000 | 3419 |  | 09.06.17 | 09.06.18 | 2018 г. | 2800000 | Выполнено 18% (проводится внутренняя перепланировка) |
| 20 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | благоустройство сквера ул. Советская | 710591 |  |  | 01.08.17 | 01.10.17 | 2017 | 710591 | Работы закончены |
| 21 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | благоустройство парка культуры | 5295560 |  |  | 01.08.17 | 01.10.17 | 2017 | 5295560 | Работы закончены |
| 22 | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов | благоустройство дворовых территорий (7) | 12869160 |  |  | 01.08.17 | 2018 | 2018 | 12869160 | Работы закончены |
| 23 | Трубецкой Владимир | строительство магазина, ул. Окружная, д. 3а | 7000000 | 3105 | 544 кв.м. | 3 кв. 17 | 2017 | 2017 | 7000000 | объект введен в эксплуатацию |
| 24 | ООО СК "Мещера" | строительство 14-квартирного жилого дома | 30000000 |  |  | 4 кв. 17 | 2019 | 2019 | 2000000 | расчистка земельного участка (снос строений) |