МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Благоустройство муниципального образования —

городской округ город Касимов на 2016 - 2018 годы»

Паспорт муниципальной программы "Благоустройство

муниципального образования — городской округ город Касимов на 2016 — 2018 годы»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования — городской округ город Касимов на 2016 — 2018 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | 01.09.2015 г. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов. |
| 4. Разработчик Программы | Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. |
| 5. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, утвержденные решением Касимовской городской Думы от 25.12.2012 №76/6», постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области от 16.08.2013г. № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов». |
| 6. Цели и задачи Программы | Цели: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского округа - город Касимов; Задачи: поддержание в нормативном состоянии уличного освещения протяженностью 102,4 км, улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории парков и зеленых зон площадью 17 114 кв. м, благоустройство мест захоронения площадью 63,8 тыс. кв. м., приведение в нормативное состояние детских игровых площадок в количестве 9 шт., устройство пешеходных ограждений. |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2018 годы |
| 8. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 52 920,5 тыс. рублей. Источники финансирования: - - средства бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов – 52 920,5 тыс. руб. |
| 9. Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: -санитарная очистка и озеленение города; -ремонт детских площадок; -содержание детских площадок; -содержание спасателей городских пляжей; -устройство пешеходных ограждений; -обслуживание уличного освещения; -уличное освещение; -содержание мест захоронения. |
| 10. Исполнители основных мероприятий Программы | Управление по капитальному строительству и жилищно –коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", МП БОН «Ритуал». |
| 11.Целевые индикаторы программы и их значения | Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - Площадь территории парков и зеленых зон, подлежащая благоустройству- 17 114 кв. м; - Площадь тротуаров и пешеходных зон, подлежащая благоустройству – 11 003,5 кв. м; - Площадь лестниц и мостов, подлежащая благоустройству- 2 581,4 кв. м; - Количество детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города, подлежащих содержанию -9 шт.; - Протяженность улиц, обеспеченных наружным освещением-102,4 км; - Площадь мест захоронения, подлежащая благоустройству-63,8 тыс. кв. м. - Устройство пешеходных ограждений – 92 м. |
| 12. Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит выполнить: - улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей; -улучшение экологической обстановки; - обеспечение безопасности городских пляжей; - ликвидацию несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории муниципального образования в количестве 4 шт.; - приведение в нормативное состояние детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования в количестве 9 шт.; -выполнить устройство пешеходных ограждений протяженностью 92 м; - поддержание сетей наружного освещения в нормативном состоянии протяженностью 102,4 км на территории муниципального образования; - обеспечение наружного освещения протяженностью 102,4 км территории муниципального образования; - содержание мест захоронения общей площадью 63,8 тыс. кв. м. |
| 13. Показатели социально-экономической эффективности | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих: - степень достижения целей, решения тактических задач; - степень соответствия запланированному уровню затрат; -повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100,0% освоения бюджета отрасли. |

- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы.

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния городского округа город Касимов.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования – городской округ город Касимов, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Недостаточный уровень благоустройства муниципального образования- городской округ город Касимов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Отрицательные факторы в изменении уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих причин:

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории городского округа со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

-ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского округа и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Однако бюджетные ассигнования позволяют обеспечить выполнение работ только на площади 12 000 кв. м. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочном оформлении города не используется мобильное и вертикальное озеленение; ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный. Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьев составляет свыше 50 штук, а проведение работ по их сносу и санитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежных средств. В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодно требуется высаживать около 80 единиц деревьев и кустарников, цветов на площади 4 210 кв. м.  Для придания эстетичного вида зеленым зонам необходимо выполнять работы по санитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего пользования.

Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 5 несанкционированных свалок мусора. Для ликвидации несанкционированных свалок мусора администрацией муниципального образования  организуются субботники по благоустройству,  санитарной очистке, экологической защиты населения.

Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог. Обеспеченность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городе составляет 2,6%, что является крайне низким. Большая часть сетей имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной эксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации.

Анализ технического состояния сетей уличного освещения свидетельствует о наличии отдельных проблем в области организации освещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличного освещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта, остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоит вопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях, таких как, улицы индивидуальной застройки: ул. Юрия Долгорукова, ул. Новоселов, ул. Прохладная, ул. Энтузиастов, ул. Адмирала Авинова, ул. Соколова и другие. Общая протяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 4 км.

Необходимо проводить работу по поддержанию объектов освещения уличной дорожной сети в нормативном состоянии. Ежегодно в сетях наружного освещения производится замена свыше 100 штук перегоревших ламп. Общая протяженность линий уличного освещения составляет 102,4 км.

# 2. Цель и задачи реализации Программы.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.

Благоустройство отдельных городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского округа-город Касимов.

Задачи муниципальной программы - это поддержание в нормативном состоянии уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и объектов озеленения, улучшение состояния зеленых насаждений, приведение в нормативное  состояние детских игровых площадок, которые целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:

- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;

-для реализации мероприятий необходимо выделение средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимова;

- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;

- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние муниципального образования городского округа - город Касимов.

3. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы – 2016 - 2018 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:

Объемы финансирования.

|  | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс.руб. | 2018 год, тыс.руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в т. ч.: | 9 988,5 | 21 091,0 | 21 841,0 | 52 920,5 |
| средства местного бюджета | 9 988,5 | 21 091,0 | 21 841,0 | 52 920,5 |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования – городской округ город Касимова на очередной финансовый год и плановый период.

5. Система программных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования - городской округ город Касимов на 2016-2018 годы».

6. Механизм реализации Программы.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов к 10 февраля проводит анализ выполненных мероприятий, их корректировку в соответствии с возможностями бюджетного финансирования и предоставляет информацию о результатах выполнения программы в администрацию муниципального образования - городской округ город Касимов.

Управление экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов при содействии  финансово - казначейского управления  администрации муниципального образования – городской округ город Касимов осуществляет координацию работы по реализации Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Исполнителями Программы являются управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов,  подрядные организации, МП БОН «Ритуал».

Исполнители Программы в рамках настоящей Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета в установленном порядке осуществляют Касимовская городская Дума, контрольно-счетный комитет муниципального образования – городской округ город Касимов, финансово-казначейское управление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

# 7. Состав и сроки представления отчетности
об исполнении Программы.

Исполнитель Программы и получатели бюджетных средств до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

соблюдение плановых сроков выполнения работ;

результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

# 8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы.

- Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы), представленные в следующей таблице:

| Целевые индикаторы Программы | Описание показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 1) Площадь территории парков и зеленых зон, подлежащая благоустройству | кв. м | 17 114 | 17 114 | 17 114 |
|  | 2)Площадь тротуаров и пешеходных зон, подлежащая благоустройству | кв. м | 11 003,5 | 11 003,5 | 11 003,5 |
|  | 3)Площадь лестниц и мостов, подлежащая благоустройству | кв. м | 2 581,4 | 2 581,4 | 2 581,4 |
|  | 4) количество спасателей городских пляжей | чел | 3 | 3 | 3 |
|  | 5) количество детских игровых площадок, расположенных на территории муни-ципального образо-вания, подлежащих содержанию | шт | 9 | 9 | 9 |
|  | 6) устройство пешеходных ограждений | п. м. | 92 |  |  |
|  | 7)протяженность улиц, обеспеченных наружным освещением | км | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
|  | 8)площадь мест захоронения | тыс. кв. м | 63,8 | 63,8 | 63,8 |

# 9. Ожидаемый конечный результат реализации Программы

# и показатели социально-экономической эффективности.

К числу наиболее значимых социально-экономических последствий для формирования комфорта, качества и удобства жизни горожан в рамках реализации муниципальной программы отнесены:

-улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц и  площадей;

-благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города;

-  поддержание сетей наружного освещения в нормативном состоянии;

- содержание, ремонт и благоустройство мест погребений.

Реализация Программы позволит выполнить:

- озеленение территории города;

- содержание городских парков, скверов, зеленых насаждений общей площадью 17,1 тыс. кв. м;

- содержание  спасателей городских пляжей в количестве 3 человека;

- выполнить устройство пешеходных ограждений протяженностью 92 м;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории города в количестве 4 штук;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории города в количестве 9 штук;

- обеспечение наружного освещения территории города протяженностью 102,4 км;

- содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города протяженностью 102,4 км;

- содержание мест захоронения площадью 63,8 тыс. кв. м.

Указанные работы способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в программу, и направлены на достижение намеченной цели. Цели и задачи  муниципальной программы полностью соответствуют задачам, направленным на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние муниципального образования - городской округ город Касимов путем создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство

муниципального образования —

городской округ город Касимов

на 2016 — 2018 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования -

городской округ город Касимов на 2016-2018 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоря-дители | Исполни-тели | Источник финанси-рования | Всего | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 52 920,5 | 9 988,5 | 21 091,0 | 21 841,0 |  |
| 1 | Благоустройство города: | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 24 920,5 | 4 538,5 | 10 191,0 | 10 191,0 |  |
| 1.1 | Ремонт детских площадок | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 125,1 | 125,1 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города |
| 1.2 | Содержание детских площадок | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| 1.3 | Содержание спасателей городских пляжей | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 258,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | обеспечение безопасности городских пляжей |
| 1.4 | Санитарная очистка и озеленение города | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 24 107,4 | 4 107,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей. |
| 1.5 | Устройство пешеходных ограждений | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 115,0 | 115,0 | 0 | 0 | обеспечение безопасности пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений |
| 2. | Обслуживание уличного освещения | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 1 750,0 | 350,0 | 700,0 | 700,0 | поддержание сетей наружного освещения в нормативном состоянии |
| 3. | Уличное освещение | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, подрядные организации | Местный бюджет | 24 300,0 | 4 450,0 | 9 550,0 | 10 300,0 | обеспечение наружного освещения территории города |
| 4. | Содержание мест захоронения | УКС и ЖКХ администрации г. Касимов | УКС и ЖКХ администра-ции г. Касимов, МП БОН «Ритуал». | Местный бюджет | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | благоустройство мест захоронения |