# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03.2013 г.                                                                                     № 01-28/32

г. Касимов

об утверждении Плана мероприятий

по созданию многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

в муниципальном образовании — городской округ город Касимов

в 2013 году, включая план-график выполнения работ по проведению

капитального ремонта и оснащению помещений для создания МФЦ

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального образования — городской округ город Касимов,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в муниципальном образовании — городской округ город Касимов в 2013 году (далее - План).

2. Структурам администрации муниципального образования — городской округ город Касимов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, в полном объеме и в установленные сроки.

3. Отделу по организационной и кадровой работе администрации муниципального образования — городской округ город Касимов (С.В. Андреева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования — городской округ город Касимов в информационно — телекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 12.05.2012г. №01-28/54 «об утверждении Плана мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в муниципальном образовании – городской округ город Касимов в 2012-2013 годах».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы администрации муниципального образования — городской округ город Касимов по экономическому развитию и финансам Г.Я. Ермакову.

Глава администрации

муниципального образования —

городской округ город Касимов                                                         М.В. Васильев

А.В. Копнев

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования —

городской округ город Касимов

от  05.03.2013г. №01-28/32

ПЛАН

мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в муниципальном образовании — городской округ город Касимов в 2013 году, включая план-график выполнения работ по проведению капитального ремонта и оснащению помещений для создания МФЦ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение муниципального правового акта о создании МФЦ, включающего: а) определение организационно-правовой формы МФЦ; б) определение помещения для МФЦ из числа помещений, находящихся в муниципальной собственности; в) устав МФЦ; г) штатное расписание МФЦ; д) перечень муниципальных услуг, планируемых к предоставлению на базе МФЦ | глава администрации муниципального образования — городской округ город Касимов (заместитель главы администрации м.о. по экономическому развитию и финансам, сектор правового обеспечения администрации) | февраль – март 2013 года |
| 2 | Согласование перечня государственных услуг, планируемых к предоставлению в МФЦ, с территориальными подразделениями Минсоцзащиты Рязанской области и главного управления государственной службы занятости населения Рязанской области, а также с другими исполнительными органами государственной власти (ИОГВ) Рязанской области. | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (сектор правового обеспечения), Минсоцзащиты Рязанской области (по согласованию), главное управление государственной службы занятости населения Рязанской области (по согласованию), ИОГВ Рязанской области (по согласованию) | май 2013 года |
| 3 | Проведение работ по организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (ТФОИВ) при предоставлении государственных услуг на базе МФЦ | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (сектор правового обеспечения), ТФОИВ (по согласованию) | апрель – май 2013 года |
| 4 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень, определенный подпунктом «д» пункта 1, в части закрепления предоставления услуг за МФЦ | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (структурные подразделения, участвующие в предоставлении услуг, сектор правового обеспечения) | март – май 2013 года |
| 5 | Утверждение сметы расходов на проведение капитального ремонта и сметы расходов на оснащение МФЦ | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (заместитель главы администрации м.о. по экономическому развитию и финансам, управление капитального строительства) | февраль – март 2013 года |
| 6 | Внесение изменений в бюджет муниципального образования – городской округ город Касимов в части обеспечения содержания МФЦ, включая обеспечение финансирования расходов на оплату труда сотрудников МФЦ | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (финансово-казначейское управление) | апрель – май 2013 года |
| 7 | Размещение муниципального заказа на выполнение работ по проведению капитального ремонта и оснащения помещения для МФЦ, приобретение имущества, оборудования и программного обеспечения | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (управление капитального строительства) | май 2013 года |
| 8 | Проведение капитального ремонта помещения для МФЦ согласно смете расходов | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (управление капитального строительства) | июль – сентябрь 2013 года |
| 9 | Оснащение МФЦ (включая приобретение программного обеспечения и прокладку телекоммуникаций) согласно смете расходов | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов (управление капитального строительства) | июль – сентябрь 2013 года |
| 10 | Комплектование штата сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием МФЦ и проведение их стажировки | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов | август – сентябрь 2013 года |
| 11 | Начало эксплуатации МФЦ | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов | сентябрь 2013 года |
| 12 | Обучение специалистов МФЦ особенностям предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | администрация муниципального образования — городской округ город Касимов | сентябрь 2013 года |