**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации инвестиционных проектов на 01.01.2020 г**

| **№ п/п** | **Наименование курирующего органа исполнительной власти Волгоградской области, органа местного самоуправления Волгоградской области (контакты ответственного лица)** | **Отрасль** | **Наименование инвестора** | **Наименование инвестиционного проекта, местонахождение** | **Информация о реализации инвестиционного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций (млн. руб.)  | Срок (период) реализации проекта | Количество новых рабочих мест  | Эффект от реализации проекта  | Ход реализации инвестиционного проекта |
| по проекту, всего | в том числе | по проекту, всего | в том числе | уплачено налогов в связи с реализацией проекта (тыс. руб.) | иное |
| с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (год) | с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (год) |
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | переработка и консервирование овощей | ООО «Царицын Групп» | Модернизация Ленинского консервного завода, 404621, г. Ленинск, ул. Промышленная, дом 7. (широта 48.730425, долгота 45.197189) | 34,00 | 25,00 | 5,00 | 2017-2021 | 70 | 15 | 11 | 300,00 | - | В 2019 году в рамках реализации инвестиционного проекта проведена реконструкция оборудования, осуществили ремонт складского помещения, ремонт крыши, полов, приобрели технологическое оборудование, а также наполнитель густых масс, ведется модернизация системы газоснабжения. |
| 2. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | сельское хозяйство | ООО «Кухмастер» | \*Очистные сооружения для очистки воды после первой мойки овощей (томатов), 404609, Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Дорожная, здание 11(широта 48.734275, долгота 45.079738) | 80,00 | 31,00 | 19,00 | 3 квартал 2019  | 10 | 0 | 0 | 640,00 | 0 | Завершающий этап СМР, приобретено технологическое оборудование. |
|  | Строительство системы орошения | 30,00 | 7,00 | 6,60 | не определено | 10 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | Выполнены проектно-сметные работы, завершаются строительно-монтажные работы, произведена закупка и монтаж оборудования, наладка оборудования. Во 2 квартале 2019 года проведена обработка участка препаратами от сорняков. Ввели в оборот земельный участок площадью более 200 га. Ведутся переговоры с собственниками соседних участков об их приобретении и объединении с арендованным участком, с целью получения участка большей площади для строительства системы орошения. |
| 3. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | сельское хозяйство | СПК «Престиж» | Строительство орошаемого участка площадью 132 га,404617, Волгоградская область, Ленинский район, село Бахтияровка, Лизы Чайкиной улица, дом 42(щирота 48.739580, долгота 45.148079)  | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 240,00 | - | За 2019 разработана проектно сметная документация, проведена экспертиза проектно-сметной документации. Закуплены трубы и комплектующие для реконструкции системы орошения, проведена врезка в центральную магистраль, уложена трасса протяженностью 4 км. |
| 4. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела экономики – Шалаева О.Ф. тел. 8-844-78-4-11-02) | промышленность (производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования) | ООО "ХСЛ" | Создание современного машиностроительного предприятия, 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Битюцкого, дом 7 (широта 48.696067, долгота 45.204779) | 150,00 | 84,40 | 8,00 | 2010-2025 | 150 | 40 | 2 | 7035,0 | 0 | За 2019 год производство составило: кранов шаровых -168 штук, насосов гидравлических - 533штуки, фильтр-осушитель –51штука, стояков отбора импульсного газа – 95 штук, оголовок свечей – 7 штук. За текущий период проведена работа по освоению новых видов продукции, появилась серийность в производстве, организована деятельность с постоянными покупателями. |

Примечание: \* В постановлении 563-п был заявлен инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству и переработке овощной продукции), однако по итогам отчетности 2019 года ООО «Кухмастер» представил отчетность по следующим проектам: - Очистные сооружения для очистки воды после первой мойки овощей (томатов); - Строительство системы орошения.