**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации инвестиционных проектов на 01.01.2017 г**

| **№ п/п** | **Наименование курирующего органа исполнительной власти Волгоградской области, органа местного самоуправления Волгоградской области** | **Наименование инвестора** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Информация о реализации инвестиционного проекта** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций  (млн. руб.) | | | Срок (период) реализации проекта | Количество новых рабочих мест | | | Эффект от реализации проекта | | Ход реализации инвестиционного проекта |
| по проекту, всего | в том числе | | по проекту, всего | в том числе | | уплачено налогов в связи с реализацией проекта (тыс. руб.) | иное |
| с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год) | с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Ленинского муниципального района | ЗАО «Престиж» | Строительство овощехранилища с холодильным оборудованием мощностью 200 тонн | 7,00 | 0,20 | 0 | 2015-2017 | 6 | 0 | 0 | 77,00 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация и приостановлен в связи с отсутствием финансовых средств. |
| 2. | Администрация Ленинского муниципального района | ООО «Поволжские овощи» | Модернизация Ленинского консервного завода | 120,00 | 66,00 | 38,00 | 2015-2017 | 300 | 123 | 107 | 1000,00 | 0 | Смонтированы и запущены линии по приёмке и засолке огурца, маринадная линия огурца и томата, салатная линия, введена в эксплуатацию линия по консервированию первых блюд, (заправки). Ведётся реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. Произведено 1859 тыс.условных банок, реализовано 1453 тыс. условных банок. |
| 3. | Администрация Ленинского муниципального района | ИП Хван И.В. | Строительство логистического центра | 60,00 | 21,00 | 2,00 | 2014-2016 | 24 | 2 | 2 | 93,00 | 0 | Подведена линия электропередач. Подключена электроэнергия. Установлена трансформаторная подстанция. Смонтировано и введено в эксплуатацию весовое хозяйство. Построен подъезд со шлакощебеночным покрытием и покрытием из железобетонных плит. |
| 4. | Администрация Ленинского муниципального района | ООО "ХСЛ" | Создание современного машиностроительного предприятия | 150,00 | 76,40 | 0 | 2010-2018 | 150 | 40 | 0 | 9138,60 | 0 | За 2016 год произведено: кранов шаровых - 2103 штук; пневмоприводов – 21штуки, задвижки- 67 штук; затворы -55 штук, фланец – 47 штук, насос гидровлический – 47 штук. ООО «ХСЛ» оказывает услуги по производству, доработки металлоконструкций и трубопроводной арматуры. |