АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016	                                                                                                             № 348

г. Николаевск-на-Амуре

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 21 октября 2015 г. № 579 «Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в 2016 году Программы капитального ремонта в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр» (в редакции постановлений № 117 от 02.03.2016,                 № 258 от 15.04.2016)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр», администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в прилагаемый к постановлению администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 21 октября 2015 г. № 579 «Об утверждении краткосрочного плана реализации на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в 2016 году Программы капитального ремонта в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр» (в редакции постановлений № 117 от 02.03.2016,                 № 258 от 15.04.2016) краткосрочный план следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в 2016 году Программы капитального ремонта в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в новой редакции, согласно прилагаемому к настоящему постановлению краткосрочному плану.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Николаевские Ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                  и.о. заместителя главы администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Федорова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                            С.В. Толкачев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

от 30.05.2016 № 348

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2016 году программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр

## ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Хабаровского края, в которых планируется проведение капитального ремонта

общего имущества в 2016 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен <*> | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома – всего кв. м | Площадь помещений многоквартирного дома кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района |
| 1. | ул. Кантера, 26а | 1974 | - | К | 5 | 6 | 4489,9 | 4191.2 | 176 | К |
| 2. | ул. Кантера, 28а | 1973 | - | К | 5 | 6 | 5486,2 | 4462,2 | 182 | К |
| 3. | ул. Луначарского, 124 | 1975 | - | К | 5 | 6 | 4811,41 | 4460,01 | 163 | К |
| 4. | ул. Луначарского, 128 | 1981 | - | К | 9 | 1 | 2292,4 | 1948,8 | 96 | К |
| 5. | ул. Луначарского, 130 | 1981 | - | К | 9 | 1 | 1902 | 1902 | 82 | К |
| 6. | ул. Луначарского, 132 | 1979 | - | К | 9 | 1 | 2293,8 | 1858,1 | 102 | К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | пер. Заводской, 8 | 1976 | - | К | 5 | 2 | 3199 | 2285,5 | 201 | К |
| 8. | ул. Гоголя, 27 | 1971 | - | К | 5 | 4 | 3213,3 | 2622,9 | 93 | К |
| 9. | ул. Гоголя, 27а | 1972 | - | К | 5 | 4 | 3594,3 | 3029 | 103 | К |
| 10. | ул. Гоголя, 30 | 1977 | - | К | 5 | 4 | 3099,5 | 2106,7 | 97 | К |
| 11. | ул. Гоголя, 33 | 1975 | - | К | 5 | 4 | 3236,2 | 2175,1 | 154 | К |
| 12. | ул. Орлова, 9б | 1985 | - | К | 9 | 2 | 3901,7 | 3674,5 | 144 | К |
| 13. | ул. Школьная, 215 | 1956 | - | К | 3 | 3 | 2341,7 | 1884 | 75 | К |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме <***> | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дом | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе средства |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства | краевого бюджета | местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | рублей |  | Рублей/кв. м |  |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района |
| 1. | ул. Кантера, 26а | 1269078,2 | - | - | - | - | 1269078,2 | СР | 282р. 65коп. | 31.12.2016 г. |
| 2. | ул. Кантера, 28а | 1269078,2 | - | - | - | - | 1269078,2 | СР | 231р. 32коп. | 31.12.2016 г. |
| 3. | ул. Луначарского, 124 | 1327254,56 | - | - | - | - | 1327254,56 | СР | 275р. 86коп. | 31.12.2016 г. |
| 4. | ул. Луначарского, 128 | 1779330,26 | - | - | - | - | 1779330,26 | СР | 776р. 19коп. | 31.12.2016 г. |
| 5. | ул. Луначарского, 130 | 435436,52 | - | - | - | - | 435436,52 | СР | 228р. 94коп. | 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | ул. Луначарского, 132 | 435436,52 | - | - | - | - | 435436,52 | СР | 189р. 83коп. | 31.12.2016 г. |
| 7. | пер. Заводской, 8 | 3707308,66 | - | - | - | - | 3707308,66 | СР | 1158р. 90коп. | 31.12.2016 г. |
| 8. | ул. Гоголя, 27 | 229872,26 | - | - | - | - | 229872,26 | СР | 27р. 54коп. | 31.12.2016 г. |
| 9. | ул. Гоголя, 27а | 161829,92 | - | - | - | - | 161829,92 | СР | 45р. 02коп | 31.12.2016 г. |
| 10. | ул. Гоголя, 30 | 124330,7 | - | - | - | - | 124330,7 | СР | 40р. 11коп. | 31.12.2016 г. |
| 11. | ул. Гоголя, 33 | 182347,76 | - | - | - | - | 182347,76 | СР | 56р. 35коп. | 31.12.2016 г. |
| 12. | ул. Орлова, 9б | 3558753,74 | - | - | - | - | 3558753,74 | СР | 912р. 10коп. | 31.12.2016 г. |
| 13. | ул. Школьная, 215 | 276497,6 | - | - | - | - | 276497,6 | СР | 118р. 08коп. | 31.12.2016 г. |

<*> Материал стен: П - панельные; Б - блочные; К - каменные, кирпичные, Д – деревянные.

<**> Вид ремонта: Ч - частичный; К - комплексный.

<***> Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:

СР - счет регионального оператора;

СС - специальный счет.

Реестр

многоквартирных домов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
|  |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ул. Кантера, 26а | 1269078,2 | - | - | 900824,98 | - | - | - | 368253,22 |
| 2. | ул. Кантера, 28а | 1269078,2 | - | - | 900824,98 | - | - | - | 368253,22 |
| 3. | ул. Луначарского, 124 | 1327254,56 | - | - | 959001,34 | - | - | - | 368253,22 |
| 4. | ул. Луначарского, 128 | 1779330,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ул. Луначарского, 130 | 435436,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | ул. Луначарского, 132 | 435436,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | пер. Заводской, 8 | 3707308,66 | - | 3296154,18 | - | - | - | - | 411154,48 |
| 8. | ул. Гоголя, 27 | 229872,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ул. Гоголя, 27а | 161829,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ул. Гоголя, 30 | 124330,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ул. Гоголя, 33 | 182347,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ул. Орлова, 9б | 3558753,74 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | ул. Школьная, 215 | 276497,6 | - | - | - | - | 118887,36 | 157610,24 | - |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования <**> | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ул. Кантера, 26а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ул. Кантера, 28а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ул. Луначарского, 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ул. Луначарского, 128 | - | - | 1 | 1779330,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | ул. Луначарского, 130 | 340,86 | 435436,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ул. Луначарского, 132 | 340,86 | 435436,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | пер. Заводской, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ул. Гоголя, 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229872,26 |
| 9. | ул. Гоголя, 27а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161829,92 |
| 10. | ул. Гоголя, 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124330,7 |
| 11. | ул. Гоголя, 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182347,76 |
| 12. | ул. Орлова, 9б | - | - | 2 | 3558753,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ул. Школьная, 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<*> Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления.

<**> Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

<***> Проектная документация разрабатывается для отдельных видов работ по капитальному ремонту.