АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2014			          г. Николаевск-на-Амуре 			       № 77-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), предусматривающего необходимые источники финансирования

В целях достижения целевых показателей и выполнения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), предусматривающий необходимые источники финансирования.

2. И.о.  заместителя главы администрации по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (В.И.Коновалов):  обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (Н.Л.Толкачева), МКУ «Служба заказчика администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (Д.А.Дружинин)  предоставлять результаты мониторинга исполнения плана мероприятий и.о.  заместителя главы администрации по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения                                                              Е.Н. Воробьев

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации городского поселения «Город

Николаевск-на-Амуре»

от  18.04.2014   № 77-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), предусматривающий необходимые источники финансирования.

## 1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения

Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» (далее - городское поселение), признанного в установленном порядке аварийным, составляет 24124,0 кв. метров, в том числе общая площадь жилых помещений подлежащих расселению составляет 13013, 3  кв. м.

Кроме того, в 2010 - 2013 годах администрацией городского поселения ликвидировано 6356,7 кв. метров аварийного жилья, из которого переселено более 122 граждан за счет средств местного бюджета.

Для оказания финансовой поддержки  городскому поселению  постановлениями Правительства Хабаровского края утверждены адресные программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы (далее - программа). Данная программа реализуется за счет привлечения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), краевого и местного бюджетов. В результате выполнения  программы в городе Николаевск-на-Амуре должны быть снесены 60 жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью жилых помещений 10169,0 кв. м и переселено 595 человек.

В 2012 году в рамках реализации данных программ в городе Николаевск-на-Амуре начато строительство 5-ти малоэтажных жилых  домов и планируется начать строительство еще 2-х малоэтажных жилых дома , в которые предполагается переселить  595 человек. Однако выполнение программ не позволит в полной мере решить вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года.

В городе Николаевск-на-Амуре необходимо ликвидировать аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 2844,3  кв. метров, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 г. и не вошедших в программы, согласно приложениям 1, 2.

Актуальность и важность данной проблемы требует выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

## 1. Основная цель

Ликвидация аварийного жилищного фонда и представление гражданам благоустроенных жилых помещений.

## 2. Основные направления

Участие городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Подача заявок в Министерство ЖКХ Хабаровского края на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Строительство и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Снос расселяемого аварийного жилищного фонда.

## 3. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года, предусматривает:

- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, признанных до 01 января 2012 г., благоустроенными жилыми помещениями;

- улучшение физического состояния жилищного фонда;

- улучшение внешнего облика города Николаевск-на-Амуре.

## 4. План организационных мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное структурное подразделение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление очередности переселения граждан, а также очередности сноса аварийного жилищного фонда. | Постоянно | Жилищный отдел администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее – жилищный отдел) Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее- отдел городского хозяйства) | По мере признания жилищного фонда в установленном порядке аварийным |
| 2. | Определение ресурсов площади муниципального жилищного фонда для переселения граждан | Постоянно | Жилищный отдел |  |
| 3. | Представление заявки в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Жилищный отдел администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее – жилищный отдел) Отдел городского хозяйства администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее- отдел городского хозяйства); | Срок подачи заявки устанавливается министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период , предусматривающих долевое финансирование программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2015 годы | Финансовый отдел администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | плановый период предусматривает 2014-2017 годы |
| 5. | Подготовка технического задания на проектирование малоэтажных жилых домов | 2014 год | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» ( далее- отдел архитектуры и градостроительства) |  |
| 6. | Выбор, оформление земельных участков под малоэтажное строительство | 2014 год | Отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 7. | Регистрация права собственности на земельные участки | 2014год | Отдел муниципальной собственности админи-страции «Город Нико-лаевск-на-Амуре» (да-лее отдел муниципаль-ной собственности) |  |
| 8. | Регистрация права собст-венности на объекты незавершенные строительством | 2014г. | Отдел муниципальной собственности | по мере необходимости |
| 9. | Организация проведения закупки на проектирование малоэтажных жилых домов | 2014 год | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муници-пального заказа адми-нистрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее – отдел по работе с собственниками жилья размещению муниципального заказа) |  |
| 10 | Заключение муниципального контракта на проектирование жилых домов с победителем закупки | 2014 год | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муници-пального заказа; МКУ «Служба заказ-чика администрации городского поселения «Город Николаевск-на Амуре» (далее - МКУ «Служба заказчика» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Заключение муниципальных контрактов на проведение экспертизы проекта на строительство жилых домов | 2014 год | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муници-пального заказа; МКУ «Служба заказ-чика» |  |
| 12 | Организация и проведение закупки на строительство малоэтажных жилых домов. |  | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муници-пального заказа; МКУ «Служба заказ-чика» |  |
| 13 | Заключение муниципального контракта с победителем закупки на строительство малоэтажных жилых домов |  | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муници-пального заказа; МКУ «Служба заказ-чика» |  |
| 14 | Иные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Жилищный отдел | За счет освобожда-емого муниципаль-ного жилищного фонда, приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья |
| 15 | Мониторинг выполнения плана мероприятий | 2013-2017 годы | Отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба заказчика» |  |
| 16 | Подготовка и предоставление документов для участия в Программах по переселению граждан их аварийного жилищного фонда | 2014-2015 годы | Отдел городского хозяйства, жилищный отдел | На основании за-проса Министерства ЖКХ Хабаровского края |
| 17 | Предоставление предложе-ний в Министерство ЖКХ Хабаровского края о корректировке Программы | 2014-2015 годы | Жилищный отдел | Корректировка Программы осуществляется в случае переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет иных мероприятий |
| 18 | Снос расселяемого аварий-ного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Отдел городского хозяйства |  |
| 19 | Организация мониторинга реализации Программы | 2014-2017 годы | Отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «Служба заказчика» |  |
| 20 | Организация работы по регистрации права собственности на введенные в эксплуатацию объекты недвижимости нового строительства. | 2015-2017 годы | Отдел муниципальной собственности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Подготовка отчета о рас-ходовании средств Фонда, бюджета субъекта Рос-сийской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта МКД, в том числе расположенных на территории монопрофильных городов, переселению из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и стиму-лирования развития рынка жилья. | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края ежемесячно до 04 числа месяца следующего за от-четным месяцем, годовая до 25 декабря текущего года |
| 22 | Подготовка сводного реестра платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: - ежемесячно до 04 числа месяца следующего за отчетным месяцем - годовая до 25 декабря текущего года |
| 23 | Отчет о муниципальных контрактах, заключенных в ходе реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муниципального заказа | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: - квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая до 15 января года следую-щего за отчетным годом |
| 24 | Таблица 3.6.1. «Информация об установленных тарифах, обеспечивающих финансо-вые потребности производст-венных программ организа-ций коммунального комп-лекса» | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая до 15 января года следующего за отчетным годом (может изменяться по решению Фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Таблица 3.6.2. «Информация о ходе выполнения графиков установления тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Пояснительная записка к таблице 3.6.2. | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая до 15 января года следующего за отчетным годом (может изменяться по решению Фонда) |
| 26 | Таблица 3.6.2.1. «Информация о количестве организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края». Пояснительная записка к таблице 3.6.2.1. | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая: до 15 января года следующего за отчетным годом (может изменяться по решению Фонда) |
| 27 | Таблица «Раздел 3. Сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Подраздел V Объем субсидий организациям коммунального комплекса и объем перекрестного субсидирования тарифов нам товары и услуги организаций коммунального комплекса , оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения на территории муниципального образова-ния, участвующего в программе Фонда». | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая: до 15 января года следующего за отчетным годом (может изменяться по решению Фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Таблица «Раздел 3. Сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Подраздел VI Информация об экономии в платежах за жилищно-коммунальные услуги в энергоэффективных много-квартирных домах, пост-роенных в рамках регио-нальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемых за счет средств Фонда». Пояс-нительная записка к таблице. | 2014-2017 годы | ведущий специалист по экономике и прогнозированию администрации городского поселения | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -квартальная до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом - годовая: до 15 января года следующего за отчетным годом (может изменяться по решению Фонда) |
| 29 | Оперативная отчетность по реализации краевых адрес-ных программ по пере-селению граждан из ава-рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-вития малоэтажного стро-ительства в рамках Федераль-ного закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», пояснительная записка к отчету (при необходимости) | 2014-2017 годы | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования | в Министерство ЖКХ Хабаровского края: -еженедельная |
| 30 | Раздел 3. Сведения о рефор-мировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиям предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Подраздел I «Много-квартирные дома, в которых собственники жилых помещений реализовали решение по выбору способа управления МКД» | 2014-2017 годы | Отдел по работе с собственниками жилья и размещения муниципального заказа | предоставляется ведущему специа-листу по экономике и прогнозированию администрации: -квартальная до 03 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
| 31 | Раздел3. Сведения о рефор-мировании жилищно-комму-нального хозяйства в соот-ветствии с условиям предос-тавления финансовой под-держки за счет средств Фон-да. Подраздел II Государ-ственный кадастровый учет земельных участков, распо-ложенных под многоквар-тирными домами |  |  | предоставляется ведущему специа-листу по экономике и прогнозированию администрации : квартальная до 03 числа месяца следующего за отчетным кварталом |

Приложение 1

к Плану мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда (жилых помещений в многоквар-тирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), предусматривающий необхо-димые источники финансирования

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории поселений Николаевского муниципального района,

на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2014 - 2017годов

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием Фонда реформирования ЖКХ, кв. метров | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. метров | Аварий-ный фонд, не обеспе-ченный финанси-рованием, кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.числе площадь, занимаемая гражданами, подлежа- щими переселению | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» | 24124,0 | 10169,0 | 1825,0 | 1825,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Николаевский му-ниципальный рай-он (территория г.Николаевск-на-Амуре) |  |  | 8344,0 | - | - | - | 6290,1 | 2053,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 24124,0 | 10169,0 | 10169,0 | 1825,0 |  |  | 6290,1 | 2053,9 |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), предусматривающий необходимые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование объема |
| финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района |
| № пп | Правовые основания финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение кв.м. | Источники финансирования (руб.) | Примечание |
|  |  |  | Всего | Фонд реформирования ЖКХ | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджет муниципального образования | Иные источники |  |
|  |  | по региональной программе | по муниципальной программе (приобретение на вторичном рынке |  |  |  | по региональной программе | по муниципальной программе (приобретение на вторичном рынке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального района, в том числе: | 10169,0 | 309,0 | 398 836 625,4 | 165 487 590,23 | 163 342 962,75 | 69 998 172,42 | 5 200,00 | 0 |  |
| 1 | 2014 год | 1825,0 | 81,0 | 63 146 600,00 | 28 446 822,50 | 24 291 881,50 | 10 406 296,00 | 1600,0 | 0 |  |

| Продолжение Приложения № 2 к Плану мероприятий |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Постановление Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2013 г. № 86-пр «Об утверждении Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2015 год |  | 104,0 | 2 700,00 | 0 | 0 | 0 | 2700,0 |  |  |
|  | Решение Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" от 20.12.2013г. №4-20 "О бюджете городского поселения "Город николаевск-на-Амуре" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"(с изменениями и дополнениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2016 год | 6290,1 | 124,0 | 249858952,20 | 108 537 164,99 | 98 917 733,94 | 42 400 453,27 | 3600,0 | 0 |  |
|  | Постановление Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2013 г. № 86-пр «Об утверждении Адресной программмы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год" (с изменениями и дополненями), (ориентировочная стоимость 39722 руб. за 1 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение Приложения № 2 к Плану мероприятий |
| --- |
| 4 | 2017 год | 2053,9 | 0 | 85 828 373,20 | 28503602,74 | 40133347,31 | 17191423,15 | 0 | 0 |  |
|  | Постановление Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2013 г. № 86-пр «Об утверждении Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (с изменениями и дополнениями), (ориентировочная стоимость 41788 руб. за 1 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела муниципальной собственности М.В. Гилева |