**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42,E-mail:Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о**т «24» декабря 2019 г. № 779

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа»** |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа».
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - <http://yagodnoeadm.ru> ивступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

**Глава Ягоднинского**

**городского округа Д.М. Бородин**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ягоднинского городского округа

от «24 » декабря 2019 г. № 779

**МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА**

**«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинскогогородского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы: | - Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| Заказчик программы: | Администрация Ягоднинского городского округа |
| Разработчикипрограммы: | Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа |
| Исполнители программы: | Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа (далее – Управление ЖКХ) |
| Перечень подпрограмм (при наличии): | Отсутствуют  |
| Основные цели и задачи программы: | Основные цели программы:- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа;- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа.Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:- круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом грузов;- осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах Ягоднинского городского округа.* создание материально-технических условий для поддержания удовлетворительного уровня содержания автомобильных дорог Ягоднинского городского округа.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) программы: | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям; - количество установленных дорожных знаков.  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022 годыЭтапы реализации Программы не выделяются. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы: |  Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дорог общего пользования местного значения округа. Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения, повысить удовлетворенность жителей степенью их благоустройства. |
| Объемы и источники Финансированияпрограммы: | Общий объем средств на реализацию программы в 2020-2022 годах составит – 36 930,9 тыс. рублей, из них по годам:2020 год – 12339,5 тыс. рублей;2021 год – 12 295,7тыс. рублей;2022 год – 12 295,7 тыс. рублей;из средств федерального бюджета (далее также - ФБ) – 0,0 тыс.рублей:2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;из средств областного бюджета (далее также - ОБ) – 0,0 тыс. рублей:2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;из средств местного бюджета (далее также - МБ) – 36 930,9 тыс. рублей:2020 год – 12339,5 тыс. рублей;2021 год – 12 295,7тыс. рублей;2022 год – 12 295,7 тыс. рублей. |
| Система контроля за реализацией программы: | Контроль осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ягоднинского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Ягоднинского городского округаот 13.01.2016 г.№ 21. |

**1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Ягоднинского городского округа является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Ягоднинского городского округа.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли, сдерживает дальнейшее развитие экономики Ягоднинского городского округа. Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Ягоднинского городского округа являются:

1) техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог - полностью изношены и при этом в округе наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;

2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

3) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог является причиной дорожно-транспортных происшествий. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и заменуограждений и другие работы, связанные с обеспечением 'безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличением срока их службы.

Приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие установленным техническим нормам является ключевой задачей. Без этого нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность перевозок.

Решение перечисленных проблем, улучшение состояния автомобильных дорог Ягоднинского городского округа возможно с использованием программно-целевого метода планирования расходов районного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Ягоднинского городского округа.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основные цели программы:

* содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа;
* повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

* круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом грузов;
* осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах Ягоднинского городского округа;
* создание материально-технических условий для поддержания удовлетворительного уровня содержания автомобильных дорог Ягоднинского городского округа.

**3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе сопоставления фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы, отражены в таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед-ца измерения | Значение показателя (индикатора) |
| предшествующий год (2019) | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и мостов местного значения | тыс. м2 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 |
| 2 | Содержание автомобильной дороги Ягодное- Эльген -Таскан | км. | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3 | Установка дорожных знаков | шт. | 0 | 30 | 0 | 0 |

**4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Для достижения целей Программы и решения поставленных задач предполагается реализация основного мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении №1 к Программе.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых муниципальным заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем целевого назначения в соответствии со статьей бюджета Ягоднинского городского округа «Дорожное хозяйство».

**6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 36 930,9тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований на программу утверждается Решением Собрание представителей Ягоднинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Отдельные мероприятия, источники и объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и могут быть скорректированы на основе анализа полученных результатов, с учетом реальных возможностей бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении №2 к настоящей Программе.

**7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Правовое регулирование осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

 При реализации Программы осуществляются меры, направленные на повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

 Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основеосуществления оценки эффективности реализации Программы согласно методике в процессе реализации Программы.

Основные меры правового регулирования приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

**8. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ**

Муниципальный заказчик Программы - администрация Ягоднинского городского округа.

Реализация программы и определение исполнителей конкретных мероприятий Программыбудет осуществлено путем размещения Управлением ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа муниципальных заказов на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Общее управление реализацией программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа» осуществляет муниципальный заказчик – Управление ЖКХ.

При текущем управлении Программой выполняются следующие задачи:

* подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
* уточнение промежуточных сроков реализации мероприятий Программы и объемов их финансирования, а также соответствующих показателей;
* корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета Ягоднинского городского округа;
* организация и проведение аукционов (торгов) по отбору исполнителей программных мероприятий, отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий;
* осуществление контроля за качеством дорожных работ, дорожно-строительных материалов;
* мониторинг выполнения целевых показателей Программы;
* экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
* сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке квартальных и годовых отчетов.

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется дорожными предприятиями различных форм собственности посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль реализации Программы осуществляет администрация Ягоднинского городского округа.

**10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными целями Программы – обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

Для решения задач предусматривается совершенствовать систему финансирования содержания и ремонта дорог.

Основным результатом решения задач должно стать:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, параметры которых не соответствуют нормативным требованиям;

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог.

**11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Эффективность мероприятий программы определяется по следующим социально-экономическим направлениям:

* активизация экономической деятельности;
* снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции;
* улучшение транспортного обслуживания населения;
* повышение комплексной безопасности и качества дорог.

**12. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Сроки реализации программы – 2020-2022 год.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Ягоднинского городского округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срокреализации | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа: | Управление ЖКХ | 2020-2022 гг. | Повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системыЯгоднинскогогородского округа. |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | Управление ЖКХ | 2020-2022 гг. | Повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа. |
| 1.2 | Ремонт и содержание дороги Ягодное-Эльген-Таскан | Управление ЖКХ | 2020-2022 гг. | Повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа. |
| 1.3 | Установка дорожных знаков | Управление ЖКХ | 2020-2022 гг. | Повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа. |
| 1.4 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог и улиц | Управление ЖКХ | 2020-2022 гг. | Повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Ягоднинского городского округа. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Ягоднинского городского округа»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа»

| № п/п  | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа» | **Всего по программе:** | **Всего:** | **36930,9** | **12339,5** | **12295,7** | **12295,7** |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет (ОБ)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет (МБ)** | **36930,9** | **12339,5** | **12295,7** | **12295,7** |
| **1.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа»** | Управление ЖКХ, в том числе: | **Всего:** | **36930,9** | **12339,5** | **12295,7** | **12295,7** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОБ** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **36930,9** | **12339,5** | **12295,7** | **12295,7** |
|  | п. Ягодное |   | МБ | 4180,1 | 1726,7 | 1226,7 | 1226,7 |
|   | п. Синегорье |   | МБ | 1869,9 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
|   | п. Оротукан |   | МБ | 2499,9 | 833,3 | 833,3 | 833,3 |
|   | п. Дебин |   | МБ | 1569,9 | 523,3 | 523,3 | 523,3 |
|   | п. Бурхала |   | МБ | 1149,9 | 383,3 | 383,3 | 383,3 |
|   | Ягодное – Эльген – Таскан |   | МБ | 25661,2 | 8249,6 | 8705,8 | 8705,8 |
| 1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов» | Управление ЖКХ, в том числе: | **Всего:** | **10739,7** | **3579,9** | **3579,9** | **3579,9** |
| ФБ | 0 |   |   |   |
| ОБ | 0 |   |   |   |
| МБ | 10739,7 | 3579,9 | 3579,9 | 3579,9 |
| п. Ягодное |   | МБ | 3650,1 | 1216,7 | 1216,7 | 1216,7 |
| п. Синегорье |   | МБ | 1869,9 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
| п. Оротукан |   | МБ | 2499,9 | 833,3 | 833,3 | 833,3 |
| п. Дебин |   | МБ | 1569,9 | 523,3 | 523,3 | 523,3 |
| п. Бурхала |   | МБ | 1149,9 | 383,3 | 383,3 | 383,3 |
| 1.1.1. | Подмероприятие «Расчистка дорог местного значения»:1. Уборка снега с проезжей части дорог;2. Обработка противогололедными материалами;3. Погрузка и вывоз снега.  | Управление ЖКХ, в том числе: | МБ | 8579,7 | 2859,9 | 2859,9 | 2859,9 |
| п. Ягодное |   | МБ | 2750,1 | 916,7 | 916,7 | 916,7 |
| п. Синегорье |   | МБ | 1869,9 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
| п. Оротукан |   | МБ | 1869,9 | 623,3 | 623,3 | 623,3 |
| п. Дебин |   | МБ | 1209,9 | 403,3 | 403,3 | 403,3 |
| п. Бурхала |   | МБ | 879,9 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 1.1.2. | Подмероприятие «Полив дорог местного значения»:1.Полив проезжей части  | Управление ЖКХ, в том числе: | МБ | 2160 | 720 | 720 | 720 |
| п. Ягодное |   | МБ | 900 | 300 | 300 | 300 |
| п. Синегорье |   | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Оротукан  |   | МБ | 630 | 210 | 210 | 210 |
| п. Дебин |   | МБ | 360 | 120 | 120 | 120 |
| п. Бурхала |   | МБ | 270 | 90 | 90 | 90 |
| 1.2. | Мероприятие «Ремонт и содержание дороги Ягодное-Эльген-Таскан» | Управление ЖКХ | **Всего:** | **25661,2** | **8249,6** | **8705,8** | **8705,8** |
| ФБ | 0 |   |   |   |
| ОБ | 0 |   |   |   |
| МБ | 25661,2 | 8249,6 | 8705,8 | 8705,8 |
| 1.2.1. | Зимнее содержание дороги Ягодное – Эльген – Таскан:1. Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений вручную;2. Очистка трубок мостовых сооружений от снега и льда;3. Очистка дороги от снега автогрейдерами (снег уплотненный до 300 мм);4. Очистка обочин от снега средними автогрейдерами (снег уплотненный);5. Устройство снежных валов бульдозерами. | Управление ЖКХ | МБ | 16863,4 | 5317 | 5773,2 | 5773,2 |
| 1.2.2. | Летнее содержание дороги Ягодное – Эльген – Таскан:1. Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала гравийных дорог;2. Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером;3. Профилирование гравийных дорого средним автогрейдером. | Управление ЖКХ | МБ | 8797,8 | 2932,6 | 2932,6 | 2932,6 |
| 1.3. | Мероприятие «Установка дорожных знаков» | Управление ЖКХ, в том числе: | Всего: | 500 | 500 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 |   |   |   |
| ОБ | 0 |   |   |   |
| МБ | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1. |  п. Ягодное |   | МБ | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие «Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог и улиц» | Управление ЖКХ, в том числе: | Всего: | 30 | 10 | 10 | 10 |
| ФБ | 0 |   |   |   |
| ОБ | 0 |   |   |   |
| МБ | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.1. |  п. Ягодное |   | МБ | 30 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Ягоднинского городского округа»

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид проекта нормативного правового акта** | **Основные положения проекта нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | Внесение изменений в муниципальную программу  | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | По мере необходимости  |