**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» декабря 2016 г. № 1057

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2017-2018 годы» |  |

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2017-2018 годы» согласно приложению 1.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - <http://yagodnoeadm.ru>.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа С.В. Мазурина.

Глава Ягоднинского городского округа П.Н. Страдомский

|  |
| --- |
|  Приложение № 1 постановлению администрации Ягоднинского городского округа  от «30» декабря 2016 г. № 1057 |
|  |
|  |
|  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2017-2018 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы", Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы» |
| **Заказчик**  | Администрация Ягоднинского городского округа. |
| **Ответственный исполнитель**  | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа. |
| **Разработчик** | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа. |
| **Исполнители**  | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа. |
| **Цель**  | - обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами; - снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. |
| **Задачи**  | - увеличение количества обустроенных мест размещения отходов соответствующих требованиям природоохранного законодательства;- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья. |
| **Целевые показатели** | - количество объектов, для которых разработана проектно сметная документация и выполнены инженерные изыскания по объектам; - приобретено оборудование для термического уничтожения различного тип/вида отходов /утилизации отходов  |
| **Сроки реализации**  | 2017-2018 годы |
| **Объемы и источники финансирования программы** | общий объем финансирования выполнения Программы составит – 6598,0 тыс.руб.:в 2017 году - 2753,0 тыс. руб.:бюджет Ягоднинского городского округа: 358,0 тыс. руб.внебюджетные источники: 2395,0 тыс. руб.в 2018 году - 3845,0 тыс. руб.:бюджет Ягоднинского городского округа: 500,0 тыс. руб.внебюджетные источники: 3345,0 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации** | При реализации программы будет обеспечено:- обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения. |
| **Контроль реализации** | Контроль осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ягоднинского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21» |

I. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

Размещение отходов в Ягоднинского городском округе осуществляется на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), и несанкционированных свалках. Все имеющиеся объекты размещения отходов на сегодняшний день не санкционированы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигонах и несанкционированных свалках ТКО, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством. Доля хозяйствующих субъектов, отчитывающихся по форме 2-ТП отходы составляет ¼ от предприятий, образующих отходы. В округе не развита система извлечения и использования вторичного сырья.

Основу экономики Ягоднинского городского округа составляет добывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, пара и воды.

На территории округа можно выделить следующие категории муниципальных и промышленных отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод;

- другое.

Наиболее актуальными в округе являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом позволит достичь максимального результата, направленного на гарантированное предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

**II. Основные цели и задачи**

**Цель:**

- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;

- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.

**Задачи:**

- увеличение количества обустроенных мест размещения отходов соответствующих требованиям природоохранного законодательства;

- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья.

**III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий настоящей муниципальной Программы позволит снизить негативное влияние на окружающую среду отходов производства и потребления и выразится достижением следующих индикаторов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | ед.изм. | Показатели целевых индикаторов за отчетный период |
| 2017 г | 2018 г | 2017-2018 |
| 1 | количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация и выполнены инженерные изыскания по объектам | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | приобретено оборудование для термического уничтожения различного тип/вида отходов /утилизации отходов  | Ед. | 0 | 1 | 1 |

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

**IV. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **всего** | **2017** | **всего** | **2018** |
| **Внебюджетные источники** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** | **Местный бюджет** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту | 2184,0 | 1900,0 | 284,0 | 3276,0 | 2850,0 | 426,0 |
| 2. | приобретение оборудования для термического уничтожения различного тип/вида отходов /утилизации отходов | 569,0 | 495,0 | 74,0 | 569,0 | 495,0 | 74,0 |
|  | Итого: | 2753,0 | 2395,0 | 358,0 | 3845,0 | 3345,0 | 500,0 |
| Всего про программе 2017-2018 гг. – 6598,0 тыс.руб. |

**V. Финансирование муниципальной программы**

Программа реализуется за счет средств:

**2017 год:**

- внебюджетного источника в размере 2395,0 тыс. рублей,

-бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в размере 358,0 тыс. руб.

**2018 год:**

- внебюджетного источника в размере 3345,0 тыс. рублей,

-бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в размере 500,0тыс. руб.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования «Ягоднинский городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» и Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ягоднинского городского округа.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

 Механизм реализации настоящей программы в части проведения работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в п. Ягодное, определяет порядок оплаты работ по муниципальному контракту, заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

 Перечисление денежных средств Подрядчику по муниципальному контракту производится после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком на основании распоряжения администрации Ягоднинского городского округа. Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку предоставленных расчетов и направляет копии подтверждающих документов в комитет по финансам

 **VII. Управление реализацией муниципальной программы, контроль и отчетность**

 Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.

 Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ягоднинского городского округа.