Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 30.10.2014 № 739-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы

| Полное наименование муниципальной программы | «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Структура муниципальной программы: | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па |
| Цели муниципальной программы | - развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Ханкайского муниципального района; |
| Задачи муниципальной программы | реализация проектных решений Генеральных планов сельских поселений Ханкайского муниципального района; строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг; Развитие сети автомобильных дорог общего пользования; обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами, характеризующими достижение цели Программы являются: - снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение показателя аварийности инженерных сетей; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт - Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2015-2021 годах в один этап. |
| Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных источников | Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2015-2021 годах составит- 141941,769 тыс. рублей в том числе: 2015 год - 15833,09 тыс. руб.; 2016 год - 28134,21 тыс. руб.; 2017 год- 24278,94 тыс. рублей 2018 год – 35693,529 тыс. рублей 2019 год - 15384,00 тыс. руб.; 2020 год - 11309,00 тыс. руб.; 2021 год - 11309,00 тыс. руб.; Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет: субсидий из краевого бюджета - 24102,68 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1573,09 тыс. рублей; 2016 год– 11729,59 тыс. рублей 2017 год - 5920,00 тыс. руб.; 2018 год – 4880,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | к 2021 году ожидаются следующие результаты реализации Программы: - снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры 2015 г.- 70%, 2021 г. – 51,0%; - снижение показателя аварийности инженерных сетей 2015 г.- 35, 2021 г. – 16%; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях 2015 г.-30%, 2021 г.- 25%; - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, не отвечающих нормативным требованиям 2015 г.-10%, 2021 г.- 21%; - Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт 2015 г.-12,3%, 2021 г.- 20%; - Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и дворовых территорий в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 2015 г.-20%, 2021 г.- 31%; |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также территориальным планированием сельских поселений  Ханкайского муниципального района.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Характеристика муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Общая площадь жилья Ханкайского муниципального района на 01.01.2014 г. составила 523,7  тыс. м2, из которых 49,7% приходится на индивидуальные жилые здания. Практически весь жилфонд находится в частной собственности. Многоэтажный жилой фонд в основном представлен пятиэтажными домами, на долю которых приходится 50,3% жилого фонда Ханкайского муниципального района. Средний показатель обеспеченности жильём по Ханкайскому муниципальному району в целом составляет 22,5 м2 на одного человека.

Из общего количества многоквартирных домов более 40% построены до 1960 года.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение

Теплоснабжение Ханкайского муниципального района в настоящее время, в основном, децентрализованное и осуществляется за счет муниципальных отопительных котельных. Наиболее крупным теплогенерирующим предприятием на территории Ханкайского муниципального района является тепловой район «Ханкайский» филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго». В качестве топлива на котельных используется уголь и мазут. Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям от котельных непосредственно. Основным видом топлива, на котором работают  котельные, является уголь.

Объем производства теплоэнергии в 2013 году составил 82,4 тыс. Гкал, что составляет 23 % от мощности котельных. Объем потребления теплоэнергии – 70,2 тыс.Гкал. Следовательно, можно сделать вывод о наличии значительного резерва тепловой мощности, что позволит закрыть существующие мелкие отопительные котельные.

Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет 35 %.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 67,34 км, степень износа – 62,9 %. Доля потерь при передаче теплоэнергии до конечного потребителя составляет – 8,9 %.

Доля обеспеченности населения централизованным теплоснабжением – 36,6 %. Индивидуальная застройка имеет, в основном, отопительные котлы.

Основные проблемы теплоснабжения в Ханкайском муниципальном районе заключаются в высокой степени устаревания основных фондов и недостаточно быстром их обновлении, низком коэффициенте полезного действия котельного оборудования и использовании не отвечающих современным требованиям технологий, нерациональных схемах организации теплоснабжения, высоких потерях теплоносителя в теплотрассах и жилых домах.

Необходимо проводить  поэтапную реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров на отдельных участках.

Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории Ханкайского муниципального района в 2013 году составляла   8 %.

Водоснабжение

На территории Ханкайского муниципального района работает централизованная система питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения являются 18 артезианских скважин. Глубина залегания эксплуатируемых водоносных горизонтов от 45 до 70 метров.

Качество добываемой воды не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа и органолептическим показателям (мутность, цветность). Несоответствие гигиеническим нормативам исследованных проб воды из источников водоснабжения объясняется природным составом подземных вод, для которого характерно повышенное содержание железа и марганца, что оказывает влияние на некоторые органолептические показатели воды.

Для улучшения качества питьевой воды в Ханкайском районе имеется станция водоподготовки проектной мощностью 3 тыс.м³/сут, фактическая нагрузка не превышает 2,5 тыс.м³/сут. Технология водоподготовки предусматривает механическую очистку воды и обезжелезивание воды с последующим обеззараживанием Очистные сооружения представлены 4 вертикальными фильтрами производительностью 2 тыс.м³/сут каждый. В настоящее время эксплуатируются только 3 из 4. 4 фильтр находится в резерве. Станция водоподготовки работает более 2 года, состояние сооружений характеризуется как удовлетворительное.

Для хранения запаса воды на территории станции водоподготовки имеются два резервуара емкостью 0,5 тыс.м³ каждый.

Объем потребления воды по Ханкайскому району в 2013 году составил  800,74 тыс.куб.м.

Общая производственная мощность водозаборных узлов составляет      3468,2 тыс.куб.м., что является достаточным для обеспечения Ханкайского района питьевой водой.

Общая протяженность сетей водоснабжения 74,794  км, степень износа сетей составляет 52,87 %,  что снижает надёжность её эксплуатации и приводит к потерям при передаче воды в размере 13 %.  В срочной замене нуждаются 35,25 км асбестовых и стальных труб

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Ханкайского муниципального района в 2013 году составляла  36%

Водоотведение

В Ханкайском районе имеется централизованная раздельная система хозяйственно-бытовой канализации.

Сточные воды от жилой застройки и производственных предприятий самотеком поступают приемную камеру, ввиду отсутствия работающих очистных сооружений сброс стоков происходит на рельеф.

Протяженность канализационных сетей составляет – 39,25  км,  износ – 60 %.

48,6 % жилищного фонда оборудовано централизованным водоотведением, в частном жилищном фонде используются выгребные ямы.

Необходима реконструкция систем водоотведения в связи с высоким износом и строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в частном секторе.

Электроснабжение

Передача электроэнергии по территории Ханкайского района осуществляется на напряжении 6-10 кВ. На территории Ханкайского района расположено около 142 трансформаторных подстанций, напряжением 6-10 кВ. Срок службы трансформаторных подстанций до списания — 30 лет (при условии проведения технического обслуживания и (или) замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации комплектующих).

На большинстве подстанций на территории Ханкайского района наблюдается превышение установленного срока эксплуатации. Необходим капитальный и периодический плановый ремонт подстанций, после чего специальной лабораторией должны быть произведены специальные измерения и на основании их специальная комиссия может принять решение о продлении срока службы рассматриваемой подстанции.

Общая протяженность энергомагистралей 536,99 км. Износ составляет 50 %.  Потери электроэнергии составляют 15,9 %.

Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения – 100 %.

Электроснабжение Ханкайского района осуществляет ОАО «ДРСК».

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Ханкайского района  в 2013 г. составляла 100 %.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики Ханкайского муниципального района в сфере развития коммунальной инфраструктуры и дорожной деятельности определены в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-K3, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приоритетами политики в области развития коммунальной инфраструктуры и дорожной деятельности являются:

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение возможности подключения к системам коммунальной  инфраструктуры   вновь   создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

-обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;

Цель муниципальной программы:

- развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Ханкайского муниципального района;

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются на двух уровнях:

Общие – в целом для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Частные – для достижения показателей по каждой из подпрограмм в ходе реализации муниципальной программы.

Прогнозные значения показателей реализации программных мероприятий и показатели (индикаторы) эффективности реализации достижений Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

к 2018 году ожидаются следующие результаты реализации Программы:

- снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 2015г.- 70%, 2021г. – 51%;

- снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях 2015г.- 70%, 2021г. – 51%

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях 2015г.-30%, 2021г.- 25%;

- Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 2015г.-10%, 2021г.- 20%;;

- Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт 2015г.-12,3%, 2021г.- 20%;

- Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 2015г.-20%, 2021г.- 31%;

4. Обобщенная  характеристика реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий

В рамках Программы реализуются 2 подпрограммы (приложение №2 к настоящей Программе):

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на  2015-2021 годы.

- подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на  2015-2021 годы.

Перечень мероприятий по каждой подпрограмме муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, связь с показателями муниципальной программы (приложение №2 к настоящей Программе).

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации государственной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по собственной инициативе, либо во исполнение поручений Главы Ханкайского муниципального района Приморского края, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает на официальном сайте Администрации Ханкайского района в сети Интернет информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения муниципальной программы.

Администрация Ханкайского муниципального района несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.

Координатор подпрограммы в ходе реализации Программы:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий программы;

вносит в Администрацию Ханкайского муниципального района на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других необходимых для выполнения программы документов;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов и других документов, необходимых для выполнения программы;

с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации программы и состав исполнителей;

подготавливает с учетом хода реализации программы и представляет ежегодно в установленном порядке в Администрацию Ханкайского муниципального района бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной год;

представляет в Администрацию Ханкайского муниципального района статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы в целом;

вносит в Администрацию Ханкайского муниципального района предложения о корректировке, продлении срока реализации программы либо о прекращении ее выполнения (при необходимости);

по завершении программы представляет в Администрацию Ханкайского муниципального района доклад о выполнении программы, включая эффективность использования финансовых средств за весь период ее реализации.

6.Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведений об основных мерах правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в рамках Программы не предусмотрены.

## 7.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Формирование муниципального задания не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2015-2021  годах составит- 141941,769 тыс. рублей в том числе:

2015 год -  15833,09 тыс. руб.;

2016 год -  28134,21 тыс. руб.;

2017 год-  24278,94 тыс. рублей

2018 год – 35693,529 тыс. рублей

2019 год -  15384,00 тыс. руб.;

2020 год -  11309,00 тыс. руб.;

2021 год -  11309,00 тыс. руб.;

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на  реализацию   целей  Программы,  составляет:

субсидий из краевого бюджета  -   24102,68 тыс.руб.,

в том числе:

2015 год – 1573,09 тыс. рублей;

2016 год– 11729,59 тыс. рублей

2017 год -  5920,00 тыс. руб.;

2018 год –  4880,00  тыс. руб.;

2019 год –  0,00 тыс. руб.;

2020 год -  0,00 тыс. руб.;

2021 год -  0,00 тыс. руб.;

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет местного

бюджета,  приведена в приложении № 3 к Программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2015-2021 годах в один этап.

10. Методика и система показателей оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации Программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации Программы (целевых индикаторов, показателей Программы).

Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения цели Программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

1) расчет степени достижения цели Программы:

а) применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели Программы;

I факт – фактическое значение целевого индикатора;

I план – плановое значение  целевого индикатора;

б) среднее значение достижения целей Программы:

SUM I ц

I цели   =                            x 100%, где:

n

I цели  – среднее значение достижения целей Программы;

SUM I ц – суммарное значение фактического достижения целей Программы;

n – количество целей Программы.

б) применяется для целевых индикаторов у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора над плановыми значением целевого индикатора:

1

I ц  =                 , где:

Iф/ I план

I ц  – фактическое достижение цели Программы;

I факт – фактическое значение целевого индикатора;

I план – плановое значение  целевого индикатора;

Эффективность реализации Программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов при отсутствии фактических результатов  до 100 процентов при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время. Также эффективность реализации Программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо превышения запланированных результатов к заданному сроку.

2) среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели Программы:

а) в случае если Iц  >= 90%, цель реализации Программы выполняется;

б) в случае если Iц < 90%, цель реализации Программы не выполняется.

3) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Ф факт

Э бв  =                          x 100%, где:

Ф план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

I план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

11. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы приводится в приложении № 4

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Развитие систем

жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного

хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»

на 2015-2021г оды, утвержденной постановлением Администрации  муниципального района

от                  №

СВЕДЕНИЯ

о показателях  (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»  на 2015-2021 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» |
| 1. | снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | процентов | 0 | 70 | 65 | 60 | 55 | 53,4 | 52,2 | 51 |
| 2. | снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях | процентов | 0 | 70 | 65 | 60 | 55 | 54 | 52 | 51 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» |  |
| 1. | снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 65 | 62,5 | 60 | 57,5 | 55 | 54 | 52 | 51 |
| 2. | снижение показателя аварийности инженерных сетей | едениц | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 3. | Снижение потерь энергоресурсов | процентов |  | 30 | 25 | 20 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» |  |
| 4. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | процентов | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 5. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт | процентов | 0 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,3 | 19 | 19,5 | 20 |
| 6. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |

Приложение № 2

к муниципальной программе  «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации  муниципального района

от            №

ПЕРЕЧЕНЬ

и краткое описание реализуемых в составе

муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы |
| 2.1. | установка новых экономичных котлов взамен устаревших в целях повышения надежности работы оборудования | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2021 | развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; | Уменьшение надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; уменьшение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях .Снижение потерь энергоресурсов. снижение показателя аварийности инженерных сетей. Снижение потерь энергоресурсов |
| 2.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.3. | автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения; |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.4 | Оплата электроэнергии скважин водоснабжения |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.6 | Ремонтные работы системы водоснабжения, водоотведения |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт и замена котельного оборудования |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт муниципального жилья |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 2.9 | формирование уставного капитала МУП «ЖКХ" |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы. |
| 3.1. | Приобретение специализированной дорожной техники | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2021 | довести долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 14%; обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования; сократить транспортные издержки, повысить скорость движения, улучшить качество и снизить время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом; повысить эффективность бюджетных расходов путем совершенствования системы управления, развития системы закупок для государственных нужд в дорожном хозяйстве и ценообразования; повысить качество дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, внедрить достижения научно-технического прогресса. | Не обеспеченние сохранности существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования; увеличение транспортныех издержкек, уменьшение скорости движения,; уменьшение эффективности бюджетных расходов снижение качество дорожных работ | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.2. | Содержание дорог общего пользования местного значения |  |  | 2021 |  |  |  |
| 3.3. | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 3.4 | Паспортизация дорог |  | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |
| 4.1 | Содержание мест захоронения | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2021 |  |  |  |
| 4.2 | Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе  «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» 2015-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации  муниципального района

от                       №

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основного мероприятия | соисполнители | классификации | (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 15833,09 | 28134,21 | 24278,94 | 35693,529 | 17712,00 | 11309,00 | 11309,00 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | Х | 9296,70 | 13811,94 | 14014,57 | 20642,817 | 9125,00 | 3050,00 | 3050,00 |
| 2.1 | Установка новых экономичных котлов взамен устаревших в целях повышения надежности работы оборудования |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 382,62 | 543,38 | 1292,06 | 720,000 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 2.3. | Автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения; |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Оплата электроэнергии скважин водоснабжения |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 3358,00 | 4252,30 | 7,76 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | Х | 1310,28 | 284,00 | 1051,62 | 0,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Ремонтные работы системы водоснабжения, водоотведения |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 2235,01 | 5566,75 | 2515,09 | 1220,000 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 752,48 | 851,00 | 1110,66 | 1958,660 | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2.8 | Ремонт муниципального жилья, роведение экспертизы состояния муницпального жилья |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 858,31 | 768,21 | 695,65 | 1835,602 | 500,00 | 280,00 | 380,00 |
| 2.9 | Формирование уставного капитала МУП |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 400,00 | 1546,30 | 0,00 | 3600,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4002,316 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| 2.11 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муницпальной собственности |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 502,73 | 7306,239 | 855,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2.12 | Субсидии на увеличение уставногго капитала МУП |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 2639,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 5852,00 | 14109,00 | 10072,00 | 14819,712 | 8337,00 | 8009,00 | 8009,00 |
| 3.1 | Приобретение специализированной дорожной техники |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 2316,43 | 6450,00 | 0,00 | 3900,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Содержание дорог общего пользования местного значения |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 1761,00 | 3272,66 | 5222,00 | 6476,760 | 6476,76 | 6476,76 | 6476,76 |
| 3.3 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 393,27 | 383,27 | 0,00 | 800,000 | 1860,24 | 800,00 | 800,00 |
| 3.4 | Паспортизация дорог, постановка на кадастровый учёт |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 500,00 | 782,00 | 0,00 | 1300,000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.5 | Обустройство пешеходных переходов |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 1000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Приобретение и установка дорожных знаков | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | Х | 217,95 | 0,00 | 150,00 | 232,240 | 0,00 | 232,24 | 232,24 |
| 3.7 | Устройство кюветов ул. Трактовая |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Ремонт дорожного полотна с. Турий-Рог пер. Почтовый |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Изготовление и монтаж автопавильона с. Троицкое в-г |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 73,79 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Ремонт водопропускного устройства ул. Северная с. Камень-Рыболов |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 613,99 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | формирование средств дорожного фонда на приобретение дорожной техники в последующие годы |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 2232,08 | 4700,00 | 1110,712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отдельные мероприятия |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 684,39 | 213,27 | 192,37 | 231,000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4.1 | Содержание мест захоронения |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 236,39 | 213,27 | 192,37 | 231,000 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4.2 | Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора |  | 952 | Х | Х | Х | Х | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе  «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» 2015-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации  муниципального района

от                  №

ПЛАН

реализации муниципальной Программы

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК (бюджет района) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 г. | 2021 г. | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района |  | 70991,027 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 г. | 2021 г. | обеспечение сохранность и существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования; |  | 68879,713 |
| 3. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» 2015-2021 годы

ПОДПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

на 2015-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг; |
| Целевые индикаторы и показатели подрограммы | - снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение показателя аварийности инженерных сетей; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | В один этап с 2015-2021г.г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет -70991,027 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 9296,70 тыс. рублей; 2016 год – 13811,94 тыс. рублей; 2017 год – 14014,57 тыс. рублей; 2018 год – 20642,817 тыс. рублей; 2019 год – 7125,00 тыс. рублей; 2020 год – 3050,00 тыс. рублей 2021 год – 3050,00 тыс. рублей прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 21009,59 тыс. руб., в том числе: 2015 год- 0,00 тыс. руб.; 2016 год- 10209,59 тыс. руб.; 2017 год- 5920,00 тыс. руб.; 2018 год- 4880,00 тыс. руб.; 2019 год -0,00 тыс. руб.; 2020 год -0,00 тыс. руб.; 2021 год -0,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры 2015г.- 70%, 2021г. – 52,0%; - снижение показателя аварийности инженерных сетей 2015г.- 35, 2021г. –16% - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях 2015г.-30%, 2021г.- 25%; ; |

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на  2015-2021 годы (далее - подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 23 ноября  2009 г. № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# Подпрограмма соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

# Подпрограмма  полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента Российской Федерации от 13 мая  2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Постановления  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В рамках подпрограммы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики муниципального образования. Для этого в подпрограмме выделяются следующие базовые направления: производство энергоресурсов, транспорт энергии и потребление. Отдельным направлениям выделено энергосбережение в бюджетной сфере.

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики муниципального района, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию, а именно:

в производственной сфере:

повысить эффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления);

улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;

создать условия для ускорения технического прогресса в промышленности, разработки и освоения новых технологических процессов и конкурентоспособных видов продукции;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

улучшить контроль, надзор и мониторинг за расходом энергоресурсов;

в социальной сфере:

повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемых ресурсов;

улучшить условия труда;

сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение;

# ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Общие цель и задачи развития в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основная цель подпрограммы - реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханкайского муниципального района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового муниципального продукта.

Программа направлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального закона от 23 ноября  2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие города заключается в обеспечении решения задачи по снижению энергоемкости.

# 3.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение ряда задач:

реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;

достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы с указанием значений за отчетный, текущий и плановый период приведены в приложении №1 к Программе.

# 4.ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ПОДПРОГРАММЫ

# МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень подпрограммных  мероприятий

Перечень и краткое описание мероприятий  подпрограммы (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов их реализации и последствий не реализации, показателей подпрограммы) приведен в приложении № 2 к Программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения задач, установленных в подпрограмме.

Ответственным исполнителем подпрограммы от имени Администрации района является отдел жизнеобеспечения Администрации.

Реализация мероприятий подпрограммы в части осуществления закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же осуществляется путём предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с порядком, установленным Администрацией Ханкайского муниципального района.

### 6. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет -70991,027 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 9296,70 тыс. рублей;

2016 год – 13811,94 тыс. рублей;

2017 год – 14014,57 тыс. рублей;

2018 год – 20642,817 тыс. рублей;

2019 год – 7125,00 тыс. рублей;

2020 год – 3050,00 тыс. рублей

2021 год – 3050,00 тыс. рублей

прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого  бюджета – 21009,59 тыс. руб., в том числе:

2015 год- 0,00 тыс. руб.;

2016 год- 10209,59 тыс. руб.;

2017 год- 5920,00 тыс. руб.;

2018 год- 4880,00 тыс. руб.;

2019 год -0,00 тыс. руб.;

2020 год -0,00 тыс. руб.;

2021 год -0,00 тыс. руб.;

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей областного и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к Программе.

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» 2015-2021 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

на 2015-2021 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

на 2015-2021 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы |
| Задачи подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования; обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт - Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 - 2021 гг., реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составит-68909,712 тыс. руб., в том числе: 2015 год-5882,00 тыс. руб.; 2016 год-14109,00 тыс. руб.; 2017 год-10072,00 тыс. руб.; 2018 год-14819,712 тыс. руб.; 2019 год-8009,00 тыс. руб.; 2020 год – 8009,00 тыс. руб.; 2021 год – 8009,00 тыс. руб.; прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 3093,09 тыс. руб., в том числе: 2015 год- 1573,09 тыс. руб.; 2016 год- 1520,00 тыс. руб.; 2017 год- 0,00 тыс. руб.; 2018 год- 0,00 тыс. руб.; 2019 год -0,00 тыс. руб.; 2020 год -0,00 тыс. руб.; 2021 год -0,00 тыс. руб.; |

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

В транспортной системе Ханкайского муниципального района сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики района, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов.

Между тем, состояние дорожной сети в Ханкайском муниципальном районе далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития, финансированием.

Исходя из большей значимости ее решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития муниципального района, направлений развития дорожной сети, максимального использования производственного, ресурсного, инвестиционного потенциала разработана  подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»  охватывающая период с 2015 по 2021 годы.

Протяженность дорог общего пользования Ханкайского муниципального района составляет  157,3 км, из них: дорог с асфальтобетонным покрытие – 20,4км, грунтовых дорог – 136,9 км.

Большая часть протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий, 87% автомобильных дорог местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60% по Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2014 г. 87% общей протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по Российской Федерации составляет 61,4%.

Серьезным недостатком дорожной сети является недостаточная прочность дорожной одежды существующих дорог. Большинство участков муниципальных дорог строились для пропуска транспортных средств с осевой нагрузкой до 6 тонн, в то время как современные грузовые автомобили имеют нагрузку 10 тонн на ось.

Из-за низкого качества дорог  денежные средства, выделяемые на ремонт дорожной сети, расходуются на ремонт и поддержание дорог в проезжем состоянии. В настоящее время в основном выполняются работы по  замене предельно изношенных и разрушенных дорог.

Вследствие недостаточного финансирования дорожных работ на протяжении ряда лет  количество дорог, требующих ремонта, увеличивается из года в год. Для предотвращения разрушения автодорог необходимо выполнить ряд неотложных мер. Исходя из межремонтного срока в 6 лет, необходимо ежегодно выполнять ремонт не менее 26 км.

Стоимость и объемы дорожных работ уточняются при разработке проектно-сметной документации.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах муниципального района по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли Ханкайского муниципального района стало создание в 2013 году дорожного фонда, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог муниципального района позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

# ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и в целях реализации социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.

Главной целью подпрограммы является создание современной и эффективной сети автомобильных дорог Ханкайского муниципального района в результате строительства новых, реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог за счет выполнения ремонта или капитального ремонта. Выполнение главной цели подпрограммы будет эффективно содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровней населения.

Решение этой задачи позволит увеличить долю автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2021 году до 20% общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

обеспечение реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых;

организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения в пределах утвержденных нормативов.

# 3.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития Ханкайского муниципального района на период до 2021 года.

К таким показателям относятся:

протяженность вновь построенных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них;

доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог;

протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог.

Реализация данных мероприятий позволит:

довести долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 20%;

обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования;

сократить транспортные издержки, повысить скорость движения, улучшить качество и снизить время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

повысить эффективность бюджетных расходов путем совершенствования системы управления, развития системы закупок для государственных нужд в дорожном хозяйстве и ценообразования;

повысить качество дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, внедрить достижения научно-технического прогресса.

# 4.ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ПОДПРОГРАММЫ

# МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития Ханкайского муниципального района.

Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых обеспечит выполнение мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог  местного значения.

Мероприятиями по организации комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог являются выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог планируется решать посредством мероприятий по круглогодичному осуществлению работ по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусматривается обеспечить в соответствии с выделяемыми объемами финансирования:

круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования Ханкайского муниципального района и искусственных сооружений на них с учетом требований нормативных документов и условий безопасности движения;

осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог;

проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения задач, установленных в подпрограмме.

Ответственным исполнителем подпрограммы от имени Администрации района является отдел жизнеобеспечения Администрации.

Реализация мероприятий подпрограммы в части осуществления закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же осуществляется путём предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с порядком, установленным Администрацией Ханкайского муниципального района.

### 6. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  за счет средств местного бюджета составит-68909,712 тыс. руб., в том числе:

2015 год-5882,00 тыс. руб.;

2016 год-14109,00 тыс. руб.;

2017 год-10072,00 тыс. руб.;

2018 год-14819,712 тыс. руб.;

2019 год-8009,00 тыс. руб.;

2020 год – 8009,00 тыс. руб.;

2021 год – 8009,00 тыс. руб.;

прогнозная оценка объемов финансирования реализации подпрограммы за счет средств краевого  бюджета – 3093,09 тыс. руб., в том числе:

2015 год- 1573,09 тыс. руб.;

2016 год- 1520,00 тыс. руб.;

2017 год- 0,00 тыс. руб.;

2018 год- 0,00 тыс. руб.;

2019 год -0,00 тыс. руб.;

2020 год -0,00 тыс. руб.;

2021 год -0,00 тыс. руб.;

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей областного и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к Программе.