**РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,**

**реализуемых на территории Ханкайского муниципального района**

**за период с 2020 г. по 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инициатор инвестиционного проекта (инвестор) | Наименование инвестиционного проекта, место его реализации, краткое описание | Источники финансирования | Общая стоимость инвестиционного проекта, млн. руб. | Срок реализации инвестиционного проекта | Примечание |
| 1 | Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения | Благоустройство общественных и дворовых территорий Камень-Рыболовского сельского поселения | Краевой  Местный | 9,43  1,37 | 2020 | |  | | --- | | 1. Заключен контракт № 0120300019820000001002 от 27.03.2020 на сумму 3 006 691,92 рублей на выполнения работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения в 2020 году:  А). с. Новоселище ул. Комсомольская, (возле сельского дома культуры);  Б). с. Мельгуновка ул. Ленинская, (возле сельского дома культуры);  В) с. Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, (возле сельского дома культуры).  Подрядчик ООО «Моя площадка». Согласно муниципальному контракту срок выполнения работ до 20.06.2020г. Работы завершены. Подписан АВР №1 от 29.05.2020г.  2. По общественной территории «Тополиная аллея (от автостанции до перекрестка улиц Трактовая-Жукова), Ханкайский район с. Камень-Рыболов ул. Трактовая. Заключен МК с ООО "Олимп", от 27.04.2020 № 01203000198200000020002 на сумму 7 247 360,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета 6453048,42 руб . Срок выполнения работ до 01.09.2020 | |  | |  | |  | |
| 2 | Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения | Капитальный ремонт центрального дома культуры в с. Камень-Рыболов, ул. Кирова д.10 | Краевой  Местный | 5,43 | 2020 | |  | | --- | | 1. Муниципальный контракт № 01203000198200000030001 от 21.04.2020 на капитальный ремонт туалета на 1 этаже в фойе здания центрального дома культуры села Камень-Рыболов ул. Кирова, 10, подрядчик ООО "Валькирия" на сумму 1201020,00 руб., в том числе субсидии из КБ - 1189009,80 руб. Срок завершения работ - 01.10.2020. 2. муниципальный контракт № 01203000198200000040002 от 22.04.2020 на ремонт зрительного зала (стен), замена дверей здания Центрального дома культуры с. Камень-Рыболов ул.Кирова 10 подрядчик ООО "Сигнал" на сумму 2753209,00 руб., в том числе субсидии из КБ - 2725676,91 руб. Срок завершения работ - 01.10.2020. 3. По двум муниципальным контрактам работы ведутся. | |  | |  | |  | |
| 3 | Администрация Ильинского сельского поселения | Благоустройство общественных и дворовых территорий Ильинского сельского поселения | Краевой  Местный | 3,0  1,11 | 2020 | Контракт заключен , проект в стадии реализации |
| 4 | Администрация Ханкайского муниципального района | Строительство детского сада на 200 мест в с. Камень -Рыболов, ул. Кирова, д.35 | Краевой  Местный | 247,5 | 2019-2021 | Национальный проект «Демография , Региональный проект «Содействие занятости женщин- создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет», проект в стадии реализации, положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации получено. |
| 5 | Администрация Ханкайского муниципального района | Строительство 2-й очереди водовода в с. Камень-Рыболов - с. Астраханка | Краевой  Местный | 188,65 | 2020-2021 | Национальный проект «Экология» .Региональный проект «Чистая вода», проект в стадии реализации. Контракт подписан с подрядчиком ОАО «Пограничное ПМПМК», Срок выполнения работ до 31.12.2021года. |
| 6 | Администрация Ханкайского муниципального района | Реконструкция стадиона «Урожай» в с. Камень-Рыболов, ул. Кирова ,8а | Краевой  Местный | 120,75  2,92 | 2020-2021 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни», проект в стадии реализации, положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации получено. |
| 7 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) с. Новокачалинск | Краевой  Местный | 6,633  0,128 | 2020 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни», проект в стадии реализации. Контракт заключен с ООО «Вираж КОЛТД» , срок выполнения работ до 20.08.2020 года. |
| 8 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Владимиро-Петровка | Краевой  Местный | 4,26  0,056 | 2020 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни», проект в стадии реализации. Контракт заключен с ООО «Торговое оборудование» . Срок выполнения работ до 20.08.2020 года. |
| 9 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Новоселище | Краевой  Местный | 4,21  0,09 | 2021 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 10 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) с. Астраханка | Краевой  Местный | 6,57  0,13 | 2021 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 11 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Мельгуновка | Краевой  Местный | 4,21  0,09 | 2021 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 12 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) с. Камень-Рыболов | Краевой  Местный | 6,57  0,13 | 2022 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 13 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) с. Камень-Рыболов | Краевой  Местный | 6,57  0,13 | 2022 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 14 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Ильинка | Краевой  Местный | 4,21  0,09 | 2023 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 15 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Октябрьское | Краевой  Местный | 4,21  0,09 | 2023 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 16 | Администрация Ханкайского муниципального района | Установка спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта. С. Троицкое | Краевой  Местный | 4,21  0,09 | 2024 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» |
| 17 | Администрация Ханкайского муниципального района | Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ в с. Камень-Рыболов | Краевой  Местный | 9,90  0,10 | 2020 | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни», проект в стадии реализации. Исполнитель работ ООО «Сигнал» г. Артем, срок окончания работ до 3 августа20250 года |
| 18 | Администрация Ханкайского муниципального района | Капитальный ремонт муниципальных дорог в с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, Дзержинского, Октябрьская | Краевой | 10,0 | 2020 | Капитальный ремонт дорог в с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, Дзержинского, Октябрьская стадии реализации, Контракт заключен с ООО «Спец-Транс». |
| 19 | ООО «Скиф» генеральный директор А.Н. Ефименко | Строительство кирпичного завода в с. Камень- Рыболов полусухого прессования мощностью до 10 млн. штук усл. кирпича в год» | частные источники финансирования | 217,3 | 2020-2021 | Проект реализуется за счет частных инвестиций, проект в стадии поиска инвестора |
| 20 | Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Конкорд ПК» генеральный директор Широков В. В. | Создание рыбоперерабатывающего комплекса в Ханкайском районе | частные источники финансирования | 797,6 | 2019-2024 | Проект реализуется за счет частных инвестиций, проект в стадии реализации |
| 21 | ООО «Дунхай» генеральный директор Уманец В.О. | Организация сезонной базы по сбору и первичной переработке дикоросов на территории Приморского края | частные источники финансирования | 77,89 | 2020-2021 | Проект реализуется за счет частных инвестиций, проект в стадии реализации |
| 22 | А.А. Беккер – генеральный директор ООО «ХАПК «ГринАгро» | Строительство 2-го животноводческого комплекса на 1800 голов в с. Алексеевка Ханкайского района | частные источники финансирования | 3000 | 2017-2021 | Проект реализуется за счет частных инвестиций, проект в стадии реализации |