АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2015 | с. Камень-Рыболов | № | 449-па |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2014 № 739-па |  |
| В связи с изменением объемов бюджетных обязательств, на основании Устава Ханкайского муниципального района, Администрация Ханкайского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Внести в муниципальную программу «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018, годы утвержденную постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2014 № 739-па, следующие изменения: 1.1Строку «Объём средств бюджета Ханкайского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных источников» Паспорта программы изложить в следующей редакции: |
| Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных источников | Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2015-2018 годах составит- 70287,12 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 г. – 23815,04 тыс. рублей; - в 2016 г. – 23557,57 тыс. рублей; - в 2017 г. – 11565,51 тыс. рублей; - в 2018 г. – 11349,00 тыс. рублей. Привлечение финансовых средств федерального, краевого бюджетов, а также внебюджетных источников в период реализации программы не планируется. |
| 1.2.Раздел 8 изложить в следующей редакции: «8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Объем средств бюджета Ханкайского муниципального района, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2015-2018 годах, составит - 70287,12 тыс. рублей, в том числе: - в 2015 г. – 23815,04 тыс. рублей; - в 2016 г. – 23557,57 тыс. рублей; - в 2017 г. – 11565,51 тыс. рублей; - в 2018 г. – 11349,00 тыс. рублей. Привлечение финансовых средств федерального, краевого бюджетов, а также внебюджетных источников в период реализации программы не планируется Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.». |
| 1.3.Приложение №2 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 1.4.Приложение №3 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района. Глава муниципального района - |
| глава Администрации |  |
| муниципального района | В. В. Мищенко |

приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

«Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района

от 30.10.2014 №739-па»

ПЕРЕЧЕНЬ

и краткое описание реализуемых в составе

муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы |
| 2.1. | установка новых экономичных котлов взамен устаревших в целях повышения надежности работы оборудования | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2018 | развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; | Уменьшение надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района; уменьшение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района; | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях .Снижение потерь энергоресурсов. снижение показателя аварийности инженерных сетей. Снижение потерь энергоресурсов |
| 2.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 2.3. | автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения; |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 2.4 | Оплата электроэнергии скважин водоснабжения |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 2.5 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство на достройку второй очереди Ханкайского группового водовода (с. Камень-Рыболов- с. Астраханка) | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2018 | Надёжное и качественное предоставление услуги по водоснабжению и водоотведению жителей с. Камень-Рыболов и с.Астраханка, снижение затрат на оплату электроэнергии. Надёжное и качественное предоставление услуги по водоснабжению и водоотведению жителей, снижение затрат на оплату электроэнергии. | Уменьшение надёжного обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Ханкайского муниципального района; Уменьшение надёжного обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Ханкайского муниципального района; | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов. Снижение потерь энергоресурсов. снижение показателя аварийности инженерных сетей. Снижение потерь энергоресурсов. |
| 2.6 | Изготовление проектно- сметной документация на строительство очистных сооружений в с. Камень-Рыболов |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 2.7 | Замена участка водопроводной сети от перекрёстка ул. Некрасова- ул. Советская до ул. Проточная в с. камень-Рыболов |  | 2015 | 2018 | Надёжное и качественное предоставление услуги по водоснабжению жителей гор.№1, снижение затрат на оплату электроэнергии. | Уменьшение надёжного обеспечения водоснабжением населения Ханкайского муниципального района; | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов. Снижение потерь энергоресурсов. снижение показателя аварийности инженерных сетей. Снижение потерь энергоресурсов. |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы. |
| 3.1. | Приобретение специализированной дорожной техники | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2018 | довести долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, до 14%; обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования; сократить транспортные издержки, повысить скорость движения, улучшить качество и снизить время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом; повысить эффективность бюджетных расходов путем совершенствования системы управления, развития системы закупок для государственных нужд в дорожном хозяйстве и ценообразования; повысить качество дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, внедрить достижения научно-технического прогресса. | Не обеспеченние сохранности существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования; увеличение транспортныех издержкек, уменьшение скорости движения,; уменьшение эффективности бюджетных расходов снижение качество дорожных работ | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.2. | Содержание дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 3.4 | Паспортизация дорог |  | 2015 | 2018 |  |  |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |
| 4.1. | Содержание мест захоронения | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 2015 | 2018 |  |  | 2.1 |
| 4.2. | Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора |  | 2015 | 2018 | общая площадь очистки 18500 м2 | Увеличение несанкционированных свалок | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального района |

приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района

«Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района

от 30.10.2014 №739-па»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 23815,04 | 23557,57 | 11565,51 | 11349,00 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | Х | 14841,70 | 16840,30 | 4514,33 | 5497,00 |
| 2.1 | установка новых экономичных котлов взамен устаревших в целях повышения надежности работы оборудования |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 | Х | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) |  | 952 | 0501 | 0714010 | 240 | Х | 1700,00 | 1533,74 | 1554,65 | 1700,00 |
| 2.3. | автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения; |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Оплата электроэнергии скважин водоснабжения |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 3358,00 | 2706,60 | 2443,50 |  |
| 2.5 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования. | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 9383,70 | 0 | 0 |  |
| 2.5.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования. |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 2548,15 |  |  |  |
| 2.5.2 | Ремонтные работы системы водоснабжения |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 279,85 |  |  |  |
| 2.5.3 | Замена участка водопроводной сети от перекрёстка ул. Некрасова- ул. Советская до ул. Проточная в с. камень-Рыболов |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 636,20 |  |  |  |
| 2.5.4 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство на достройку второй очереди Ханкайского группового водовода (с. Камень-Рыболов- с. Астраханка) |  | 952 | 0502 | 0714020 | 410 |  | 2500,00 | 7900,00 |  |  |
| 2.5.5 | Изготовление проектно- сметной документация на строительство очистных сооружений в с. Камень-Рыболов |  | 952 | 0502 | 0714020 | 410 |  | 2500,00 | 4700,00 |  |  |
| 2.5.6 | Ремонт и замена котельного оборудования |  | 952 | 0502 | 0714020 | 240 |  | 919,5 |  |  |  |
| 2.6 | Формирование уставного капитала МУП |  | 952 | 0502 | 0714020 | 450 |  | 400,00 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | Х | 8176,95 | 6504,00 | 6835,00 | 5852,00 |
| 3.1 | Приобретение специализированной дорожной техники |  | 952 | 0409 | 0727040 | 240 |  | 3505,76 | 3645,00 | 1400,00 |  |
| 3.2 | Содержание дорог общего пользования местного значения |  | 952 | 0409 | 0727040 | 240 |  | 1761,00 | 1620,00 | 1720,00 |  |
| 3.3 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 952 | 0409 | 0727040 | 240 |  | 581,24 | 1239 | 3715 |  |
| 3.3.1 | Капитальный ремонт дороги ул. Октябрьская, ул. Трактовая |  | 952 | 0409 | 0729239 | 240 |  | 2324,95 |  |  |  |
| 3.4 | Паспортизация дорог |  | 952 | 0409 | 0727040 | 240 |  | 4,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  | 796,39 | 213,27 | 216,18 |  |
| 4.1 | Содержание мест захоронения |  | 952 | 0503 | 0794030 | 240 |  | 236,39 | 213,27 | 216,18 |  |
| 4.2 | Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора |  | 952 | 0503 | 0794040 | 240 |  | 560,00 |  |  |  |