ПРОЕКТ



АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.0000 с. Камень-Рыболов № 000–па

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021 -2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 30.03.2020 № 775-КЗ «О Ханкайском муниципальном округе Приморского края», постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 29.08.2018 № 642-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского муниципального района», на основании Устава Ханкайского муниципального района, Администрация Ханкайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021 -2025 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приморские зо

ри» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района –  глава Администрации | |
| муниципального района | А.К. Вдовина |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021 -2025 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Камень-Рыболовский территориальный отдел |
| Соисполнители муниципальной программы | Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел |
| Структура муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Ханкайского муниципального округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Задачи программы | - создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня озеленения и текущего содержания территорий Ханкайского муниципального округа;  - проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Ханкайского муниципального округа при взаимодействии между организациями и учреждениями с привлечением жителей к участию в решении проблем благоустройства  - обеспечение эффективного управления уличным освещением; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами, характеризующими достижения целей муниципальной программы, являются:  - доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - увеличение протяженности сетей уличного освещения с изолированным проводом (СИП): 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - увеличение количества энергоэффективных светильников уличного освещения: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - уровень обеспеченности объектов уличного освещения бесперебойным потреблением электроэнергии: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - постановка на кадастровый учет объекта и оформление кадастрового паспорта: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - очистка от снега территории (за исключением дорожного фонда) в зимнее время года: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - снос (обпил) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения ЖКХ муниципального округа с последующей утилизацией порубочного материала: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - установка и обустройство детских спортивных площадок: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%;  - отсутствие обращений граждан по вопросам благоустройства: 2021 год - 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%, 2024 год – 100%, 2025 год – 100%; |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 2021-2025 годы |
| |  | | --- | | Объем средств бюджета Ханкайского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных источников | | Объем средств бюджета Ханкайского муниципального округа, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы составит на 2021-2025 годы **– 83 150 000,00.** руб.,  в том числе:  2021 год –16 630 000,00 руб.;  2022 год –16 630 000,00 руб.;  2023 год –16 630 000,00 руб.;  2024 год –16 630 000,00 руб.;  2025 год –16 630 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результатами реализации муниципальной программы являются:  - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования к 2025 году- 100%;  - улучшения благоустройства Ханкайского муниципального округа к 2025 году- 100%;  - создание условий для работы и отдыха жителей Ханкайского муниципального округа к 2025 году- 100%;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Ханкайского муниципального округа;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа к 2025 году- 100%;  - совершенствование эстетического состояния территории к 2025 году- 100%;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном округе к 2025 году- 100%;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений к 2025 году- 100%;  - увеличение количества высаживаемых деревьев к 2025 году- 100%;  - увеличение площади цветочного оформления к 2025 году- 100% |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития**

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по  
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно - художественного оформления населённых пунктов.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, нуждаются в ремонте и реконструкции.  
 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без строгой комплексной системы благоустройства Ханкайского муниципального округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Ханкайского муниципального округа. Важна четкая согласованность действий органа местного самоуправления и предприятий, учреждений, субъектов малого предпринимательства, населения, обеспечивающих жизнедеятельность Ханкайского муниципального округа и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Ханкайского муниципального округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**2. Характеристика существующего состояния благоустройства**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального округа. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности организаций и учреждений, занимающихся благоустройством муниципального округа.

Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального округа.

*2.3.1Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.2 Наружное уличное освещение, иллюминация*

Сетью наружного уличного освещения не достаточно оснащена вся территория муниципального округа. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах сел муниципального образования.

*2.3.3. Благоустройство*

Благоустройство в муниципального округа включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству территории муниципального округа (установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, мест отдыха, облагораживание территории, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, дворовых проездов, пешеходных дорожек). В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство Ханкайского муниципального округа.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства муниципального округа.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2021 - 2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ханкайского муниципального округа:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Ханкайского муниципального округа;

- повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания населенных пунктов Ханкайского муниципального округа;

- совершенствование эстетичного вида Ханкайского муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории Ханкайского муниципального округа в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства Ханкайского муниципального округа;

- организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Ханкайского муниципального округа.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- установкой светильников в населенных пунктах;

- вовлечение жителей Ханкайского муниципального округа в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

2.5. Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблем, являются:

2.5.1. Финансово-экономические риски, связанные с дефицитом бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета муниципального округа для обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы. Преодоление данных рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования муниципальной программы, определения приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодной оценки эффективности бюджетных вложений.

2.5.2. Организационные риски, связанные с внесением в законодательство Российской Федерации изменений, определяющих полномочия органов местного самоуправления в области благоустройства. Преодоление данного риска осуществляется путем постоянного мониторинга действующего законодательства Российской Федерации в сфере благоустройства и своевременного внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации. Преодоление организационно-управленческих рисков может быть осуществлено также путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

2.5.3. Социальные риски, связанные со снижением актуальности мероприятий муниципальной программы для жителей округа. Преодоление данных рисков осуществляется путем ежегодного анализа эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределения утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на более актуальные мероприятия муниципальной программы.

1. **Перечень показателей муниципальной программы**

Перечень показателей муниципальной программы приведено в приложение № 1 к настоящей программе.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации, связь с показателями муниципальной программы отражены в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по собственной инициативе, либо во исполнение поручений Главы Ханкайского муниципального округа Приморского края, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей муниципальной программы, степени выполнения муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета Ханкайского муниципального округа и внебюджетных источников в установленном порядке.

Привлечение внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ханкайского муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется Камень-Рыболовским территориальным отделом, Новокачалинским территориальным отделом, Ильинским территориальным отделом посредством:

- закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Программа состоит из трех отдельных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

5.1. Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения:

- текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения: осмотр сетей уличного освещения, аварийно-восстановительные работы на сетях уличного освещения, установка (замена) приборов учета, замена ламп, замена щитов, установка (замена) светильников, вышедших из строя, установка (замена) пускорегулирующей аппаратуры, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), установка (замена) кронштейнов, траверс, снятие показаний приборов учета, ремонт и замена опор, ремонт светильников, монтаж энергосберегающих светильников, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

- оплату расходов за потребленную объектами наружного уличного освещения электроэнергию по показаниям приборов учета.

5.2. Мероприятия, направленные на расходы связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа:

- озеленение скверов, парков и прочих зон включает в себя: подготовка почвы, посадка летников и уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений);

- посадка рассады цветущих растений и уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений);

- уходные работы (прополка, рыхление, формовочная обрезка) за декоративным кустарником, высаженным на территориях общего пользования; посадка кустарников и деревьев;

- устройство газона; изготовление и установка объемных цветочных фигур;

- выкашивание газонов и прочих территорий; устройство новых цветников;

- формовочная обрезка деревьев и кустарников;

- удаление аварийных и ( или) естественно усохших деревьев;

- снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней.

5.3. Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа:

- текущее содержание объектов благоустройства, расположенных на территории Ханкайского муниципального округа (видовых площадок, памятных мест, прогулочных зон, скверов, парков, детских и спортивных площадок, пешеходных зон, дорожек, аллей, тротуаров, придворовых территорий) включает в себя: очистку газонов и пешеходных дорожек от случайного мусора;

- уборка пешеходных дорожек с погрузкой мусора на автотранспорт и вывозом его на полигон ТБО;

- очистка газонов от сухих листьев, сучьев и травы под грабли, очистка урн от мусора;

- мойка леерных ограждений и лестниц;

- очистка пешеходных дорожек от снега и наледи;

- установка (замена) малых архитектурных форм;

- очистку, окраску и (или) побелку элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.);

- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан;

- ремонт лестниц, расположенных на территории муниципального округа;

- закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров на территории муниципального округа.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Формирование муниципального задания не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы по годам и в разрезе источников финансирования, приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета Ханкайского муниципального округа, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

1. **Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

8.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

8.1.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Отдел экономики Администрации Ханкайского муниципального округа отчеты о реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - Годовой отчет) и представляет его в Отдел экономики Администрации Ханкайского муниципального округа;

несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

8.1.2. Исполнитель ежегодно в срок до 15 февраля, следующего за отчетным годом, размещает в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

1. **Методика и система показателей оценки эффективности**

**муниципальной программы**

9.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе Годового отчета.

9.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и выполнения задач муниципальной программы исходя из достигнутых результатов реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки эффективности достижения запланированных результатов муниципальной программы за год фактические значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Расчет фактического выполнения показателей муниципальной программы:

а) применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового.

П

факт

П = -------- x 100 процентов, где:

П

план

П - фактическое значение показателя,

факт

П - плановое значение показателя;

план

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:







*n*

*i*

*i*

*N*

*I*

I

1

,

/

п

п

где:

Iп - степень реализации муниципальной программы;

Iпi - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

9.3. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год (весь период реализации муниципальной программы):

а) при достижении от 85 до 100 процентов запланированных показателей и 100 процентов освоения денежных средств - эффективно;

б) при достижении от 70 до 85 процентов запланированных показателей и освоении более 90 процентов финансовых средств - умеренно-эффективно;

в) при достижении запланированных показателей менее чем 70 процентов и менее 90 процентов освоения финансовых средств - неэффективно.

9.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для всей муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню расходов, включая средства, поступившие из краевого и федерального бюджетов.

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При оценке освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы в случае, если освоение менее 100 процентов и это связано с экономией бюджетных средств, достигнутой при конкурентном способе закупок для муниципальных нужд, оценка освоения приравнивается к эффективной.

9.5.По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем принимается решение:

а) о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

б) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

в) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021 -2025 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021 -2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | доля эксплуатируемых сетей уличного освещения в исправном техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | увеличение протяженности сетей уличного освещения с изолированным проводом (СИП) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | увеличение количества энергоэффективных светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | уровень обеспеченности объектов уличного освещения бесперебойным потреблением электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | постановка на кадастровый учет объекта и оформление кадастрового паспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | очистка от снега территории (за исключением дорожного фонда) в зимнее время года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | снос (обпил) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения ЖКХ муниципального округа с последующей утилизацией порубочного материала | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | установка и обустройство детских спортивных площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | отсутствие обращений граждан по вопросам благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021 -2025 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа" на 2021 -2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие:  Благоустройство территории Ханкайского муниципального округа | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с потреблением электроэнергии, восстановлением, капитальным ремонтом и ремонтом объектов уличного освещения | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 2021 | 2025 | единое управление комплексным благоустройством муниципального округа, привитие жителям муниципального округа любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Ханкайского муниципального округа | показатели  100% |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на расходы связанные с содержанием и развитием озеленения на территории муниципального округа | 2021 | 2025 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на благоустройство муниципального округа | 2021 | 2025 |