**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканского городского округа» на 2018-2024 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Благоустройство территории общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1. | ул. Промышленная, д. 16 –  пер. Клубный, д. 4;  ул. Советская, д.4, 6, 6а, 6б;  ул. Октябрьская, 20;  ул. Октябрьская, д.8, 10, 12, 14,16 | 11135,36 | 11135,356 | 3284,0 | 7831,4 | 19,956 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 19.05.2020 года № 115-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы».  Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 28.07.2020 года № 187-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы». |
| 1.1.1. | ул. Промышленная, д. 16 - пер. Клубный, д. 4 (в рамках субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019-2024 годах) | 3284,0 | 3284,0 | 3284,0 | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 19.05.2020 года № 115-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы». |
| 1.1.2. | ул. Промышленная, д. 16 - пер. Клубный, д. 4;  ул. Советская, д.4, 6, 6а, 6б;  ул. Октябрьская, 20;  ул. Октябрьская, д.8, 10, 12, 14,16  (в рамках бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства Магаданской области) | 7851,36 | 7851,356 | - | 7831,4 | 19,956 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 28.07.2020 года № 187-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы». |
|  | Всего по программе: | 11135,36 | 11135,356 | 3284,0 | 7831,4 | 19,956 | - |  |

Руководитель

УЖКХАГ Администрации Хижняк В.В.

Дата составления: 22.01.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1.1. | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | шт. | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | - |
| 2.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 100% |
| 2.2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 37 | 22 | 59% |
| 3.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории реализации проектов | % | 9 | 12 | 100% |
| 3.2. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | %  (от общего объёма трудозатрат) | 0,5 | 0 | 0% |
| 3.3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | %  (от общей стоимости работ) | 0,1 | 0 | 0% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 37% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» – достигнута.

Решены следующие задачи:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. создание условий массового отдыха жителей населённых пунктов Среднеканского городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 11 135,36 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

* улучшается внешний облик посёлка и мест массового пребывания населения;
* улучшается экологическая обстановка и создается среда, комфортной для проживания жителей посёлка.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель УЖКХАГ

Администрации Хижняк В.В.

Дата составления:

22.01.2021 года