**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа»**

**на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года**

**за 2020 год нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-72 до ТВК-75а по ул. Дзержинского п. Сеймчан, Магаданской области | 7261,42 | 7261,42 | - | 6970,0 | 291,42 | - | Проведена замена участка ТВС по ул. Дзержинского п. Сеймчан с применением улучшенных материалов |
| 2 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-75а до ТВК-88 по ул. Советская п. Сеймчан, Магаданской области | 4793,09 | 4793,09 | - | 4570,0 | 223,09 | - | Проведена замена участка ТВС по ул. Советская п. Сеймчан с применением улучшенных материалов |
| 3 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-133а до ТВК-132 по ул. Лазовская п. Сеймчан, Магаданской области | 3373,35 | 3373,35 | - | 3100,0 | 273,35 | - | Проведена замена участка ТВС по ул. Лазовская п. Сеймчан с применением улучшенных материалов |
| 4 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-500 до ТВК-400 по ул. Мазурука п. Сеймчан, Магаданской области | 2550,26 | 2550,26 | - | 2380,0 | 170,26 | - | Проведена замена участка ТВС по ул. Мазурука п. Сеймчан с применением улучшенных материалов |
| 6 | Приобретение, доставка и установка оборудования по водоочистке для модернизации скважины села Верхний Сеймчан | 3500,0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Контракт был расторгнут по инициативе Заказчика в связи с неисполнением договорных обязательств Исполнителем.  |
| 7 | Субсидия на возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды | 1951,93 | 1951,93 | - | - | 1951,93 | - | Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой |
| 8 | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | 3000,0 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани |
| 9 | Субсидия на возмещение затрат на электроэнергию (уличное освещение) | 290,79 | 290,79 | - | - | 290,79 | - | Возмещение затрат по обеспечению населенных пунктов округа уличным освещением |
| 10 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа | 160,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием Исполнителя |
| 11 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному проживанию граждан | 1500,0 | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  | Финансирование затрат предприятия на текущее содержание гостиницы |
| 12 | Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского городского округа | 95000,0 | 95000,0 | - | 95000,0 | 0,0 |  | Оплата задолженности предприятия перед поставщиками за поставленные ТЭР (уголь) |
| Всего по программе 123380,84 | 119720,84 | - | 112020,0 | 7700,84 | - |  |

Руководитель управления В.В. Хижняк

Исп.: Сакк Н.В.

Дата составления:

02.03.2021г.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа» на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года**

**за 2020 год нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования | ед. | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей  | км. | 0,50 | 0,87 | 100 % |
| 3 | Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений | ед. | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 % |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |  |  |  | 50 % [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

**1. Степень достижения целей, решения задач Программы:**

Цель Программы:

- повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.

- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

**2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:**

В 2020 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов было запланировано финансирование в размере 21 478,12 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 17 978,12 тыс.руб., из них 17 020,00 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 958,12 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены частично в объеме 84 % от плана. В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны исполнителя, контракт на приобретение и установку оборудования по водоочистке для модернизации скважины села Верхний Сеймчан был расторгнут, выполнение мероприятия перенесено на 2021 год.

В рамках заключенных соглашений о предоставлении Субсидии на возмещение затрат произведена оплата предприятиям из местного бюджета 6 742,72 тыс. руб., что составляет от плана 100%.

Не исполнено мероприятие по актуализации схем тепло-, водоснабжения, водоотведения по причине отсутствия исполнителя. Выполнение мероприятия и финансирование из средств местного бюджета перенесено на 2021 финансовый год.

 **3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:**

В результате реализации Программы в 2020 году:

- в п. Сеймчан, по ул. Дзержинского, ул. Лазовской, ул. Мазурука, ул. Совесткая произведена замена участков тепловодомагистральных сетей, общей протяженностью 0,87 км.;

- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2020 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2020 году работа осуществлялась по графику (с учетом карантинных мероприятий работа бани была приостановлена), жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг по проживанию граждан в гостинице: в 2020 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- обеспечено бесперебойное освещение улиц Среднеканского городского округа в темное время суток.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления В.В. Хижняк

Исп.: Сакк Н.В.

Дата составления:

02.03.2021 г.