|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ** | | | | | | | | |
| **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | |
| **«Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы»** | | | | | | | | |
| **за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом** | | | | | | | | |
| (период) | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Наружное освещение | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка светодиодных светильников | 80,0 | 65,0 | - | - | 65,0 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2. Благоустройство в дворовых территориях | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм (урн, скамеек, и.т.п.) | 1828,76512 | 1 828,76512 | - | - | 1828,76512 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2.2. | Установка детских игровых комплексов в дворовых территориях | 212,6 | 162,15061 | - | - | 162,15061 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2.3. | Ограждение и обустройство детских площадок | 368,98662 | 368,98662 | - | - | 368,98662 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 3. Озеленение | | | | | | | | |
| 3.1. | Озеленение (высадка деревьев и кустарников) | 142,1 | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 4. Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятия по организации сбора, вывоза несанкционированных свалок | 301,55658 | 301,55658 | - | - | 301,55658 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 4.2. | Установка баков для сбора ТБО | 30,0 | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 5. Санация территории от безнадзорных животных | | | | | | | | |
| 5.1. | Санация территории от безнадзорных животных | 968,4 | 968,4 | - | 803,4 | 165,0 | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 6. Благоустройство в дворовых территориях | | | | | | | | |
| 6.1. | Установка ограждений площадок под баки для сбора ТБО | 19,5 | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 6.2. | Снос ветхих и авариных строений | 6 451,45119 | 6 451,45119 | - | 3372,9 | 3078,55119 | - |  |
|  | Всего по программе | 10 403,35951 | 10 146,31012 | - | 4 176,3 | 5 970,01012 | - |  |

Руководитель

УЖКХАГ Администрации Хижняк В.В.

Дата составления: 02.02.2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ** | | | | | |
| **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |
| **«Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом** | | | | | |
| (период) | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое значение целевого индикатора, | Фактическое значение целевого индикатора, | Эффективность реализации, % |
| TN n | Tfn | (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 15 | 100% |
| 2. | Количество отловленных бездомных животных | шт. | 40 | 0 | 0% |
| 3. | Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО | шт. | 3 | 0 | 0% |
| 4. | Количество установленных баков для сбора ТБО | шт. | 6 | 0 | 0% |
| 5. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 70 | 0 | 0% |
| 6. | Количество установленных детских игровых комплексов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7. | Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 20 | 8 | 40% |
| 8. | Количество обустроенных и огражденных детских площадок | шт. | 0 | 6 | 0% |
| 9. | Количество установленных малых архитектурных форм (урн, скамеек и.т.п.) | шт. | 8 | 101 | 100% |
| 10. | Количество снесённых ветхих и аварийных строений | шт. | 0 | 30 | 0% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 34% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы –совершенствование системы комплексного благоустройства территории; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории; совершенствование эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; активизации работ по благоустройству территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселений; повышение общего уровня благоустройства поселений – достигнута.

Решены следующие задачи:

1.1 организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

1.2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

1.3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

1.4. восстановление и реконструкция уличного освещения, установка энергосберегающих светильников;

1.5. оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

1.6. оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 10 146,31 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

* повышен уровень благоустройства территории поселений;
* улучшено санитарное содержание территорий, экологической безопасности поселений.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель УЖКХАГ

Администрации Хижняк В.В.

Дата составления:

02.02.2021 года