**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 31.03.2017\_ | №\_100\_ |

**О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному**

**пропуску половодья и паводков на территории**

**Среднеканского городского округав 2017 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях безаварийного пропуска весенних паводковых вод, летнего половодья, обеспечения безопасности населения, объектов экономики и снижения ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнением на территории Среднеканского городского округа,

**постановляю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Среднеканского городского округа на 2017 год, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС (О.Ю. Коновалов):

2.1. Разработать мероприятия по защите объектов жизнеобеспечения населенных пунктов округа.

2.2 Назначить ответственным за доведение сигналов оповещения до населения в период прохождения весеннего паводка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ф.Ф. Трибух

Исп. Коновалов О.Ю.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от \_31.03.2017 № \_100\_\_\_\_\_\_

## П Л А Н

**мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Среднеканского городского округа на 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата исполнения | Исполнитель |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ округа по противопаводковым мероприятиям | 30.03.2017 г. | Председатель КЧС и ПБ, члены комиссии |
| 2. | Проверка мостовых сооружений и обеспечения их готовности к безаварийному пропуску паводковых вод.  Проведение мероприятий по берегоукреплению в районе Склада ТБО, водозаборных сооружений, дороги на поселковое кладбище. Организация расчистки русла реки Сеймчан от наносов деревьев. | 15.05.2017– 30.05.2017 г. | Директор ОГБДЭУ «Среднеканское»,  МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 3. | Проведение комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения | 15.05.2017 – 30.05.2017 г. | Председатель КЧС и ПБ, члены комиссии |
| 4. | Создание в районе единой системы информирования по прохождению паводкового периода | 30.04.2017 г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 5. | Организация дежурств оперативных групп в угрожаемый период во время вскрытия рек | 14.05.2017 – 30.05.2017 г. | КЧС и ПБ, начальник отдела ГО и ЧС округа |
| 6. | Организация пунктов наблюдения за состоянием ледового покрова на реке Колыма (приказом по предприятию) | 10.05.2017 – 30.05.2017 г. | КЧС и ПБ, ПЧ-17, ОтдМВД России по Среднеканскому району |
| 7. | Создание спасательной дежурной команды в случае возникновения ЧС в результате паводка из свободных от дежурства работников ПЧ-17 ГПС по Среднеканскому району | 10.05.2017 –31.05.2017 г. | Начальник ПЧ-17ГПС по Среднеканскому району,  руководители НАСФР |
| 8. | Создание резервов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости на случай ликвидации ЧС, вызванной паводком | 10.05.2017 –31.05.2017 г. | КЧС и ПБ, начальник отдела ГО и ЧС округа |
| 9. | Подготовка к обеспечению возможных эвакомероприятий, проверка пунктов временного размещения населения | до 10.05.2017 г. | КЧС и ПБ, начальник отдела ГО и ЧС округа |
| 10. | Организация взаимодействия с Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС по вопросам регулирования сбросов воды из водохранилищ | до 01.04.2017 г. | начальник отдела ГО и ЧС округа |
| 11. | Ликвидация последствий, возникших в результате паводка (при наступлении таковых) | 20.05.2017 –31.05.2017 г. | НАСФР ГО и ЧС округа |
| 12. | Оценка материального ущерба, нанесенного паводком объектам района, населенных пунктов, оформление документации (при возникновении ущерба) | Во время прохождения всего паводкового периода 2017 г. | КЧС и ПБ Администрации округа, руководители предприятий и организаций округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_