А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_10.06.2020_                            	                                                                                             № 142-п

п. Сеймчан

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный

период 2020-2021 годов

В целях обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов, в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 18 мая 2020 года № 346-пп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

- Создать межведомственную комиссию по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов.

- Утвердить:

  - Состав межведомственной комиссии по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (приложение  № 1).

  - Положение о межведомственной комиссии по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (приложение  № 2).

  - План заседаний межведомственной комиссии по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (приложение  № 3).

  - График подготовки объектов социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (приложение  № 4).

  - График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов  (приложение  № 5).

  - Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (приложение  № 6).

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Среднеканского городского округа (приложение  № 7).

- Руководителю управления ЖКХАиГ Администрации Рудзевич М.Ю. организовать работу по реализации комплекса организационных мероприятий для мониторинга состояния выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от 18.05.2020 г. № 346-пп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов».

- Установить сроки окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа до 01 сентября 2020 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шохина А.А.

- Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава Администрации                                                                              О.Н. Герасимова

Исп. Унжакова О.Г.

Приложение № 1

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от _10.06.2020 № _142-п

СОСТАВ

межведомственной комиссии по мониторингу и координации

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно - энергетического комплекса и социальной сферы

Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний

отопительный период 2020-2021 годов

| Герасимова Оксана Николаевна | Глава Администрации Среднеканского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Шохин Алексей Алексеевич | Заместитель Главы Администрации Среднеканского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Унжакова Ольга Геннадьевна | Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, муниципального контроля и административной практики управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Андрющенко Екатерина Станиславовна (по согласованию) | Главный государственный санитарный врач по Среднеканскому району |
| Бендеберя Наталья Николаевна | Руководитель управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа |
| Волков Василий Александрович | Директор МКУ «Спортивная школа п. Сеймчан» |
| Ишмуратов Роберт Рафкатович | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Среднеканского городского округа |
| Маслов Олег Константинович | Директор МУП «Сеймчантеплосеть» |
| Рудзевич Марина Юрьевна | Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа |
| Сероштан Андрей Викторович | Заместитель директора СМУП «Коммунальник» |
| Сивакова Наталья Вячеславовна | Председатель Общественной палаты Среднеканского городского округа |
| Сикорская Елена Сергеевна | Начальник отдела культуры Администрации Среднеканского городского округа |
| Смалий Виктор Люсильевич | Консультант по вопросам ЖКХ и благоустройства Администрации Среднеканского городского округа |
| Старченко Александр Иванович | Начальник территориального отдела с. Верхний Сеймчан Администрации Среднеканского городского округа |
| Шарий Николай Леонидович (по согласованию) | Главный врач МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» |

__________________________

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от 10.06.2020__ № _142-п

Положение

о межведомственной комиссии по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов

- Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов (далее – Комиссия) создана для координации взаимодействия исполнительных органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Среднеканского городского округа и хозяйствующих организаций по вопросам обеспечения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов.

1.2. При осуществлении своей деятельности Комиссии руководствоваться:

- правилами оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 года;

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утвержденным Госстроем России;

- организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 г. № 203.

1.3. Целью деятельности Комиссии является проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов.

1.4. Основными задачами деятельности Комиссии являются:

1.4.1. проверка выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов;

1.4.2. оценка готовности объектов коммунального комплекса;

1.4.3. проведение проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами (далее организации);

1.4.4. проведение проверки потребителей тепловой энергии;

1.4.5. оценка готовности объектов социальной сферы Среднеканского городского округа.

2. Полномочия и права Комиссии

2.1. Полномочия Комиссии:

2.1.1. по объектам электроснабжения - проверяет выполнение основных и дополнительных условий готовности объектов электроснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов.

2.1.2. По объектам теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверяет:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих организациям тепловых сетей;

6) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства и (или) реконструкции принадлежащих организациям тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве и (или) реконструкции, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

14) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.

2.1.3. В отношении готовности жилищного фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов:

Комиссия проверяет организации, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами на предмет выполнения такими организациями следующих мероприятий:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

10) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

11) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

12) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

13) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.

2.1.4. По оценке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов:

Комиссия проверяет потребителей тепловой энергии в части выполнения следующих мероприятий:

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

3) проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4) проверка состояния утепления зданий, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

7) работоспособность защиты систем теплопотребления;

8) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

9) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

10) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

11) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

12) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.

2.1.5. Согласовывает с организацией сроки устранения выявленных недостатков и осуществляет контроль их устранения.

2.1.6. Производит повторную проверку готовности организации к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения.

2.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения.

1. Комиссия в целях реализации своих полномочий вправе:

1) вносить на рассмотрение Главе Администрации Среднеканского городского округа предложения по совершенствованию деятельности Комиссии, внесению изменений в настоящее Положение и состав Комиссии;

2) запрашивать дополнительную информацию (материалы) по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

3) производить осмотр объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы Среднеканского городского округа в целях реализации настоящего Положения;

4) осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения.

- Состав и порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Администрации Среднеканского городского округа.

3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены Комиссии, привлекаемые к участию в работе Комиссии в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.3. В работе Комиссии принимают участие муниципальные служащие, специалисты структурных подразделений Администрации Среднеканского городского округа, а также представители других органов государственной власти (по согласованию), организаций, объединений, потребителей коммунальных услуг (по согласованию).

3.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

3.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. В иное время заместитель председателя Комиссии принимает участие в её работе на равных основаниях с другими членами Комиссии.

3.6. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство Комиссией;

2) организует деятельность Комиссии;

3) созывает и ведет заседания Комиссии;

4) участвует в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса;

5) осуществляет контроль за ведением протокола на заседании Комиссии.

3.7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости в период с июня по октябрь 2020 года, но не реже одного раза в месяц.

3.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (приложение №1) к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

3.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих из состава Комиссии при открытом голосовании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии (при отсутствии - заместителя председателя Комиссии) является решающим.

3.11. Решения Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, заносятся в протокол заседания Комиссии.

_________________________

Приложение № 3

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от 10.06.2020__ № 142-п

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

межведомственной комиссии по координации действий органов местного самоуправления Магаданской области и мониторингу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов

| Дата проведения заседания | Повестка заседания |
| --- | --- |
| май-июнь 2020 | Утверждение планов по подготовке к работе в осенне-зимний отопительный период (далее - ОЗП) 2020-2021 годов. Финансовая обеспеченность выполнения мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 годов. |
| июль 2020 | Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 годов. Проблемные вопросы. |
| август 2020 | Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 годов. Завершающий этап выполнения мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 годов. Проблемные вопросы. |
| сентябрь 2020 | Оценка выполненных мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 годов. Обеспеченность топливом. Проблемные вопросы. |
| октябрь 2020 | Итоги подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в ОЗП 2020-2021 годов. Проблемные вопросы. |

__________________________________

Приложение № 4

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от _10.06.2020__ № _142-п

ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов

| № п/п | Объекты социального значения | Всего | Динамика подготовки (ед/%) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 июля 2020г. | 01 августа 2020 г. | 01 сентября 2020 г. 100% |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальные объекты | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты сферы образования | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МБОУ СОШ п. Сеймчан | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | МБДОУ Детский сад № 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | МБДОУ Детский сад № 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | МКУ ДО «ЦДОД п. Сеймчан» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объекты сферы культуры | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | МКУК СЦБС | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | МКУК СЦКС | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объекты областного подчинения | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты сферы здравоохранения | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Объекты сферы образования | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | МКУ СШ п. Сеймчан | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | МОГБУ ДО «ДШИ п. Сеймчан» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Объекты культуры | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | МКУК СРК «Музей» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | МКУ «Редакция газеты «Новая Колыма» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

Приложение № 5

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от __10.06.2020__ № 142-п_

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Среднеканского городского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки (ед./%) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 июля 2020 г. | 01 августа 2020 г. | 01 сентября 2020 г. 100 % |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс. кв. метров | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. единиц | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка котельных | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | километров | 30,725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка ветхих тепловых сетей | километров | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка водозаборов | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка водопроводных сетей | километров | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка ветхих сетей водопровода | километров | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка канализационных сетей | километров | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка ветхих канализационных сетей | километров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Подготовка электрических сетей | километров | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подготовка ветхих электрических сетей | километров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка трансформаторных подстанций | единиц | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. кв. метров | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Подготовка мостовых сооружений | единиц | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Формирование аварийного запаса материально- технических ресурсов | млн. рублей | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

Приложение № 6

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от 10.06.2020__ № _142-п

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения

к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов

| № п/п | Мероприятие | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Планово-предупредительный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | согласно графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные |
| 2 | Техническое освидетельствование котлов и техническое диагностирование отработавших нормативный срок эксплуатации котлов (режимно-наладочные испытания в соответствии с действующими нормами, правилами и установленной законодательством периодичностью) | 3 к/а – в п. Сеймчан, сентябрь 2020г. 5к/а – в с. Верхний Сеймчан, сентябрь 2020г. |
| 3 | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | - |
| 4 | Осмотры и техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок | Котельная с. Верхний Сеймчан, сентябрь 2020г. |
| 5 | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного периода |
| 6 | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники. Июнь-август 2020г. |
| 7 | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и поверка приборов и систем контрольно- измерительных приборов, и автоматики, сигнализации | Июнь-сентябрь 2020г. |
| 8 | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения отопительного периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершении регламентных работ |
| Тепловые сети |
| 9 | Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей с устранением выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей, работающих с параметрами теплоносителя более 115°С, отработавших нормативный срок службы | все сети |
| 10 | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети, июнь-август 2020г. |
| 11 | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | - |
| 12 | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | - |
| 13 | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | Июнь-сентябрь 2020г. |
| 14 | Режимная наладка систем теплоснабжения | Сентябрь 2020г. |
| Электрические сети |
| 15 | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16 | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 17 | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | 5 ДЭС (котельные, водозабор, очистные) – июнь-июль 2020г. |
| 18 | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети |
| 19 | Осмотры зданий, сооружений и сетей | не реже одного раза в 2 месяца |
| 20 | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | постоянно |
| 21 | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | - |
| 22 | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия (промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды, другие мероприятия); ремонтные работы (замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков, другие мероприятия) | Июнь-август 2020г., по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |
| 23 | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | Июнь-август 2020г. |
| 24 | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного периода | В течение года |
| 25 | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах | все здания, Июнь-август 2020г. |
| 26 | Промывка систем отопления и калориферов | все системы и калориферы, Июнь-август 2020г. |
| 27 | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторных узлов | Внутридомовые коммуникации, июнь-август 2020г. |
| 28 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные нормативными документами |
| 29 | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 30 | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |

___________

__________________________

Приложение № 7

Утверждена

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от __10.06.2020__ № _142-п

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Среднеканского городского округа

## 1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

## Порядок проведения проверки

2.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребители тепловой энергии | 51 | с 20.08.2020 по 30.08.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 2. | Объекты социальной сферы | 10 | с 16.08.2020 по 23.08.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 3. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 21.08.2020 по 30.08.2018 | В соответствии с приложением № 3 |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2.4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

2.4.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3.

2.4.2. Потребители тепловой энергии представляют в управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 3 Программы.

_____________________________

## Приложение № 1

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

Среднеканского городского округа

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _________ / ________ гг.

________________________                                                                                «___» ______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в  соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от ______________ 20__ г. "____", утвержденной __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с "__" _____________ 20__ г.  по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к  отопительному  периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _______________________________________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________________________________.

В ходе  проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила: _________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ______ / _______ гг.

Председатель Комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя Комиссии:__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:

_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 20__ г. ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

## _________________________

## Приложение № 2

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

Среднеканского городского округа

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ________

___________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

_________________________

## Приложение № 3

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

Среднеканского городского округа

Требования

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с указанием сроков устранения замечаний.

## ____________________________

## Приложение № 4

к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

Среднеканского городского округа

Требования

по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7) состояние трубопроводов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний.

_____________________