ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Благоустройство территории Среднеканского городского округа

на 2017-2021 годы"

за ____2018 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ/ ОЭЗ | МБ | ВБ |  |
| I. Обеспечение комфортными условиями проживания населения Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы |
| 1. | Наружное освещение |
| 1.1. | Установка светодиодных светильников | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 1 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство в дворовых территориях |
| 2.1. | Приобретение и установка урн, скамеек | 52 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 39 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 13 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка детских игровых комплексов в дворовых территориях | 1210,6 | 1210,6 |  | 1082,6/ 101 | 27 |  | Приобретено 3 детс. игровых компл и МАФ |
|  | п.Сеймчан | 1210,6 | 1210,6 |  | 1082,6/ 101 | 27 |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ограждение и обустройство детских площадок | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 2 | 1210,6 | 1210,6 |  | 1082,6/ 101 | 27 |  |  |
| II. Санитарное содержание территорий поселений Среднекакнского городского округа на 2017-2021 годы |
| 3 | Озеленение |
| 3.1. | Озеленение (высадка деревьев и кустарников) | 142,1 | 14,97 |  |  | 14,97 |  | Высажено 30 дер. |
|  | п.Сеймчан | 142,1 | 14,97 |  |  | 14,97 |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 3 | 142,1 | 14,97 |  |  | 14,97 |  |  |
| 4. | Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях |
| 4.1. | Мероприятия по организации сбора, вывоза несанкционированных свалок | 851,49 | 851,49 |  |  | 851,49 |  | Вывезено 147 свалок |
|  | п.Сеймчан | 851,49 | 851,49 |  |  | 851,49 |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка баков для сбора ТБО | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 4 | 851,49 | 851,49 |  |  |  |  |  |
| 5. | Санация территории от безнадзорных животных |
| 5.1. | Санация территории от безнадзорных животных | 976 | 976 |  | 976 |  |  | Отловлено 44 собаки |
|  | п.Сеймчан | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 5 | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
| 6. | Благоустройство в дворовых территориях |
| 6.1. | Установка ограждений площадок под баки для сбора ТБО | 19,5 | 0 |  |  |  |  | Огорожено 12 площадок |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 6 | 19,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 3399,69 | 3053,06 |  | 2159,6 | 893,46 |  |  |

Зам. главы Администрации, руководитель управления

ЖКХГЗИО						                                                                                                           Матолич Р.И.

Дата составления:

21.03.2019 года

Исп. Пензин И.Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Благоустройство территории Среднеканского городского округа

на 2017-2021 годы"

за ____2018 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | 5 | 147 | 100 |
| 2. | Количество установленных баков для сбора ТБО | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 70 | 30 | 42,86 |
| 4. | Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 50 | 44 | 88 |
| 5. | Количество отловленных бездомных животных | шт. | 40 | 44 | 100 |
| 6. | Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО | шт. | 3 | 12 | 100 |
| 7. | Количество установленных детских игровых комплексов | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Количество обустроенных и огражденных детских площадок | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество установленных урн, скамеек | шт. | 8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 47,87% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы:

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории;

-повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания территории;

-совершенствование эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселений;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий поселений;

- повышение общего  уровня благоустройства поселений,

- разработка мероприятий по приведению в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам дворовых покрытий;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения;

- освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Решены следующие задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- ликвидация скоплений безнадзорных животных;.

Не решены следующие задачи:

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2018 год составил 3053,06тыс.руб., что составляет от плана(3399,69)89,8%.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2018 году:

- улучшение состояния территории поселений;

- совершенствование эстетического состояния территории;

-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселениях.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

В программу необходимо внести корректировку мероприятий.

Зам. главы Администрации,

руководитель управления ЖКХГЗИО                                                        Матолич Р.И.

21.03.2019 года

Исп. Пензин И.Н.