|  |
| --- |
| **ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**  |
| **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| **«Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы»** |
| **за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом** |
|  (период) |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Наружное освещение |
| 1.1. | Установка светодиодных светильников | 80,0 |  65,0  |  -  |  -  | 65,0 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2. Благоустройство в дворовых территориях |
| 2.1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм (урн, скамеек, и.т.п.) | 1828,76512 |  1 828,76512  |  -  |  -  | 1828,76512 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2.2. | Установка детских игровых комплексов в дворовых территориях | 212,6 |  162,15061  |  -  |  -  | 162,15061 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 2.3. | Ограждение и обустройство детских площадок |  368,98662  |  368,98662  |  -  |  -  | 368,98662 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 3. Озеленение |
| 3.1. | Озеленение (высадка деревьев и кустарников) | 142,1 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 4. Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях |
| 4.1. | Мероприятия по организации сбора, вывоза несанкционированных свалок | 301,55658 |  301,55658  |  -  |  -  | 301,55658 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 4.2. | Установка баков для сбора ТБО | 30,0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 5. Санация территории от безнадзорных животных |
| 5.1. | Санация территории от безнадзорных животных | 968,4 |  968,4  |  -  | 803,4 | 165,0 |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 6. Благоустройство в дворовых территориях |
| 6.1. | Установка ограждений площадок под баки для сбора ТБО | 19,5 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.03.2017 года № 93 утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы". |
| 6.2. | Снос ветхих и авариных строений |  6 451,45119  |  6 451,45119  |  -  | 3372,9 | 3078,55119 |  -  |   |
|   | Всего по программе |  10 403,35951  |  10 146,31012  |  -  |  4 176,3  |  5 970,01012  |  -  |   |

Руководитель

УЖКХАГ Администрации Хижняк В.В.

Дата составления: 02.02.2021 года

|  |
| --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  |
| **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ** |
| **«Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы»** |
|  |  |  |  |  |  |
| **за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом** |
|  (период) |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановое значение целевого индикатора, | Фактическое значение целевого индикатора, | Эффективность реализации, % |
| TN n | Tfn | (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1.         | Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 15 | 100% |
| 2.         | Количество отловленных бездомных животных | шт. | 40 | 0 | 0% |
| 3.         | Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО | шт. | 3 | 0 | 0% |
| 4.         | Количество установленных баков для сбора ТБО | шт. | 6 | 0 | 0% |
| 5.         | Количество высаженных деревьев и кустарников  | шт. | 70 | 0 | 0% |
| 6.         | Количество установленных детских игровых комплексов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7.         | Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 20 | 8 | 40% |
| 8.         | Количество обустроенных и огражденных детских площадок  | шт. | 0 | 6 | 0% |
| 9.         | Количество установленных малых архитектурных форм (урн, скамеек и.т.п.) | шт. | 8 | 101 | 100% |
| 10.      | Количество снесённых ветхих и аварийных строений | шт. | 0 | 30 | 0% |
|   | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |   |   |   | 34% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы –совершенствование системы комплексного благоустройства территории; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории; совершенствование эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; активизации работ по благоустройству территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселений; повышение общего уровня благоустройства поселений – достигнута.

Решены следующие задачи:

1.1 организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

1.2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

1.3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

1.4. восстановление и реконструкция уличного освещения, установка энергосберегающих светильников;

1.5. оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

1.6. оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 10 146,31 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

* повышен уровень благоустройства территории поселений;
* улучшено санитарное содержание территорий, экологической безопасности поселений.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель УЖКХАГ

Администрации Хижняк В.В.

Дата составления:

02.02.2021 года