**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 21.03.2016 г. | №56-р |

**Об обеспечении противопаводковых мероприятий**

В связи с наступлением весеннего паводка 2016 года, в целях обеспечения безопасности населения и безаварийного пропуска паводковых вод, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Среднеканского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий по Среднеканскому городскому округу на 2016 год.

2. Разработать мероприятия по защите объектов жизнеобеспечения населенных пунктов округа.

3. Ответственным за доведение сигналов оповещения до населения в период прохождения весеннего паводка назначить председателя КЧС и ПБ Среднеканского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Среднеканского городского округа Смалий В.Л.

Глава Администрации Ф.Ф. Трибух

Исп. Коновалов О.Ю.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Среднеканского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

## П Л А Н

**противопаводковых мероприятий по Среднеканскому городскому округу на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата исполнения | Исполнитель |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ округа по противопаводковым мероприятиям | 01.04.2016 – 10.04.2016 г. | Председатель КЧС и ПБ, члены комиссии |
| 2. | Проверка мостовых сооружений и обеспечения их готовности к безаварийному пропуску паводковых вод.  Проведение мероприятий по берегоукреплению в районе Склада ТБО, водозаборных сооружений, дороги на поселковое кладбище. Организация расчистки русла реки Сеймчан от наносов деревьев. | 15.05.2016– 30.05.2016 г. | Директор ОГБДЭУ «Среднеканское»,  МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 3. | Провести комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения | 15.05.2016 – 30.05.2016г. | Председатель КЧС и ПБ, члены комиссии |
| 6. | Создать в районе единую систему информирования по прохождению паводкового периода | 30.04.2016 г. | Руководитель штаба по делам ГО и ЧС |
| 7. | Организовать дежурство в угрожаемый период во время вскрытия рек | 14.05.2016 – 30.05.2016 г. | КЧС и ПБ, руководитель штаба ГО и ЧС округа |
| 8. | Организовать пункты наблюдения за состоянием ледового покрова на реке Колыма (приказом по предприятию) | 10.05.2016 – 30.05.2016 г. | КЧС и ПБ, ПЧ-17, Отд МВД России по Среднеканскому району |
| 9. | Создание спасательной дежурной команды в случае возникновения ЧС в результате паводка, из свободных от дежурства работников ПЧ-17 ГПС по Среднеканскому району | 10.05.2016 –31.05.2016 г. | Начальник ПЧ-17ГПС по Среднеканскому району,  руководители НАСФР |
| 10. | Ликвидация последствий, возникших в результате паводка (при наступлении таковых) | 20.05.2016 –31.05.2016 г. | НАСФР ГО и ЧС округа |
| 11. | Оценка материального ущерба, нанесенного паводком объектам района, населенных пунктов, оформление документации (при возникновении ущерба) | 20.05.2016 –31.05.2016г. | КЧС и ПБ Администрации округа, руководители предприятий и организаций округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_