ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасностинаселения и объектов экономики Среднеканского района от негативного воздействия паводковых и талых вод на 2012-2020 годы»

за ____2017 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Проведение противопаводковых мероприятий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследований русла и береговой линии проблемных участков рек Среднеканского района и проверка готовности мостовых сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод (акты обследования, разработка схем участков проведения работ с нанесением зоной затопления и пр.) | - | - | - | - | - | - | В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Среднеканского ГО проведено обследование русла и береговой линии р.Сеймчан, а также проверка готовности мостовых сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод. |
| 1.2. | Подготовка технической документации на проведение противопаводковых мероприятий (описание необходимых работ, сметный расчет стоимости этих работ, обоснование проведения работ и пр.) | - | - | - | - | - | - | Сметный расчет сделан, работы выполнены, |
| 1.3. | Подготовка русел рек к пропуску паводковых вод и защите населения и территорий от наводнений (Руслоформирующие работы по корректировке старого русла р.Сеймчанки),в том числе: | 1200,0 | - | - | - | 1200,0 | - | Проведены руслоформирующие работы по корректировке старого русла р. Сеймчан |
|  | - на участке №1 (протяженностью 0,5 км в районе 3 км к северо-западу от п.Сеймчан в районе «свалки») |  | - | - | - |  | - |  |
|  | - на участке №2 (протяженностью 0,5 км в районе 0,6 км к востоку от п.Сеймчан в районе поворота дороги к кладбищу) |  | - | - | - |  | - |  |
|  | - на участке №3 (протяженностью 2,7 км в районе системы затон с.Верхний Сеймчан) |  | - | - | - |  | - |  |
| 2. | Софинансирование работ по уточнению проектно-сметной документации по строительству объекта «Водоограждающая дамба на р.Сеймчан в районе пос.Сеймчан» | - | - | - | - | - | - | Не проводилось |
| 3. | Введение в эксплуатацию, постановка на учет и принятие в муниципальную собственность объекта «Водоограждающая дамба на р.Сеймчан в районе пос.Сеймчан» | - | - | - | - | - | - | Объект находится в стадии строительства, плановый срок сдачи в эксплуатацию в 2019 г. |
| 4. | Осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Водоограждающая дамба на р.Сеймчан в районе пос.Сеймчан» | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнялось |
| 5. | Софинансирование работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта «Водоограждающая дамба на р.Колыма у с.Верхний Сеймчан» | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не выполнялось |
| 6. | Софинансирование работ по капитальному ремонту объекта «Водоограждающая дамба на р.Колыма у с.Верхний Сеймчан» | - | - | - | - | - | - | Капитальный ремонт не проводился |
| Всего по программе |  | 1200,0 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - |  |

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС

Администрации                                                                                                                                        Ишмуратов Р.Р.

Дата составления:

26.01.2018 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Среднеканского района от негативного воздействия паводковых и талых вод на 2012 – 2016 годы»

- Общие итоги реализации Программы:

В рамках исполнения мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера данная программа вносит существенный вклад в защите населения от угроз паводкового характера и является актуальной для Среднеканского городского округа.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение показателя годам |  |  |  |  | Фактически достигнутое значение к 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | доля защищенного населения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | размер предотвращенного ущерба в результате работ по защите населения и территории от воздействия наводнений, паводков и аварий на ГТС 306,4 млн.руб.; | Тыс.руб | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
| 3 | ежегодная экономия на проведении противопаводковых мероприятий 500 тыс.руб. | % | 50 | 25 | 75 | 50 | 50 | 100 |

|  | Критерии оценки | Варианты оценки (формула расчета значения) | Значение оценки критерия (для определения Zj) | Вес критерия в баллах (для определения Uj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами МО «Среднеканский район» | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. | Наличие в отчете о выполнении Программы годовых количественных измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. | Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе | Отношение достигнутых показателей к показателям, запланированным в Программе | От 0 до 1 | 1 (из 5 индикаторов результативные 4) |
| 4. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | Доля <*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 1 (из 8 мероприятий результативные 3) |
| 5. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в начале ее реализации | Доля <*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 3 |
| 6. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 1 |
| 7. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования из средств местного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 1 |
| 8. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 51 |

I. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – Обеспечение безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования «Среднеканский район», объектов экономики и экологическая безопасность территории от воздействия паводковых и талых вод  - достигнута.

Решены следующие задачи:

1.   Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач;

2.   Проведена работа по:

- осуществлению берегозащитных, берегоукрепительных и предупредительных противопаводковых мероприятий;

- обеспечению безопасности функционирования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;

- реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, их оперативное обследование.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2017 году денежные средства выделенные на руслоформирующие работы по корректировке старого русла р.Сеймчан освоены на 100%.

III. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2017 году:

- Частично программные мероприятия выполнены. Эффективность реализации программы в 2017 году составила  50 %. Доля защищенного населения 100 %. Размер предотвращенного ущерба в результате работ по защите населения и территории от воздействия наводнений, паводков и аварий на ГТС 205.6 млн.руб. Ежегодная экономия на проведении противопаводковых мероприятий 500 тыс. руб. Эффективность реализации программы удовлетворительная.

Вывод: Программа признается умеренно эффективной, в нее могут быть внесены изменения.

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС

Администрации                                                           Ишмуратов Р.Р.

Дата составления:

26.01.2018 года