**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | | |
| всего | ФБ | | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Проведение работ по выбору земельного участка, выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | 141,081 | 141,081 | - | 122,481 | | 18,60 | - | Проведена экологическая экспертиза по проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО (выдано заключение с замечаниями, срок устранения – 2020 год) |
| 2. | Оформление документации и постановка на кадастровый учет земельного участка, определенного под строительство полигона для размещения ТКО | 0 | 0 | - | - | | 0 | - | - |
| 3. | Строительство объекта размещения ТКО | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | - | - |
| 4. | Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | - | - |
| 5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 901,94 | 901,94 | - | 0 | | 901,94 | - | Проведены мероприятия по уборке и вывозу мусора в местах несанкционированного размещения в границах округа |
| 6. | Обустройство и ремонт площадок накопления ТКО | 194,70 | 194,70 | - | 0 | | 194,70 | - | Выполнены мероприятия по ремонту и обустройству контейнерных площадок п. Сеймчан и с. В.Сеймчан (6 ед.) |
| 7. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | - | - |
|  | Итого | 1237,721 | 1237,721 | - | 122,481 | | 1115,24 |  |  |
| Всего по программе | | | 1237,721 | - | | 122,481 | 1115,24 |  |  |

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ Администрации Рудзевич М.Ю.

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления: 13.03.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 40 | 40 | 100 |
| 4. | Доля обустроенных и отремонтированных площадок накопления ТКО | % | 20 | 9,5 | 47,5 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 61,9 % [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Среднеканского городского округа – частично достигнута (в пределах запланированных на 2019 год мероприятий).

Решены следующие задачи:

- приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа/вида отходов;

- проведено межевание земельного участка под размещение объекта ТКО, земельный участок поставлен на кадастровый учет;

- разработана проектно-сметная документация на объект размещения ТКО, направлена на экологическую экспертизу;

- ликвидированы несанкционированные свалки черте городского округа в пределах запланированных на год мероприятий.

Не решены следующие задачи:

- строительство, обустройство и безопасное использование полигона ТКО, соответствующего требованиям природоохранного законодательства;

- не проведена государственная экспертиза ПСД на объект размещения ТКО;

- обустройство и ремонт площадок накопления ТКО;

- приобретение контейнеров для сбора ТКО.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 1237,721 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ М.Ю. Рудзевич

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления:

13.03.2020