А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019		                         	                                                          № 193-п

п. Сеймчан

О внесении изменений в постановление  Администрации Среднеканского городского округа от  17 мая 2018 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, а также в целях актуализации отдельных положений муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17 мая 2018 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позицию «Разработчик Программы» изложить в следующей редакции:

| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа |
| --- | --- |

1.1.2. Позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Среднеканского городского округа; Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа |
| --- | --- |

1.1.3. Позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители Программы | Администрация Среднеканского городского округа; Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа; Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа; МУП «Сеймчантеплосеть»; СМУП «Коммунальник» |
| --- | --- |

1.1.4.  Позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 115 203,606 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: I этап – 2018 год – 17 922, 30 тыс. руб. – за счет средств ОЭЗ; - 5 473,119 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета; Всего за 2018 год – 23 395,419 тыс. руб. II этап - 2019 год – 10 127,100 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; - 19916,379 тыс. рублей - за счет средств ОЭЗ; - 9275,308 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; Всего за 2019 год – 39 318,787 тыс. руб. III этап - 2020 год - 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; - 21 830,00 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; IV этап - 2021 год - 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; - 30 659,40 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, в плановом периоде 2022-2028 годов, предусмотренный за счет бюджетных средств, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. Источники финансирования мероприятий: Мероприятия муниципальной программы реализуются на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов, бюджета особой экономической зоны, а также за счет внебюджетных источников. |
| --- | --- |

1.1.5.  Позицию «Важнейшие целевые показатели (индикаторы)  реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования: 2018г.-2ед., 2019г.-2ед., 2020г.-2 ед., 2021г.-2 ед. - протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей: 2018г.-0,36км., 2019г.-0,25км., 2020г.-0,50км., 2021г.-0,58км. - протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей: 2018г.-2,10км., 2019г.-0,9км., 2020г.-0км., 2021г.-0км. - количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений: 2018г.-0ед., 2019г.-1ед., 2020г.-0ед., 2021г.-0ед. - количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения: 2018г.-4ед., 2019г.-0ед., 2020г.-0ед., 2021г.-0ед. |
| --- | --- |

1.1.6.  Позицию «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции:

| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляют: Заместитель Главы Администрации Среднеканского городского округа, руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Среднеканского городского округа |
| --- | --- |

### 1.2. Подраздел 3.2. Раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

### 3.2. Важнейшие целевые показатели и индикаторы:

| № п/п | Наименование индикатора | Еди-ница изме-рения | Плановое значение показателя годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| 1 | Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0,36 | 0,25 | 0,50 | 0,58 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 2,10 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация

Среднеканского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Среднеканского городского округа;

Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа.

Исполнителями Программы являются:

- Администрация Среднеканского городского округа;

- управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа;

- управление финансов Администрации Среднеканского городского округа;

- МУП «Сеймчантеплосеть»;

- СМУП «Коммунальник».

Глава Администрации Среднеканского городского округа, совместно с руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа осуществляет управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность исполнителей Программы.

Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет Управление финансов, Администрации Среднеканского городского округа».

1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

### «6. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию Программы предусматривается выделение средств областного и местного бюджетов в сумме 115 203,606 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы по источникам финансирования следующее:

тыс. рублей

| Источники финанси-рования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2028гг. | Итого 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предусмотренные приложением | 23395,419 | 39318,787 | 21830,00 | 30 659,40 | 0,00 | 0,00 | 115 199,917 |
| Бюджет ОЭЗ | 17922,30 | 19 916,379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37838,679 |
| Областной бюджет | 0,00 | 10 127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10127,10 |
| Местный бюджет | 5473,119 | 9275,308 | 21830,00 | 30 659,40 | 0,00 | 0,00 | 67237,827 |

Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы в зависимости от реальных возможностей бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Магаданской области и органов местного самоуправления Среднеканского городского округа».

2. Приложение к муниципальной программе «План мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Среднеканского  городского округа на 2018-2021 годы и на период до 2028 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за реализацией  настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава Администрации			                    		           О.Н. Герасимова

Исп. Унжакова О.Г.

к муниципальной программе «Комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры Среднеканского

городского округа на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением

Администрации Среднеканского городского округа

от  17.07.2019   г. № _193-п

План мероприятий

по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы и на период до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб. |
|  |  | Всего | ОЭЗ | Местный | Всего | Областной | ОЭЗ | Местный | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный |
| 1. | Подготовка котельных | 16118,462 | 16108,3 | 10,162 | 2478,31 | 0,0 | 2469,08 | 9,23 | 14500,0 | 0 | 14500,0 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных Среднеканского городского округа | 14322,67 | 14320,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,0 | 0 | 14500,0 | 9000,0 | 0,00 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации оборудования КиПа котельной №6 п. Сеймчан | 515,333 | 510,00 | 5,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение и доставка частотных преобразователей для модернизации котельных Среднеканского городского округа | 1280,459 | 1278,3,00 | 2,159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Приобретение и доставка котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан |  |  |  | 786,78 | 0,00 | 784,24 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Приобретение и доставка теплосчетчика (в комплекте) для модернизации котельной №6 п. Сеймчан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 343,20 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение и доставка оборудования для модернизации котлоагрегата КВ-р-11,63-115 №2, котельной №6 п. Сеймчан | 821,790 | 820,00 | 1,79 | 865,33 | 0,00 | 861,64 | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Приобретение и доставка оборудования для модернизации котлоагрегата КВ-р-11,63-115 №2, котельной №6 п. Сеймчан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,20 | 0,00 | 480,0 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | 915,030 | 910,00 | 5,030 | 17471,3 | 17447,3 | 0,00 | 24,0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Приобретение и доставка оборудования, материалов для модернизации тепловодомагистральных сетей п. Сеймчан | 915,030 | 910,00 | 5,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 0 | 800,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Замена участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-4 до ТВК-9 по ул. Дзержинского п. Сеймчан, Магаданской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17471,3 | 17447,3 | 0,000 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подготовка водопроводных сетей и водозаборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10214,233 | 10127,10 | 0,00 | 87,140 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Приобретение дизельной электростанции 30кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Замена участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-4 до ТВК-9 по улице Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10214,233 | 10127,10 | 0,00 | 87,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение водоснабжением населения с. В. Сеймчан | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 | 2139,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,00 | 2150,0 | 0 | 2150,0 | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Субсидия на возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 | 2139,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,00 | 2150,0 | 0 | 2150,0 | 2150,0 | 0,0 | 2150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение банными услугами | 3049,99 | 0,00 | 3049,99 | 4872,60 | 0,00 | 0,00 | 4872,60 | 4350,0 | 0 | 4350,0 | 4600,0 | 0,00 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | 3049,99 | 0,00 | 3049,99 | 4872,60 | 0,00 | 0,00 | 4872,60 | 4350,0 | 0 | 4350,0 | 4600,0 | 0,00 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обеспечение специализированной техникой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14900,0 | 0,0 | 14900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Приобретение экскаватора гусеничного 2,5-3 куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7400,0 | 0,0 | 7400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Приобретение самосвала на базе Камаз 10-15т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Электроснабжение | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 443,34 | 0,00 | 0,00 | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Субсидия на возмещение затрат на электроэнергию (уличное освещение) | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 443,34 | 0,00 | 0,00 | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Разработка нормативной базы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Разработка схемы теплоснабжения Среднеканского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Разработка схемы электроснабжения Среднеканского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Субсидия на возмещение затрат, связзанных с выполнением работ по подготовке объектовжилищно-коммунального комплекса Среднеканского городского округа к отопительному периоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятиям | 23395,419 | 17922,3 | 5473,119 | 39318,787 | 10127,1 | 19916,379 | 9275,308 | 21830,0 | 0 | 21830,0 | 30659,4 | 0 | 30659,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из фактической потребности на реализацию Программы и возможностей областного и местного бюджетов.

_____________________________