**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Благоустройство территории Среднеканского городского округа**

**на 2017-2021 годы"**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ/ОЭЗ | МБ | ВБ |  |
| I. Обеспечение комфортными условиями проживания населения Среднеканского городского округа на 2017-2021 годы |
| 1. | Наружное освещение |
| 1.1. | Установка светодиодных светильников | 0 | 0 |  |  |  |  | Установка по программе №24 «ФСГС» |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 1 | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство в дворовых территориях |
| 2.1. | Приобретение и установка урн, скамеек | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 скам., 25 урн устанавливлено вместе с детскими игровыми комплексами |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка детских игровых комплексов в дворовых территориях и +МАФ | 295,7 | 295,7 |  |  | 295,7 |  |  |
|  | п.Сеймчан | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ограждение и обустройство детских площадок | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 2 | **295,7** | **295,7** |  |  | 295,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Санитарное содержание территорий поселений Среднекакнского городского округа на 2017-2021 годы |
| 3 | Озеленение |
| 3.1. | Озеленение (высадка деревьев и кустарников) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 3 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.  | Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях |
| 4.1. | Мероприятия по организации сбора, вывоза несанкционированных свалок | 822,63 | 521,068 |  |  |  |  | Вывезено 549 свалки в том числе и в рамках программы №8 «Развитие системы обращения с отходами» |
|  | п.Сеймчан | 822,63 | 521,068 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка баков для сбора ТБО  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 4 | **822,63** | **521,068** |  |  |  |  |  |
| 5.  | Санация территории от безнадзорных животных |
| 5.1. | Санация территории от безнадзорных животных | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлов и содержание  | 244,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обращение с без владельцев | 426,9 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | п.Сеймчан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого раздел 5 | **670,9** | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Благоустройство в дворовых территориях |
| 6.1. | Установка ограждений площадок под баки для сбора ТБО | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 6 ограждений установлено в рамках программы №8 «Развитие системы обращения с отходами»  |
|  | п.Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Снос ветхих строений | 879,89 | 769,44 |  |  | 769,44 |  |  |
|  | Закупки  | 80,36 | 80,35 |  |  | 80,35 |  |  |
|  | Итого раздел 6 | **960,25** | 849,79 |  |  | 849,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управления

ЖКХ,АГ Рудзевич М.Ю.

Дата составления:

21.03.2019 года

Исп. Пензин И.Н.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Благоустройство территории Среднеканского городского округа**

**на 2017-2021 годы"**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1. | Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | 3 | 549 | 100 |
| 2. | Количество установленных баков для сбора ТБО | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Количество высаженных деревьев и кустарников  | шт. | 70 | 0 | 0 |
| 4. | Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 20 | 0 | 0 |
| 5. | Количество отловленных бездомных животных | шт. | 40 | 0 | 0 |
| 6. | Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО  | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Количество установленных детских игровых комплексов | ед. | 1 | 7 | 100 |
| 8. | Количество обустроенных и огражденных детских площадок | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Количество установленных урн, скамеек  | шт. | 8 | 50 | 100 |
|  |  |  |  |  | 44,4% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная. В программу необходимо внести корректировку мероприятий.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы:

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории;

 -совершенствование эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселений;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий поселений;

- повышение общего уровня благоустройства поселений,

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения;

- освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Решены следующие задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселениях и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

Часть запланированных задач решены в рамках мероприятий других программ или совместно:

- п. 1.1. Установка 35 светодиодных светильников проведена в рамках мероприятий программы №24 «Формирование современной городской среды Магаданской области»;

- п.4.1. Мероприятия по организации сбора, вывоза несанкционированных свалок. Вывезено 549 свалки в том числе и в рамках программы №8 «Развитие системы обращения с отходами»;

- п.6.1. Установка 6 ограждений площадок под баки для сбора ТБО в рамках программы №8 «Развитие системы обращения с отходами».

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 960,25тыс.руб., что составляет от плана(849,79) 88,5 %.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- улучшение состояния территории поселений;

- совершенствование эстетического состояния территории;

-увеличение количества детских площадок и МАФ.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

ЖКХ, архитектуры

и градостроительства Администрации Рудзевич М.Ю.

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

21.03.2020