**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Проведение работ по выбору земельного участка, выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | 599,00 | 599,00 | - | 511,60 | 87,40 | - | Проведены археологические изыскания по проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО, выдано заключение и справка об отсутствии объектов культурного наследия |
| 2. | Оформление документации и постановка на кадастровый учет земельного участка, определенного под строительство полигона для размещения ТКО | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | Строительство объекта размещения ТКО | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 4. | Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 500,00 | 500,00 | - | 0 | 500,00 | - | Проведены мероприятия по уборке и вывозу мусора в местах несанкционированного размещения в границах округа |
| 6. | Обустройство мест сбора от населения и хранения отходов | 300,00 | 300,00 | - | 0 | 300,00 | - | Выполнены мероприятия по обустройству места размещения отходов п. Сеймчан |
| 7. | Обустройство и ремонт площадок накопления ТКО | 250,00 | 250,00 | - | 0 | 250,00 | - | Выполнены мероприятия по ремонту и обустройству контейнерных площадок п. Сеймчан и с. В.Сеймчан (11 ед.) |
| 8. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  | Итого  | 1649,00 | 1649,00 | - | 511,60 | 1137,4 |  |  |
| Всего по программе | 1649,00 | - | 511,60 | 1137,4 |  |  |

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ Администрации Хижняк В.В.

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления: 20.07.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 50 | 50 | 100 |
| 4. | Доля обустроенных и отремонтированных площадок накопления ТКО | % | 50 | 34,9 | 69,8 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |  |  |  | 67,5 % [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Среднеканского городского округа – частично достигнута (в пределах запланированных на 2020 год мероприятий).

Решены следующие задачи:

- приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа/вида отходов;

- проведено межевание земельного участка под размещение объекта ТКО, земельный участок поставлен на кадастровый учет;

- разработана проектно-сметная документация на объект размещения ТКО, проведены археологические изыскания для получения положительного заключения экологической экспертизы;

- ликвидированы несанкционированные свалки в черте городского округа в пределах запланированных на год мероприятий.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 1649,0 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ В.В. Хижняк

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления:

20.07.2021