ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения

на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»

за ____2019 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов» |
| 1.1. | Проведение анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов организаций образования и социального обслуживания населения с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.11.2018 года №256 утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг |
| 1.2. | Проведение анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов в сфере потребительского рынка с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.11.2018 года №256 утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг |
| 1.3 | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Среднеканского городского округа к проблемам инвалидов | - | - | - | - | - | - | результат опроса показал, что все объекты жизнедеятельности являются условно доступными (посещение возможно с использованием персонала), полная доступность возможна только после реконструкции зданий и помещений |
| 2. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Среднеканском городском округе» Подраздел 2.1 . Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Среднеканском городском округе |
| 2.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | 1,4 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | В 2019 году произведена оплата установки на 1 объекте (установленном в 2018 году). В 2018 году на 2 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова. В 2017 году на 1 объекте установлен пандус. |
| 2.1.2. | Адаптация образовательных организаций дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | - | - | - | - | - | - | В 2018 году на 2 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | В 2019 году 1 объект (библиотека) был обеспечен: электронным ручным видеоувеличителем, средством для чтения книг «Говорящие книги», контрастной лентой и вывеской со шрифтом Брайля. В 2018 году на 4 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | - | - | - | - | - | - | В 2018 году на 3 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.5. | Адаптация объектов органов местного самоуправления для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | 45,22 | 45,22 | - | - | 45,22 | - | В 2019 году на 1 объекте (магазин) оборудован стационарный пандус, на 1 объекте установлены поручни ( УЖКХиГ), на 1 объект приобретен переносной пандус (администрация). В 2018 году на 17 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова. |
| 3. «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Среднеканском городском округе» |
| Подраздел 3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 3.1.1. | Обучение специалистов для работы с инвалидами и маломобильными группами | - | - | - | - | - | - | Специалисты на обучение не направлялись, но проходили внутренний инструктаж в организации |
| Подраздел 3.2. Информационные и просветительские мероприятия для населения в Среднеканском городском округе |
| 3.2.1. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы в СМИ, в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | Не исполнялось |
| 3.2.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | - | - | - | - | - | - | Мероприятия проводилось по иной программе |
| Всего по программе | 96,62 план – 96,62 | - | - | - | - |  |

Руководитель УЭиР

Администрации                                                                                                                                                                               Лысенкова Е.В.

Дата составления:   13.01.2019 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование  доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения  на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»

за ____2019 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Доля объектов прошедших процедуру паспортизации с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | % | 50 | 100 | 100% |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 50 | 100 | 100% |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 100 | 100% |
| 4. | Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры | % | 33 | 100 | 100% |
| 5. | Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта | % | 50 | 100 | 100% |
| 6. | Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления | % | 50 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их  жизненного уровня, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами – частично достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Выявлены ограничения, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и частично устранены путем установки кнопок вызова;

2. Создана правовая база для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов  доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации;

3. Формируется доступная для инвалидов среда жизнедеятельности в различных её сферах.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 96,62 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- улучшается качество жизни инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышается независимость инвалидов и маломобильных групп населения в обществе;

- изменяется общественное сознание в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                                   Лысенкова Е.В.

Дата составления:

13.01.2019 года