АДМИНИСТРАЦИЯ

# СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019                                                                                                                    №_330-п

п. Сеймчан

О внесении изменений

в постановление Администрации Среднеканского городского округа

от 24 ноября 2017 г. № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2022 годы»

В целях актуализации отдельных положений муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 24 ноября 2017 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:

  - Наименование   муниципальной   программы   изложить  в   следующей

редакции:   «Формирование    современной   городской   среды   муниципального

образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы».

  - Пункт 1 указанного постановления изложить  в следующей редакции: «Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению».

  - Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2022 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства,  архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа Рудзевич М.Ю.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести» и  размещению на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ».

Глава Администрации                                                                              О.Н. Герасимова

Исп. Таранец А.О.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от_16.12.2019 №_330-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НА 2018-2024 ГОДЫ»

п. Сеймчан

2017 год

П А С П О Р Т

муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»; - постановление Правительства Магаданской области от 22.09.2017 г. № 838–пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование современной городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы»; - постановление Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016 г. № 448 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ». |
| Заказчик Программы | Администрация Среднеканского городского округа |
| Разработчик Программы | управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа |
| Исполнители и участники Программы | Исполнители: - Администрация Среднеканского городского округа в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства; - Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа; - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Среднеканского городского округа. Участники: - подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - заинтересованные лица (граждане, общественные организации, юридические лица). |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ». Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей населенных пунктов Среднеканского городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения; - озеленение дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего по муниципальной Программе: 710,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 610,2 тыс. рублей в том числе: - 598,6 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 11,6 тыс. руб. - местный бюджет. 2019 год – 00,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 00,0 тыс. руб. - местный бюджет. 2020 год – 20,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 20,0 тыс. руб. - местный бюджет. 2021 год – 20,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 20,0 тыс. руб. - местный бюджет. 2022 год – 20,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 20,0 тыс. руб. - местный бюджет. 2023 год – 20,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 20,0 тыс. руб. - местный бюджет. 2024 год – 20,0 тыс. рублей в том числе: - 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; - 00,0 тыс. руб. - областной бюджет; - 20,0 тыс. руб. - местный бюджет. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | Повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в Среднеканском городском округе: - улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка; -увеличение площади зелёных насаждений. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значения показателей 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Сеймчан 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 0 0 28 49 63 Повышение уровня благоустройства общественных территорий п. Сеймчан 2.1. Доля благоустроенных территорий общего пользования % 0 0 22 35 59 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 3.1. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц % 0,5 % объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории 3.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц % 0,1 % от общей стоимости работ |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Среднеканского городского округа |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы» (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание комфорта, качества и удобства жизни населения в населенных пунктах муниципального образования «Среднеканский городской округ» с численностью населения более 1000 человек. Под этот критерий попадает центр городского округа п. Сеймчан.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, такие как зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности Среднеканского городского округа.

Большое значение в благоустройстве Среднеканского городского округа имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Среднеканского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Большинство дворовых территорий не имеют достаточного наружного освещения. Для освещения используются устаревшие светильники. Необходима реконструкция имеющегося освещения и строительство новых линий.

Внутридворовые проезды в п. Сеймчан имеют бетонное или грунтовое покрытие. Часть проездов находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта. Парковочные места и тротуары во дворах не обустроены.

Ветхие строения, несанкционированные постройки и свалки мусора во дворах негативно влияют на облик и санитарное состояние территорий дворов.

В последние годы планомерно ведется работа по размещению во дворах детских и спортивных площадок. Несмотря на это, уровень оснащенности дворов детскими игровыми комплексами и другими малыми архитектурными формами недостаточен и работу в этом направлении необходимо продолжать.

Анализ состояния территории дворов показал, что общий уровень благоустройства п. Сеймчан является низким. Имеется целый ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. Для обеспечения комплексного подхода к решению данных проблем и определения основных приоритетных направлений деятельности по благоустройству территории требуется участие, как специалистов Администрации, так и, заинтересованных жителей и организаций в обсуждении и реализации мероприятий.

- Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи Программы

Основным приоритетом в области благоустройства в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ» является создание и поддержание современных комфортных условий проживания населения.

Данный приоритет стал основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

- повышение уровня благоустройства мест массового пребывания населения;

- создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании.

Планируется охватить благоустройством все дворовые и общественные территории в п. Сеймчан.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов.

К числу таких рисков относятся:

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием хозяйственного подхода к использованию общего имущества многоквартирного дома;

- экономические риски, связанные с недостаточным количеством подрядных организаций, способных и желающих участвовать в конкурсах на выполнение работ по благоустройству;

- риски, связанные с недостаточным объемом финансирования мероприятий. При существующем низком уровне благоустройства дворовых и общественных территорий поселка Сеймчан требуются значительные финансовые затраты для создания действительно комфортных условий проживания населения.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы» является продолжением реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», начатой в 2017 году. В процессе реализации Программы необходимо учитывать опыт с 2017 года, совершенствуя формы участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству и методы общественного контроля. Это позволит снизить имеющиеся риски и целенаправленно продолжить работу по созданию комфортной городской среды.

В результате выполнения мероприятий, запланированных на 2018-2024 годы, ожидается повышение комфорта городской среды для проживания граждан в п. Сеймчан и как следствие повышение качества жизни населения.

- Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников на 2018-2024 годы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного  бюджета, бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» и иных источников.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, представлен в приложении № 2.

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета.

При этом не менее 2/3 из объема этих средств будет потрачено на благоустройство дворовых территорий, а 1/3 объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий, предусматривающих благоустройство территорий общего пользования.

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек;

- установка урн.

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включает в себя:

- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовой территории;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

- Формы и минимальная доля финансового участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) не требуется.

- Формы и минимальная доля финансового участия и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Форма и минимальная доля финансового участия определяется решением общего собрания собственников в многоквартирном доме.

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием является трудовое участие заинтересованных лиц. Размер трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 0,5 % от объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитанная в соответствии с действующими техническими документами

- установка скамеек – 18,6 тыс. руб. за 1 шт.;

- установка урн – 6,67 тыс. руб. за 1 шт.

- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ, рассчитанная в соответствие с действующими техническими документами.

- монтаж металлического ограждения детской площадки – 5,14 тыс. руб. за 1 п. м;

- озеленение дворовой территории – 3,26 тыс. руб. за 1 кв.м;

- демонтаж устаревших МАФ – 2,58 тыс. руб. за 1 шт;

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования с учетом маломобильных групп населения.

- Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Среднеканского городского округа в рамках подлежащей утверждению Администрацией Среднеканского городского округа в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов – Администрации Среднеканского городского округа.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Администрация Среднеканского городского округа в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией по обеспечению реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» (далее - общественная комиссия) и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация Среднеканского городского округа заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 0,1 процент от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Среднеканского городского округа с момента их зачисления на лицевой счет Администрации Среднеканского городского округа.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации Среднеканского городского округа как главного распорядителя бюджетных средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов предусмотренных Программой.  	Администрация Среднеканского городского округа осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства  Администрации Среднеканского городского округа (далее - Управление ЖКХ, АиГ) обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте  данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление ЖКХ, АиГ  ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Среднеканского городского округа на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов Администрации Среднеканского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  дизайн-проектов  благоустройства дворовых территорий, включенных Программу

12.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,  включенных в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы».

12.2. Дизайн-проект дворовых территорий может быть разработан специализированной организацией, имеющей допуск к соответствующим видам работ, заинтересованными лицами, управлением ЖКХ АиГ.

12.3. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектной документации, в виде отображения дворовой территории на топографической съемке в масштабе с текстовым описанием и визуальным изображением благоустройства дворовой территории и техническим оснащением исходя из установленных минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с расчетом стоимости работ, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, так и в упрощенном варианте в виде изображения дворовой территории.

12.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

12.5. В случае поступления предложений от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

12.6. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территорий населенных пунктов муниципального образования «Среднеканский городской округ», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

12.7. Лица, заинтересованные во включении дворовой территории в муниципальную программу в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», вправе самостоятельно разработать дизайн-проект дворовой территории и направить его в управление ЖКХ АиГ.

12.8. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории размещается на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети Интернет www.admmosrednekan.ru в течение 3 дней с момента его поступления в управление ЖКХ АиГ на срок не менее 7 дней.

12.9. Управление ЖКХ АиГ осуществляет утверждение дизайн-проекта в течение десяти рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 12.8 настоящего Порядка, при отсутствии предложений, замечаний от заинтересованных лиц.

12.10. При поступлении предложений, замечаний от заинтересованных лиц Администрация Среднеканского городского округа в течение 10 дней принимает одно из следующих решений:

- утвердить дизайн-проект с учетом замечаний заинтересованных лиц;

- утвердить дизайн-проект без учета замечаний заинтересованных лиц с письменным указанием оснований отказа в учете указанных замечаний.

12.11. Утвержденный дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети Интернет www.admmosrednekan.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его утверждения.

12.13. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решения Администрации Среднеканского городского округа, если полагают, что нарушены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.

13. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Оценка и включение в муниципальную программу предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий и муниципальных общественных территорий осуществляется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации Среднеканского городского округа № 345 от 22.11.2017 года.

- Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

В соответствии с критериями отбора общественной комиссией  по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы сформирован адресный перечень:

Таблица № 1

| № п/п | Год | Наименование общественной территории | Наименование мероприятия по благоустройству | Дата поступления заявки | Дата и результат общественного обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2018 | ул. Промышленная, д. 16 и пер. Клубный, д. 4 | Установка скамеек, урн, озеленение. | 21.02.2017 | 02.03.2017 |
| 2. | 2019 | ул. Промышленная, д. 16 и пер. Клубный, д. 4 | Уличное освещение. | 25.09.2017 | 04.10.2017 |
|  | 2019 | Площадь п. Сеймчан по ул. Ленина | Уличное освещение. |  |  |
| 3. | 2020 | ул. Промышленная, д. 16 и пер. Клубный, д. 4 | Установка скамеек, урн; установка спортивного комплекса | 25.09.2017 | 04.10.2017 |
| 4. | 2021 | Сквер напротив дома культуры | Уличное освещение; установка скамеек, урн; ремонт пешеходных дорожек; установка ограждения | 30.05.2019 |  |
| 5. | 2021 | ул. Октябрьская, д. 20 | Уличное освещение; оборудование детской площадки; |  |  |
| 6. | 2021 | ул. Ленина, д. 3-а | Уличное освещение; оборудование детской площадки; озеленение | . |  |
| 7. | 2022 | ул. Советская д. 4, д 6, д 6а, д. 6б | Уличное освещение; оборудование детской площадки; установка ограждения |  |  |
| 8. | 2023 | ул. Промышленная, д. 16 и пер. Клубный, д. 4 | Оборудование спортивной площадки |  |  |
| 9. | 2024 | Площадь п. Сеймчан по ул. Ленина | Установка скамеек, урн |  |  |

15.Адресный перечень дворовые территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы»

В соответствии с критериями отбора общественной комиссией  по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы сформирован адресный перечень:

Таблица № 2

| № п/п | Год | Адрес дворовой территории (улица, № дома) | Дата поступления заявки | Дата и результат общественного обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2018 | пер. Клубный д. 4 | 02.10.2017 | 04.10.2017 |
| 2. | 2019 | ул. Северная, д. 9 | 04.12.2017 | 07.12.2017 |
| 3. | 2020 | ул. Промышленная д. 24, 26,26а | 21.09.2019 | 07.10.2019 |
| 4. | 2020 | ул. Северная, д. 11 | 02.08.2019 | 07.10.2019 |
| 5. | 2020 | ул. Северная д. 1а, 3а | 29.08.2019 | 07.10.2019 |
| 6. | 2021 | ул. Октябрьская, д. 8, 10, 12, 14,16 |  |  |
| 7. | 2021 | ул. Лазовская, д. 27 |  |  |
| 8. | 2021 | ул. Октябрьская, д.18 |  |  |
| 9. | 2022 | ул. Лазовская, д. 28 |  |  |
| 10. | 2022 | ул. Промышленная д. 18 |  |  |
| 11. | 2022 | ул. Октябрьская, д. 20 |  |  |
| 12. | 2023 | ул. Промышленная д. 22 |  |  |
| 13. | 2023 | ул. Советская д. 8 |  |  |
| 14. | 2024 | пер. Клубный, д. 2 |  |  |
| 15. | 2024 | ул. Дзержинского, д. 17, 19, 21 |  |  |
| 16. | 2024 | ул. Дзержинского, д. 17а |  |  |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1.

16. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитаны для населенных пунктов муниципального образования «Среднеканский городской округ» с численностью населения более 1000 человек. Под этот критерий попадает центр городского округа поселок Сеймчан.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Сеймчан |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 28 | 49 | 63 | 84 | 100 |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий п. Сеймчан |
| 2.1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 22 | 35 | 59 |  |  |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |
| 3.1. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,5 % объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории |
| 3.2. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,1 % от общей стоимости работ |

17.  Сведения о заказчике, ответственном исполнителе и участниках Программы

Заказчик (координатор) Программы – Администрация Среднеканского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы – управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства  Администрации Среднеканского городского округа.

Исполнители Программы:

- Администрация Среднеканского городского округа в лице управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства  Администрации Среднеканского городского округа;

- Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа;

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Среднеканского городского округа.

Участники Программы:

- подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заинтересованные лица (граждане, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, общественные организации, юридические лица).

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированную по срокам, направлениям деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.

Учитывая ежегодное уточнение объемов финансирования на очередной финансовый год, исполнители Программы вправе ежегодно корректировать объемы работ, уточнять адресный перечень объектов, предлагаемый для работы в текущем году. Процедура отбора и формирования перечня дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в рамках настоящей Программы, производится с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями Администрации Среднеканского городского округа.

Перечень основных мероприятий Программы с исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

План реализации Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы исполнители и участники:

- в пределах своей компетенции, разрабатывают планы, регулирующие сроки и порядок исполнения программных мероприятий;

- организуют реализацию мероприятий Программы, согласовывают с управлением ЖКХ, архитектуры и градостроительства  Администрации Среднеканского городского округа возможные сроки исполнения мероприятий Программы, объемы финансирования Программы, проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы.

Для получения средств из федеральных и областных целевых программ исполнители Программы ежегодно в сроки, определенные вышеуказанными программными документами, направляет заявку муниципального образования «Среднеканский городской округ» в органы исполнительной власти Магаданской области.

Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства  Администрации Среднеканского городского округа как ответственный исполнитель:

- осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, а также при необходимости осуществляет подготовку предложений по уточнению мероприятий Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы;

- обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017 года № 838-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование современной городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы».

Исполнители обязаны:

- использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению;

- в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав участников.

# 18.1. Контроль за соблюдением программных мероприятий

В целях осуществления контроля и координации деятельности при реализации настоящей Программы постановлением Главы Среднеканского городского округа от 31.05.2018 г № 6-пг «О создании при Главе Среднеканского городского округа общественной комиссии по обеспечению реализации муниципального программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2022 годы» утверждена общественная Комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы.

Общественный контроль за реализацией муниципальной Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения дизайн-проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием «Среднеканский городской округ» условий предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- координацию действий исполнителей и участников, направленных на реализацию программных мероприятий;

- сбор информации от исполнителей и участников о реализации Программы и использовании финансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации муниципальной Программы по мероприятиям;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности Программы в целом.

# 19. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Прогнозный объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составляет 710,10  тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе по годам: согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

- Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024 годы»

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 2018-2024 | Администрация Среднеканского городского округа | 457,0 | 407,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 57,7 | 7,7 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 399,3 | 399,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.1 | пер. Клубный д.№ 4 | 2018 | Администрация Среднеканского городского округа | 407,0 | 407,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 399,3 | 399,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.2. | ул. Северная, д. 9 | 2019 | Администрация Среднеканского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.3. | ул. Промышленная д. 24, 26,26а; ул. Северная, д. 11; ул. Северная д. 1а, 3а; | 2020 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.4. | ул. Октябрьская, д. 8, 10, 12, 14,16; ул. Лазовская, д. 27; ул. Октябрьская, д.18 | 2021 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.5. | ул. Лазовская, д. 28; ул. Промышленная д. 18; ул. Октябрьская, д. 20 | 2022 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.6. | ул. Промышленная д. 22; ул. Советская д. 8; пер. Клубный, д. 2 | 2023 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 1.7. | ул. Дзержинского, д. 17, 19, 21; ул. Дзержинского, д. 17а | 2024 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2. | Благоустройство территории общего пользования | 2018-2024 | Администрация Среднеканского городского округа | 253,1 | 203,1 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 53,8 | 3,8 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 199,3 | 199,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.1. | ул. Промышленная, д. 16 - пер. Клубный, д. 4 | 2018 | Администрация Среднеканского городского округа | 203,1 | 203,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 199,3 | 199,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.2. | ул. Промышленная, д. 16 - пер. Клубный, д. 4; Площадь п. Сеймчан ул. Ленина | 2019 | Администрация Среднеканского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.3. | ул. Промышленная, д. 16 - пер. Клубный, д. 4; | 2020 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.4 | Сквер напротив дома культуры п. Сеймчан; ул. Ленина, д. 3-а | 2021 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.5. | ул. Советская д. 4, д 6, д 6а, д. 6б; ул. Октябрьская д.20 | 2022 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.6. | ул. Промышленная, д. 16 и пер. Клубный, д. 4 | 2023 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.7. | Площадь п. Сеймчан по ул. Ленина | 2024 | Администрация Среднеканского городского округа | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |

____________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды  муниципального образования

«Среднеканский городской округ» на 2018-2024годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |
| 1.1.Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем | Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | 2018 год | 2024 год | Благоустроенная дворовая территория в соответствии с правилами благоустройства | Выполнение работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц Показатель 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 2.1. Благоустройство территории общего пользования соответствии с адресным перечнем | Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | 2018 год | 2024 год | Благоустроенная территория общего пользования в соответствии с правилами благоустройства | Выполнение работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования |

___________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды  муниципального образования

«Среднеканский городской округ» на 2018-2024годы»,

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Исполнитель (получатель) денежных средств | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | Итого, в том числе: | 457,0 | 407,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | ФБ | 399,3 | 399,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 57,7 | 7,7 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | Итого, в том числе: | 253,1 | 203,1 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | ФБ | 199,3 | 199,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 53,8 | 3,8 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | Управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды  муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018-2024годы»

План реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | Определение адресного перечня дворовых и общественных территорий благоустройство на следующий год | управление ЖКХ, АиГ Администрации СГО |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение дизайн – проектов | управление ЖКХ, АиГ Администрации СГО |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка и проверка сметных расчётов | управление ЖКХ, АиГ Администрации СГО |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение аукционных торгов, определение на конкурсной основе подрядчика, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Администрация СГО |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приемка работ, выполненных подрядчиком по муниципальным контрактам | Администрация СГО |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________