А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                                                             № _________

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение населения Среднеканского городского округа

комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 1213-па, постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016 № 448 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ», в целях создания комфортных и безопасных условий проживания населения Среднеканского городского округа, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Среднеканского городского округа  комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы» согласно приложению.

2. Утвердить  приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Обеспечение населения Среднеканского городского округа  комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы».

3. Управлению финансов Администрации Среднеканского городского округа предусмотреть средства, необходимые на финансирование программы в бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ».

4. Признать утратившими силу постановление Администрации Среднеканского городского округа от 22.06.2017 г. № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2017-2021 годы»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Врио Главы Администрации				                          О.Н. Герасимова

Исп. Макович Е.Н.

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от_______________ № ______

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Среднеканского городского округа

комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2018 -2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав МО «Среднеканский городской округ»; - Государственная Программа Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы; - постановление Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016 № 448 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ» |
| Заказчик Программы | - Администрация Среднеканского городского округа (далее – Администрация) |
| Разработчик Программы | - Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | - Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Исполнители Программы | - Администрация Среднеканского городского округа, - Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа, - Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа, - поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели и задачи Программы | Цели: - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ»; - оптимизация системы расселения в Среднеканском городском округе, как мера улучшения качества жизни населения; - снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ». Задачи: - ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском городском округе; - переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья; - создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир. |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы»; - Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего по муниципальной программе: 1 344,1 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей. - за счет средств местного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 690,7 тыс. рублей; 2020 год – 254,0 тыс. рублей; 2021 год – 399,4 тыс. рублей. Источник финансирования мероприятий: программа реализуется на условиях софинансирования из бюджетов: областного и местного. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2021 годы |
| Ожидаемый конечный результат Программы | в экономической сфере: - ежегодное сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» на содержание пустующего муниципального жилья. в социальной сфере: - снижение социальной напряженности; - улучшение состояния благоустройства населенных пунктов, имеющих аварийный жилищный фонд |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | -площадь расселяемых жилых помещений малозаселенного жилищного фонда – 482,0 кв.м, -площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда - 3 365,2 кв.м, - количество расселяемых помещений 79 ед., -площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений 3 847,2 кв.м |
| Контроль за исполнением Программы | осуществляют уполномоченные органы в соответствии с их полномочиями |

- Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и  аварийном, признанном непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции жилищном фонде, а также граждан, проживающих в малозаселенном жилищном фонде продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.

Проживая в ветхом и аварийном жилищном фонде, равно как и в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту и реконструкции, а также проживающих в малозаселенном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений и  в целом жилых домов, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населённых пунктов муниципального образования «Среднеканский городской округ» (далее – муниципальное образование), сдерживает развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Большинство граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, а также в малозаселенном жилищном фонде не в состоянии самостоятельно приобрести новые квартиры. Отмечается устойчивая тенденция роста аварийного жилищного фонда в силу естественного старения зданий и недостаточного выделения бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального ремонта и текущего содержания жилищного фонда.

Реализация Муниципальной Программы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания, выполнить обязательства муниципального образования перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, переселить граждан из малозаселенного жилищного фонда, что приведет к значительному сокращению убытков по обслуживанию жилищного фонда, а также снизит социальную напряженность и улучшит архитектурный облик населённых пунктов муниципального образования.

# II. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

Комплексный характер целей и задач Программы обуславливают целесообразность использования программно-целевого метода управления для решения соответствующих задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

Цель Программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

- оптимизация системы расселения в Среднеканском городском округе, как мера улучшения качества жизни населения;

- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ».

В состав Программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Основной целью Подпрограммы №1 является – переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Основной задачей Подпрограммы №1 является - уменьшение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ».

Мероприятия Подпрограммы №1 направлены на обеспечение безопасным и комфортным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем физического износа в процессе его эксплуатации.

Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» (Приложение №3 к настоящему постановлению).

Основной целью Подпрограммы №2 является - оптимизация жилищного фонда путем переселения граждан из малозаселенных жилых домов.

Основной задачей Подпрограммы №2 является - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из малозаселенного жилищного фонда.

Мероприятия Подпрограммы №2 направлены на обеспечения безопасным и комфортным жильем граждан, проживающих в малозаселенных жилых домах.

## Сроки реализации Программы:  с 2018 по 2021 год включительно.

# III. Система целевых индикаторов и ожидаемый конечный

# результат реализации Программы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы, представлены в ниже прилагаемой таблице:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений малозаселенного жилищного фонда | кв. м. | 0 | 482,0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений из домов ветхого и аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 40 | 13 | 26 |
| 3. | Общая площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда | кв. м. | 0 | 1428,6 | 823,4 | 1113,2 |
| 4. | Общая площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений муниципального жилищного фонда | кв. м. | 0 | 1910,6 | 823,4 | 1113,2 |

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- В экономической сфере сокращение объемов финансовых ресурсов, расходуемых из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» на содержание пустующего муниципального жилья.

- В социальной сфере снижение социальной напряженности, улучшение состояния благоустройства населенного пункта, имеющий непригодный для проживания граждан жилищный фонд.

# IV. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Контроль и отчетность за  реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Администрации Среднеканского городского округа от  28.12.2016 г. №448 «Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ Администрации муниципального образования «Среднеканский городской округ».

Заказчиком Программы является Администрация Среднеканского городского округа. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Ответственным исполнителем Программы является Управление ЖКХ,  градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа,

- Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа,

- Поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# V.  Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Управление ЖКХ,  градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации муниципального образования «Среднеканский городской округ», которое несет ответственность за текущее управление ее реализацией и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программой, координирует деятельность всех исполнителей по реализации программных мероприятий, организует ведение отчетности по исполнению программных мероприятий.

Программа исполняется на основании механизмов реализации мероприятий 2-х подпрограмм, входящих в ее состав:

-  Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы»;

- Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы».

По результатам реализации Программы ответственный исполнитель представляет итоговый отчет о выполнении Программы и оценку эффективности за весь период ее реализации.

# VI. Ресурсное обеспечение программы

Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ», расчет представлен в ниже прилагаемой таблице:

| Источник финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | в том числе по годам: |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 690,7 | 254,0 | 399,4 | 1 344,1 |
| Итого | 0,0 | 690,7 | 254,0 | 399,4 | 1 344,1 |
| из общего объема финансирования: |
| Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | 1 209,6 |
| Итого | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | 1 209,6 |
| Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |
| Итого | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Обеспечение населения

Среднеканского городского округа комфортными условиями

проживания на 2018-2021 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель (поручитель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» | 2018 - 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа | 1 209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | Всего: в том числе |
|  |  |  |  | 1 209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
|  | Всего по подпрограмме № 1: | 1 209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» | 2018 - 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 43,0 | 43,0 | Всего: в том числе |
|  |  |  |  | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
|  | Всего по подпрограмме 2: | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Программе: | 1 344,1 | 0,0 | 690,7 | 254,0 | 399,4 |  |

_______________________________________________________

## Приложение № 2

## к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Среднеканского городского округа

комфортными условиями проживания

на 2018- 2021 годы»

Паспорт Подпрограммы №1

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы»

| Наименование Программы | Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы №1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы (далее – Подпрограмма №1) |
| Основание для разработки Подпрограммы №1 | - Государственная Программа Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы; |
| Заказчик Подпрограммы №1 | Администрация Среднеканского городского округа (далее – Администрация) |
| Разработчик Подпрограммы №1 | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы №1 | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Исполнители Подпрограммы №1 | Администрация Среднеканского городского округа; Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа; Юридические и физические лица (далее ЮФЛ) |
| Цели и задачи Подпрограммы №1 | Цели: - Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Среднеканского городского округа, в благоустроенные жилые помещения; - Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда; - ликвидация существующего аварийного жилищного фонда. Задачи: мониторинг жилищного фонда с постоянной актуализацией реестра аварийного жилищного фонда; формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и переселения граждан; приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья); восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы №1 | Всего на реализацию Подпрограммы №1: 1 209,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей. - за счет средств местного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 556,2 тыс. рублей; 2020 год – 254,0 тыс. рублей; 2021 год – 399,4 тыс. рублей. |
| Сроки реализации Подпрограммы №1 | 2018-2021 годы |
| Ожидаемый конечный результаты Подпрограммы №1 | -обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде благоустроенными жилыми помещениями; -ликвидация на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» ветхого и аварийного жилищного фонда; -восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир; -снижение общей площади незаселенного жилищного фонда; -сокращение расходов на содержание пустующего жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы №1 | -площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда - 3 365,20 кв.м; - количество расселяемых помещений - 70 ед.; -площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений 3 365,20 кв.м |
| Контроль за исполнением Подпрограммы №1 | Осуществляют уполномоченные органы в соответствии с их полномочиями. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Одним из приоритетов современной политики является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда на территории Среднеканского городского округа являются следующие факторы:

- естественное старение домов;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- суровые климатические условия;

- высокая изношенность систем инженерного обеспечения.

На территории Среднеканского городского округа в аварийных домах проживает 112 жителей (70 семей), которые  не могут самостоятельно обеспечить себя жильем, соответствующего санитарным нормам.

Администрации Среднеканского городского округа не имеет возможности  предоставить нуждающимся  гражданам жилые помещения на условиях социального найма, в виду отсутствия резервного жилья и финансовых возможностей для переселения граждан.

Обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда является одним из основных направлений современной жилищной политики в деятельности Администрации Среднеканского городского округа.

- Основные цели, задачи Подпрограммы №1 и сроки ее реализации

Основными целями Подпрограммы №1 являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Среднеканского городского округа, в благоустроенные жилые помещения;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация существующего аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации Подпрограммы №1 необходимо решить основную задачу – уменьшение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ».

## Сроки реализации подпрограммы:  с 2018 по 2021 год.

- Финансовое обеспечение Подпрограммы №1

Для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, необходимо предоставить ориентировочно 3365,20 кв.м. благоустроенного жилья. В муниципальном образовании «Среднеканский городской округ» предусматриваются средства бюджета муниципального образования  на условиях софинансирования и средства областного бюджета.

Финансовые ресурсы могут быть направлены:

- на приобретение муниципальным образованием жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке жилья);

- на ремонт (восстановление) пустующего жилья, требующего значительных затрат.

В ниже прилагаемой таблице представлена расшифровка софинансирования  из местного бюджета на  ремонт (восстановление) пустующего жилья, для выполнения Подпрограммы №1:

| Источник финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | в том числе по годам: |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Подпрограмма №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | 1 209,6 |
| Итого | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | 1 209,6 |

Объем и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению.

- Сведения о заказчике и исполнителях Подпрограммы №1

Заказчик Подпрограммы №1 - Администрация Среднеканского городского округа.

Ответственным исполнителем Подпрограммы №1 является Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации муниципального образования Среднеканского городского округа, которое несет ответственность за текущее управление ее реализацией и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы №1, координирует деятельность всех исполнителей по реализации подпрограммных мероприятий, организует ведение отчетности по исполнению подпрограммных мероприятий.

- Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы №1

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы №1, направлены на решение поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию расходов, за счёт выделенных бюджетных ассигнований.

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку муниципальных нормативно-правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Подпрограммы №1.

Организационные мероприятия Подпрограммы №1 направлены на осуществление системы управления и контроля за реализацией Подпрограммы №1, на оказание конкретной помощи гражданам - участникам Подпрограммы №1, формирование базы данных (списков) о гражданах - участниках Подпрограммы №1, а также проведение информационно-разъяснительной работы.

Перечень подпрограммных мероприятий, обеспечивающих реализацию механизма Подпрограммы №1, приведён в Приложении № 2 к Подпрограмме №1.

- Механизм реализации Подпрограммы №1

Реализация Подпрограммы №1 будет осуществляться путем финансирования затрат, предусмотренных в главе III  Подпрограммы №1, согласно запланированным финансовым и физическим объемами на очередной финансовый год, исходя из финансовой возможности.

В процессе исполнения Подпрограммы №1 гражданам, выселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма или собственникам жилья, в соответствии со статьями  86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются гражданам другие жилые помещения по договорам социального найма, собственникам жилья жилье предоставляется по договору мены.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если аварийный дом не включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, собственнику взамен изъятого жилого помещения полагается денежная компенсация по договору выкупа или другая жилая площадь с зачетом стоимости в выкупную цену. Расходы, связанные с переездом (транспортные услуги, временное проживание на съемной квартире, оформление документов и т.д.)  подлежат компенсации из бюджета.

Если дом включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, собственнику взамен изъятого жилого помещения полагается другое жилое помещение с той же площадью, в том же населенном пункте.

Взамен жилого помещения, проживание в котором проходило до выселения на основании договора социального найма, предоставляется аналогичное по площади жилое помещение и заключается  договор социального  найма на предоставляемое помещение.

Контроль по реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический

эффект от реализации Подпрограммы №1

Основными показателями эффективности Подпрограммы №1 являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, количеству и площади расселенных помещений.

В результате реализации Подпрограммы №1 ожидается восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир и  приобретение жилья на вторичном рынке, что позволит:

- переселить - 70/112 (семей/человек);

- расселить – 70 помещений общей площадью 7 351,1 кв.м (вместе с подвалами, местами общего пользования и т.п.), в том числе жилой площадью 3 365,2 кв.м;

- произвести снос  9  аварийных жилых домов.

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Общая площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений муниципального жилищного фонда | кв. м. | 0 | 1 428,60 | 823,40 | 1113,20 |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений из домов ветхого и аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 31 | 13 | 26 |
| 3. | Общая площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда (9 домов) | кв. м. | 0 | 2 316,8 | 1 476,4 | 3 557,9 |

Социальная эффективность реализации Подпрограммы №1 будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и комфортных, благоприятных условий проживания граждан.

______________________________________________

Приложение № 1

к Подпрограмме №1 «Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда в Среднеканском

городском округе на 2018-2021 годы»

муниципальной программы «Обеспечение населения

Среднеканского городского округа комфортными условиями

проживания на 2018-2021 годы»

Реестр аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ

| № п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальное образование «Среднеканский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 8 | 190 | 26.10.2015 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 31 | 31 | 1559,9 | 23 | 11 | 12 | 925,4 | 440,8 | 484,6 |
| 2 | п. Сеймчан, ул. Чкалова, д. 15 | 41 | 29.02.2012 | IV кв. 2019 | IV кв. 2020 | 18 | 18 | 756,9 | 8 | 2 | 6 | 503,2 | 124,6 | 378,6 |
| 3 | п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 36 | 147 | 20.06.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 7 | 7 | 556,8 | 6 | 3 | 3 | 408,6 | 194,0 | 214,6 |
| 4 | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 17 | 79 | 22.02.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 4 | 4 | 423,7 | 2 | 2 | - | 111,9 | 111,9 | - |
| 5 | п. Сеймчан, ул. Промышленная, д. 30 | 175 | 08.10.2015 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 12 | 12 | 495,9 | 5 | 5 | - | 302,9 | 302,9 | - |
| 6 | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 7 | 329 | 21.11.2016 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 29 | 29 | 1740,0 | 19 | 9 | 10 | 783,7 | 351,7 | 432,0 |
| 7 | п. Сеймчан, ул. Чкалова, д. 8 | 195 | 25.07.2012 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 6 | 6 | 451,7 | 2 | - | 2 | 84,1 | - | 84,1 |
| 8 | п. Сеймчан, ул. Чкалова, д. 17 | 41 | 29.02.2012 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 4 | 4 | 621,9 | 4 | 4 | - | 177,1 | 177,1 | - |
| 9 | п. Сеймчан, ул. Чкалова, д. 23 | 169 | 21.06.2012 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 1 | 1 | 744,3 | 1 | 1 | - | 68,3 | 68,3 | - |
| Всего аварийных многоквартирных домов: | 112 | 112 | 7351,1 | 70 | 37 | 33 | 3365,2 | 1771,3 | 1593,9 |

Приложение № 2

к Подпрограмме №1 «Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда в Среднеканском

городском округе на 2018-2021 годы»

муниципальной программы «Обеспечение населения

Среднеканского городского округа комфортными условиями

проживания на 2018-2021 годы»

Система мероприятий Подпрограммы №1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в округе на 2018 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Информационно-аналитический комплекс мероприятий |
| 1.1. | Уточнение списков граждан – участников Подпрограммы №1 (каждый год) | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 1.2. | Подбор муниципальных пустующих жилых помещений для восстановления (ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Актуализация реестра ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Составление планов заселения вводимых жилых помещений, после восстановления (ремонта) пустующего муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий |
| 2.1. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 2.2. | Составление отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников на восстановление (ремонт) муниципальных (пустующих) квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на приобретение жилых помещений на вторичном рынке | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 2.4. | Составление отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников на приобретенное жилье на вторичном рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |
| 3.1. | Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками помещений | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 3.2. | Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации СГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
| 3.3. | Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| 3.4. | Расселение граждан в предоставляемый муниципальный жилищный фонд, в соответствующем населенном пункте | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 3.5. | Осуществление отдельных действий и выполнение отдельных функций: прием документов, подготовка и заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | 2018 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| Итого по разделу 3: | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | Всего, в том числе: |
|  | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 | местный бюджет |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| 4.Комплекс мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилья |
| 4.1. | Информирование Администрации Среднеканского городского округа и ресурсоснабжающих организаций об окончании расселения многоквартирных жилых домов, а также об отключении объектов от системы коммуникаций | 2018 – 2022 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Определение подрядных организаций для проведения работ по сносу аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация работ по сносу расселенных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Работы по ликвидации строительных отходов, возникших в процессе сноса зданий (по отдельному плану) | 2018 – 2022 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| Итого по разделу 4: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| Всего, в том числе: | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 |  |
| местный бюджет | 1209,6 | 0,0 | 556,2 | 254,0 | 399,4 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

_________________________________________________

## Приложение № 3

## к муниципальной программе

«Обеспечение населения

Среднеканского городского округа

комфортными условиями проживания

на 2018- 2021 годы»

Паспорт Подпрограммы №2

«Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы»

| Наименование Программы | Обеспечение населения Среднеканского городского округа комфортными условиями проживания на 2018-2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы №2 | Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы |
| Основание для разработки Подпрограммы №2 | - Государственная Программа Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы; |
| Заказчик Подпрограммы №2 | Администрация Среднеканского городского округа (далее – Администрация) |
| Разработчик Подпрограммы №2 | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы №2 | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |
| Исполнители Подпрограммы №2 | - Администрация Среднеканского городского округа, -Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа, -Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа, -Юридические и физические лица (далее ЮФЛ) |
| Цели и задачи Подпрограммы №2 | Цели: - Оптимизация жилищного фонда путем переселения граждан из малозаселенного жилого дома; - Создание безопасных и благоприятных, комфортных условий проживания граждан. Задачи: Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из малозаселенных жилых домов |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы №2 | Всего по Подпрограмме №2: 134,5 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей. - за счет средств местного бюджета: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 134,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Сроки реализации Подпрограммы №2 | 2018-2021 годы |
| Ожидаемый конечный результаты Подпрограммы №2 | - снижение общей площади незаселенного жилищного фонда; -восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир; - снижение расходов на содержание ЖКУ и пустующего жилищного фонда; - безопасные и благоприятные условия проживания граждан. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы №2 | -площадь расселяемых жилых помещений малозаселенного жилищного фонда – 482,0 кв.м; -количество расселяемых помещений 9 квартир; -площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений – 482,0 кв.м. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы №2 | Уполномоченные органы |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма №2 разработана с целью переселения граждан из малозаселенного жилого дома в  селе Верхний Сеймчан,  в 2018 - 2021 годах.

Основная задача Подпрограммы №2 – подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из малозаселенного жилищного фонда, что приведет к значительному сокращению убытков по обслуживанию жилищного фонда на территории села Верхний Сеймчан.

На декабрь месяц 2017 года площадь отапливаемого малозаселенного жилищного фонда (многоквартирного дома) села Верхний Сеймчан по адресу  ул. Холодченко, дом №24,  составляет 1146,1 кв. м, из них площадь незаселенных 15 квартир составляет  664,1 кв. м., что составляет 57,9%.  Расшифровка незаселенных квартир представлена в приложение № 1 к  Подпрограмме №2.

Из выше изложенной проблемы следует необходимость оптимизации и уплотнения жилищного фонда в селе Верхний Сеймчан.

- Основные цели, задачи Подпрограммы №2 и сроки ее реализации

Основные  цели Подпрограммы №2:

-обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в малозаселенных жилых домах предполагаемых под расселение;

- создание безопасных и благоприятных, комфортных условий проживания граждан.

В Подпрограмме №2 рассматриваются решения следующей задачи:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из малозаселенного жилого дома села Верхний Сеймчан.

Подпрограмма №2  рассчитана на 2019 год.

Решение проблемы переселения граждан из малозаселенного жилого дома  в 2019 году будет осуществляться путем переселения в имеющийся муниципальный жилищный фонд на территории села  Верхний Сеймчан, после проведения работ по восстановлению (ремонту) муниципального пустующего жилья.

- Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы №2

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Подпрограммы №2, направлены на решение поставленных целей и задачи.

Перечень подпрограммных мероприятий, обеспечивающих реализацию механизма Подпрограммы №2, приведён в приложении №2 к  Подпрограмме № 2.

- Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан

Для переселения граждан из малозаселенного жилого дома села Верхний Сеймчан возможно предоставление жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами, на условиях социального найма, так как на территории села Верхний Сеймчан все жилые помещения в многоквартирном домах являются муниципальной собственностью.

- Финансовое обеспечение Подпрограммы №2

Для переселения граждан, проживающих в малозаселенном жилом доме села Верхний Сеймчан, необходимо предоставить ориентировочно 482,00 кв.м. благоустроенного жилья.

Финансовое обеспечение Подпрограммы №2 осуществляется за счет софинансирования из местного бюджета  и  финансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы № 2 в 2019 году, за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир, приведен в ниже прилагаемой таблице:

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | в том числе по годам: |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Подпрограмма №2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда) в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы» |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |
| Итого | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 |

Объемы финансирования Подпрограммы №2 ежегодно корректируются, исходя из финансовых возможностей.

- Сведения о заказчике и исполнителях Подпрограммы №2

Заказчик Подпрограммы №2 - Администрация Среднеканского городского округа.

Ответственным исполнителем Подпрограммы №2 является Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа, которое несет ответственность за текущее управление ее реализацией и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программой, координирует деятельность всех исполнителей по реализации программных мероприятий, организует ведение отчетности по исполнению программных мероприятий.

- Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы №2

Основные показатели эффективности Подпрограммы №2:

-снижение общей площади незаселенного многоквартирного жилого дома села Верхний Сеймчан;

- снижение убытков предприятий, предоставляющих ЖКУ;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в расселяемых домах;

- безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Реализации Подпрограммы №2  позволит решить следующие задачи:

- переселить - 9/20 (семей/человек);

- расселить – 9 помещений общей площадью 1146,1 кв. м (вместе с подвалами, местами общего пользования и т.п.), в том числе жилой площадью 482,0 кв. м;

- ликвидировать одни 24-х квартирный малозаселенный жилой дом села Верхний Сеймчан;

- сократить расходы на содержание многоквартирного дома.

Целевые индикаторы представлены в ниже прилагаемой таблице:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Общая площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений муниципального жилищного фонда | кв. м. | 0 | 482,0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений из домов малозаселенного жилищного фонда | ед. | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3. | Общая площадь расселенных жилых помещений малозаселенного жилищного фонда | кв. м. | 0 | 1 146,1 | 0 | 0 |

Социальная эффективность реализации Подпрограммы №2 будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и комфортных, благоприятных условий проживания граждан в селе Верхний Сеймчан.

__________________________________________________

Приложение № 1

к Подпрограмме №2 «Переселение граждан из малозаселенных

жилых домов (оптимизация жилищного фонда)

в Среднеканском городском округе на 2018-2021 годы»

муниципальной программы «Обеспечение населения

Среднеканского городского округа комфортными условиями

проживания на 2018-2021 годы»

Реестр пустующего, отапливаемого муниципального жилищного фонда

на территории  села Верхний Сеймчан

| № п/п | Адрес МКД | № кв-ры | площадь, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Верхний Сеймчан |  |  |
|  | ул. Холодченко, д. № 24 |  |  |  |
| 1 | свободна | 1 | 42,40 | нет ц/о |
| 2 | свободна | 2 | 45,90 | нет ц/о |
| 3 | наниматель | 3 | 44,50 | проживает, есть ц/о |
| 4 | наниматель | 4 | 49,30 | проживает, есть ц/о |
| 5 | наниматель | 5 | 42,50 | пустующая, брошена |
| 6 | свободна | 6 | 45,60 | нет ц/о |
| 7 | свободна | 7 | 44,70 | нет ц/о |
| 8 | наниматель | 8 | 63,30 | проживает, есть ц/о |
| 9 | свободна | 9 | 42,40 | нет ц/о |
| 10 | свободна | 10 | 45,90 | нет ц/о |
| 11 | наниматель | 11 | 44,50 | не проживают, брошена |
| 12 | наниматель | 12 | 63,10 | проживает, есть ц/о |
| 13 | наниматель | 13 | 49,30 | проживает, есть ц/о |
| 14 | наниматель | 14 | 44,30 | проживает, есть ц/о |
| 15 | свободна | 15 | 45,20 | нет ц/о |
| 16 | свободна | 16 | 42,50 | нет ц/о |
| 17 | наниматель | 17 | 62,50 | проживает, есть ц/о |
| 18 | наниматель | 18 | 44,50 | не проживают, брошена |
| 19 | наниматель | 19 | 45,70 | не проживают, брошена |
| 20 | наниматель | 20 | 42,60 | проживает, есть ц/о |
| 21 | наниматель | 21 | 63,10 | проживает, есть ц/о |
| 22 | свободна | 22 | 44,40 | нет ц/о |
| 23 | свободна | 23 | 45,40 | есть ц/о |
| 24 | свободна | 24 | 42,50 | есть ц/о |
|  | Всего по МКД: | х | 1146,10 | х |
|  | итого пустующее |  | 664,10 |  |
|  | итого заселенное |  | 482,00 |  |

Приложение № 2

к Подпрограмме №2 «Переселение граждан из малозаселенных

жилых домов (оптимизация жилищного фонда)

в Среднеканском городском округе на 2018-2021 годы»

муниципальной программы «Обеспечение населения

Среднеканского городского округа комфортными условиями

проживания на 2018-2021 годы»

Система мероприятий Подпрограммы№2 «Переселение граждан из малозаселенных жилых домов (оптимизация жилищного фонда)

в Среднеканском городском округе на 2018 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Информационно-аналитический комплекс мероприятий |
| 1.1. | Уточнение списков граждан – участников подпрограммы (каждый год) | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 1.2. | Подбор муниципальных пустующих жилых помещений для восстановления (ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Составление планов заселения вводимых жилых помещений после восстановления (ремонта) пустующего муниципального жилищного фонда мы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий |
| 2.1. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 2.2. | Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников на восстановление (ремонт) муниципальных (пустующих) квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |
| 3.1. | Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 3.2. | Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| 3.4. | Расселение граждан в предоставляемый муниципальный жилищный фонд в селе Верхний Сеймчан | 2018 – 2021 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| 3.5. | Осуществление отдельных действий и выполнение отдельных функций: прием документов, подготовка и заключение договоров социального найма | 2018 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |
| Итого по разделу 3: | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | Всего, в том числе: |
|  | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет |
| 4. | Комплекс мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилья |
| 4.1. | Информирование Администрации Среднеканского городского округа и ресурсоснабжающих организаций об окончании расселения многоквартирного дома в селе Верхний Сеймчан и об отключении от системы коммуникаций | 2018 – 2022 годы | Управление ЖКХ, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Среднеканского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Определение подрядных организаций для проведения работ по сносу расселенного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация работ по сносу расселенного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Работы по ликвидации строительных отходов, возникших в процессе сноса дома (по отдельному плану) | 2018 – 2022 годы | Управление ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
| Итого по разделу 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |
| Всего, | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

__________________________________________________________________________________