**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2016\_ № \_81

**О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 03 сентября 2015 г. № 137**

 В целях приведения программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы»,утвержденной постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 03 сентября 2015 г. № 137 в соответствие с постановлением администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 г. № 1300-па «Об утверждении государственной программы «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы» и постановлением правительства Магаданской области от 30 июля 2015 г. № 509-пп « О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 г. № 1300-па»

**п о с т а н о в л я ю:**

 1. Внести в постановление от 03 сентября 2015г №137 «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы»,позицию «Источники объема финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники объема финансирования программы | Общий объем финансирования программы Общий объем финансирования программы 29858,12 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: - за счет средств областного бюджета: 2015 год - 14 708, 12 тыс. рублей; 2016 год - 14 925,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. - за счет средств местного бюджета: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 75,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. |

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

7.Ресурсное обеспечение программы.

На реализацию программы предусматривается выделение средств из областного и местного бюджетов в сумме 29858,12 тыс.рублей.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие годы по источникам финансирования следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2015 год****тыс.рублей** | **2016 год****тыс.рублей** | **2017 год****тыс.рублей** |
| **Областной бюджет** | 14 708,12 | 14 925,00 | 0,00 |
| **Местный бюджет** | 150,00 | 75,00 | 0,00 |
| **Итого** | **14 858,12** | **15 000,00** | **0,00** |

1.3. Приложение «Перечень мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы» к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете "Новая Колыма. Вести".

Глава Администрации Ф.Ф. Трибух

*Исп. Стафеева Е.А.*

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Среднеканского городского округа

 от20.02.2016г.\_ № 81\_\_\_\_

**План мероприятий**

**Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры**

**Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. |
| Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный |
| **1** | **Подготовка котельных** | **8167,97** | **8110,97** | **57,00** | **13 471,21** | **13403,86** | **67,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан запасных частей для нужд котельной №6 п. Сеймчан | 3 216,46 | 3187,46 | 29,00 | 3 600,00 | 3 582,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан ограждения для нужд котельной №6 | 870,58 | 869,68 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Устройство ограждения территории котельной №6 п. Сеймчан | 691,75 | 691,15 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение запасных частей для ремонта бульдозера Б-10М по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 15,50 | 15,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение запасных частей для ремонта бульдозера Б-10М по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 98,66 | 97,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение запасных частей по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 65,00 | 64,40 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.» | 59,55 | 59,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.» | 52,56 | 52,06 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 83,70 | 82,90 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Приобретение Цемента М-400 | 31,50 | 31,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Приобретение материалов согласно спецификации | 87,21 | 86,41 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Приобретение рубероида РКК-350 10 м | 97,50 | 96,60 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Приобретение Битума БН 90/10 | 98,00 | 97,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Поставка котельного оборудования на котельную с. Верхний Сеймчан | 2 700,00 | 2 680,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Приобретение и доставка котла №2 КВ-Р-11,63-115 для котельной №6 п.Сеймчан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 965,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Замена котла №2 КВ-Р-11,63-115 на котельной №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117,35 | 1 111,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Приобретение и доставка 2-х котлов КВ-Р-1,74 для котельной с.В.Сеймчан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,86 | 1 745,11 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Подготовка тепловых сетей** | **1457,00** | **1444,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан «Теплосчетчик для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения в комплекте» | 307,00 | 304,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Замена участка трубопровода теплоснабжения от ТВК-31 до ТВК 7А по улице Промышленной | 1150,00 | 1140,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Подготовка водопроводных сетей и водозаборов** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Ремонт водоограждающей дамбы водозабора п. Сеймчан | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Подготовка линий электропередач и трансформаторных подстанций** | **5183,16** | **5153,16** | **30,00** | **1 528,79** | **1521,14** | **7,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Ремонт линий электропередач ВЛ-6 кВ фидер №4 в п. Сеймчан | 5183,16 | 5153,16 | 30,00 |  1 528,79 | 1 521,14 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Подготовка сетей канализации** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **14858,12** | **14708,12** | **150,00** | **15 000,00** | **14 925,00** | **75,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из фактической потребности на реализацию Программы и возможностей областного и местного бюджетов.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**