|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2017 № 966ПРИЛОЖЕНИЕ № 2К Программе |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **по выполнению муниципальной программы** |
| **«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| **1** | **2** | **3,00** | **4,00** | **5,00** | **6,00** | **7,00** | **8,00** | **9,00** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **5214489,20** | **1772360,10** | **1508307,00** | **1867714,50** | **46995,00** | **19112,60** | **0,00** |  |
| 1.2 | федеральный бюджет | 305379,90 | 167614,40 | 83756,50 | 54009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3 | областной бюджет | 1888461,10 | 763899,90 | 359661,80 | 764899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.4 | местный бюджет | 2629506,90 | 658581,00 | 890623,90 | 1014194,40 | 46995,00 | 19112,60 | 0,00 |   |
| 1.5 | внебюджетные источники | 391141,30 | 182264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **1.6** | **Капитальные вложения** | **5086868,20** | **1737678,50** | **1485433,80** | **1831333,50** | **30152,40** | **2270,00** | **0,00** |  |
| 1.7 | федеральный бюджет | 305379,90 | 167614,40 | 83756,50 | 54009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.8 | областной бюджет | 1888461,10 | 763899,90 | 359661,80 | 764899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.9 | местный бюджет | 2501885,90 | 623899,30 | 867750,70 | 977813,40 | 30152,40 | 2270,00 | 0,00 |   |
| 1.10 | внебюджетные источники | 391141,30 | 182264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **1.11** | **Прочие нужды** | **127621,10** | **34681,70** | **22873,20** | **36381,00** | **16842,60** | **16842,60** | **0,00** |  |
| 1.12 | местный бюджет | 127621,10 | 34681,70 | 22873,20 | 36381,00 | 16842,60 | 16842,60 | 0,00 |   |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** |  |
| **2.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** | **4127675,10** | **1366504,70** | **1075844,90** | **1652903,10** | **30152,40** | **2270,00** | **0,00** |  |
| 2.2 | федеральный бюджет | 103438,50 | 103438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.3 | областной бюджет | 1679144,50 | 666692,10 | 282447,90 | 730004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.4 | местный бюджет | 2337092,00 | 588374,00 | 793397,00 | 922898,60 | 30152,40 | 2270,00 | 0,00 |   |
| 2.5 | внебюджетные источники | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.6** | **1. «Капитальные вложения»** |  |
| **2.7** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **4109042,00** | **1347871,60** | **1075844,90** | **1652903,10** | **30152,40** | **2270,00** | **0,00** |  |
| 2.8 | федеральный бюджет | 103438,50 | 103438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.9 | областной бюджет | 1679144,50 | 666692,10 | 282447,90 | 730004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.10 | местный бюджет | 2318459,00 | 569740,90 | 793397,00 | 922898,60 | 30152,40 | 2270,00 | 0,00 |   |
| 2.11 | внебюджетные источники | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.12** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **4109042,00** | **1347871,60** | **1075844,90** | **1652903,10** | **30152,40** | **2270,00** | **0,00** |  |
| **2.13** | **Мероприятие 1.-1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений** | **62410,10** | **62410,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.14 | областной бюджет | 21801,10 | 21801,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.15 | местный бюджет | 40609,00 | 40609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.16** | **Мероприятие 1.1. Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация по адресу ул. Парковая, 28 в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Реконструкция на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим, в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью» (переходящий остаток с 2014 года 31480,0 тысяч рублей)** | **86753,20** | **77217,80** | **9535,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.17 | областной бюджет | 56332,20 | 56332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.18 | местный бюджет | 30421,00 | 20885,60 | 9535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.19** | **Мероприятие 1.2. Застройка 2-й очереди микрорайона «Садовый» в Верхней Пышме Свердловской области. Корректировка. Детское дошкольное образовательное учреждение №16 на 350 мест в застройке 2-й очереди микрорайона «Садовый-2» .Осуществление строительного контроля (технический надзор)** | **148755,90** | **143430,40** | **5325,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.20 | областной бюджет | 98010,50 | 98010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.21 | местный бюджет | 50745,40 | 45419,90 | 5325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.22** | **Мероприятие 1.3. Проектирование и строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Северный» на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор)** | **159483,80** | **147671,70** | **11812,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.23 | областной бюджет | 85584,60 | 85584,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.24 | местный бюджет | 73899,20 | 62087,10 | 11812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.25** | **Мероприятие 1.4. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в микрорайоне «Северный-2» (в районе улиц Машиностроителей – Сапожникова - Уральских Рабочих) в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим, в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор)**  | **208586,00** | **201761,90** | **6824,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.26 | областной бюджет | 113522,40 | 113522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.27 | местный бюджет | 95063,60 | 88239,50 | 6824,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.28** | **Мероприятие 1.5. Проектирование и строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест в квартале ул. Петрова – Красных Партизан – Клары Цеткин, в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор). Дополнительные работы по объекту: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 270 мест в квартале ул. Петрова - Красных Партизан - Клары Цеткин в г. Верхняя Пышма Свердловской области** | **159554,70** | **152746,30** | **6808,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.29 | федеральный бюджет | 103438,50 | 103438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.30 | областной бюджет | 19721,60 | 19721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.31 | местный бюджет | 36394,60 | 29586,20 | 6808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.32** | **Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство «под ключ» объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, в квартале ул. Юбилейная – Сварщиков – Ленина» (выполнение комплексных инженерных изысканий, привязка проекта повторного применения и выполнение строительно-монтажных работ, включая оснащение технологическим оборудованием и мебелью), в том числе осуществление строительного контроля (технический надзор)** | **177563,20** | **176200,00** | **1363,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.33 | областной бюджет | 97200,00 | 97200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.34 | местный бюджет | 80363,20 | 79000,00 | 1363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.35** | **Мероприятие 1.7. Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный» в квартале ул. Ленина – Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина на условиях «под ключ», включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью.Осуществление строительного контроля(технический надзор). Дополнительные работы по решению суда в 2017 году** | **99893,50** | **96358,10** | **1752,40** | **1783,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.36 | областной бюджет | 46800,00 | 46800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.37 | местный бюджет | 53093,50 | 49558,10 | 1752,40 | 1783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.38** | **Мероприятие 1.8. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (1-я очередь)** | **638914,00** | **250000,00** | **233447,90** | **155466,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.6.2.** |
| 2.39 | областной бюджет | 312050,10 | 121000,00 | 93447,90 | 97602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.40 | местный бюджет | 318863,90 | 121000,00 | 140000,00 | 57863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.41 | внебюджетные источники | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.42** | **Мероприятие 1.9. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (2-я очередь)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.6.2.** |
| 2.43 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.44 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.45 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.46** | **Мероприятие 1.10. Реконструкция и строительство дорог в городском округе Верхней Пышме** | **3087,60** | **0,00** | **245,40** | **572,20** | **2270,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.47 | местный бюджет | 3087,60 | 0,00 | 245,40 | 572,20 | 2270,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.48 | Подмероприятие 1.10.1. Реконструкция автомобильной дороги ул.Советская, в с.Мостовское (проектные работы)ул.Ольховская, 19 | 619,60 | 0,00 | 245,40 | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.49 | местный бюджет | 619,60 | 0,00 | 245,40 | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.50 | Подмероприятие 1.10.2. Строительство и проектирование автомобильных дорог с тротуарами улиц Луговая, Сосновая, Лесная в п.Красный городского округа Верхняя Пышма Свердловской области  | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.51 | местный бюджет | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.52 | Подмероприятие 1.10.3. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция) | 2270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.53 | местный бюджет | 2270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.54** | **Мероприятие 1.11. Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, с. Балтым, в районе ул. Набережная-Лесная с котельной и наружными сетями на условиях «под ключ», включая разработку проектной, рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью.Осуществление строительного контроля(технический надзор)** | **3904,70** | **3904,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.** |
| 2.55 | местный бюджет | 3904,70 | 3904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.56** | **Мероприятие 1.12. Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 2.57 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.58** | **Мероприятие 1.13. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностройтелей, д. 6 (переходящий остаток с 2016г. местного бюджета - 24 816 т.руб., областного бюджета - 81 500 т.руб.)** | **495697,50** | **0,00** | **184770,00** | **283045,10** | **27882,40** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 2.59 | областной бюджет | 255500,00 | 0,00 | 84000,00 | 171500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.60 | местный бюджет | 240197,50 | 0,00 | 100770,00 | 111545,10 | 27882,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.61 | Подмероприятие 1.13.1. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Машиностроителей, д.6  | 476688,80 | 0,00 | 174845,90 | 273960,50 | 27882,40 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. |
| 2.62 | областной бюджет | 255500,00 | 0,00 | 84000,00 | 171500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.63 | местный бюджет | 221188,80 | 0,00 | 90845,90 | 102460,50 | 27882,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.64 | Подмероприятие 1.13.2. Проектные работы по переустройству электрических сетей и вынос сетевого объекта с территории застройки | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. |
| 2.65 | местный бюджет | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.66 | Подмероприятие 1.13.3. Строительно-монтажные работы по выносу воздушной линии с территории земельного участка  | 748,50 | 0,00 | 499,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. |
| 2.67 | местный бюджет | 748,50 | 0,00 | 499,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.68 | Подмероприятие 1.13.4. Технологическое присоединение к сетям "Облкоммунэнерго" | 17670,20 | 0,00 | 8835,10 | 8835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1. |
| 2.69 | местный бюджет | 17670,20 | 0,00 | 8835,10 | 8835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.70** | **Мероприятие 1.14. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6 (в том числе с изъятием и выкупом объектов недвижимого имущества)** | **645746,80** | **0,00** | **193685,90** | **452060,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 2.71 | областной бюджет | 191409,00 | 0,00 | 0,00 | 191409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.72 | местный бюджет | 454337,80 | 0,00 | 193685,90 | 260651,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.73** | **Мероприятие 1.15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №22" по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 2.74 | областной бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.75 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.76** | **Мероприятие 1.16. Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое** | **119525,70** | **0,00** | **66366,90** | **53158,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 2.77 | местный бюджет | 119525,70 | 0,00 | 66366,90 | 53158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.78 | Подмероприятие 1.16.1. Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое | 116530,20 | 0,00 | 65669,00 | 50861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. |
| 2.79 | местный бюджет | 116530,20 | 0,00 | 65669,00 | 50861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.80 | Подмероприятие 1.16.2. Строительно-монтажные работы по выносу воздушной линии с территории земельного участка  | 999,80 | 0,00 | 499,90 | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. |
| 2.81 | местный бюджет | 999,80 | 0,00 | 499,90 | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.82 | Подмероприятие 1.16.3. Проектные работы по переустройству электрических сетей и вынос сетевого объекта с территории застройки | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. |
| 2.83 | местный бюджет | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.84 | Подмероприятие 1.16.4. Корректировка рабочей документации и ведение авторского надзора за объектом. | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. |
| 2.85 | местный бюджет | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.86 | Подмероприятие 1.16.5. Строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции водоснабжения и водоотведения за границами земельного участка по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое" | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1. |
| 2.87 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.88 | Подмероприятие 1.16.6. Реконструкция тепловых сетей за территорией застройки объекта "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое" | 1593,50 | 0,00 | 0,00 | 1593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1. |
| 2.89 | местный бюджет | 1593,50 | 0,00 | 0,00 | 1593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.90** | **Мероприятие 1.17. Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 2.91 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.92** | **Мероприятие 1.18. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чайковского в квартале «Городская больница» в г. Верхняя Пышма Свердловской области** | **7762,50** | **7762,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.93 | областной бюджет | 6719,70 | 6719,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.94 | местный бюджет | 1042,80 | 1042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.95** | **Мероприятие 1.19.** **Строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района "Садовый-2" г. Верхняя Пышма** | **211838,90** | **28408,00** | **26316,70** | **157114,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.96 | областной бюджет | 133000,00 | 0,00 | 0,00 | 133000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.97 | местный бюджет | 78838,90 | 28408,00 | 26316,70 | 24114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.98 | Подмероприятие 1.19.1. Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул.Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области (выкуп земельных участков) | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.99 | местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.100 | Подмероприятие 1.19.2. Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области | 114459,40 | 28408,00 | 26316,70 | 59734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.101 | областной бюджет | 57392,60 | 0,00 | 0,00 | 57392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.102 | местный бюджет | 57066,80 | 28408,00 | 26316,70 | 2342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.103 | Подмероприятие 1.19.3. Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области" | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.104 | местный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.105 | Подмероприятие 1.19.4. Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ул.Зелёная от ул.Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области" | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.106 | местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.107 | Подмероприятие 1.19.5. Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкция ул.Калинина от ул.Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области" | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.108 | местный бюджет | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.109 | Подмероприятие 1.19.6. Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкция ул.Орджоникидзе от ул.Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.110 | местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.111 | Подмероприятие 1.19.7. Строительство ул.Зелёная от ул.Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области | 35174,20 | 0,00 | 0,00 | 35174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.112 | областной бюджет | 34439,10 | 0,00 | 0,00 | 34439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.113 | местный бюджет | 735,10 | 0,00 | 0,00 | 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.114 | Подмероприятие 1.19.8. Реконструкция ул.Калинина от ул.Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области | 26596,80 | 0,00 | 0,00 | 26596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.115 | областной бюджет | 25565,80 | 0,00 | 0,00 | 25565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.116 | местный бюджет | 1031,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.117 | Подмероприятие 1.19.9. Реконструкция ул.Орджоникидзе от ул. Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области | 16191,30 | 0,00 | 0,00 | 16191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.118 | областной бюджет | 15602,50 | 0,00 | 0,00 | 15602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.119 | местный бюджет | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.120 | Подмероприятие 1.19.10. Строительство ул.Зелёная от ул.Калинина до ул.Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области (выкуп земельных участков) | 7117,70 | 0,00 | 0,00 | 7117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.121 | местный бюджет | 7117,70 | 0,00 | 0,00 | 7117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.122** | **Мероприятие 1.20. Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностройтелей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") переходящий остаток с 2016г. областного бюджета - 81 493,3 т.руб.** | **199960,30** | **0,00** | **116197,00** | **81493,30** | **0,00** | **2270,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.123 | областной бюджет | 186493,30 | 0,00 | 105000,00 | 81493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.124 | местный бюджет | 13467,00 | 0,00 | 11197,00 | 0,00 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 |   |
| 2.125 | Подмероприятие 1.20.1. Строительство линейного объекта | 194290,30 | 0,00 | 110527,00 | 81493,30 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.126 | областной бюджет | 186493,30 | 0,00 | 105000,00 | 81493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.127 | местный бюджет | 7797,00 | 0,00 | 5527,00 | 0,00 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 |   |
| 2.128 | Подмероприятие 1.20.2. Разработка проекта планировки территории, проектные работы стадии "Р" | 5670,00 | 0,00 | 5670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.129 | местный бюджет | 5670,00 | 0,00 | 5670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.130** | **Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма** | **403769,00** | **0,00** | **176080,00** | **227689,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.131 | местный бюджет | 403769,00 | 0,00 | 176080,00 | 227689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.132 | Подмероприятие 1.21.1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма | 373071,80 | 0,00 | 166972,30 | 206099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.133 | местный бюджет | 373071,80 | 0,00 | 166972,30 | 206099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.134 | Подмероприятие 1.21.2. Технологическое присоединение, для «ТП II (тяговая подстанция проектируемой трамвайной линии)» к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго». | 9107,70 | 0,00 | 9107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.135 | местный бюджет | 9107,70 | 0,00 | 9107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.136 | Подмероприятие 1.21.3. Реконструкция проспекта Успенский от ул. Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая (субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятии по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение граждан жильем при изъятии жилых помещении в которых они проживают для муниципальных нужд  | 20986,50 | 0,00 | 0,00 | 20986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.137 | местный бюджет | 20986,50 | 0,00 | 0,00 | 20986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.138 | Подмероприятие 1.21.4. Оценка объектов недвижимого имущества, земельных участков под строительство трамвайной линии  | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.139 | местный бюджет | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.140** | **Мероприятие 1.22. Проектирование и строительство многофункционального спортивного зала в муниципальном автономном образовательном учреждении "Средней общеобразовательной школе №16" п. Красный** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.2.** |
| 2.141 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.142 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.143** | **Мероприятие 1.23. Строительство здания детской школы искусств в г. Верхняя Пышма** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.4.1.** |
| 2.144 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.145** | **Мероприятие 1.24. Cтроительство спортивного комплекса в микрорайоне "Северный-2" г. Верхняя Пышма** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 2.146 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.147** | **Мероприятие 1.25. Строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном на 50м (чаша из кафеля) в микрорайоне "Петровский" в г. Верхняя Пышма** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 2.148 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.149 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.150** | **Мероприятие 1.26. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса на территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" в г. Верхняя Пышма** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.2.** |
| 2.151 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 2.152 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.153** | **Мероприятие 1.27. Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.4.1.** |
| 2.154 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.155** | **Мероприятие 1.29. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115**  | **102801,20** | **0,00** | **1000,00** | **101801,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.9.1.** |
| 2.156 | местный бюджет | 102801,20 | 0,00 | 1000,00 | 101801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.157 | Подмероприятие 1.29.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости проекта "Здание администрации городского округа Верхняя Пышма" | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.158 | местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.159 | Подмероприятие 1.29.2. Корректировка проектной документации с сопровождением прохождения государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.160 | местный бюджет | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.161 | Подмероприятие 1.29.3. Разработка рабочей документации  | 1991,00 | 0,00 | 0,00 | 1991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.162 | местный бюджет | 1991,00 | 0,00 | 0,00 | 1991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.163 | Подмероприятие 1.29.4. Проектные и изыскательские работы по выносу газопровода с территории застройки объекта "Здание администрации городского округа Верхняя Пышма" | 4631,10 | 0,00 | 0,00 | 4631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.164 | местный бюджет | 4631,10 | 0,00 | 0,00 | 4631,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.165 | Подмероприятие 1.29.5. Устройство ограждения строительной площадки (забора) и установка камер видеонаблюдения по периметру застройки объекта "Здание администрации городского округа Верхняя Пышма" | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.166 | местный бюджет | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.167 | Подмероприятие 1.29.6. Вынос тепловых сетей с территории застройки объекта "Здание администрации городского округа Верхняя Пышма" | 3168,60 | 0,00 | 0,00 | 3168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.168 | местный бюджет | 3168,60 | 0,00 | 0,00 | 3168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.169 | Подмероприятие 1.29.7. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9.1. |
| 2.170 | местный бюджет | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.171** | **Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий муниципальных автономных общеобразовательных учреждений :"Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов", "Средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением отдельных предметов", "Средняя общеобразовательная школа №24"** | **50756,80** | **0,00** | **34314,10** | **16442,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.172 | местный бюджет | 50756,80 | 0,00 | 34314,10 | 16442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.173** | **Мероприятие 1.38. Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию пристроя муниципального автономного общеобразовательного учреждения :"Средняя общеобразовательная школа №24" в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма**  | **6100,00** | **0,00** | **0,00** | **6100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.174 | местный бюджет | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.175** | **Мероприятие 1.39. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №25" по адресу: г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.43 "а"** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 2.176 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.177** | **Мероприятие 1.40. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.48** | **7980,00** | **0,00** | **0,00** | **7980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.178 | местный бюджет | 7980,00 | 0,00 | 0,00 | 7980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.179** | **Мероприятие 1.41. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №4" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д.37б** | **16500,00** | **0,00** | **0,00** | **16500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.180 | местный бюджет | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.181** | **Мероприятие 1.43. Строительство системы дождевой канализации в границах улицы Красных Партизан на участке от улицы Петрова до проспекта Успенского** | **14058,10** | **0,00** | **0,00** | **14058,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.182 | местный бюджет | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.183 | Подмероприятие 1.43.1. Проектирование для системы дождевой канализации в границах улицы Красных Партизан на участке от улицы Петрова до проспекта Успенского | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.5.1. |
| 2.184 | местный бюджет | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 14058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.185** | **Мероприятие 1.44. Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций автомобильного моста через реку Черную в поселке Сагра** | **390,00** | **0,00** | **0,00** | **390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.186 | местный бюджет | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.187** | **Мероприятие 1.45. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма")** | **71428,60** | **0,00** | **0,00** | **71428,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.2.** |
| 2.188 | областной бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.189 | местный бюджет | 21428,60 | 0,00 | 0,00 | 21428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.190** | **Мероприятие 1.46. Проектирование и строительство клуба в селе Мостовское**  | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.9.1.** |
| 2.191 | местный бюджет | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.192** | **Мероприятие 1.47. Проектирование и строительство муниципального кладбища в поселке Красный** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.193 | местный бюджет | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.194 | Подмероприятие 1.47.1. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.195 | местный бюджет | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.196** | **2. «Прочие нужды»** |  |
| **2.197** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **18633,10** | **18633,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.198 | местный бюджет | 18633,10 | 18633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.199** | **Мероприятие 1.31. Выполнение эскизного проекта и реконструкция Аллеи Победы в поселке Кедровое**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.9.1.** |
| 2.200 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **2.201** | **Мероприятие 1.32. Выкуп садовых земельных участков по ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина (для реконструкции автомобильной дороги) в г. Верхняя Пышма**  | **13700,00** | **13700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 2.202 | местный бюджет | 13700,00 | 13700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.203** | **Мероприятие 1.33. Демонтаж водонапорной башни на территории муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту" в г. Верхняя Пышма** | **1500,00** | **1500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 2.204 | местный бюджет | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.205** | **Мероприятие 1.34. Дополнительные работы по подготовке территории строительства в муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту" в г. Верхняя Пышма (утилизация пней)** | **328,00** | **328,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 2.206 | местный бюджет | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.207** | **Мероприятие 1.35. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для нового здания администрации городского округа Верхняя Пышма** | **179,60** | **179,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.9.1.** |
| 2.208 | местный бюджет | 179,60 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.209** | **Мероприятие 1.36. Перенос ограждения, асфальтирование площадки в муниципальном автономном образовательном учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту»**  | **2835,50** | **2835,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 2.210 | местный бюджет | 2835,50 | 2835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.211** | **Мероприятие 1.37. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытание строительных конструкций здания школы №24 п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1** | **90,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 2.212 | местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2.213** | **Мероприятие 1.42. Проектирование и строительство емкости для жидких бытовых отходов в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка""** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2.214 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **3** | **ПОДПРОГРАММА 2. «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** |  |
| **3.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** | **1000018,40** | **389806,90** | **416599,90** | **193611,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.2 | федеральный бюджет | 201941,40 | 64175,90 | 83756,50 | 54009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.3 | областной бюджет | 209316,60 | 97207,80 | 77213,90 | 34894,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.4 | местный бюджет | 205619,10 | 54158,40 | 81364,70 | 70096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.5 | внебюджетные источники | 383141,30 | 174264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.6** | **«Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **977826,20** | **389806,90** | **409588,90** | **178430,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.8 | федеральный бюджет | 201941,40 | 64175,90 | 83756,50 | 54009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.9 | областной бюджет | 209316,60 | 97207,80 | 77213,90 | 34894,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.10 | местный бюджет | 183426,90 | 54158,40 | 74353,70 | 54914,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.11 | внебюджетные источники | 383141,30 | 174264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.12** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **977826,20** | **389806,90** | **409588,90** | **178430,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3.13** | **Мероприятие 2.-5. Приобретение квартир для переселения жильцов дома №2 по ул.Обогатителей в г. Верхняя Пышма** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.14 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |   |
| **3.15** | **Мероприятие 2.1. Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, д. 3, в том числе выполнение работ по разработке рабочей документации, осуществление строительного контроля (технический надзор) и авторского надзора** | **418754,30** | **186364,80** | **194793,90** | **37595,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5.** |
| 3.16 | местный бюджет | 35613,00 | 12100,00 | 20529,10 | 2983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.17 | внебюджетные источники | 383141,30 | 174264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.18 | Подмероприятие 2.1.1. Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул.Сапожникова, 3, в том числе выполнение работ по разработке рабочей документации, осуществление строительного контроля (технический надзор) и авторского надзора  | 411941,70 | 186364,80 | 190323,90 | 35253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. |
| 3.19 | местный бюджет | 28800,40 | 12100,00 | 16059,10 | 641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.20 | внебюджетные источники | 383141,30 | 174264,80 | 174264,80 | 34611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.21 | Подмероприятие 2.1.2. Строительство двух квартир для малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жилого помещения  | 4470,00 | 0,00 | 4470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. |
| 3.22 | местный бюджет | 4470,00 | 0,00 | 4470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.23 | Подмероприятие 2.1.3. Неустойка, начисленная за нарушение срока исполнения обязательств по контрактам | 2342,60 | 0,00 | 0,00 | 2342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. |
| 3.24 | местный бюджет | 2342,60 | 0,00 | 0,00 | 2342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.25** | **Мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма, 1 этап реализации программы** | **129542,10** | **98260,80** | **31281,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.** |
| 3.26 | федеральный бюджет | 39890,10 | 30342,40 | 9547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.27 | областной бюджет | 62328,30 | 47410,00 | 14918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.28 | местный бюджет | 27323,70 | 20508,40 | 6815,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.29** | **Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма, 2 этап реализации программы** | **189205,70** | **105181,30** | **66498,30** | **17526,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.** |
| 3.30 | федеральный бюджет | 58535,40 | 33833,50 | 21737,40 | 2964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.31 | областной бюджет | 85058,70 | 49797,80 | 30897,60 | 4363,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.32 | местный бюджет | 45611,60 | 21550,00 | 13863,30 | 10198,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.33** | **Мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма, 3 этап реализации программы** | **189372,10** | **0,00** | **92717,00** | **96655,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.** |
| 3.34 | федеральный бюджет | 103515,90 | 0,00 | 52471,40 | 51044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.35 | областной бюджет | 40187,70 | 0,00 | 20396,90 | 19790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.36 | местный бюджет | 45668,50 | 0,00 | 19848,70 | 25819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.37** | **Мероприятие 2.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания** | **50952,00** | **0,00** | **24298,40** | **26653,60\*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.** |
| 3.38 | областной бюджет | 21741,90 | 0,00 | 11001,10 | 10740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.39 | местный бюджет | 29210,10 | 0,00 | 13297,30 | 15912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.40 | Подмероприятие 2.5.1. Приобретение квартир для расселения жильцов дома, расположенного по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Щорса,8 | 43490,80 | 0,00 | 22002,20 | 21488,60\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. |
| 3.41 | областной бюджет | 21741,90 | 0,00 | 11001,10 | 10740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.42 | местный бюджет | 21748,90 | 0,00 | 11001,10 | 10747,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.43 | Подмероприятие 2.5.2. Приобретение жилых помещении для переселения граждан и во исполнения решения суда | 7461,20 | 0,00 | 2296,20 | 5165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. |
| 3.44 | местный бюджет | 7461,20 | 0,00 | 2296,20 | 5165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.45** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.46** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **22192,20** | **0,00** | **7011,00** | **15181,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.47 | местный бюджет | 22192,20 | 0,00 | 7011,00 | 15181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.48** | **Мероприятие 2.6. Проектирование и монтаж наружных сетей инженерного обеспечения и прочие затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию** | **8250,60** | **0,00** | **7011,00** | **1239,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.49 | местный бюджет | 8250,60 | 0,00 | 7011,00 | 1239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | \*по строкам 3.37, 3.40 объем бюджетных ассигнований, планируемый в 2017 году на реализацию мероприятия 2.5 и 2.5.1, включает бюджетные ассигнования утвержденные, но не исполненные в 2016 году (организация процедуры закупок была осуществлена в декабре 2016 года, фактическое освоение средств в 2017 году.  |
| **3.50** | **Мероприятие 2.7. Благоустройство за границами земельного участка, отведенного для строительства многоквартирных домов, "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма** | **11646,60** | **0,00** | **0,00** | **11646,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.51 | местный бюджет | 11646,60 | 0,00 | 0,00 | 11646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3.52** | **Мероприятие 2.9. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | **2295,00** | **0,00** | **0,00** | **2295,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.53 | местный бюджет | 2295,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **4** | **ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** |  |
| **4.1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА»** | **86795,80** | **16048,60** | **15862,20** | **21199,80** | **16842,60** | **16842,60** | **0,00** |  |
| 4.2 | местный бюджет | 86795,80 | 16048,60 | 15862,20 | 21199,80 | 16842,60 | 16842,60 | 0,00 |   |
| **4.3** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **86795,80** | **16048,60** | **15862,20** | **21199,80** | **16842,60** | **16842,60** | **0,00** |  |
| 4.5 | местный бюджет | 86795,80 | 16048,60 | 15862,20 | 21199,80 | 16842,60 | 16842,60 | 0,00 |   |
| **4.6** | **Мероприятие 3.1. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа** | **82638,40** | **16048,60** | **15862,20** | **17042,40** | **16842,60** | **16842,60** | **0,00** | **3.1.1.** |
| 4.7 | местный бюджет | 82638,40 | 16048,60 | 15862,20 | 17042,40 | 16842,60 | 16842,60 | 0,00 |   |
| **4.8** | **Мероприятие 3.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения капитального строительства** | **4157,40** | **0,00** | **0,00** | **4157,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4.9 | местный бюджет | 4157,40 | 0,00 | 0,00 | 4157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |