|  |
| --- |
| К постановлению администрации  городского округа Верхняя Пышма  от 29.12.2017 № 1025  Приложение № 2 к Программе |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование мероприятия, | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения | | | | | | | Номер строки целевого показателя |
|  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 008 075,9** | **198 977,3** | **167 714,7** | **194 676,6** | **144 912,5** | **144 716,6** | **157 078,2** |  |
| 2 | областной бюджет | 82 498,0 | 50 633,9 | 7 553,3 | 18 641,1 | 1 889,9 | 1 889,9 | 1 889,9 |  |
| 3 | местный бюджет | 892 367,4 | 147 272,7 | 152 061,6 | 170 205,5 | 137 132,6 | 136 706,7 | 148 988,3 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 33 210,5 | 1 070,7 | 8 099,8 | 5 830,0 | 5 890,0 | 6 120,0 | 6 200,0 |  |
| **5** | **Капитальные вложения** | **257 204,1** | **103 772,9** | **31 634,5** | **39 315,3** | **24 185,0** | **23 239,3** | **35 057,1** |  |
| 6 | областной бюджет | 53 087,2 | 50 000,0 | 0,0 | 3087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | местный бюджет | 203 811,8 | 53 467,8 | 31 634,5 | 36 228,1 | 24 185,0 | 23 239,3 | 35 057,1 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **9** | **Прочие нужды** | **750 871,8** | **95 204,4** | **136 080,2** | **155 361,3** | **120 727,5** | **121 477,3** | **122 021,1** |  |
| 10 | областной бюджет | 29 410,8 | 633,9 | 7 553,3 | 15 553,9 | 1 889,9 | 1 889,9 | 1 889,9 |  |
| 11 | местный бюджет | 688 555,6 | 93 804,9 | 120 427,1 | 133 977,4 | 112 947,6 | 113 467,4 | 113 931,2 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 32 905,4 | 765,6 | 8 099,8 | 5 830,0 | 5 890,0 | 6 120,0 | 6 200,0 |  |
| **13** | **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **14** | **Всего по подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **149 602,9** | **33 129,4** | **27 369,1** | **29 276,0** | **15 764,2** | **15 764,2** | **28 300,0** |  |
| **15** | областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 16 | местный бюджет | **149 602,9** | **33 129,4** | **27 369,1** | **29 276,0** | **15 764,2** | **15 764,2** | **28 300,0** |  |
| **17** | **1. «Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **144 813,0** | **32 892,6** | **25 783,2** | **26 608,8** | **15 664,2** | **15 664,2** | **28 200,0** |  |
| **19** | областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 20 | местный бюджет | 144 813,0 | 32 892,6 | 25 783,2 | 26 608,8 | 15 664,2 | 15 664,2 | 28 200,0 |  |
| **21** | **1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»** | | | | | | | | |
| **22** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **144813,0** | **32892,6** | **25783,2** | **26608,8** | **15664,2** | **15664,2** | **28200,0** |  |
| 23 | местный бюджет | 144813,0 | 32892,6 | 25783,2 | 26608,8 | 15664,2 | 15664,2 | 28200,0 |  |
| **24** | **Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа , всего, из них** | **32592,0** | **5225,5** | **5957,7** | **6680,4** | **5464,2** | **5464,2** | **3800,0** | **1.1.1., 1.1.2, 1.1.6; 1.1.9.** |
| 25 | местный бюджет | 32592,0 | 5225,5 | 5957,7 | 6680,4 | 5464,2 | 5464,2 | 3800,0 |  |
| 26 | Мероприятие 1.1.1. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Дзержинского г. Верхняя Пышма | 4126,8 | 1647,8 | 0,0 | 2479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 4126,8 | 1647,8 | 0,0 | 2479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприяие 1.1.2. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Свердлова- Кирова-Красноармейская г.Верхняя Пышма (2 -3 -4 этапы) | 3381,9 | 2539,8 | 842,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 3381,9 | 2539,8 | 842,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 1.1.3. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Южная г. Верхняя Пышма | 2364,8 | 1037,9 | 1326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 2364,8 | 1037,9 | 1326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 1.1.4. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Металлургов г. Верхняя Пышма | 900,9 | 0,0 | 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | местный бюджет | 900,9 | 0,0 | 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | Мероприятие 1.1.5. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Энтузиастов г. Верхняя Пышма | 1115,6 | 0,0 | 1115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | местный бюджет | 1115,6 | 0,0 | 1115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт магистральных наружных сетей водоснабжения в п. Кедровое | 1772,2 | 0,0 | 1772,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | местный бюджет | 1772,2 | 0,0 | 1772,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Мероприятие 1.1.7. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Горького г. Верхняя Пышма | 2513,1 | 0,0 | 0,0 | 2513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | местный бюджет | 2513,1 | 0,0 | 0,0 | 2513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | Мероприятие 1.1.8. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Фабричная г. Верхняя Пышма | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Мероприятие 1.1.9. Организация строительства подземных сетей водоснабжения ул. Красных партизан-Горняков г. Верхняя Пышма | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.1.10. Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук | 14728,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5464,2 | 5464,2 | 3800,0 |  |
| 45 | местный бюджет | 14728,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5464,2 | 5464,2 | 3800,0 |  |
| 46 | Мероприятие 1.1.11. Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Декабристов №№ 75,77,79 г. Верхняя Пышма | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | местный бюджет | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **48** | **Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма** | **7540,5** | **3482,5** | **1500,0** | **2558,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1.** |
| 49 | местный бюджет | 7540,5 | 3482,5 | 1500,0 | 2558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **50** | **Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:** | **50068,6** | **11136,3** | **9261,9** | **9870,4** | **7200,0** | **7200,0** | **5400,0** | **1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.8.** |
| 51 | местный бюджет | 50068,6 | 11136,3 | 9261,9 | 9870,4 | 7200,0 | 7200,0 | 5400,0 |  |
| 52 | Мероприятие 1.3.1. Проектирование и строительство согласующего трансформатора 6/10 кВ/1000 кВа на ВЛ в п.Соколовка | 245,7 | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 245,7 | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей уличного освещения в п. Залесье | 2168,9 | 962,2 | 0,0 | 1206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 2168,9 | 962,2 | 0,0 | 1206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Мероприятие 1.3.3. Строительство КТПН-250 кВа район ул. Артиллеристов в п. Красный | 6251,5 | 6251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | местный бюджет | 6251,5 | 6251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Мероприятие 1.3.4. Проектирование и установка трех реклоузеров на скважинах п. Красный Адуй | 317,0 | 175,0 | 142,0 \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 317,0 | 175,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | Мероприятие 1.3.5. Проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма | 9263,4 | 3501,9 | 3964,2\* | 1797,3\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 9263,4 | 3501,9 | 3964,2 | 1797,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Мероприятие 1.3.6. Проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РП Северная до РУ 2-го подъема г. Верхняя Пышма | 4233,8 | 0,0 | 4233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | местный бюджет | 4233,8 | 0,0 | 4233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | Мероприятие 1.3.7. Строительство внутриквартального освещения ул. Ур.рабочих г. Верхняя Пышма | 812,1 | 0,0 | 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 812,1 | 0,0 | 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | Мероприятие 1.3.8. Ремонт ВЛ-6 кВ фид."Солнечный" с. Мостовское | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | местный бюджет | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | Мероприятие 1.3.9. Проектирование и реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС насосной 2-го подъема яч.№ 3 фид. 1 до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Мероприятие 1.3.10. Строительство внутриквартального освещения ул. Октябрьская г. Верхняя Пышма | 1604,1 | 0,0 | 0,0 | 1604,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 1604,1 | 0,0 | 0,0 | 1604,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Мероприятие 1.3.11. Строительство линии уличного освещения по ул. Юбилейная, от ул. Уральских рабочих до ул. Кривоусова г. Верхняя Пышма | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | местный бюджет | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Мероприятие 1.3.12. Строительство линии уличного освещения по ул. Кривоусова, от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Юбилейная г. Верхняя Пышма | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | Мероприятие 1.3.13. Строительство линии уличного освещения по ул. Уральских рабочих в районе МАОУ "СОШ № 2" г. Верхняя Пышма | 220,8 | 0,0 | 0,0 | 220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77 | местный бюджет | 220,8 | 0,0 | 0,0 | 220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Мероприятие 1.3.14. Строительство линии уличного освещения по ул. Орджоникидзе, от ул. Кривоусова до ул. Свердлова г. Верхняя Пышма | 179,8 | 0,0 | 0,0 | 179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | местный бюджет | 179,8 | 0,0 | 0,0 | 179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 1.3.15. Строительство ВЛ-6/0,4 кВ и КТП 6-0,4 кВ в п. Красный Адуй | 4338,9 | 0,0 | 0,0 | 4338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | местный бюджет | 4338,9 | 0,0 | 0,0 | 4338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Мероприятие 1.3.16. Проектирование , реконструкция и строительство КТПН - 250 , ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьская, Советская, Декабристов, Охотников, Цветочная, Матросова в г. Верхняя Пышма , с. Балтым , п. Исеть | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 7200,0 | 5400,0 |  |
| 83 | местный бюджет | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 7200,0 | 5400,0 | 0,0 |
| **84** | **Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего , из них:** | **24983,3** | **6421,0** | **2562,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16000,0** | **1.1.1., 1.1.5, 1.1.7.** |
| 85 | местный бюджет | 24983,3 | 6421,0 | 2562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |  |
| 86 | Мероприятие 1.4.1. Капитальный ремонт конструкций здания газовой котельной в п. Исеть по ул. Заводская, 1 (1-2 этап) | 4226,2 | 1663,9 | 2562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 4226,2 | 1663,9 | 2562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | Мероприятие 1.4.2. Реконструкция системы теплоснабжения ул. Петрова , 22 а Ценральные тепловые пункты № 12,13 | 4757,1 | 4757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 | местный бюджет | 4757,1 | 4757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 90 | Мероприятие 1.4.3. Реконструкция газовой котельной в п. Исеть, ул. Заводская, 1, ГО Верхняя Пышма Свердловской области | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |  |
| 91 | местный бюджет | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |  |
| 92 | **Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа, всего, из них** | **29628,6** | **6627,3** | **6501,3** | **7500,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **1.1.1., 1.1.5., 1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.** |
| **93** | местный бюджет | 29628,6 | 6627,3 | 6501,3 | 7500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 94 | Мероприятие 1.5.1. Проектирование и строительство газовой блочно- модульной котельной "Гранит" в п. Исеть. | 9625,6 | 5177,3 | 4448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95 | местный бюджет | 9625,6 | 5177,3 | 4448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96 | Мероприятие 1.5.3. Строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское ( ул.Заречная, Лесная) | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 97 | местный бюджет | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 98 | Мероприятие 1.5.4.Строительство объекта "Газопровод низкого давления по ул. Малиновая п. Санаторный " | 3503,0 | 1450,0 | 2053\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | местный бюджет | 3503,0 | 1450,0 | 2053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | Мероприятие 1.5.5. Строительство объекта "Газопровод высокого давления для присоединения объектов: п. Ромашка; реабилитационно-тренировочная база УФСБ по Свердловской области; ГБУЗ СО "ОДКБ № 1"; б/о "Ключи Урала"; б/о "Звезда" на восточном побережье озера Балтым ГО Верхняя Пышма" | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | местный бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **102** | **2. «Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **103** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **4789,9** | **236,8** | **1585,9** | **2667,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| 104 | местный бюджет | 4789,9 | 236,8 | 1585,9 | 2667,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **105** | **Мероприятие 1.6. Оформление технической документации при проеектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения , всего, в том числе:** | **642,6** | **42,6** | **100,0** | **200,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **1.1.1., 1.1.2.** |
| 106 | местный бюджет | 642,6 | 42,6 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 107 | **Мероприятие 1.7. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов электроснабжения , всего, в том числе:** | **275,9** | **24,2** | **109,7** | **142,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.3., 1.1.4.** |
| 108 | местный бюджет | 275,9 | 24,2 | 109,7 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | Мероприятие 1.7.1. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводу в эксплуатацию объектов электроснабжения | 175,9 | 24,2 | 9,7 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 110 | Мероприятие 1.7.2. Выполнение проекта реконструкции ВЛ-6/0,4 кВ в п. Красный Адуй | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 111 | Мероприятие 1.7.3. Выполнение проектной документации на строительство ЛЭП 6. КТПН в центре нагрузок и ВЛ 0,4 кВ по ул. Чапаева, Гранитная в п. Исеть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | Мероприятие 1.7.4. Выполнение проектоной документации на строительство ВЛ 6 кВ на п/лагерь "Солнечный" ТП 6093 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113 | Мероприятие 1.7.5. Выполнение проектной документации на строительство КТПН-6/0,4 кВ по ул. Цветочная в г. Верхняя Пышма, перераспределение потребителей от ТП-13, ТП 100 на новую КТПН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | **Мероприятие 1.8. Оформление технической документации при проектировании, экспертизе , инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов теплоснабжения , всего, в том числе:** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5.** |
| 115 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 116 | Мероприятие 1.8.1. Разработка проекта замены газовой блочной котельной в п. Соколовка | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117 | **Мероприятие 1.9. Оформление технической документации при проектировании , экспертизе , инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов газификации , всего, в том числе:** | **3271,4** | **170,0** | **776,2** | **2325,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5., 1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.** |
| 118 | местный бюджет | 3271,4 | 170,0 | 776,2 | 2325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 119 | Мероприятие 1.9.1. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводу в эксплуатацию объектов газификации | 2471,4 | 170,0 | 376,2 | 1925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 120 | Мероприятие 1.9.2. Разработка проекта "Газовые сети п. Кедровое, ул. Лесная, Островского Фрунзе, Южная, Нагорная" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | Мероприятие 1.9.3. Доработка проектной документации по объекту "Распределительные газовые сети в с. Мостовское ( разбивка по этапам) | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **122** | **Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **123** | **Всего по подпрограмме «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **88 770,2** | **22 103,4** | **12 382,1** | **16 536,9** | **13 452,4** | **12 506,7** | **11 788,7** |  |
| 124 | местный бюджет | 88 465,1 | 21 798,3 | 12 382,1 | 16 536,9 | 13 452,4 | 12 506,7 | 11 788,7 |  |
| 125 | внебюджетные источники | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **126** | **1. «Капитальные вложения» , «Иные капитальные вложения»** | | |  |  |  |  |  |  |
| **127** | **Всего по направлению иные «Капитальные вложения», в том числе:** | **33129,0** | **14321,3** | **3633,9** | **4220,8** | **4520,8** | **3575,1** | **2857,1** |  |
| 128 | местный бюджет | 32823,9 | 14016,2 | 3633,9 | 4220,8 | 4520,8 | 3575,1 | 2857,1 |  |
| 129 | внебюджетные источники | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **130** | **Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них** | **28323,9** | **9516,2** | **3633,9** | **4220,8** | **4520,8** | **3575,1** | **2857,1** | **2.1.1., 2.1.2.** |
| **131** | местный бюджет | 28323,9 | 9516,2 | 3633,9 | 4220,8 | 4520,8 | 3575,1 | 2857,1 |  |
| **132** | Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ | 970,5 | 277,2 | 246,7 | 130,5 | 131,7 | 104,1 | 80,3 |  |
| 133 | Мероприятие 2.1. 2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР) | 27353,4 | 9239,0 | 3387,2 | 4090,3 | 4389,1 | 3471,0 | 2776,8 |  |
| 134 | **Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них** | **4805,1** | **4805,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2.2.1., 2.2.2.** |
| 135 | местный бюджет | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 136 | внебюджетные источники | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **137** | **2. «Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **138** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **55641,2** | **7782,1** | **8748,2** | **12316,1** | **8931,6** | **8931,6** | **8931,6** |  |
| 139 | местный бюджет | 55641,2 | 7782,1 | 8748,2 | 12316,1 | 8931,6 | 8931,6 | 8931,6 |  |
| **140** | **Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:** | **26555,4** | **4407,9** | **4245,1** | **4475,6** | **4475,6** | **4475,6** | **4475,6** | **2.3.1.** |
| 141 | местный бюджет | 26555,4 | 4407,9 | 4245,1 | 4475,6 | 4475,6 | 4475,6 | 4475,6 |  |
| **142** | **Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:** | **19788,2** | **2673,4** | **4305,1** | **3557,7** | **3084,0** | **3084,0** | **3084,0** | **2.4.1.** |
| 143 | местный бюджет | 19788,2 | 2673,4 | 4305,1 | 3557,7 | 3084,0 | 3084,0 | 3084,0 |  |
| **144** | **Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них** | **8901,6** | **502,8** | **0,0** | **4282,8** | **1372,0** | **1372,0** | **1372,0** | **2.5.1.** |
| 145 | местный бюджет | 8901,6 | 502,8 | 0,0 | 4282,8 | 1372,0 | 1372,0 | 1372,0 |  |
| 146 | **Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них** | **396,0** | **198,0** | **198,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2.1.1.** |
| 147 | местный бюджет | 396,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **148** | **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **149** | **Всего по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **49762,0** | **2243,7** | **22058,3** | **6050,0** | **6290,0** | **6520,0** | **6600,0** |  |
| 150 | местный бюджет | 11144,6 | 1478,1 | 8246,5 | 220,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 151 | областной бюджет | 5712.0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | внебюджетные источники | 30485,6 | 765,6 | 8099,8 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| **153** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **154** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **49762,0** | **2243,7** | **22058,3** | **6050,0** | **6290,0** | **6520,0** | **6600,0** |  |
| 155 | местный бюджет | 41629,3 | 1478,1 | 8246,5 | 220,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 156 | областной бюджет | 5712,0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | внебюджетные источники | 30485,6 | 765,6 | 8099,8 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| 158 | **Мероприятие 3.1. Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма , всего , из них:** | **1301,8** | **1301,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.1.1.** |
| 159 | местный бюджет | 1301,8 | 1301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **160** | **Мероприятие 3.2. Оформление и экспертиза нормативно- технической документации, всего , из них:** | **1786,5** | **120,0** | **246,5** | **220,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **3.1.1.** |
| 161 | местный бюджет | 1786,5 | 120,0 | 246,5 | 220,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 162 | **Мероприятие 3.3. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно- коммунальной сфере городского округа, всего, из них** | **30541,9** | **821,9** | **5680,0** | **5830,0** | **5890,0** | **6120,0** | **6200,0** | **3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.** |
| 163 | местный бюджет | 30541,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | внебюджетные источники | 30485,6 | 765,6 | 5680,0 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| 165 | **Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий**  **по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части**  **модернизации лифтового хозяйства, всего, из них всего , из них:** | **16131,8** | **0,0** | **16131,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.2.5.** |
| 166 | местный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | областной бюджет | 5712,0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 168 | внебюджетные источники | 2419,8 | 0,0 | 2419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **169** | **Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **170** | **Всего по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **289792,3** | **39673,5** | **47053,7** | **58803,1** | **47597,1** | **48106,0** | **48558,9** |  |
| 171 | областной бюджет | 13119,7 | 633,9 | 1841,3 | 4974,8 | 1889,9 | 1889,9 | 1889,9 |  |
| 172 | местный бюджет | 276672,6 | 39039,6 | 45212,4 | 53828,3 | 45707,2 | 46216,1 | 46669,0 |  |
| **173** | **«Капитальные вложения» , «Иные капитальные вложения»** | | |  |  |  |  |  |  |
| **174** | **Всего по направлению иные «Капитальные вложения», в том числе:** | **25499,3** | **2796,2** | **2217,4** | **8485,7** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** |  |
| 175 | областной бюджет | 3087,2 | 0,0 | 0,0 | 3087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | местный бюджет | 22412,1 | 2796,2 | 2217,4 | 5398,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| **177** | **Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:** | **25499,3** | **2796,2** | **2217,4** | **8485,7** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4.1.1.** |
| 178 | областной бюджет | 3087,2 | 0,0 | 0,0 | 3087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 179 | местный бюджет | 22412,1 | 2796,2 | 2217,4 | 5398,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 180 | Мероприятие 4.1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма , в том числе: | 22269,8 | 2796,2 | 2217,4 | 5256,2 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 181 | областной бюджет | 2023,7 |  |  | 2023,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | местный бюджет | 20246,1 | 2796,2 | 2217,4 | 3232,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 183 | Мероприятие 4.1.2. Комплексное благоустройство общественных территорий городского округа Верхняя Пышма, в том числе: | 3229,5 | 0,0 | 0,0 | 3229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | областной бюджет | 1063,5 | 0,0 | 0,0 | 1063,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 2166,0 | 0,0 | 0,0 | 2166 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **186** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **187** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **264293,0** | **36877,3** | **44836,3** | **50317,4** | **43597,1** | **44106,0** | **44558,9** |  |
| 188 | местный бюджет | 254260,5 | 36243,4 | 42995,0 | 48429,8 | 41707,2 | 42216,1 | 42669,0 |  |
| 189 | областной бюджет | 10032,5 | 633,9 | 1841,3 | 1887,6 | 1889,9 | 1889,9 | 1889,9 |  |
| 190 | **Мероприятие 4.2. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Верхняя Пышма, в том числе:** | **3364,5** | **211,0** | **225,0** | **2253,5** | **225,0** | **225,0** | **225,0** | **4.1.1.** |
| 191 | местный бюджет | 3364,5 | 211,0 | 225,0 | 2253,5 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |  |
| **192** | **Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них** | **82374,6** | **10456,5** | **12751,5** | **18149,7** | **13473,7** | **13674,0** | **13869,2** | **4.2.1.** |
| **193** | местный бюджет | 82374,6 | 10456,5 | 12751,5 | 18149,7 | 13473,7 | 13674,0 | 13869,2 |  |
| 194 | Мероприятие 4.3. 1. Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма | 58989,7 | 8735,6 | 9124,1 | 11851,2 | 9561,0 | 9761,3 | 9956,5 |  |
| 195 | Мероприятие 4.3. 2. Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма | 23384,9 | 1720,9 | 3627,4 | 6298,5 | 3912,7 | 3912,7 | 3912,7 |  |
| **196** | **Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **58015,1** | **7295,0** | **8651,4** | **11198,3** | **9998,5** | **10307,1** | **10564,8** | **4.2.1.** |
| 197 | местный бюджет | 58015,1 | 7295,0 | 8651,4 | 11198,3 | 9998,5 | 10307,1 | 10564,8 |  |
| 198 | Мероприятие 4.4.1. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Исетской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 9074,1 | 1408,7 | 1445,2 | 1489,8 | 1534,5 | 1578,2 | 1617,7 |  |
| 199 | Мероприятие 4.4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Кедровской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 8450,4 | 1376,8 | 1321,6 | 1540,2 | 1363,8 | 1406,4 | 1441,6 |  |
| 200 | Мероприятие 4.4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Красненской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 12372,1 | 1645,7 | 2009,5 | 2073,1 | 2150,3 | 2219,0 | 2274,5 |  |
| 201 | Мероприятие 4.4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Балтымской сельской администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 21059,3 | 2120,8 | 2783,4 | 4716,2 | 3699,2 | 3822,1 | 3917,6 |  |
| 202 | Мероприятие 4.4.5. Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Мостовкой сельской администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 7059,2 | 743,0 | 1091,7 | 1379,0 | 1250,7 | 1281,4 | 1313,4 |  |
| **203** | **Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **73998,8** | **10548,4** | **13085,7** | **11371,9** | **12997,6** | **12997,6** | **12997,6** | **4.3.1.** |
| 204 | местный бюджет | 73998,8 | 10548,4 | 13085,7 | 11371,9 | 12997,6 | 12997,6 | 12997,6 |  |
| **205** | **Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **8850,8** | **1170,9** | **2639,6** | **1621,8** | **1139,5** | **1139,5** | **1139,5** | **4.3.1.** |
| 206 | местный бюджет | 8850,8 | 1170,9 | 2639,6 | 1621,8 | 1139,5 | 1139,5 | 1139,5 |  |
| 207 | Мероприятие 4.6. 1. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации | 3609,1 | 304,4 | 1884,8 | 425,7 | 331,4 | 331,4 | 331,4 |  |
| 208 | Мероприятие 4.6.2. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 405,0 | 30,0 | 37,0 | 113,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 209 | Мероприятие 4.6.3.Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации | 829,6 | 67,1 | 156,5 | 136,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |  |
| 210 | Мероприятие 4.6.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации | 3019,6 | 647,1 | 424,5 | 674,5 | 424,5 | 424,5 | 424,5 |  |
| 211 | Мероприятие 4.6.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации | 987,5 | 122,3 | 136,8 | 272,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |  |
| **212** | **Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **17489,3** | **2365,5** | **2324,7** | **3199,1** | **3200,0** | **3200,0** | **3200,0** | **4.3.1.** |
| 213 | местный бюджет | 17489,3 | 2365,5 | 2324,7 | 3199,1 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |  |
| **214** | **Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **3819,8** | **546,1** | **619,5** | **635,5** | **672,9** | **672,9** | **672,9** | **4.3.1.** |
| 215 | местный бюджет | 3819,8 | 546,1 | 619,5 | 635,5 | 672,9 | 672,9 | 672,9 |  |
| 216 | Мероприятие 4.8.1. Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации | 1155,4 | 177,9 | 179,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |  |
| 217 | Мероприятие 4.8.2. Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 681,6 | 109,6 | 110,0 | 132,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| 218 | Мероприятие 4.8.3. Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации | 762,3 | 63,1 | 128,5 | 67,0 | 167,9 | 167,9 | 167,9 |  |
| 219 | Мероприятие 4.8.4. Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации | 1145,0 | 185,0 | 185,0 | 220,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |  |
| 220 | Мероприятие 4.8.5. Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации | 75,5 | 10,5 | 16,5 | 17,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 221 | **Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4.3.1.** |
| 222 | **Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма, в том числе:** | **10032,5** | **633,9** | **1841,3** | **1887,6** | **1889,9** | **1889,9** | **1889,9** | **4.4.1.** |
| 223 | областной бюджет | 10032,5 | 633,9 | 1841,3 | 1887,6 | 1889,9 | 1889,9 | 1889,9 |  |
| **224** | **Мероприятие 4.11. Разработка проектно- сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма, всего, из них** | **5347,6** | **2650,0** | **2697,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4.3.1.** |
| **225** | местный бюджет | 5347,6 | 2650,0 | 2697,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **226** | **Мероприятие 4.12. Ремонт проездов на территории городского кладбища, всего, из них:** | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4.3.1.** |
| **227** | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **228** | **Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **229** | **Всего по подпрограмме «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **351104,1** | **90944,7** | **46028,2** | **69578,0** | **48184,4** | **48184,4** | **48184,4** |  |
| 230 | местный бюджет | 287437,8 | 40944,7 | 46028,2 | 55911,7 | 48184,4 | 48184,4 | 48184,4 |  |
| 231 | областной бюджет | 63666,3 | 50000,0 | 0,0 | 13666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 232 | **«Капитальные вложения» , «Иные капитальные вложения»** | | |  |  |  |  |  |  |
| 233 | **Всего по направлению иные «Капитальные вложения», в том числе:** | **53762,7** | **53762,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 234 | областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 235 | местный бюджет | 3762,7 | 3762,7 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 236 | **Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:** | **53762,7** | **53762,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.2.** |
| 237 | областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 238 | местный бюджет | 3762,7 | 3762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **239** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **240** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **297341,4** | **37182,0** | **46028,2** | **69578,0** | **48184,4** | **48184,4** | **48184,4** |  |
| 241 | местный бюджет | 283675,1 | 37182,0 | 46028,2 | 55911,7 | 48184,4 | 48184,4 | 48184,4 |  |
| 242 | областной бюджет | 13666,3 | 0,0 | 0,0 | 13666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **243** | **Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма, всего, из них:** | **108782,1** | **16490,9** | **17679,0** | **18325,6** | **18762,2** | **18762,2** | **18762,2** | **5.1.1.** |
| 244 | местный бюджет | 108782,1 | 16490,9 | 17679,0 | 18325,6 | 18762,2 | 18762,2 | 18762,2 |  |
| **245** | **Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа, всего, из них:** | **16939,6** | **2745,1** | **2817,3** | **2960,4** | **2805,6** | **2805,6** | **2805,6** | **5.1.1.** |
| 246 | местный бюджет | 16939,6 | 2745,1 | 2817,3 | 2960,4 | 2805,6 | 2805,6 | 2805,6 |  |
| 247 | Мероприятие 5.3.1. Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Исетской поселковой администрации | 4367,9 | 762,3 | 795,9 | 782,3 | 675,8 | 675,8 | 675,8 |  |
| 248 | Мероприятие 5.3.2. Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Кедровской поселковой администрации | 1350,2 | 199,4 | 238,0 | 312,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 249 | Мероприятие 5.3.3. Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Красненской поселковой администрации | 3806,7 | 614,0 | 679,8 | 473,5 | 679,8 | 679,8 | 679,8 |  |
| 250 | Мероприятие 5.3.4. Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Балтымской сельской администрации | 5828,8 | 914,4 | 914,4 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 251 | Мероприятие 5.3.5. Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Мостовкой сельской администрации | 1586,0 | 255,0 | 189,2 | 391,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| **252** | **Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма , всего, из них:** | **52742,6** | **6770,7** | **7819,7** | **11272,8** | **8959,8** | **8959,8** | **8959,8** | **5.1.1.** |
| 253 | местный бюджет | 52742,6 | 6770,7 | 7819,7 | 11272,8 | 8959,8 | 8959,8 | 8959,8 |  |
| **254** | **Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа всего, из них:** | **3354,8** | **298,7** | **620,9** | **518,5** | **638,9** | **638,9** | **638,9** | **5.1.1.** |
| 255 | местный бюджет | 3354,8 | 298,7 | 620,9 | 518,5 | 638,9 | 638,9 | 638,9 |  |
| 256 | Мероприятие 5.5.1. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации ( установка дорожных знаков, дорожная разметка) | 1795,3 | 105,0 | 356,3 | 246,2 | 362,6 | 362,6 | 362,6 |  |
| 257 | Мероприятие 5.5.2.Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации ( установка дорожных знаков) | 788,5 | 71,2 | 152,1 | 103,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |  |
| 258 | Мероприятие 5.5.3.Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации ( установка дорожных знаков) | 269,0 | 52,5 | 52,5 | 6,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  |
| 259 | Мероприятие 5.5.3.Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации ( установка дорожных знаков) | 475,0 | 70,0 | 60,0 | 135,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 260 | Мероприятие 5.5.3.Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации ( установка дорожных знаков) | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **261** | **Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма, всего, из них:** | **82960,0** | **6893,6** | **10253,5** | **26681,5** | **13043,8** | **13043,8** | **13043,8** | **5.1.2.** |
| 262 | местный бюджет | 69293,7 | 6893,6 | 10253,5 | 13015,2 | 13043,8 | 13043,8 | 13043,8 |  |
| 233 | областной бюджет | 13666,3 | 0,0 | 0,0 | 13666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **264** | **Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа, всего, из них:** | **28642,0** | **3962,7** | **6837,8** | **5919,2** | **3974,1** | **3974,1** | **3974,1** | **5.1.2.** |
| 265 | местный бюджет | 28642,0 | 3962,7 | 6837,8 | 5919,2 | 3974,1 | 3974,1 | 3974,1 |  |
| 266 | Мероприятие 5.7.1. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации | 4370,7 | 433,3 | 1690,2 | 1077,2 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
| 267 | Мероприятие 5.7.2. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в в границах территории Кедровской поселковой администрации | 4618,7 | 834,1 | 823,8 | 740,2 | 740,2 | 740,2 | 740,2 |  |
| 268 | Мероприятие 5.7.3. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации | 6151,5 | 647,9 | 1698,1 | 2050,5 | 585,0 | 585,0 | 585,0 |  |
| 269 | Мероприятие 5.7.4. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации ( в т.ч. составление смет) | 9245,3 | 1232,9 | 1620,0 | 1569,0 | 1607,8 | 1607,8 | 1607,8 |  |
| 270 | Мероприятие 5.7.5. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации | 4255,8 | 814,5 | 1005,7 | 482,3 | 651,1 | 651,1 | 651,1 |  |
| 271 | **Мероприятие 5.8. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2027 года** | **3900,0** | **0,0** | **0,0** | **3900,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 272 | местный бюджет | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 273 | **Мероприятие 5.9. Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **20,3** | **20,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.2.** |
| 274 | местный бюджет | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **275** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года** | | | | | | | | |
| **276** | **Всего по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **79044,3** | **10882,5** | **12823,3** | **14432,6** | **13624,4** | **13635,3** | **13646,2** |  |
| **277** | местный бюджет | 79044,3 | 10882,5 | 12823,3 | 14432,6 | 13624,4 | 13635,3 | 13646,2 |  |
| **278** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **279** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **79044,3** | **10882,5** | **12823,3** | **14432,6** | **13624,4** | **13635,3** | **13646,2** |  |
| 280 | местный бюджет | 79044,3 | 10882,5 | 12823,3 | 14432,6 | 13624,4 | 13635,3 | 13646,2 |  |
| **281** | **Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ» , всего, из них :** | **79044,3** | **10882,5** | **12823,3** | **14432,6** | **13624,4** | **13635,3** | **11429,0** | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.** |
| 282 | местный бюджет | 79044,3 | 10882,5 | 12823,3 | 14432,6 | 13624,4 | 13635,3 | 13646,2 |  |
| **283** | **Мероприятие 6.2. Рассмотрение и мониторинг реализации инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса и программ газификации предприятий газовой отрасли, финансируемых за счет регулируемых тарифов.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **284** | **Мероприятие 6.3. Участие в конкурсных отборах и оформление заявок на получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка расходования субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **285** | **Мероприятие 6.4. Работа в сфере взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса на территории городского округа Верхняя Пышма, постоянный мониторинг и создание системы оперативного взаимодействия между субъектами топливно-энергетических ресурсов в части обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения населения.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **286** | **Мероприятие 6.5. Участие в организации и проведении проверок готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный зимний период, предоставление отчетности в вышестоящие инстанции.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **287** | **Мероприятие 6.6. Организация оперативного мониторинга состояния погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями ЖКХ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **288** | **Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.3., 6.1.4.** |
| **289** | **Мероприятие 6.8. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли ЖКХ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **290** | **Мероприятие 6.9. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **291** | **Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |

Примечание:

1. \*по строкам 60,61 объем средств, планируемый в 2017 году на проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма включает средства учтенные , но не использованные в 2016 году.