|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2017 № 966 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций |
| «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» |

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитально го строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта (тыс. руб.): | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объёмы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах, соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 4 552 396,0 | 1 654 909,8 | 1 249 495,9 | 1 615 567,9 | 30 152,4 | 2 270,0 | 0,0 |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 308 757,7 | 170 992,2 | 83 756,5 | 54 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 844 889,8 | 747 070,5 | 348 660,7 | 749 158,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 007 607,2 | 554 582,3 | 642 813,9 | 777 788,6 | 30 152,4 | 2 270,0 | 0,0 |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 391 141,3 | 182 264,8 | 174 264,8 | 34 611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма.«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» |  |  |  |  |  |  | 3 617 472,4 | 1 257 053,5 | 864 205,4 | 1 463 791,1 | 30 152,4 | 2 270,0 | 0,0 |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 103 438,5 | 103 438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 652 343,5 | 644 891,1 | 282 447,9 | 725 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 853 690,4 | 500 723,9 | 581 757,5 | 738 786,6 | 30 152,4 | 2 270,0 | 0,0 |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация по адресу ул.Парковая, 28 в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Реконструкция на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим, в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью» (переходящий остаток с 2014 года 31480,0 тысяч рублей) | город Верхняя Пышма, ул.Парковая, д.28 | Муниципальная | 89 696,4 | 89 696,4 | 2014 г. | 2015 г. | 86 753,2 | 77 217,8 | 9 535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 56 332,2 | 56 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30 421,0 | 20 885,6 | 9 535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Застройка 2-й очереди микрорайона «Садовый» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Детское дошкольное образовательное учреждение №16 на 350 мест в застройке 2-й очереди микрорайона «Садовый-2». Осуществление строительного контроля (технический надзор) | микрорайон «Садовый-2» город Верхняя Пышма | Муниципальная | 169 361,6 | 169 361,6 | 2014 г. | 2015 г. | 148 755,8 | 143 430,4 | 5 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 98 010,5 | 98 010,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 745,3 | 45 419,9 | 5 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Проектирование и строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Северный» на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор) | Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон «Северный» | Муниципальная | 151 656,1 | 151 656,1 | 2015 г. | 2015 г. | 159 483,8 | 147 671,7 | 11 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 85 584,6 | 85 584,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 73 899,2 | 62 087,1 | 11 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в микрорайоне «Северный-2» (в районе улиц Машиностроителей – Сапожникова - Уральских Рабочих) в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим, в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор) | Микрорайон «Северный-2» город Верхняя Пышма | Муниципальная | 204 224,7 | 204 224,7 | 2015 г. | 2015 г. | 208 586,0 | 201 761,9 | 6 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 113 522,4 | 113 522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 95 063,6 | 88 239,5 | 6 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Проектирование и строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест в квартале ул. Петрова – Красных Партизан – Клары Цеткин, в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях «под ключ», включая оснащение здания технологическим в том числе не монтируемым оборудованием и мебелью. Дополнительные работы по объекту: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 270 мест в квартале ул.Петрова-Красных Партизан-Клары Цеткин в г.Верхняя Пышма Свердловской области. Осуществление строительного контроля (технический надзор) | ул. Петрова – Красных Партизан – Клары Цеткин, в г. Верхняя Пышма Свердловской области | Муниципальная | 175 761,9 | 175 761,9 | 2015 г. | 2015 г. | 159 554,7 | 152 746,3 | 6 808,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 103 438,5 | 103 438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19 721,6 | 19 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 36 394,6 | 29 586,2 | 6 808,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Проектирование и строительство «под ключ» объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, в квартале ул. Юбилейная – Сварщиков – Ленина» (Выполнение комплексных инженерных изысканий, привязка проекта повторного применения и выполнение строительно-монтажных работ, включая оснащение технологическим оборудованием и мебелью) | В городе Верхняя Пышма, в квартале ул.Юбилейная- ул.Сварщиков | Муниципальная | 178 528,2 | 178 528,2 | 2015 г. | 2015 г. | 177 563,2 | 176 200,0 | 1 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 97 200,0 | 97 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 80 363,2 | 79 000,0 | 1 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный» в квартале ул. Ленина – Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина на условиях «под ключ», включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью.Осуществление строительного контроля (технический надзор) | Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон «Центральный» в квартале ул. Ленина – Орджоникидзе – Кривоусова - Калинина | Муниципальная | 92 443,2 | 92 443,2 | 2015 г. | 2015 г. | 99 893,5 | 96 358,1 | 1 752,4 | 1 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 46 800,0 | 46 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 53 093,5 | 49 558,1 | 1 752,4 | 1 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (1-я очередь) | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 624 900,0 | 624 900,0 | 2015 г. | 2017 г. | 638 914,0 | 250 000,0 | 233 447,9 | 155 466,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 312 050,1 | 121 000,0 | 93 447,9 | 97 602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 318 863,9 | 121 000,0 | 140 000,0 | 57 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (2-я очередь). | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 534 033,5 | 534 033,5 | 2018 г. | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Реконструкция и строительство дорог в городском округе Верхняя Пышма | г. Верхняя Пышма | Муниципальная | 0,0 | 0,0 | 2016 г. | 2018 г. | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, в районе ул. Набережная-Лесная с котельной и наружными сетями на условиях «под ключ», включая разработку проектной, рабочей документации и оснащение здания технологическим в т.ч. не монтируемым оборудованием и мебелью. Осуществление строительного контроля (технический надзор) | село Балтым ул. Набережная-Лесная | Муниципальная | 161 256,5 | 161 256,5 | 2013 г. | 2015 г. | 3 904,7 | 3 904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 904,7 | 3 904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу: г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей, д. 6 | город Верхняя Пышма, ул. Машиностройтелей, д. 6 | Муниципальная | 705 135,7 | 705 135,7 | 2016 г. | 2017 г. | 495 697,5 | 0,0 | 184 770,0 | 283 045,1 | 27 882,4 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 255 500,0 | 0,0 | 84 000,0 | 171 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 240 197,5 | 0,0 | 100 770,0 | 111 545,1 | 27 882,4 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" с углубленным изучением отдельных предметов им.Б.С. Суворова, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейская, д. 6 (в том числе с изъятием и выкупом объектов недвижимого имущества). | город Верхняя Пышма ул.Красноармейская д.6 | Муниципальная | 738 619,2 | 738 619,2 | 2016 г. | 2017 г. | 645 746,8 | 0,0 | 193 685,9 | 452 060,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 191 409,0 | 0,0 | 0,0 | 191 409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 454 337,8 | 0,0 | 193 685,9 | 260 651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Кедровое | город Верхняя Пышма п.Кедровое | Муниципальная | 120 000,0 | 120 000,0 | 2016 г. | 2016 г. | 119 525,7 | 0,0 | 66 366,9 | 53 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 119 525,7 | 0,0 | 66 366,9 | 53 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чайковского в квартале «Городская больница» в г. Верхняя Пышма Свердловской области | ул. Чайковского в квартале «Городская больница» в г. Верхняя Пышма Свердловской области | Муниципальная | 8 079,2 | 8 079,2 | 2014 г. | 2015 г. | 7 762,5 | 7 762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 719,7 | 6 719,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 042,8 | 1 042,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Реконструкция ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма Свердловской области | город Верхняя Пышма ул. Свердлова | Муниципальная | 60 865,7 | 60 865,7 | 2015 г. | 2016 г. | 86 051,4 | 0,0 | 26 316,7 | 59 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 57 392,6 | 0,0 | 0,0 | 57 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28 658,8 | 0,0 | 26 316,7 | 2 342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") | город Верхняя Пышма ул. Машиностроителей, ул. Гороховая, ул. Зеленая | Муниципальная | 287 421,0 | 287 421,0 | 2016 г. | 2017 г. | 202 230,3 | 0,0 | 116 197,0 | 81 493,3 | 2 270,0 | 2 270,0 | 0,0 |
| 61 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 186 493,3 | 0,0 | 105 000,0 | 81 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15 737,0 | 0,0 | 11 197,0 | 0,0 | 2 270,0 | 2 270,0 | 0,0 |
| 63 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма | г. Верхняя Пышма | Муниципальная | 827 774,6 | 0,0 | 2016 г. | 2019 г. | 227 086,0 | 0,0 | 0,0 | 227 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 227 086,0 | 0,0 | 0,0 | 227 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Строительство ул.Зелёная от ул.Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма Свердловской области | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 30 706,7 | 4 902,2 | 2017 г. | 2017 г. | 35 174,2 | 0,0 | 0,0 | 35 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34 439,1 | 0,0 | 0,0 | 34 439,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 735,1 | 0,0 | 0,0 | 735,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Реконструкция ул.Калинина от ул.Зеленая до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 29 064,2 | 4 790,8 | 2017 г. | 2017 г. | 26 596,8 | 0,0 | 0,0 | 26 596,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25 565,8 | 0,0 | 0,0 | 25 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 031,0 | 0,0 | 0,0 | 1 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Реконструкция ул.Орджоникидзе от ул.Зеленая до ул.Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 15 312,0 | 2 548,8 | 2017 г. | 2017 г. | 16 191,4 | 0,0 | 0,0 | 16 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 15 602,5 | 0,0 | 0,0 | 15 602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 588,9 | 0,0 | 0,0 | 588,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма") | город Верхняя Пышма | Муниципальная | 558 185,3 | 0,0 | 2017 г. | 2019 г. | 71 428,6 | 0,0 | 0,0 | 71 428,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 21 428,6 | 0,0 | 0,0 | 21 428,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Подпрограмма.«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» |  |  |  |  |  |  | 934 923,6 | 397 856,3 | 385 290,5 | 151 776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 205 319,2 | 67 553,7 | 83 756,5 | 54 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 192 546,3 | 102 179,4 | 66 212,8 | 24 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 153 916,8 | 53 858,4 | 61 056,4 | 39 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 383 141,3 | 174 264,8 | 174 264,8 | 34 611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1,2) по ул. Сапожникова, 3, в том числе выполнение работ по разработке рабочей документации, осуществление строительного контроля (технический надзор) и авторского надзора | город Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 3 | Муниципальная | 251 564,8 | 251 564,8 | 2015 г. | 2016 г. | 418 754,3 | 186 364,8 | 194 793,9 | 37 595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 35 613,0 | 12 100,0 | 20 529,1 | 2 983,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 383 141,3 | 174 264,8 | 174 264,8 | 34 611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Строительство многоквартирных домов "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, 1 этап строительства (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Пушкина, д. 5а, д. 6а | Муниципальная | 96 732,4 | 96 732,4 | 2015 г. | 2016 г. | 129 242,1 | 97 960,8 | 31 281,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 39 890,1 | 30 342,4 | 9 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 62 328,3 | 47 410,0 | 14 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 27 023,7 | 20 208,4 | 6 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Строительство многоквартирных домов "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма, 2 этап строительства (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое | Муниципальная | 211 044,4 | 211 044,4 | 2015 г. | 2016 г. | 197 555,1 | 113 530,7 | 66 498,3 | 17 526,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 61 913,2 | 37 211,3 | 21 737,4 | 2 964,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 90 030,3 | 54 769,4 | 30 897,6 | 4 363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45 611,6 | 21 550,0 | 13 863,3 | 10 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Строительство многоквартирных домов "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма, 3 этап строительства (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое, п. Соколовка | Муниципальная | 97 513,7 | 97 513,7 | 2016 г. | 2016 г. | 189 372,1 | 0,0 | 92 717,0 | 96 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 103 515,9 | 0,0 | 52 471,4 | 51 044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 187,7 | 0,0 | 20 396,9 | 19 790,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45 668,5 | 0,0 | 19 848,7 | 25 819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |