Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2019 года

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 № 1411.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2019 года подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году в городском округе Верхняя Пышма осуществлялась реализация 8 муниципальных программ, с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2019 году составляет 298 единиц, фактическое достижение – 76,6 процента от запланированных значений на год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная с при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По муниципальным программам | 298 | 76,6 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 83 | 94,0 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 11 | 102,0 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 26 | 100,0 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 28 | 59,0 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | 100 | 97,0 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 19 | 47,0 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 25 | 93,0 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | 6 | 21,0 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2019 году за счет всех источников – 5 738,4 миллиона рублей, при этом средства местного бюджета составляли 57 процентов от общих расходов.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| По муниципальным программам | всего, из них: | 5 738 407,2 | 4 678 887,8 | 81,5 |
|  | федеральный бюджет | 72 276,4 | 70 893,1 | 98,1 |
|  | областной бюджет | 2 392 011,8 | 2 158 808,4 | 90,3 |
|  | местный бюджет | 3 274 119,0 | 2 449 186,3 | 74,8 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 254 475,5 | 242 473,4 | 95,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 194,0 | 2 178,7 | 99,3 |
|  |  | областной бюджет | 2 170,4 | 2 170,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 250 111,1 | 238 124,3 | 95,2 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 33 399,9 | 33 125,8 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 33 399,9 | 33 125,8 | 99,2 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 16 177,9 | 16 127,0 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 16 177,9 | 16 127,0 | 99,7 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 305 165,3 | 281 710,1 | 92,3 |
|  |  | областной бюджет | 37 463,9 | 37 304,4 | 99,6 |
|  |  | местный бюджет | 267 701,4 | 244 405,7 | 91,3 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 210 274,6 | 2 201 791,3 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 980,0 | 5 980,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 067 431,2 | 1 067 160,5 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 1 136 863,4 | 1 128 650,8 | 99,3 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 658 359,6 | 1 682 792,8 | 63,3 |
|  |  | областной бюджет | 1 148 681,7 | 921 688,0 | 80,2 |
|  |  | местный бюджет | 1 509 677,9 | 761 104,8 | 50,4 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 189 913,2 | 182 457,6 | 96,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 34 102,4 | 32 734,4 | 96,0 |
|  |  | областной бюджет | 136 264,6 | 130 485,0 | 95,8 |
|  |  | местный бюджет | 19 546,2 | 19 238,2 | 98,4 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 70 641,2 | 38 409,8 | 54,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 40 641,2 | 8 409,8 | 20,7 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 2019 года составили 4 678,9 миллиона рублей или 81,5 процента к запланированным расходам.

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма. Программа включает в себя 13 подпрограмм (далее – ПП).

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 25 336,7 | 25 224,6 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 18,5 | 3,3 | 17,8 |
|  |  | областной бюджет | 760,7 | 760,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 557,5 | 24 460,6 | 99,6 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 9 879,5 | 9 629,5 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 9 879,5 | 9 629,5 | 97,5 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 897,3 | 3 897,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 275,1 | 1 275,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 2 622,2 | 2622,2 | 100,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 18 129,7 | 18 046,4 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет | 18 129,7 | 18 046,4 | 99,5 |
| 6 | ПП «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на 2019-2024 годы» | всего, из них: | 2 919,1 | 2 919,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 900,3 | 900,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 168,8 | 1 168,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 100,0 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 6 551,6 | 5 287,1 | 80,7 |
|  |  | местный бюджет | 6 551,6 | 5 287,1 | 80,7 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 301,7 | 4 209,9 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 4 301,7 | 4 209,9 | 95,3 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 45 488,5 | 44 881,8 | 98,7 |
|  |  | местный бюджет | 45 488,5 | 44 881,8 | 98,7 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 134 285,5 | 124 691,8 | 92,9 |
|  |  | местный бюджет | 134 285,5 | 124 691,8 | 92,9 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 309,8 | 309,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 309,8 | 309,8 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 135,2 | 3 135,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 135,2 | 3 135,2 | 100,0 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года» | бюджетные ассигнования не предусмотрены |

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 254 475,5 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2 193,9 тысяч рублей, областного бюджета – 2 170,5 тысяч рублей, местного бюджета – 250 111,1 тысяч рублей.

За 2019 год в рамках осуществления программных мероприятий фактически освоено средств в размере 242 473,4 тысяч рублей или 95,3 процента от запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 178,7 тысяч рублей или 99,3 процента от плана, областного бюджета – 2 170,4 тысяч рублей или 100,0 процентов от плана, местного бюджета – 238 124,3 тысяч рублей или 95,2 процента от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает 15 мероприятий:

1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 414,4 тысяч рублей, фактически освоено 1 386,5 тысяч рублей или 98,0 процентов от плана.

Прошли обучение 43 муниципальных служащих.

2. Организация и проведение информационно-практических семинаров. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 238,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

3. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 64,9 тысяч рублей, фактически освоено 34,0 тысяч рублей или 52,4 процента от плана.

Все рабочие места сотрудников администрации прошли специальную оценку условий труда. Данные денежные средства направлены на покупку стенда по охране труда и на обучение по программе повышения квалификации в сфере охраны труда инженера отдела муниципальной службы и кадров.

4. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 239,2 тысяч рублей, фактически освоено 228,00 тысяч рублей или 95,3 процента от плана. Диспансеризацию прошли все муниципальные служащие.

5. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 444,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Субсидии предоставлены трём некоммерческим организациям: Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий (55 тысяч рублей), Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов (519 тысяч рублей), местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма (870 тысяч рублей).

6. Предоставление субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 10 000,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Субсидии предоставлены АО «Автотранспорт». В 2019 году перевезено по одиннадцати социально-значимым маршрутам: 1, 2, 101, 104, 106, 109 (109а), 110, 112, 114, 115, 137С - 261 411 пассажиров. Продано порядка 3 000 проездных билетов школьникам и 1 000 билетов отдельным категориям граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, областного и федерального регистров.

7. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 719,2 тысяч рублей, фактически освоено 719,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Предоставлены субсидии трём садоводческим некоммерческим товариществам: садоводческому некоммерческому товариществу «Строитель» (300 тысяч рублей), садоводческому некоммерческому товариществу «Радуга» (300 тысяч рублей), садоводческому некоммерческому товариществу «Сварщик» (119,2 тысячи рублей).

8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 8 354,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме. Осуществлена выплата 43 получателям пенсионного обеспечения.

9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. На реализацию данного мероприятия из бюджета Свердловской области выделено 126,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме. За счёт данных средств выплачена заработная плата секретарю административной комиссии, оплачены страховые взносы во внебюджетные фонды, приобретены марки и конверты для отправки корреспонденции административной комиссии.

10. Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 919,3 тысяч рублей, в том числе средств областного бюджета – 634,3 тысячи рублей, средств местного бюджета – 1 285,0 тысяч рублей, фактически освоено 1 909,0 тысяч рублей или 99,5 процента от плана, в том числе средств областного бюджета – 634,5 тысячи рублей, средств местного бюджета 1 274,7 тысяч рублей. В 2019 году произведён учёт 917 захоронений; выполнены работы по текущему содержанию кладбищ на площади 49,45 гектар.

11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 683,3 тысяч рублей, фактически освоено 666,6 тысяч рублей или 97,6 процента от плана.

В 2019 году:

- приобретены и установлены 12 скамеек на территории Верхнепышминского городского кладбища на сумму 96,4 тысячи рублей;

- выполнен ремонт ограждения территории кладбища поселка Исеть на сумму 570,2 тысячи рублей.

12. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 0,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме и направлены на закупку канцелярских товаров.

13. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 18,5 тысяч рублей, фактически освоено 3,3 тысяч рублей или 17,8 процента от плана и направлены на закупку канцелярских товаров.

14. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 0,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме и направлены на закупку канцелярских товаров.

15. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 115,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме, обучено 67 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает в 5 мероприятий:

1. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 92,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. Средства направлены на оплату права использования программного комплекса «Сапфир» и услуг по расширению его функциональных возможностей.

2. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 641,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме и направлены на выполнение работ по обеспечению электронного документооборота.

3. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 4 748,8 тысяч рублей, фактически освоено 4 498,8 тысяч рублей или 94,7 процента от плана, в связи с образованием экономии бюджетных средств при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

В администрации городского округа Верхняя Пышма установлена система унифицированных коммуникаций IP-Телефонии.

4. Финансовое обеспечение муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Красное знамя». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 4 195,3 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

За 2019 год изданы 49 выпусков газеты «Красное знамя», где опубликованы информационные материалы, освещающие деятельность органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, и нормативно-правовые акты городского округа Верхняя Пышма. Муниципальные правовые акты также размещены на информационном портале верхняяпышмаправо.рф.

5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Красное знамя». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 201,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретены компьютеры для оборудования рабочих мест персонала.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 включает в 2 мероприятия:

1. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 547,2 тысяч рублей. Ассигнования освоены в полном объёме.

Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства в 2019 году:

- Актуализирована база инвестиционных площадок (земельные участки, помещения), расположенным на территории городского округа Верхняя Пышма.

- Осуществлён мониторинг состояния и размещения субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям.

- Разработаны 3 бизнес-плана.

- Обучено 13 школьников и студентов в «Школе бизнеса».

- Проведено 4 открытых урока совместно с Координационным советом по поддержке предпринимательства для 75 школьников.

- Размещены информационные и нормативные материалы городского округа Верхняя Пышма на официальном сайте www.66msp.ru.

- Оказаны услуги субъектам малого и среднего предпринимательства:

- консультационные – 956,

- офисные – 447,

- юридические – 199,

- бухгалтерские – 1 177,

- образовательные - 23 для 249 предпринимателей.

- Оказаны услуги по сопровождению деятельности 8 предпринимателям, размещённым в центре поддержки предпринимательства.

- Проведены мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню предпринимательства России.

2. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 350,1 тысяч рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 275,1 тысячи рублей,

местного бюджета – 75,0 тысяч рублей.

Фактически освоено 1 350,0 тысяч рублей или 100,0 процентов от плана, в том числе средств федерального бюджета – 1 275,0 тысяч рублей и средств местного бюджета – 75,0 тысяч рублей.

На конкурентной основе предоставлена субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства на развитие коррекционно-развивающего центра «Глаголики».

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 содержит мероприятие - осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. На его реализацию из бюджета городского округа Верхняя Пышма предусмотрено 241,0 тысяча рублей. За счёт указанных средств обеспечено хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 5)

Подпрограмма 5 включает 3 мероприятия:

1. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 5 093,30 тысяч рублей, фактически освоено 4 992,9 тысяч рублей или 98,4 процента от плана. В связи с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 10 625,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» в 2019 году:

- Проведены лесохозяйственные работы на площади городских лесов 324,43 гектара.

- Осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учёт 342 объектов недвижимости.

- Проведено патрулирование лесов 328,9 гектаров.

- Подготовлено 13 документов в части территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

- Проведены инженерно-геодезические изыскания 358 объектов.

3.Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального бюджетного учреждения «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 427,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме и направлены на приобретение:

- автоматизированного рабочего места и многофункционального устройства;

- офисной мебели;

- геодезического оборудования (приемник PrinCe I90 IMU UHF Kit, Контроллер PrinCe HCE320 (Android), Тахеометр LEICA TS07 R500 (5") AutoHeight;

- споит-системы инверторной ROYAL CLIMA (кондиционер) серия VELA inverter.

Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на 2019-2024 годы»

(далее – Подпрограмма 6)

Подпрограмма 6 содержит мероприятие - предоставление социальных выплат участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 919,1 тысяч рублей Средства освоены в полном объёме.

Предоставлены денежные выплаты двум семьям на сумму 1 813,8 тысяч рублей и 1 105,3 тысячи рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 7)

Подпрограмма 7 включает в 15 мероприятий:

1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 906,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Обустроены источники, расположенные по адресам:

- п. Исеть, ул. Станционная, в районе дома № 21А;

- с. Мостовское, ул. Советская, в районе дома № 87;

- с. Мостовское, ул. Советская, в районе дома № 40

Так же выполнены работы по технологическому подключению источников трёх нецентрализованного водоснабжения к электрическим сетям.

2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 22,0 тысячи рублей, средства освоены в полном объёме.

Ликвидирован источник нецентрализованного водоснабжения, расположенный по адресу городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Станционная 7-9, вода в котором не соответствует требованиям СанПин.

3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 176,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Согласно договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» осуществлён мониторинг качества вод 39 источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма.

4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).  На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 337,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Проведены работы по техническому обслуживанию (содержанию) пяти источников нецентрализованного водоснабжения и обустроен родник в посёлке Первомайский.

5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. Средства в размере 710,0 тысяч рублей направлены на выполнение работ по чистке и дезинфекции шести источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев, трубчатых колодцев-скважин) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма.

6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения гидрогиологическая экспертиза. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 75,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Средства направлены на подготовку гидрологических заключений по результатам экспертизы четырёх источников нецентрализованного водоснабжения - трубчатых колодцев.

7. Содержание гидротехнических сооружений (далее – ГТС). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 417,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме. В оперативное управление передано пять ГТС:

- Крутихинское,

- Балтымское,

- Мостовское,

- Каменно-Ключевское,

- Нагорное водохранилище.

8. Страхование гражданской ответственности ГТС. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 69,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Застрахованы пять ГТС:

- Крутихинское,

- Балтымское,

- Мостовское,

- Каменно-Ключевское,

- Нагорное водохранилище..

9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1099,0 тысяч рублей, фактически освоено 1053,1 тысяч рублей или 95,8 процента от плана. В связи с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Выявлено 2 места несанкционированного размещения биологических отходов.

10. Сбор отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 722,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году 2 раза проходила акция «Экомобиль», в результате которой от населения принято ртутьсодержащих изделий на общую сумму 180,4 тысяч рублей.

Собраны и утилизированы 8 217 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.

Приобретено 150 единиц специальной тары - «экологических боксов» для временного хранения (накопления) химических источников тока (батареек).

11. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 184,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году администрация городского округа Верхняя Пышма заняла 1 место в областном и окружном этапе конкурса на лучшую реализацию мероприятий по обустройству нецентрализованных источников водоснабжения в рамках областной программы «Родники» и 1 место за обустройство родника «Серебряное копытце» в поселке Первомайский. Победителям и участникам конкурсов вручены 190 подарочных сертификатов.

12. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 230,0 тысяч рублей, фактически освоено 141,9 тысяч рублей или 61,7 процента от плана.

Изготовлено и установлено предупреждающих табличек о сохранении природы на сумму 141,9 тысяч рублей. В средствах массовой информации размещены 67 публикаций экологической направленности.

13. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях на реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 46,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

14. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 130,5 тысяч рублей, средства не освоены с тем, что проведены 2 процедуры общественного обсуждения проектной документации объекта рекультивации с населением городского округа Верхняя Пышма и общественными организациями, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия деятельности на окружающую среду. Материалы проектной документации по рекультивации полигона переданы на государственную экологическую экспертизу. Исполнение работ по муниципальному контракту (МКУ «Комитет ЖКХ») перенесено на 2020 год.

15. Обследования гидротехнических сооружений. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 424,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Проведены тактико-специальные учения по ликвидации ЧС, вызванных аварией на ГТС Нагорного водохранилища и работы по устранению локальных разрушений ж/б конструкций шахтного водосброса ГТС Нагорного водохранилища.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 8)

Подпрограмма 8 включает в 11 мероприятий:

1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 603,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году :

- оплачены услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования (радио – Сити);

- организованы прямые каналы связи между ЕДДС и диспетчерскими службами экстренных оперативных служб (абонентская плата);

- приобретены кондиционеры, электронное оборудование приборы радиационного контроля и полиграфической продукции (карты).

2. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 76,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме. В отчетном периоде осуществлена закупка электронного оборудования (камера, ТВ, моноблок).

3. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 234,0 тысяч рублей, фактически освоено 231,3 тысяч рублей или 98,8 процента от плана.

В 2019 году:

- распространены полиграфическая (печатная) продукция, стенды, наглядная агитация по линии защиты от ЧС;

- приобретены призы и почетные грамоты для проведения муниципальных осмотров и конкурсов в области гражданской обороны и защиты от ЧС и указатели для СЭП и ПВР;

- укомплектованы материально-техническими средствами пункты управления (ГЗПУ).

4. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 480,1 тысяч рублей, фактически освоено 1 472,1 тысяч рублей или 99,5 процента от плана. Осуществлен ремонт и обслуживание 335 ПГ.

5. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 031,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Проведены работы по обслуживанию и поддержке в исправном состоянии уличных пунктов оповещения, оказаны услуги по обслуживанию пункта управления КПТСО «Грифон», осуществлена поставка, наладка, монтаж местной системы оповещения и интеграции с АПК «Грифон».

6. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфянных полях. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 273,6 тысяч рублей, фактически освоено 196,9 тысяч рублей или 72,0 процента от плана.

Осуществлена проверка работоспособности пожарных искусственных водоемов и холодного водоснабжения и водоотведения на нужды пожаротушения.

7. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 150,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Осуществлены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.

8. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 141,5 тысяч рублей, фактически освоено 137,4 тысяч рублей или 97,1 процент от плана.

Проведены медицинские осмотры ДПД, выданы субсидии на содержание и обеспечения имущества ДПД, приобретены снаряжение и пожарно-техническое вооружение.

9. Обучение населения и изготовление наглядной агитации. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 50,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Приобретены учебные пособия для учебного класса; памятки по пожарной безопасности.

10. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 50,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Изготовлены аншлаги (стенды, указатели); наглядная агитация для обучения населения безопасному поведения на водных объектах (памятки, брошюры).

11. Разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 210,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Разработан план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также доработан план защищенности критически важных объектов.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 9)

Подпрограмма 9 включает 5 мероприятий:

1. Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 563,8 тысяч рублей, фактически освоено 957,1 тысяч рублей или 61,2 процента от плана.

Выполнены работы по внедрению АПК «Безопасный город» (установка системы оповещения) на сумму 380,0 тысяч рублей; оказаны услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 490,0 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2019 остаток средств составил 142,9 тысяч рублей, которые перенесены на 2020 год.

2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 
43 214,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В рамках данного мероприятия осуществлены:

2.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 41 656,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Установлены системы контроля и управления доступом (домофоны), системы видеонаблюдения и охранного телевидения, системы охранной сигнализации детских дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений;

2.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 890,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Приобретены и установлены системы видеонаблюдения внутри здания МБУК «Верхнепышминский исторический музей», в Центральной городской библиотеке им. В.В. Волоскова и Центральной детской библиотеке;

2.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 668,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году:

- осуществлены безвозмездные перечисления МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына» (для категорирования ФОК Кедр);

- приобретены два ручных металлоискателя;

- установлена система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объектов спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

- установлена охранная телевизионная система (система видеонаблюдения) и приобретены стационарные металлообнаружители для ФОК «Кедр».

3. Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 30,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Изготовлены информационно-профилактические материалы.

4. Взрывобезопасность. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 680,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Обеспечены мероприятия по взрывобезопасности на территории городского округа Верхняя Пышма на сумму 113,3 тысяч рублей.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы ”Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года”»

(далее – Подпрограмма 10)

Подпрограмма 10 включает 6 мероприятий:

1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма. На реализацию выделено 59 163,5 тысяч рублей (в том числе по администрации городского округа Верхняя Пышма 58 945,3 тысяч рублей), фактически освоено 32 096,5 тысяч рублей или 99,6 процента от плана.

Осуществлены выплаты заработной платы и страховых взносов во внебюджетные фонды; командировочные расходы; и услуги спец. связи.

2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 619,9 тысяч рублей, фактически освоено 490,7 тысяч рублей или 79,2 процента от плана.

3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 51 745,0 тысяч рублей, фактически освоено 43 049,7 тысяч рублей или 83,2 процента от плана.

Осуществлены начисления на оплату труда, приобретены основные средства для оборудования рабочих мест персонала, расходные материалы, услуги связи (за исключением мобильной связи), коммунальные услуги, включая аренду помещений; прочие текущие расходы.

4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма» на реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 713,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году:

- исполнены запросы пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки (100% от общего количества поступивших запросов),

- переведены в электронную форму архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов (2,1% от общего количества архивных документов, находящихся на хранении),

- обеспечено хранение документов муниципального архивного фонда (общее количество которых достигло 25 125 единиц хранения),

- организация хранения архивных документов в соответствии с требованиями нормативов хранения (100% от общего количества архивных документов, находящихся на хранении).

5. Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управления гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 18 468,9 тысяч рублей, фактически освоено 18 379,4 тысяч рублей или 99,5 процента от плана.

Осуществлены начисления на оплату труда, приобретены основные средства для оборудования рабочих мест персонала, расходные материалы, услуги связи (за исключением мобильной связи), коммунальные услуги, включая аренду помещений; прочие текущие расходы.

6. Прочие расходы в органах местного самоуправления. На реализацию данного мероприятия выделено 2 574,2 тысяч рублей (в том числе по администрации ГО Верхняя Пышма – 2 390,8 тысяч рублей), фактически освоено 2 113,1 тысяч рублей или 82,1 процент от плана.

В отчетном периоде осуществлены расходы по оплате услуг экспертизы по судебным делам об изъятии имущества для муниципальных нужд, членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области».

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 11)

Подпрограмма 11 включает одно мероприятие - осуществление мероприятий по организации использования, охране и защите лесов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 3 135,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Подготовлена материально-денежная оценка древесно-кустарниковой растительности в границах земельных участков, расположенных по адресам:

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, дом 4-1, предназначенное для реконструкции МАОУ «СОШ № 24»;

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 16, предназначенного для многоэтажной жилой застройки;

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, от ул. Уральских Рабочих до ул. Мальцева;

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, в района дома 53.

Выполнен осмотр участков на предмет незаконной рубки древесно-кустарниковой растительности на земельных участках по адресам:

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9;

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, п. Залесье, северо-западная окраина поселка;

- Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, в северной части поселка Соколовка (СТСН «Усадьба»).

Проведено обследование в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 и определен ущерб, нанесенный экологии в соответствии с положением о проведении ограниченных вырубок древесно-кустарниковой растительности на землях, не входящих в состав земель государственного лесного фонда, на территории городского округа Верхняя Пышма.

Проведены мероприятия по патрулированию городских лесов на территории городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 12)

Подпрограмма 12 включает в 2 мероприятие:

1. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2019 год выделено 98,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме. В отчетном периоде установлено 3 знака туристской навигации.

2. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2019 год выделено 211,3 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

В 2019 году:

- размещены информационные и рекламные материалы в информационно-аналитическом издании «Большой Урал. Мир событий 2018-2019» на 2-х полосах формата издания, освоено 70,0 тысяч рублей;

- количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма при проведении мероприятия «Прошагай город» составило 520 единиц, освоено 131,3 тысяч рублей;

- проведен конкурс «Туристический сувенир городского округа Верхняя Пышма», направленный на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории, определен победитель в одной номинации из четырех. Победителю выплачено денежное вознаграждение в размере 10,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 13)

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма денежные средства  .

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма. Программа включает в себя 2 подпрограммы.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 19 072,5 | 19 060,7 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 19 072,5 | 19 060,7 | 99,9 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 14 327,4 | 14 065,1 | 98,2 |
|  |  | местный бюджет | 14 327,4 | 14 065,1 | 98,2 |

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма

(далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает в себя 5 мероприятий:

1. Проведение кадастровых и инвентаризационно-технических работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 4 012,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Осуществлен комплекс кадастровых и инвентаризационно-технических работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

За 2019 год комитетом по управлению имущества получены от подрядчиков 55 технических паспорта (справок на объекты), что составило 122,2 процента от запланированных 45. Причиной отклонений является экономия бюджетных средств в связи с проведением необходимых мероприятий МБУ «Центром пространственного развития» безвозмездно.

2. Организация проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, право аренды недвижимого имущества и право на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку, и эксплуатацию рекламных конструкций. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 023,8 тысяч рублей, фактически освоено 1 012,0 тысяч рублей или 98,8 процента от плана.

Проведена независимая оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, права аренды недвижимого имущества и права на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку, и эксплуатацию рекламных конструкций.

3. Приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 13 980,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объёме.

Приобретено 11 объектов, что составило 100 процентов от плана: приобретен независимый источник электрической энергии для МКУ «Управление гражданской защиты» и изъяты для муниципальных нужд земельные участки.

В перечень включено 73 объекта недвижимости, или 100 процентов от плана.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает в 2 мероприятия:

1. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 14 327,4 тысяч рублей, фактически освоено 14 065,1 тысяч рублей или 98,2 процента от плана.

В течение 2019 года доля рассмотрения обращений граждан в срок составила 93,6 процента.

Отклонение фактического использования денежных средств от плановых значений в 2019 году составило 262,3 тысяч рублей и обусловлено условиями контракта, заключенного со сторонней организацией на услуги, направленные на обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом, запланированные и не использованные денежные средства будут перечислены контрагенту в начале 2020 года.

2. Содержание, ремонт и обеспечение сохранности муниципального имущества. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма не выделены средства по причине обслуживания за счет арендаторов.

В течение 2019 года комитетом по управлению имущества обслуживание и ремонт объектов не производились, показатель равен нулю.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма. Программа включает 2 подпрограммы.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 16 177,9 | 16 127,0 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 16 177,9 | 16 127,0 | 99,7 |

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

(далее – Подпрограмма 1)

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма денежные средства не предусмотрены.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает 2 мероприятия.

1. Управление информационными технологиями, создание и технологическое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 373,1 тысяч рублей, фактически освоено 1 353,7 тысяч рублей или 98,6 процента от плана.

2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат). На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 14 804,8 тысяч рублей, фактически освоено 14 773,3 тысяч рублей или 99,8 процента от плана.

Целевые показатели:

- темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) составил 112,2 процента, в основном, в связи с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц;

- доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий – 100 процентов.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». Программа включает 6 подпрограмм.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 110 550,2 | 98 811,6 | 89,4 |
|  |  | областной бюджет | 34 794,7 | 34 794,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 75 755,5 | 64 016,9 | 84,5 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 23 819,3 | 21 556,8 | 90,5 |
|  |  | местный бюджет | 23 819,3 | 21 556,8 | 90,5 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 770,0 | 629,5 | 81,8 |
|  |  | местный бюджет | 770,0 | 629,5 | 81,8 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 85 893,7 | 78 884,4 | 94,84 |
|  |  | областной бюджет | 2 510,2 | 2 509,7 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 83 383,5 | 76 374,7 | 91,6 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 62 333,5 | 60 450,2 | 97,0 |
|  |  | областной бюджет | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 62 174,5 | 60 450,2 | 97,2 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 798,6 | 21 377,6 | 98,1 |
|  |  | местный бюджет | 21 798,6 | 21 377,6 | 98,1 |

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает 9 мероприятий:

1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 53 150,4 тысяч рублей, фактически освоено 52 852,5 тысяч рублей или 99,4 процента от плана.

Осуществлялось строительство:

- сетей водоотведения - 0,699 км - в г. Верхняя Пышма, по ул. Дзержинского - Талыкова, ул. Шейнкмана, в п. Красный, по ул. Победы;

- сетей водоснабжения - 0,464 км – в г. Верхняя Пышма по ул. Шейнкмана;

- резервуаров МУП «Водоканал» городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук. Работы продолжатся в 2020 году.

Отклонение от плановых значений составило 297,9 тысяч рублей или 0,6 процента. Причиной отклонения является снижение цены в результате торгов.

2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 975,0 тысяч рублей, фактически освоено 0,0 тысяч рублей или 0,0 процента от плана. Причиной неисполнения является отсутствие подрядчиков по дважды объявленным аукционам.

Контракт заключен 20.12.2019, срок исполнения – до 01.08.2020 года.

3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 30 250,6 тысяч рублей, фактически освоено 30 221,5 тысяч рублей или 99,9 процента от плана.

Выполнены:

- реконструкция ВЛ 6 кВ в г. Верхняя Пышма (протяженность сетей - 4,5 км);

- строительство уличного освещения в г. Верхняя Пышма, в микрорайоне «Военный городок» по ул. Петрова, 35 (протяженность сетей - 0,7 км);

- установка опор, светильников линии ВЛ в п. Залесье по ул. Ясная (протяженность линий - 0,35 км);

- установка опор, светильников линии ВЛ на территории урочища Ганина Яма (протяженность линий - 0,59 км);

- ремонт ВЛ 6 кВ в с. Мостовское на ТП;

- реконструкция ТП-7 в г. Верхняя Пышма по ул. Калинина-Куйбышева и ТП-17 по ул. Феофанова.

Отклонения от плановых значений в отчетном периоде составили 29,1 тысяч рублей или 0,1 процента. Причиной отклонения является - снижение цены в результате торгов.

4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 6 733,0 тысяч рублей, фактически освоено 3 261,5 или 48,4 процента от плана. Отклонение от плановых значений в отчетный период составило 3 471,5 тысяч рублей или 51,6 процента.

Причиной отклонения является неисполнение контракта на реконструкцию газовой котельной в п. Исеть, по ул. Заводская, 1, в связи с задержкой поставки котельного оборудования. Срок завершения контракта - до 01.03.2020 года, работы профинансированы и выполнены в 2019 году.

5. Газификация территории городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено             15 866,0 тысяч рублей, фактически освоено 11 852,6 тысяч рублей или 74,7 процента от плана.

Выполнено строительство газопровода к п. Ромашка (1,76 км) и газораспределительных сетей в с. Мостовское (1,8 км).

Отклонение от плановых значений составило 4 013,4 тысячи рублей или 25,3 процента. Причиной отклонения является не выполнение проектирования и строительства газовых сетей в п. Кедровое, в связи с уточнением схемы газоснабжения поселка.

6. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 249,8 тысяч рублей, фактически освоено 191,5 тысяч рублей или 76,6 процента от плана.

Осуществлены кадастровые работы по построенным сетям канализации.

Отклонение от плановых значений составило 48,3 тысячи рублей или 23,4 процента. Причиной отклонения является задержка сроков исполнения инвентаризационно- кадастровых работ.

7. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов электроснабжения. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 649,5 тысяч рублей, фактически освоено 550,0 тысяч рублей или 84,7 процента от плана.

Осуществлены работы по разработке проектной документации на уличное освещение в п. Ромашка и реконструкции уличного освещения в г. Верхняя Пышма по ул. Петрова.

Отклонение от плановых значений составило 99,5 тысяч рублей или 15,3 процента. Причиной отклонения является снижение цены в результате торгов.

8. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов теплоснабжения. На реализацию мероприятия в 2019 году денежные средства не предусмотрены.

9. Прочие услуги при оформлении технической документации по проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводе в эксплуатацию объектов газификации. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 675,9 тысяч рублей, фактически освоено 431,8 тысяч рублей или 63,9 процента от плана.

Выполнена врезка газопровода в п. Красный по ул. Мира, исполнены договора на техническое обслуживание и аварийное прикрытие подводящих газопроводов к п. Залесье, п. Половинный, котельной «Гранит» в п. Исеть, б/о «Солнечный» в с. Мостовское, выполнен строительный и авторский надзор в п. Ромашка и с. Мостовское.

Отклонение от плановых значений составило 244,1 тысяч рублей или 36,1 процент. Причиной отклонения является отсутствие подрядчиков по объявленному аукциону на проектирование и строительство объекта «Распределительные газовые сети в п. Кедровое» и в связи с необходимостью уточнения схемы газоснабжения поселка.

Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает 5 мероприятий:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 6 109,2 тысяч рублей, фактически освоено 6 098,7 тысяч рублей или 99,8 процента от плана.

2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия в 2019 году средства не предусмотрены.

3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 4 840,8 тысяч рублей, фактически освоено 4 756,8 тысяч рублей или 98,3 процента от плана. В отчетном периоде выплачены субсидии «ЖКХ «Кедр», «ЖКХ «Исеть», ООО «Сити-Сервис».

4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 5 556,7 тысяч рублей, фактически освоено 3 660,4 тысяч рублей или 65,9 процента от плана. Возмещены затраты «ЖКХ «Кедр», АО «УТС», МУП «Водоканал».

Отклонение от плановых значений составило 2 196,3 тысяч рублей или 30,5 процента. Основной причиной отклонения являются не представленные сведения о фактических понесенных затратах за 4 квартал 2019 года предприятиями в сфере ЖКХ.

5. Снос аварийного и ветхого жилья. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 262,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. Профинансированы работы по сносу жилья, выполненные в 2018 году.

6. Проведение строительно- технической экспертизы муниципального жилищного фонда. На реализацию мероприятия выделено 60,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. Выполнена экспертиза жилого дома в п. Исеть по ул. Дружбы, 22.

7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. На реализацию мероприятия в 2019 году средства не предусмотрены.

8. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение специализированной техники по вывозу жидких бытовых отходов. На реализацию мероприятия выделено 6 990,0 тысяч рублей, фактически освоено 6 718,3 тысяч рублей или 96,1 процент от плана. Предоставлена субсидия из местного бюджета МУП «Водоканал» на приобретение 2-х спецмашин МВ-8 на базе КАМАЗ-43253.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 включает мероприятие - разработка и актуализация нормативно - технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В отчетном периоде выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения городского округа Верхняя Пышма, разработке программы энергосбережения МКУ «Комитет ЖКХ» и отчета топливно-энергетического баланса за 2018 год.

Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 включает 10 мероприятий:

1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 4 795,0 тысяч рублей, фактически освоено 95,0 тысяч рублей или 2 процента от плана.

Отклонение от плановых значений составило 4 700,0 тысяч рублей или 98,0 процентов. Причиной отклонения является задержка разработки проектно-сметной документации на приобретение и установку павильонов, монтажные работы перенесены на 2020 год.

2. Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городского округа. На реализацию мероприятия в 2019 году средства не предусмотрены.

3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 28 625,4 тысяч рублей, фактически освоено 28 452,6 тысяч рублей или 99,4 процента от плана. В отчетном периоде произведена оплата электроэнергии по уличному освещению, выполнено текущее содержание сетей уличного освещения в городском округе Верхняя Пышма.

4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 16 300,0 тысяч рублей, фактически освоено 15 570,3 тысяч рублей или 95,5 процента от плана. Произведена оплата электроэнергии по уличному освещению, выполнено текущее содержание сетей уличного освещения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.

5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 28 565,4 тысяч рублей, фактически освоено 27 181,4 тысяч рублей или 95,2 процента от плана.

Осуществлены:

- санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма;

- установка новых 20 урн и замена 150 вкладышей;

- обустройство 25 контейнерных площадок в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;

- содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Красный.

Отклонение от плановых значений составило 1 384,0 тысяч рублей или 4,8 процента. Причиной отклонения является снижение цены в результате торгов.

6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 954,3 тысяч рублей, фактически освоено 1 937,5 тысяч рублей или 99,1 процент от плана.

Выполнено санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма. Отклонение от плановых значений составило 1 306,3 тысяч рублей или 16,8 процента. Причиной отклонения является финансирование в объеме фактически выполненных работ.

7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 551,4 тысяч рублей, фактически освоено 2 545,9 тысяч рублей или 99,8 процента от плана.

Выполнены работы по оформлению цветников и газонов в г. Верхняя Пышма, выкашиванию общегородских территорий в г. Верхняя Пышма, вырубке древесно-кустарниковой растительности на территории г. Верхняя Пышма. Отклонение от плановых значений составило 5,5 тысяч рублей или 0,2 процента. Причиной отклонения является финансирование в объеме фактически выполненных работ.

8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 154,3 тысяч рублей, фактически освоено 1 109,3 тысяч рублей или 99,1 процент от плана.

Выполнены работы по уходу за цветниками и газонами на территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма и вырубке древесно-кустарниковой растительности на территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма. Отклонение от плановых значений составило 45,0 тысяч рублей или 0,9 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия в 2019 году средства не предусмотрены.

10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 947,9 тысяч рублей средств областного бюджета, фактически освоено 1 899,2 тысяч рублей или 97,5 процента от плана.

Отловлено 241 безнадзорная собака на территории городского округа Верхняя Пышма. Отклонение от плановых значений составило 48,7 тысяч рублей или 2,5 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 5)

Подпрограмма 5 включает 7 мероприятий:

1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 2 806,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

2. Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 19 378,4 тысяч рублей, фактически освоено 17 884,9 тысяч рублей или 92,3 процента от плана.

Выполнено текущее содержание улично- дорожной сети и содержание и ремонт ливневой канализации города Верхняя Пышма в соответствии с заключенными контрактами. Отклонения от плановых значений составило 1 493,5 тысяч рублей или 7,7 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 3 541,2 тысячи рублей, фактически освоено 3 498,6 тысяч рублей или 98,8 процента от плана.

Выполнено текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма в соответствии с заключенными контрактами. Отклонение от плановых значений составило 42,6 тысяч рублей или 1,2 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 10 856,5 тысяч рублей, фактически освоено 10 852,3 тысяч рублей или 99,9 процента от плана.

Выполнено:

- текущее содержание и ремонт дорожных знаков и светофорных объектов г. Верхняя Пышма в соответствии с заключенными контрактами;

- установка и содержание металлических ограждений на территории г. Верхняя Пышма;

- ремонт существующих и монтаж новых индивидуальных дорожных неровностей г. Верхняя Пышма;

- нанесение дорожной разметки на улично- дорожной сети в г. Верхняя Пышма;

- строительство светофорного объекта в г. Верхняя Пышма на ул. Сварщиков-Огнеупорщиков;

- восстановление светофорных объектов в г. Верхняя Пышма на пер. Кривоусова-Калинина и пер. Петрова-Победы.

Отклонения от плановых значений составило 4,2 тысяч рублей или 0,1 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 591,0 тысяч рублей, фактически освоено 580,6 тысяч рублей или 98,2 процента от плана.

Выполнено текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры на дорогах населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.

Отклонение от плановых значений составило 10,4 тысяч рублей или 1,8 процента. Причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 18 201,2 тысяч рублей, в том числе: средства областного бюджета 159,0 тысяч рублей, средства местного бюджета 18 042,2 тысяч рублей.

Фактически освоены средства местного бюджета в размере 17 876,7 тысяч рублей или 98,2 процента от плана.

Выполнено:

- текущий ремонт а/бетонного покрытия дорог в г. Верхняя Пышма, площадью 3,4 тыс. кв. м.;

- ремонт в г. Верхняя Пышма по ул. Кривоусова (участок от ул. Свердлова до ул. Орджоникидзе), площадью 2,7 тыс. кв. м.;

- ремонт а/дороги в г. Верхняя Пышма по ул. 40 лет Октября, площадью 13,4 тыс. кв. м;

- исправление профиля а/д в г. Верхняя Пышма по ул. Комсомольская, Маяковского, Электролитная, Декабристов, Петрова, Сапожникова;

- ремонт асфальтового покрытия в г. Верхняя Пышма по ул. Ключевская, площадью 0,3 тыс. кв. м.

Отклонение от плановых значений составило 324,5 тысяч рублей или 1,8 процента. Основной причиной отклонения является оплата фактически выполненных работ.

7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа. На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 6 958,3 тысяч рублей, фактически освоено 6 950,1 тысяч рублей или 99,9 процента от плана.

Выполнено:

- ремонт дорог: в п. Сагра и п. Исеть, общей площадью 30,44 тыс. кв. м.;

- ямочный ремонт дорог в п. Кедровое общей площадью 13,3 тыс. кв. м.;

- ремонт дорог в п. Красный общей площадью 8,64 тыс. кв. м.;

- ремонт дорог в с. Балтым, п. Половинный, п. Ромашка общей площадью 3,8 тыс. кв. м.;

- ремонт дорог в с. Мостовское общей площадью 13,3 тыс. кв. м.

Отклонение от плановых значений составило 8,2 тысяч рублей или 0,1 процента. Причиной отклонений является оплата фактически выполненных работ.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – подпрограмма 6)

Подпрограмма 6 включает мероприятие - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ». На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 21 798,6 тысяч рублей средств местного бюджета, фактически освоено 21 377,6 тысяч рублей или 98,1 процент от плана.

В отчетном периоде осуществлялось финансирование деятельности учреждения в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Отклонение от плановых значений составило 421,0 тысяч рублей или 1,9 процента. Причиной отклонения является финансирование бюджетной сметы МКУ «Комитет ЖКХ» в объеме фактических затрат.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма. Программа включает в себя 8 подпрограмм.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 544 729,4 | 1 543 906,5 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 954 640,5 | 954 636,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 590 088,9 | 589 269,8 | 99,9 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 80 640,9 | 80 471,6 | 99,79 |
|  |  | областной бюджет | 68 831,0 | 68 766,8 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 11 809,9 | 11 704,8 | 99,1 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 898,0 | 4 898,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 630,0 | 630,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 268,0 | 4 268,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 104 230,6 | 103 694,9 | 99,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 980,0 | 5 980,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 182,3 | 3 182,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 95 068,3 | 94 532,6 | 99,4 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 82 429,3 | 82 150,9 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 37 855,4 | 37 652,7 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет | 44 573,9 | 44 498,2 | 99,8 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 269 732,5 | 263 925,2 | 97,9 |
|  |  | областной бюджет | 352,9 | 352,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 269 379,6 | 263 572,3 | 97,8 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 39 560,2 | 39 560,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 931,4 | 1 931,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 37 628,8 | 37 628,8 | 100,0 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 84 053,8 | 83 183,9 | 99,0 |
|  |  | областной бюджет | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 84 046,1 | 83 176,2 | 99,0 |

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает 25 мероприятия:

1. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 974,0 тысячи рублей, фактически освоено 1 971,3 тысяч рублей или 99,9 процента от плана.

Выполнены мероприятия по:

- повышению квалификации, подготовка и переподготовка кадров дошкольного образования - 333 человека; общеобразовательных учреждений, оплата проживания и питания приглашенных преподавателей, выплата целевых стипендий студентам педагогических ВУЗов – 306 человек; учреждений дополнительного образования - 15 человек; специалистов загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» - 53 человека;

- профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников образовательных учреждений – 1 625 человек.

Отклонения от плановых значений составило 2,7 тысяч рублей или 0,1 процента. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

2. Популяризация профессии педагога. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 516,0 тысяч рублей, фактически освоено 516,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде:

- приняли участие 122 педагога в муниципальных конкурсах педагогического мастерства («Воспитатель года», фестиваль педагогических инноваций среди педагогов ДОУ, «Открытый педагог», «Воспитание чтением», «Открытый урок»);

- приняли участие 260 человек в областном совещании «Система подготовки обучающихся к инженерной деятельности в условиях образовательного кластера».

3. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 170,6 тысяч рублей, фактически исполнено 1 170,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Созданы условия для работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ), закуплена оргтехника и расходные материалы; произведена оплата труда методистов по трудовым договорам.

Отклонения от плановых значений в период составило 0,4 тысяч рублей или 0,1 %. Причиной отклонения являются экономия финансовых средств.

4. Внедрение современных моделей успешной социализации детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 026,8 тысяч рублей, фактически исполнено 1 909,4 тысяч рублей или 94,2 процента от плана.

Выполнены мероприятия по:

- поддержке талантливых детей молодёжи (стипендия Главы городского округа Верхняя Пышма выпускникам–медалистам и отличникам учёбы, победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) – 70 человек;

- проведению ежегодной научно-практической конференции для детей, турниров, игр, конкурсов муниципального уровня - 29 мероприятий, свыше 9500 человек;

- проведению ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся – 2 134 человека.

Отклонение от плановых значений составило 117,4 тысяч рублей или 5,8 процента. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

5. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 807 956,2 тысяч рублей, фактически исполнено 807 956,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Осуществлена выплата заработной платы; организовано повышение квалификации педагогических работников и др.

Отклонение от плановых значений составило 181,2 тысяч рублей или 0,02 процента. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

6. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 000,0 тысяч рублей, фактически исполнено 1 000,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Оборудован кабинет «Светофор» в МАОУ «СОШ № 7» и МАОУ «СОШ № 16», приобретены световозвращающие элементы для обучающихся 1-4 классов (5 463 человека).

7. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси). На реализацию мероприятия предусмотрено 6,0 тысяч рублей, фактически исполнено 5,2 тысяч рублей или 86,7 процента от плана.

Обеспечен бесплатный проезд двум детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на городском, пригородном транспорте (кроме такси), обучающихся МАОУ «СОШ № 1» и «СОШ № 22».

8. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 932,0 тысяч рублей, фактически исполнено 4 932,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретены автобус для подвоза обучающихся в МАОУ «СОШ № 25» и сопутствующее оборудование.

9. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 559 546,3 тысяч рублей, фактически исполнено 559 546,3 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Осуществлена выплата заработной платы, организованы повышение квалификации педагогических работников и др.

10. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 29 385,6 тысяч рублей, фактически исполнено 29 385,6 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

11. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ. На реализацию мероприятия предусмотрено 42 973,3 тысяч рублей, фактически исполнено 42 973,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Осуществлена выплата заработной платы, организованы повышение квалификации педагогических работников и др.

12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 10 138,4 тысяч рублей, фактически освоено – 10 138,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Осуществлено финансирование муниципального задания.

13. Укрепление и развитие материально–технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 3 750,0 тысяч рублей, фактически исполнено 3 750,0 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Приобретено оборудование в том числе: компьютерная техника, шкафы для книг и пособий, письменные столы, детские столы, стулья, детские кровати, производственное оборудование и др., оборудование и веранды на физкультурные и игровые участки, оснащены медицинские кабинеты оборудованием и программами для электронного документооборота.

14. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 11 316,1 тысяч рублей, фактически исполнено 11 244,7 тысяч рублей или 99,4 процента от плана.

Приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы), учебно-наглядные пособия, оснащены медицинские кабинеты оборудованием и программами для электронного документооборота и др.

Отклонение от плановых значений составило 71,4 тысяч рублей или 0,6 процента от плана. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

15. Укрепление и развитие материально–технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 151,0 тысяч рублей, фактически исполнено 4 151,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретено оборудование для реализации проекта «Система подготовки обучающихся городского округа Верхняя Пышма к самоопределению в изменяющихся социально – экономических условиях» МАОУ ДО «ЦО и ПО».

16. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 194,8 тысяч рублей, фактически освоено 194,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Продлены права МБУДО «Детская художественная школа» для использования программного обеспечения (лицензия) «Фотошоп» для 12 ноутбуков, приобретение рам, багетов для художественного оформления картин.

17. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 287,0 тысяч рублей, фактически освоено 4 261,8 тысяч рублей или 99,4 процента от плана.

Осуществлена гидрохимическая и гидротехническая промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, разработаны программы по энергосбережению, обновлены система электроснабжения и теплоснабжения и др.

Отклонение от плановых значений в период составило 25,2 тысяч рублей или 0,59 процента от плана. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

18. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 2 276,5 тысяч рублей, фактически освоено 2 276,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Осуществлялась гидропневматическая промывка системы отопления зданий с последующей биологической дезинфекцией и сдачей пробы на химический анализ горячей воды; замена светильников в классных комнатах и коридорах МАОУ «СОШ № 4», «СОШ №22», «СОШ № 24»; поверка тепловычислителя, расходомеров, технических манометров МАОУ «СОШ № 7»; технологическое присоединение объекта энергопринимающих устройств объекта «Здание школы с прилегающей территорией» МАОУ «СОШ № 9» к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго»; разработаны программы по энергосбережению 11 общеобразовательных учреждений.

19. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 515,0 тысяч рублей, фактически освоено 515,0 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Осуществлялась гидропневматическая промывка системы отопления зданий с последующей биологической дезинфекцией и сдачей пробы на химический анализ горячей воды МАОУ ДО «ДДТ, ЦО и ПО»; приобретены и установлены счетчики электроэнергии в МАОУ ДО «ДДТ»; разработана ПСД на ремонт внутреннего электроснабжения МАОУ ДО «ДДТ»; разработаны программы по энергосбережению (МАОУ ДО «ДДТ, ЦО и ПО»).

20. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 589,4 тысяч рублей, фактически освоено 1 224,3 тысяч рублей или 77,0 процента от плана.

Осуществлялось обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования.

Отклонение от плановых значений составило 365,1 тысяч рублей или 23,0 процент. Причиной отклонения является экономия финансовых средств.

21. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 14 400,0 тысяч рублей, фактически освоено 14 400,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде выполнены работы:

Частичный ремонт забора МАДОУ № 1

Частичный ремонт кровли, ремонт овощного склада в подвале, замена оконных конструкций МАДОУ № 4

Усадочный ремонт МАДОУ № 5

Замена канализационных труб, ремонт центрального входа, ремонт лестничной площадки в бассейне, ремонт крылечек и площадок, ремонт отмостки, ремонт кровли в филиале №43, замена оконных конструкций МАДОУ№ 6 (филиал № 43)

Ремонт помещений здания МАДОУ № 9

Ремонт стояков в овощном складе, ремонт тротуара, устройство вытяжной системы, ремонт в кладовой для овощей, замена потолка в коридорах, ремонт потолка в группе, ремонт коридора, замена оконных конструкций МАДОУ № 11

Ремонт крылец, частичный ремонт кровли, замена оконных конструкций МАДОУ № 17

Ремонт овощного склада, замена оконных конструкций МАДОУ № 19

Ремонт прачечной, ремонт потолков, ремонт подвала, замена оконных конструкций МАДОУ № 22

Ремонт наружного освещения, ремонт трубопровода ХВС, замена оконных конструкций МАДОУ № 23

Ремонт медкабинета, ремонт овощного склада в подвале, ремонт потолка в музыкальном зале, замена оконных конструкций МАДОУ № 24

Замена оконных конструкций МАДОУ № 26

Ремонт системы ХВС, замена веранд, замена оконных конструкций МАДОУ № 28

Замена канализационных труб в подвале, ремонт лестниц, замена извещателей, замена оконных конструкций МАДОУ № 29

Устройство навеса над крыльцом, установка противопожарных дверей МАДОУ № 31

Ремонт подготовительной группы, замена оконных конструкций, установка вытяжки на пищеблоке МАДОУ № 34

Ремонт лестниц, монтаж пожарной сигнализации, замена оконных конструкций МАДОУ № 36

Ремонт буфетных, замена оконных конструкций, установка противопожарного люка МАДОУ № 40

Косметический ремонт групп, установка противопожарных дверей МАДОУ № 41

Ремонт пищеблока, замена люка в подвале МАДОУ № 42

Ремонт системы водоснабжения, ремонт канализации, ремонт потолка, установка противопожарных дверей, замена оконных конструкций МАДОУ № 45

Ремонт группы № 6, ремонт трубопровода канализации, замена оконных конструкций, частичный ремонт кровли МАДОУ № 47

Частичный ремонт кровли, ремонт канализации, изоляции на трубопроводе ГВС МАДОУ № 48

Замена оконных конструкций, частичный ремонт кровли МАДОУ № 69

Косметический ремонт лестничных пролетов, спален и восстановление коробов ливневой канализации, замена оконных конструкций, ремонт помещений здания МАДОУ № 2

Ремонт фасада, ремонт системы ГВС МАДОУ № 8

22. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 35 982,7 тысяч рублей, фактически освоено 35 982,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде выполнены работы:

Ремонт столовой МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт рекреации у столовой МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт холла 1 этажа МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт кабинетов № 104,107,203,207,208 МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт и восстановление систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуацией при пожаре МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт (покраска) стен и потолков коридоров 1,2,3 этажей МАОУ «СОШ № 2»

Покраска стен лестничных маршей 1, 2,3 этажей МАОУ «СОШ № 2»

Ремонт (покраска стен и потолков) учебных кабинетов № 108,214,215, с заменой перегородок в лаборантских МАОУ «СОШ № 2»

Ремонт (покраска стен и потолков) учебных кабинетов № 105,313 МАОУ «СОШ № 2»

Замена линолеума в МАОУ «СОШ № 2»

Ремонт и восстановление систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуацией при пожаре МАОУ «СОШ № 2»

Ремонт кабинета директора, секретаря, учительской МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт оконных откосов МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт цоколя здания МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт отмостки здания МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт запасных выходов и лестниц МАОУ «СОШ № 7»

Устройство контейнерной площадки «СОШ № 7»

Ремонт кабинетов МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт коридора 2 этажа МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт коридора 1 этажа начальной школы (стены, потолок, пол) МАОУ «СОШ № 9»

Ремонт актового зала «СОШ № 9»

Ремонт ограждения МАОУ «СОШ № 9»

Замена оконных блоков начальной школы и мастерских МАОУ «СОШ № 9»

Ремонт и восстановление систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуацией при пожаре МАОУ «СОШ № 9»

Ремонт фасада здания МАОУ «СОШ № 16»

Ремонт тамбуров запасных выходов (6 шт.) МАОУ «СОШ № 16»

Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 16»

Ремонт пола 1 этажа (правая рекреация) МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт шиферной кровли МАОУ «СОШ № 22

Косметический ремонт обеденного зала в столовой, ремонт потолка МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт мягкой кровли над спортивным залом МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт полов в МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт входной группы МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт воздуховодов на кровле МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт гардероба с расширением МАОУ «СОШ № 24»

Прокладка линии "Интернет" в здании МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт и восстановление систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуацией при пожаре МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт тамбура 1 этажа МКОУ «ООШ № 29»

Ремонт пола коридоров 1 и 2 этажа, пола в кабинете географии МКОУ «ООШ № 29»

Ремонт и восстановление систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуацией при пожаре МКОУ «ООШ № 29»

Ремонт кабинетов начальной школы МАОУ «СОШ № 33»

Ремонт кабинетов МАОУ «СОШ № 33»

Косметический ремонт 3-х лестничных маршей МАОУ «СОШ № 33»

Косметический ремонт узла управления в подвале МАОУ «СОШ № 33»

Косметический ремонт потолков столовой, частичный ремонт плитки МАОУ «СОШ № 33»

Ремонт коридора 2-го этажа МАОУ «СОШ № 33»

Ремонт кровли в пищеблоке МАОУ «СОШ № 33»

Аварийные работы

Замена трубопровода ХВС МАОУ «СОШ № 4»

Замена оконных блоков МАОУ «СОШ № 4»

Частичный ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт центральной входной группы с установкой пандуса МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт кровли МАОУ «СОШ № 9»

Изготовление планов эвакуации МАОУ «СОШ № 25»

Замена деревянных окон в кабинетах МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт запасного выхода МАОУ «СОШ № 1»

Замена сантехники в туалетах МАОУ «СОШ № 4»

Ремонт туалетов МАОУ «СОШ № 4»

Замена линолеума в МАОУ «СОШ № 4»

Замена трубопровода ХВС МАОУ «СОШ № 4»

Ремонт столовой и рекреации МАОУ «СОШ № 2»

Ремонт кабинета МАОУ «СОШ № 33»

Огнезащитная обработка деревянных конструкций и тканей МАОУ «СОШ № 2»

Оштукатуривание поверхности стен коридора начальной школы МАОУ «СОШ № 9»

Ремонт водосточной системы МАОУ «СОШ № 9»

Монтаж интернет – сети в медицинский кабинет МАОУ «СОШ № 7»

Монтаж интернет – сети в медицинский кабинет МАОУ «СОШ № 22»

Монтаж интернет – сети в медицинский кабинет МАОУ «СОШ № 24»

Гидропромывка системы канализации МАОУ «СОШ № 16»

Изготовление планов эвакуации людей при пожаре МАОУ «СОШ № 1»

Разработка проектно-сметной документации на ремонт пристроя МАОУ «СОШ № 7»

Приобретение и установка локтевого смесителя в овощном цехе МАОУ «СОШ № 1»

Косметический ремонт кабинета МАОУ «СОШ № 1»

Косметический ремонт туалета мальчиков МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт стены в коридоре мальчиков МАОУ «СОШ № 1»

Устройство интернет – сети в медкабинете МАОУ «СОШ № 9»

Ремонт крыльца запасного выхода МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт крыльца столовой МАОУ «СОШ № 7»

Приобретение огнетушителей с подставками в МАОУ «СОШ № 25»

Дополнительное ограждение территории МАОУ «СОШ № 33»

Монтаж интернет сети (дополнительные работы) МАОУ «СОШ № 24»

Замена деревянных окон 1 –го этажа на окна ПВХ МАОУ «СОШ № 1»

Замена деревянных окон на ПВХ - 2- ой этаж МАОУ «СОШ № 1»

Монтаж интернет сети МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт пристроя здания (фасад) МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт систем АПС и видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 7»

Проведение проверки дезинфекции систем приточной вентиляции, приобретение ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха МАОУ «СОШ № 2»

Проведение санитарно – эпидемиологического аудита, лабораторные испытания и измерения МАОУ «СОШ № 1»

Ремонт систем АПС и оповещения МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт системы вентиляции в столовой МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт пола в кабинете МАОУ «СОШ № 7»

Ремонт трубопровода канализации МАОУ «СОШ № 4»

Ремонт коридоров МАОУ «СОШ № 16»

Сантехнические работы (увеличение количества и замена умывальников при входе в столовую, в туалетах) МАОУ «СОШ № 16»

Ремонт водосточной системы МАОУ «СОШ № 16»

Монтаж и наладка тревожной сигнализации МАОУ «СОШ № 7»

Проведение санитарно – эпидемиологических обследований МАОУ «СОШ № 1»

Замена пожарных рукавов МАОУ «СОШ № 22»

Ремонт охранной сигнализации МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт стеклопакетов МАОУ «СОШ № 24»

Ремонт системы АПС (гараж) МАОУ «СОШ № 24»

Приобретение и установка ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха МАОУ «СОШ № 2» (предписание Роспотребнадзора от 07.10.2019)

Приобретение и установка сушилок для рук МАОУ «СОШ № 2»

Проведение лабораторного контроля (измерение шума, вибрации, искусственной освещенности, параметров микроклимата и др. показателей) МАОУ «СОШ № 3»

Разработка рабочей документации по вентиляции МАОУ «СОШ № 16»

Разработка рабочей документации «Вентиляция помещений столовой, здания СОШ № 7»

Демонтаж и монтаж пожарных лестниц МКОУ «ООШ № 29»

Устранение предписаний Роспотребнадзора в МАОУ «СОШ № 1»

Устранение предписаний Роспотребнадзора в МАОУ «СОШ № 3»

23. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 580,0 тысяч рублей, фактически исполнено 2 580,0 тысяч рублей или 100 процентов от плана.

Выполнение герметизации ввода теплотрассы МАОУ ДО «ДДТ»

Замена пола в кабинете хореографии МАОУ ДО «ДДТ»

Ремонт системы водоснабжения МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ремонт кабинета МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Изготовление и монтаж металлических противопожарных дверей для электрощитовой МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Реконструкция внутренней части входной группы центрального входа МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ремонт мастерской № 14 МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Частичный ремонт кровли 2 здания МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Аварийные работы

Ремонт системы АПС и СО МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ремонт пожарных кранов МАОУ ДО «ДДТ»

«Обмазка фонарей» готовой мастикой МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ремонт трубопровода ХВС и ГВС МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Замена радиаторов отопления в фойе МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Остекление в фойе здания МАОУ ДО «ЦО и ПО»

Ремонт кабинета № 15 МАОУ ДО «ЦО и ПО»

24. Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования, в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 668,40 тысяч рублей, фактически освоено 668,40 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В МБУДО «Детская художественная школа» на общую сумму 668,4 тыс. руб. выполнены работы:

- Установка дверей (2 категория безопасности) в подвальном помещении;

- Разработка сметных расчетов и ремонт кровли;

- Косметический ремонт внутренних помещений здания;

-Ремонт бетонного покрытия: заливка перед входными группами центрального входа, эвакуационного выхода (площадка для ММГ) и входа в подвал.

25. Организация и проведение мероприятий в сфере образования. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 90,0 тысяч рублей, фактически освоено 90,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде проведены мероприятия, посвященных празднованию Дня Победы, Дня города.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает 6 мероприятий:

1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 60,0 тысяч рублей, фактически освоено 60,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде проведены конкурсы детских рисунков «Руки мой перед едой» и «На лучшую организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма в 2019 году».

2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 538,9 тысяч рублей, фактически освоено 1 528,8 тысяч рублей или 99,3 процента от плана.

Весы, рециркулятор, лампа от насекомых, морозильная камера-ларь, эл.кипятильник

электрический уничтожитель насекомых – 1 шт электрокипятильник – 1 шт ларь морозильный Polair SF140LF-S – 1 шт полка для разделочных досок Atesy ПКД-600К – 1 шт тележка сервировочная HESSEN TO – 3-8/5 (разборная)-1 шт кастрюля 5л «Общепит»,d=20 см, h=16 см, капсульное дно - 10 шт половник, 250 мл, цельнометаллическая ручка 36 см – 20 шт котел 30 л алюм. (круглые ручки) – 5 шт котел 50 л алюм. (круглые ручки) – 5 шт чайник 4,0 л нерж. сталь, хромированный – 10 шт дуршлаг-сотейник (алюм) Д=300 мм – 4 шт таз 10,6 л, 36 см – 10 шт стол-тумба 1000*600*860 – 1 шт стол-тумба 1200х400х860-1шт стол производственный 1200*600*860 – 2 шт ванна моечная 1560х540х820 – 2 шт подтоварник 400х400х400 – 2 шт подтоварник 1000х600х250 - 2шт подтоварник 800х600х250 - шт

пароконвектомат, кухонный инвентарь

уничтожители насекомых -3 шт; овощерезка – 1 шт; стеллажи- 4 шт; кастрюли 3 л. -9 шт; сито д.300 мм.-1шт; венчик 60 см.- 1 шт; гастроемкость – 11 шт

столовые приборы, Кухонный инвентарь: подставка для столовых приборов -12 шт; поднос нержавейка – 3 шт; чайник 3 л – 2 шт; совок для сыпучих прод-ов - 4 шт; половник – 2 шт; лопатка кулинарная – 3 шт; венчик – 1 шт; кастрюля – 5 л – 2 шт; кастрюля – 20 л – 2 шт; котел 50 л – 2 шт; нож поварской – 2 шт; Крышка нерж. для гастроемкости - 2 шт; корзинка пластиковая – 12 шт; лопатка нерж. – 2 шт; урна педальная нерж.; гастроемкости – 7 шт; пароконвектомат «Рубикон»; подставка под пароконвектомат; лампа инсектицидная

весы MAS MS-05 электронные порционные; кипятильник электрический КНЭ-100-01 нерж; тележка-шпилька ТШГ-10 GN1/1 (560н*385*1500 мм) полимер; подставка для оборудования ПДОн - 500*500*500 " Norma Inox"; подтоварник технологический ПДТн - 1500*400*420 " Norma Inox"; подтоварник технологический ПДТн - 1500*400*420 " Norma Inox"; комфорка КЭТ; аппарат для уничтожения насекомых КТВТ-20VV

шкаф холодильный Polair; машина УКМ-06; лампа инсектицидная URAKAN (уничтожитель насекомых); весы платформенные; фасовочные; сковорода 280/50 нерж – 2шт; кастрюля 9 л.нерж тройное дно; кастрюля 11л.нерж тройное дно; кастрюля 15л.нерж тройное дно; миска 15л. нерж – 6шт.; миска 12л. нерж – 2шт.; ведро нерж.12л – 2шт.; поднос корич.- 5шт.; лопатка кул.(600*584*15) - 1 шт.; лопатка кул.(400*58*15) -1 шт.; таз 15 л. -2 шт.; таз круглый 16л.- 2 шт.; совок д/сып. продуктов - 2 шт.; терка д/овощей - 1 шт.; стол производственный 600*600*860

Низкотемпературный холодильный шкаф, среднетемпературный холодильный шкаф, уничтожитель насекомых, миксер-робот

3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков. На реализацию мероприятия предусмотрено 93,1 тысяч рублей, фактически освоено 93,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 33».

4. Замена обеденной мебели в школьных столовых. На реализацию мероприятия предусмотрено 288,0 тысяч рублей, фактически освоено 288,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретены стулья для столовой МАОУ «СОШ № 1» и обеденная мебель в столовую МАОУ «СОШ № 22».

5. Организация питания обучающихся. На реализацию мероприятия предусмотрено 77 990,9 тысяч рублей, фактически освоено 77 831,8 тысяч рублей или 99,8 процента от плана.

Средства предусмотрены на горячее питание обучающихся.

6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий. На реализацию мероприятия предусмотрено 670,0 тысяч рублей, фактически освоено 670,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 включает 9 мероприятий:

1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 000,0 тысяч рублей, фактически освоено 1 000,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде приобретены сценические костюмы МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха», издана брошюра «Наш край Верхнепышминский», издана книга о художниках МБУК «Верхнепышминский исторический музей».

2. Ремонт и строительство памятных объектов, прилегающей к ним территории. На реализацию мероприятия предусмотрено 369,4 тысяч рублей, фактически освоено 369,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Средства направлены на содержание памятных объектов п. Кедровое, с. Мостовское, с. Балтым, п. Первомайский, п. Красный МБУК «Верхнепышминский исторический музей, выполнен ремонт памятного объекта «Братского захоронение» МКУ «Управление культуры».

3. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 955,4 тысяч рублей, фактически освоено 955,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

4. Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан. На реализацию мероприятия предусмотрено 625,00 тысяч рублей, фактически освоено 625,00 рублей, средства освоены в полном объеме.

5. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям. На реализацию мероприятия предусмотрено 400,00 тысяч рублей, фактически освоено 400,00 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде приобретена сувенирная продукция.

6. Подготовка молодых граждан к службе в армии. На реализацию мероприятия предусмотрено 159,6 тысяч рублей, фактически освоено 159,6 рублей, средства освоены в полном объеме.

7. Организация и проведение военно–спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня. На реализацию мероприятия предусмотрено – 518,6 тысяч рублей, фактически освоено 518,6 рублей, средства освоены в полном объеме.

8. Участие молодых граждан в военно–спортивных играх и оборонно–спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области. На реализацию мероприятий предусмотрено 590,0 тыс. рублей, фактически освоено – 590,0 тыс. рублей средства освоены в полном объеме.

9. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма. На реализацию мероприятий предусмотрено 280,0 тыс. рублей, фактически освоено – 280,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 включает 9 мероприятий:

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек. На реализацию мероприятия предусмотрено 30 561,2 тысяч рублей, фактически освоено 30 561,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде выполнено муниципальное задание МБУК «ВЦБС».

2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда. На реализацию мероприятия предусмотрено 7 592,20 тысяч рублей, фактически освоено 7 592,20 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. В отчетном периоде выполнено муниципальное задание МБУК «Верхнепышминский исторический музей».

3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 42 587,0 тысяч рублей, фактически освоено 42 587,0 тысяч рублей средства освоены в полном объеме (МБУК «ВПКиО», МБУК «ОСК «Луч», МАУ ДК «Металлург»).

4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 188,9 тысяч рублей, фактически освоено 3 916,30 тысяч рублей или 93,5 процента от плана.

В 2019 году:

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей» выполнены работы по установке программного обеспечения системы Камис 5, оформлению экспозиции по истории города к юбилею города и музея

-МБУК "ОСК "Луч" приобретена звукоусиливающая, звуковоспроизводящая аппаратура и др.

- предусмотрены средства на другие мероприятия муниципальным учреждениям.

5. Организация и проведение мероприятий в области культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 7 173,1 тысяч рублей, фактически освоено 6 910,0 тысяч рублей или 96,3 процента от плана.

6. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 595,7 тысяч рублей, фактически освоено 1 595,7 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В отчетном периоде выполнены мероприятия в МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха», МБУК «ВЦБС», МБУК «Верхнепышминский исторический музей», МАУ ДК «Металлург».

6. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 1 823,10 тысяч рублей, фактически освоено 1 823,10 тысяч рублей средства освоены в полном объеме по разработке ПСД на здание сельского клуба модульного типа п. Первомайский.

7. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 2 682,3 тысяч рублей, фактически освоено 2 682,30 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

8. Создание виртуальных концертных залов.

В отчетном периоде на базе ДК «Металлург» создан виртуальный концертный зал.

9. Создание модельных муниципальных библиотек». На реализацию мероприятия из областного бюджета выделено 5 000,00 тысяч рублей, фактически освоено 5 000,00 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. В отчетном периоде на базе МБУК «ВЦБС» создана модельная библиотека.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 5)

Подпрограмма 5 включает 7 мероприятий:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 63 214,6 тысяч рублей.

Приобретены путевки в санатории «Лучезарный», «Дюжонок», «Талый ключ», «Жемчужина России», «Курьи», лагерь «Орленок» (финансирование работы лагерей с дневным пребыванием, подведомственным МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» и МАУ «ЗОЛ «Медная горка»).

2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 2 996,6 тысяч рублей, фактически освоено – 2 996,6 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме (финансирование работы лагерей с дневным пребыванием, подведомственным МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма»).

3 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 115,9 тысяч рублей, фактически освоено 115,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Проведена летняя оздоровительная кампания МАУ ДК «Металлург».

4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей. На реализацию мероприятия предусмотрено 14 451,2 тысяч рублей, фактически освоено 14 436,9 тысяч рублей или 99,9 процентов от плана.

Выполнен капитальный ремонт жилого корпуса № 5, здания № 3, ремонт фасада медицинского блока и столовой МАУ «ЗОЛ «Медная горка», ремонт эвакуационных выходов вторых этажей 4-х жилых корпусов МАУ «ЗОЛ «Медная горка», проведены аварийные работы.

5. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 50,0 тысяч рублей, фактически освоено 50,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

6. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено 500,0 тысяч рублей, фактически освоено 500,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Средства направлены на участие обучающихся в проекте «Урал для школы».

7. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 101,0 тысяч рублей, фактически освоено 1 101,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретены металлические шкафы, картотеки, брошюратор, сервер, мебель, приобретено и установлены электросушилки, приобретены и установлены светодиодные энергосберегающие светильники, приобретены и установлены сушилки для одежды с инфракрасным обогревателем, приобретены и установлены сенсорные смесители в МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 6)

Подпрограмма 6 включает 11 мероприятий:

1. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно–оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 7 980,9 тысяч рублей, фактически освоено – 7 980,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

2. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях. На реализацию мероприятия предусмотрено 250,0 тысяч рублей, фактически освоено 250 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

3. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям. На реализацию мероприятия предусмотрено 8 200,0 тысяч рублей, фактически исполнено 8 200 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

4. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 5 919,00 тысяч рублей, фактически освоено 5 566,7 тысяч рублей или 94,0 процента от плана.

Отклонения от плановых значений составило 352,3 тысяч рублей или 6%. Причинами отклонений являются экономия за счет аукционов на приобретение сувенирной продукции, медицинского обеспечения, охраны общественного порядка при проведении общественных, массовых мероприятий на территории ГО Верхняя Пышма.

5. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов. На реализацию мероприятия из бюджета городского округа Верхняя Пышма выделено – 30 038,5 тысяч рублей, фактически освоено 30 038,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

6. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности. На реализацию мероприятия предусмотрено 818,0 тысяч рублей, фактически освоено 818,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

7. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 152,5 тысяч рублей, фактически освоено 152,5 рублей средства освоены в полном объеме.

8. Спортивная подготовка по видам спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 209 505,5 тысяч рублей, фактически освоено 204 050,6 рублей или 97,4 процента от плана.

Отклонения от плановых значений в период составило 5 454,9 тысячи рублей 2,6%. Причинами отклонений являются возврат МАУ «Спортивная школа имени Александра Козицына» неиспользованной субсидии.

9. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На реализацию мероприятия предусмотрено 5 661,00 тысяч рублей, фактически освоено 5 661,00 рублей, средства освоены в полном объеме.

10. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. На реализацию мероприятия предусмотрено 383,8 тысяч рублей, фактически освоено 383,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

11. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта». На реализацию мероприятия предусмотрено 823,3 тысяч рублей, фактически освоено 823,3 рублей, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 7)

Подпрограмма 7 включает 11 мероприятий:

1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи ГО Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 464,9 тысяч рублей, фактически освоено 464,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

2. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 1 145,1 тысяч рублей, фактически освоено 1 145,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

3. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики. На реализацию мероприятия предусмотрено 250 тысяч рублей, фактически освоено 250,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

4. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений молодежной политики в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями». На реализацию мероприятия предусмотрено 699,9 тысяч рублей, фактически освоено 699,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

5. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи. На реализацию мероприятия предусмотрено 28 018,4 тысяч рублей, фактически освоено 28 018,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

6. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 610,5 тысяч рублей, фактически освоено 4 610,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

7. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"). На реализацию мероприятия предусмотрено 714,0 тысяч рублей, фактически освоено 714,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

8. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив». На реализацию мероприятия предусмотрено 120,0 тысяч рублей, фактически освоено 120,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

9. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 288,0 тысяч рублей, фактически освоено 288,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

10. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.)». На реализацию мероприятия предусмотрено 167,4 тысяч рублей, фактически освоено 167,4 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

11. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью. На реализацию мероприятия предусмотрено 3 082,0 тысяч рублей, фактически освоено 3 082,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 8)

Подпрограмма 8 включает 4 мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта. На реализацию мероприятия предусмотрено 18 879,5 тысяч рублей, фактически освоено 18 622,8 тысяч рублей или 98,6 процентов от плана.

Отклонения от плановых значений составило 256,7 тысячи рублей 1,2 процента. По условиям контракта денежные средства будут использованы в январе 2020 года.

2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 22 375,50 тысяч рублей, фактически освоено 22 375,50 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 39 275,2 тыс. рублей, фактически освоено 38 799,9 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента от плана.

Отклонения от плановых значений является экономия бюджетных средств, в связи с проведением конкурсных процедур.

4. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями. На реализацию мероприятия предусмотрено 3 385,8 тысяч рублей, фактически освоено 3 385,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма». Программа включает 3 подпрограммы.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 455 647,8 | 1 515 077,9 | 61,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 090 281,4 | 869 242,1 | 79,7 |
|  |  | местный бюджет | 1 365 366,4 | 645 835,8 | 47,3 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 178 674,6 | 145 655,7 | 81,5 |
|  |  | областной бюджет | 58 400,3 | 52 455,9 | 89,8 |
|  |  | местный бюджет | 120 074,3 | 93 209,8 | 77,5 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 24 037,2 | 22 059,2 | 91,8 |
|  |  | местный бюджет | 24 037,2 | 22 059,2 | 91,8 |

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее - Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает 24 мероприятия:

1. Проектирование, реконструкция и строительство дорог в городском округе Верхняя Пышма. В связи с корректировкой проектной документации на строительство улично-дорожной сети средства областного бюджета в размере 75 048,15 тысяч рублей возвращены в 4 квартале 2019 года.

2. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6. На реализацию мероприятия предусмотрено 224 866,1 тысяча рублей, освоено 110 406,4 тысячи рублей, что составляет 49,1 процент от плана.

Причиной отклонения является смена подрядчика в конце 2019 года на завершение работ по I этапу и на выполнение работ по II этапу. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройинвест». Срок окончания работ по контракту - 01.08.2020г. По II этапу строительства работы ведутся согласно графику производства работ.

3. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6. На реализацию мероприятия предусмотрено 113 614,5 тысяч рублей, освоено 99 216,7 тысяч рублей, что составило 87,3 процента от плана.

4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. На реализацию мероприятия предусмотрено 100 000,0 тысяч рублей, в том числе:

4.1. Проектирование и строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верхняя Пышма по ул. Кривоусова, д. 53. На реализацию мероприятия предусмотрено 100 000,0 тысяч рублей, фактически выполнено 0,0 тыс. рублей, что составило 0,0 процентов от плана. Заключен муниципальный контракт с ООО «Трансстрой». Срок окончания работ по муниципальному контракту - июль 2020 года. По причине длительного согласования рабочей документации со стороны проектировщика и отсутствия временного электроснабжения строительной площадки бюджетные ассигнования в 2019 году не освоены и перенесены на 2020 год.

5. Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области. На реализацию мероприятия предусмотрено 7 310,0 тысяч рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 2 700,0 тысяч рублей, фактически выполнено 0,0 тысяч рублей, что составило 0,0 процентов от плана;

- средства местного бюджета - 4 610,0 тысяч рублей, фактически выполнено 2 756,4 тысяч рублей, что составило 59,8 процента от плана.

В октябре 2019 года получено положительное заключение экспертизы по проектированию, в декабре 2019 года получено заключение об эффективности инвестиционного проекта. 27.01.2020 заключен муниципальный контракт на строительство с ДСК «Строймеханизация» на сумму 77 351,8 тысяч рублей. Срок окончания работ – 01.08.2020.

6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района "Садовый-2" г. Верхняя Пышма На реализацию мероприятия предусмотрено 5 743,3 тысячи рублей на выкуп объектов недвижимости, средства освоены в полном объеме.

7. Строительство линейного объекта «Участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма». На реализацию мероприятия предусмотрено 54 567,2 тысячи рублей, средства освоены в полном объеме. 28.12.2019 получено разрешение на ввод линейного объекта в эксплуатацию.

8. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 474 991,7 тысячи рублей, освоено 150 712,4 тысячи рублей, что составило 31,7 процента от плана.

25.04.2018 заключен контракт с АО «ИСЦ УГМК» на разработку рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по трамвайной линии. Стоимость работ по контракту 831 997, 4 тысячи рублей. Срок окончания работ 15.12.2020. Причины неисполнения - длительное время заняла разработка рабочей документации, выкуп земельных участков у населения, вынос газопровода, передача в собственность Свердловской области земельного участка.

9. Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115. На реализацию мероприятия предусмотрено 268 265,0 тысяч рублей, выполнено 120 125,7 тысяч рублей, что составило 44,8 процента. Срок окончания работ продлен по доп. соглашению до 18.07.2020 в связи с корректировкой рабочей документации, вызванной изменениями технических условий на переустройство инженерных сетей, а также уточнением экспликаций помещений.

10. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция). На реализацию мероприятия предусмотрено 72 563,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

11. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул. Петрова до путепровода. На реализацию мероприятия предусмотрено 216 268,8 тысяч рублей, освоено 215 657,0 тысяч рублей, что составило 99,7 процента от плана.

В 2019 году проведена работа по выкупу объектов недвижимости и изъятие земельных участков, попадающих в зону строительства. В настоящее время продолжается выкуп объектов капитального строительства - 28 участков, в том числе: изъято - 7, в суде -14, в работе - 7.

12. Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 8 600,0 тысяч рублей, фактически - 8 600,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

13. Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области». На реализацию мероприятия предусмотрены:

- средства областного бюджета в размере 281 714,4 тысячи рублей, освоено 220 549,7 тысяч рублей, что составило 78,3 процента от плана,

- средства местного бюджета - 42 410,0 тысяч рублей, освоено 27 132,3 тысячи рублей, что составило 64,0 процента от плана. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

14. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.48. На реализацию мероприятия предусмотрено - 
6 064,8 тысяч рублей, выполнено 0,0 тыс. рублей, что составило 0,0 процента. Причиной отклонения является - документация в стадии загрузки в государственную экспертизу;

15. Строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма"). На реализацию мероприятия предусмотрены:

- средства областного бюджета в размере 112 500,0 тысяч рублей, фактически исполнено 112 500,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме;

- средства местного бюджета - 87 923,2 тысячи рублей, фактически исполнено 21 100,5 тыс. рублей, что составило 24 процента. 11.05.2018 Заключен контракт с АО «ИСЦ УГМК» на разработку рабочей документации и строительно–монтажные работы. Стоимость работ по контракту 544 511,8 тысяч руб. Срок окончания работ - 15.12.2020. В 2019 году внесены изменения в функциональность объекта с целью возможности проведены соревнований по борьбе, спортивным единоборствам, баскетболу, мини-футболу и бальным танцам общероссийского уровня.

16. Проектирование и строительство кладбищ городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 229,0 тысяч рублей местного бюджета (инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания), средства освоены в полном объеме.

17. Строительство здания для муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма». На реализацию мероприятия предусмотрено 22 907,6 тысяч рублей местного бюджета, освоено 22 749,8 тысяч рублей, что составило 99,3 процента от плана. Срок выполнения работ - 30.06.2020 по контракту с ООО «СК Интег». Готовность объекта - 80%.

18. Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111Б, Литер А для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском». На реализацию мероприятия предусмотрены 4 572,9 тысяч рублей местного бюджета, освоено 3 814,9 тысяч рублей, что составило 83,4 процента. Получено положительное заключение государственной экспертизы, готовится аукционная документация.

19. Строительство здания начальной школы, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма в районе ул. Чистова. На реализацию мероприятия предусмотрены:

- средства областного бюджета в размере 177 421,5 тысяч рублей, освоено 132 605,9 тысяч рублей, что составило 74,7 процента;

- средства местного бюджета в размере 44 523,5 тысяч рублей, освоено 19 713,5 тысяч рублей, что составило 44,3 процента.

Заключен контракт с ООО «ЭнергоКомплекс». Стоимость работ по контракту 595 774,94 тысяч рублей. Срок окончания работ 30.12.2021.

20. Обследование технического состояния и разработка проектно-сметной документации на строительство напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до пос. Санаторный. На реализацию мероприятия предусмотрено 4 451,0 тысяча рублей, фактически выполнено 0,0 тысяч рублей, что составило 0,0 процента от плана.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «ИЦ Партнер» на строительно-монтажные работы в ноябре 2019. Задержка исполнения контракта по восстановлению коллектора связана с приостановкой работ по вине третьих лиц.

21. Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Мальцева (строительство). На реализацию мероприятия предусмотрено 77 678,5 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. 28.12.2019 получено разрешение на ввод линейного объекта в эксплуатацию.

22. Строительство автомобильной дороги ул. Сапожникова:

22.1. Разработка проектно-сметной документации. На реализацию мероприятия предусмотрено 6 616,0 тысяч рублей, освоено 0,00 тысяч рублей, что составило 0,0 процента от плана. В связи с длительным согласованием проекта планировки территории, выполнение работ будет продолжено в 2020 году.

23. Строительство автомобильной дороги по ул. Тенистой в селе Балтым в г. Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрены:

- средства областного бюджета в размере 32 734,0 тысячи рублей, фактически исполнено 32 734,0 тысячи рублей, средства освоены в полном объеме;

- средства местного бюджета в размере 3 851,6 тысяч рублей, фактически исполнено 3 838,5 тысяч рублей, что составило 99,7 процента от плана. 28.12.2019 получено разрешение на ввод линейного объекта в эксплуатацию.

24. Выполнение комплекса работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 3 189,8 тысяч рублей, освоено 0,0 тысяч рублей, что составило 0,0 процента от плана. Расторжение муниципального контракта с подрядчиком по независящим от сторон причинам.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее - Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает 2 мероприятия:

1. Обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. На реализацию мероприятия предусмотрены:

- средства из федерального бюджета в размере 54 860,9 тысячи рублей, фактически исполнено 49 267,4 тысячи рублей или 89,8 процента от плана;

- средства из областного бюджета в размере 3 539,4 тыс. рублей, фактически исполнено 3 178,5 тысяч рублей или 89,8 процента от плана;

- средства местного бюджета в размере 3 438,4 тысячи рублей, фактически исполнено 2 673,1 тысяча рублей или 77,7 процента от плана.

В 2019 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП осуществлено расселение трех многоквартирных жилых домов по адресам:

1.1.	По состоянию на 01.01.2020 года отселено 20 человек из шести жилых помещений общей площадью 278,0 кв. м. в г. Верхняя Пышма по ул. Петрова, д. 37, общей площадью 362,6 кв. м. Не отселено 2 квартиры, общей площадью 84,6 кв. м, которые находятся в муниципальной собственности, для отселения нанимателей необходимо провести аукцион на приобретение жилых помещений.

1.2.	В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ гражданам выплачены денежные средства за жилые помещения общей площадью 587,5 кв. м для отселения 26 человек из 15 семей в г. Верхняя Пышма п. Кедровое по ул. 40 лет Октября, д.6, общей площадью 631,7 кв. м. Одна семья проживает в муниципальной квартире, необходимо провести аукцион на приобретение жилого помещения.

1.3.	Гражданам, зарегистрированным по адресу г. Верхняя Пышма п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д.7, общей площадью 600,1 кв. м. выплачены денежные средства за жилые помещения общей площадью 504,4 кв. м для отселения 27 человек из 10 семей. Не отселены две семьи по причине вступления в наследство.

2. Обеспечение подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей. На реализацию мероприятия предусмотрено 116 835,9 тысяч рублей, фактически исполнено 90 536,6 тысяч рублей или 77,5 процента от плана. Строительство объекта инфраструктуры на территории с. Мостовское по ул. Советской запланировано на 2020 год.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее - Подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 включает 2 мероприятия:

1. Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа. На реализацию мероприятия предусмотрено - 22 983,2 тысячи рублей, фактически исполнено - 21 022,2 тысячи рублей или 91,5 процент от плана.

2. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма». На реализацию мероприятия предусмотрено 1 054,0 тысяч рублей, фактически исполнено         1 037,0 тысяч рублей или 98,4 процента от плана. Приобретение автомобиля с экономией по результатам аукционных процедур.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма. Программа включает в себя 6 подпрограмм.

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 152 609,2 | 145 927,2 | 95,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 410,4 | 29 042,4 | 95,5 |
|  |  | областной бюджет | 119 564,9 | 114 256,7 | 95,6 |
|  |  | местный бюджет | 2 633,9 | 2 628,1 | 99,8 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 749,1 | 4 447,3 | 93,6 |
|  |  | местный бюджет | 4 749,1 | 4 447,3 | 93,6 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 96,0 | 95,9 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 96,0 | 95,9 | 99,9 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 971,9 | 1 971,6 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 1 971,9 | 1 971,6 | 99,9 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 764,9 | 21 764,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 692,0 | 3692,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 977,6 | 7 977,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 095,3 | 10 095,3 | 100,0 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 8 722,1 | 8 250,7 | 94,6 |
|  |  | областной бюджет | 8 722,1 | 8 250,7 | 94,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 1 включает 5 мероприятий:

1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На реализацию мероприятия предусмотрено 561,2 тысяч рублей, фактически исполнено 561,2 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Оказана 123 жителям городского округа Верхняя Пышма материальная помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: неработающим пенсионерам по возрасту; инвалидам I и II группы, неработающим инвалидам III группы; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, лицам, имеющим иждивенцев; лицам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям.

Кроме того, оказана материальная помощь 180 участникам ВОВ и труженикам тыла

2. Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 885,0 тысяч рублей, фактически освоено 1 879,3 тысяч рублей или 99,7 процента от плана.

В 2019 году выплачено денежное вознаграждение 28 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма.

3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 134 957,4 тысяч рублей, фактически освоено 129 910,7 тысяч рублей или 96,3 процента от плана.

В 2019 году выплачена компенсация на расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 7 321 гражданину.

4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». На реализацию мероприятия предусмотрено 15 017,9 тысяч рублей, фактически освоено 13 388,4 тысяч рублей или 89,1 процента от плана.

В 2019 году выплачена компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 3 088 гражданам.

5. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). На реализацию данного мероприятия предусмотрено 187,7 тысяч рублей, фактически освоено 187,70 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

В 2019 году выплачена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 691 гражданину.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 включает 5 мероприятий:

1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита). На реализацию мероприятия предусмотрено 746,3 тысяч рублей, фактически освоено 746,3 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Приобретено 1 460 доз КлещеВак, охвачено прививками 1 238 детей городского округа Верхняя Пышма.

2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А). На реализацию мероприятия предусмотрено 393,0 тысяч рублей, фактически освоено 393,0 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Приобретено 860 доз АльгаВак, охвачено прививками 866 детей городского округа Верхняя Пышма.

3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования. На реализацию мероприятия предусмотрено 3 013,1 тысяч рублей, фактически освоено 2 711,3 тысяч рублей или 90,0 процента от плана. В связи с проведением конкурсных процедур денежные средства в полном объеме не освоены.

В 2019 году проведены:

- дератизационные работы помещений муниципальных учреждений в сфере образования городского округа Верхняя Пышма;

- аккарицидные обработок территории муниципальных учреждений образования;

- паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области).

4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. На реализацию мероприятия предусмотрено 345,4 тысяч рублей, фактически освоено 345,4 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта городского округа Верхняя Пышма, аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений, дератизационные мероприятия на открытых территориях муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры. На реализацию мероприятия предусмотрено 251,3 тысяч рублей, фактически освоено 251,3 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Проведены аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 1 включает 2 мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры». На реализацию мероприятия предусмотрено 50,0 тысяч рублей, фактически освоено 50,0 тысяч рублей средства освоены в полном объеме.

Осуществлена закупка продукции с надпечаткой профилактической тематики (ручки – 200 шт., браслеты – 100 шт., брелоки – 100 шт.).

2. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди различных групп населения». На реализацию мероприятия предусмотрено 46,0 тысяч рублей, фактически освоено 45,9 тысяч рублей или 99,8% от плана.

Распространены материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании составило в количестве 26 500 штук.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 4)

Подпрограмма 4 включает 3 мероприятия.

1. Организация работы временной муниципальной психолого – педагогической комиссии. На реализацию мероприятия предусмотрено 559,8 тысяч рублей, фактически освоено 559,8 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Работа муниципальной психолого – педагогической комиссии, проведено 25 заседаний комиссии, обследовано 185 ребенка дошкольного и школьного возраста.

2. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей – инвалидов. На реализацию мероприятия предусмотрено 710,0 тысяч рублей, фактически освоено 709,7 тысяч рублей или 99,9 процента от плана.

В МАОУ «СОШ № 16» созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов (создание архитектурной доступности - ремонт входных групп и устройство пандусов для маломобильных групп населения); оснащены оборудованием, в том числе приобретено специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование с учетом особенностей образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды. На реализацию мероприятия предусмотрено 702,1 тысяча рублей, фактически освоено 702,1 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Велась разработка проектно-сметной документации, ремонт запасного(эвакуационного) выхода и частичное приведение его в соответствии с требованиями МБУДО «Детская художественная школа»

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 5)

Подпрограмма 5 включает мероприятие - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий». На реализацию мероприятия предусмотрено 21 764,9 тысяч рублей фактически освоено 21 764,9 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. За 12 месяцев 2019 года выдано 18 свидетельств на жилье по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

(далее – Подпрограмма 6)

Подпрограмма включает мероприятие - обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций МКУ «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма». На реализацию мероприятия предусмотрено 8 722,10 тысяч рублей, фактически освоено 8 250,7 тысяч рублей или 94,6 процента от плана.

Осуществлены расходы на обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций МКУ «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области»»

На реализацию мероприятий в 2019 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 70 641,2 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 30 000,0 тысяч рублей, местного бюджета – 40 641,2 тысячи рублей.

За 2019 год в рамках осуществления мероприятий фактически освоено - 38 409,8 тысяч рублей или 54,4 процента от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тысяч рублей или 100,0 процентов от плана, местного бюджета – 8 409,8 тысяч рублей или 20,7 процента от плана.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение "Комитет ЖКХ".

Программа включает 4 мероприятия:

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. На реализацию мероприятия предусмотрено 5 231,9 тысяч рублей, фактически освоено 5 146,3 тысячи рублей или 98,4 процента от плана:

1.1. Благоустройство дворовых территорий по адресам в г. Верхняя Пышма ул. Юбилейная д 3, д. 5; ул. Мичурина 8, 8-А, 8-Б, 8-В; ул. Кривоусова, д. 36 Б; улицы Степана Разина-Шейнкмана.

1.2. Содержание игрового оборудования и дворовых территорий многоквартирных домов (МАФ) городского округа Верхняя Пышма.

1.3. Благоустройство внутридомовых территорий и детских площадок в г. Верхняя Пышма и в п. Нагорный.

Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий. На реализацию мероприятия предусмотрено 64 692,4 тысячи рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 30 000,0 тысяч рублей, фактически исполнено 30 000,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме;

- средства местного бюджета – 34 692,4 тысячи рублей, фактически освоено 2 611,3 тысячи рублей или 8,0 процента от плана.

2.1. Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма. На реализацию мероприятия предусмотрено 2 350,0 тысяч рублей, фактически исполнено 1 377,8 тысяч рублей или 58,6 процента от плана. Выполнены работы по благоустройству Верхнепышминского парка культуры и отдыха в полном объеме, экономия бюджетных средств при проведении электронного аукциона.

2.2. Благоустройство бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. В. Пышма (1 этап) - на реализацию мероприятия предусмотрено 31 120,3 тысячи рублей, фактически исполнено 911,4 тысячи рублей или 2,9 процента от плана. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон.

2.3. Изготовление эскизных проектов благоустройства дворовых территорий ул. Феофанова, ул. Мичурина, ул. Калинина, пр. Успенский. На реализацию мероприятия предусмотрено 150,0 тысяч рублей, фактически освоено 120,0 тысяч рублей или 80,0 процента от плана. Выполнены работы оформлению и изготовлению эскизных проектов благоустройства дворовых территорий ул. Феофанова, ул. Мичурина, ул. Калинина, пр. Успенский.

2.4. Подготовка документов для участия в конкурсе. На реализацию мероприятия предусмотрено 150,0 тысяч рублей, фактически исполнено 150,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме. Подготовлены документы для участия в конкурсе.

2.5. Фотосъемка территории парка г. Верхняя Пышма. -На реализацию мероприятия предусмотрено 51,5 тысяч рублей, фактически исполнено 51,5 тысяч рублей средства освоены в полном объеме. Работы выполнены.

2.6. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 30 870,6 тысяч рублей, в том числе: средства областного бюджета – 30 000,0 тысяч рублей, средства местного бюджета – 870,6 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме. Работы выполнены.

Мероприятие 3. Подготовка технической документации, экспертиза сметной документации и прочие услуги по комплексному благоустройству дворовых территорий. На реализацию мероприятия предусмотрено 159,9 тысяч рублей, фактически освоено 110,0 тысяч рублей или 68,8 процента от плана.

В отчетном периоде выполнены работы по организации и проведению негосударственной экспертизы; услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта; услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

Мероприятие 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2023 годы» территорий. На реализацию мероприятия предусмотрено 557,0 тысяч рублей, фактически освоено 542,2 тысячи рублей или 97,3 процента от плана. Денежные средства предусмотрены на заработную плату сотрудника и сопутствующие отчисления.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, и рекомендации о необходимости изменения муниципальных программ.

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма Приемлемый уровень эффективности составляет - 4.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

МКУ «Комитет ЖКХ»:

- привести в соответствие муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" Подпрограмма 5. "Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" (постановление администрации городского округа от 30.09.2014 №1707, внесены изменения  постановлением администрации городского округа от 03.09.2018 № 763 с продлением срока действия до 2024 года) (в соответствии с письмом АЗУО);

- в срок до 15.06.2020 необходимо сформировать Реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, согласно приложению № 1 к Порядку и разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма www.movp.ru;

- в срок до 01.07.2020 соответствии с пунктом 13 Порядка внести изменения в  муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1707, и предусмотреть в ней мероприятия в сфере единого парковочного пространства, формирования предложений по размещению парковок на автомобильных дорогам местного значения (приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 09.01.2020 № 3);

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ Свердловской области на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма и предоставлять по ним отчетность, в т.ч. для актуализации сведений в государственной автоматизированной системе «Управление».

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ Свердловской области на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- своевременно актуализировать программы, в том числе на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма и предоставлять по ним отчетность, в том числе для актуализации сведений в государственной автоматизированной системе «Управление».