Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы»

в рамках реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы»

(далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет ЖКХ» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма, Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018–2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма |
|  | Задачи: 1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма. 2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма. 3) Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий. 2) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на территории городского округа 3) Количество благоустроенных общественных территорий. 4) Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на территории городского округа 5) Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы 6) Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества благоустроенных территорий в рамках муниципальной программы |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 101 218,33 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 26 271,50 тыс. руб., 2019 год – 39 673,30 тыс. руб., 2020 год – 22 251,40 тыс. руб., 2021 год – 5 380,80 тыс. руб., 2022 год – 4 408,10 тыс. руб., 2023 год – 3 233,23 тыс. руб; 2024 год – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет* – 17 944,60 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 2 901,60 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 15 043,00 тыс. руб.*; 2021 год – 0,00тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб; 2024 год – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 81 475,30 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 23 369,90 тыс. руб., 2019 год – 39 673,30 тыс. руб., 2020 год – 7 208,4 тыс. руб., 2021 год – 5 380,8 тыс. руб., 2022 год – 4 408,1 тыс. руб., 2023 год – 1 434,80 тыс. руб; 2024 год – 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) ** - 1 798,43 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 1 798,43 тыс. руб; 2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1) Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения; 2) Обеспечение условий для комфортного отдыха и занятия спортом; 3) Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | movp.munrus.ru; www.верхняяпышма-право.рф |

* – планируемые средства из бюджета Свердловской области;

**– определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в городском округе Верхняя Пышма

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий администрацией городского округа Верхняя Пышма разработаны Правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», для обеспечения чистоты и порядка в городском округе Верхняя Пышма, в соответствии с которыми определены в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила проведения земляных работ, правила озеленения, правила содержания собак и иных животных.

В настоящее время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично нормативным требованиям не отвечает:

1) асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ;

2) в ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок;

3) наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан;

4) отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке;

5) зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

6) повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском округе Верхняя Пышма (далее - городской округ):

суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в городском – 1 400 155,00 кв. м;

суммарная площадь общественных территории в городском округе – 30 120 000,00 кв. м;

общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе – 547 единиц;

общее количество общественных территорий в городском округе – 25 единиц;

суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе, нуждающихся в благоустройстве – 406 543,00 кв. м;

суммарная площадь общественных территорий в городском округе, нуждающихся в благоустройстве – 25 026 559,00 кв. м;

общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе, нуждающихся в благоустройстве – 167 единиц.

общее количество общественных территорий в городском округе, нуждающихся в благоустройстве – 3 единицы.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Элементы благоустройства планируется разработать согласно требованиям СП 59.13330,2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также в соответствии со СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В частности, одним из основных принципов формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями. Существующий жилищный фонд и объекты обслуживания оборудовать пандусами и специальными дорожками.

В рамках реализации муниципальной программы вводятся следующие основные понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий содержит покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установка скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству);

- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает: установка детского игрового оборудования; установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; организация детских игровых площадок; организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений); установка элементов городской мебели; организация площадки для отдыха взрослых; озеленение соответствующей территории; установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели); организация площадки для выгула и дрессировки собак; устройство площадки хозяйственного назначения; обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты; устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение – живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок – в целях ландшафтной организации территории;

ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного назначения – декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель – различные виды скамей и столов; коммунально-бытовое оборудование – мусоросборники, контейнеры, урны;

наружное освещение – светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки собак, автомобильные).

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости — рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Приоритет имеют проекты, выполненные по принципу комплексного подхода к благоустройству соответствующей территории. Количество баллов в соответствии с составом комплекса работ приведено в таблице 1.

### Таблица 1

| Количество баллов | Комплекс работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 балл | установка детского игрового оборудования |
| 1 балл | установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов |
| 1 балл | организация детских игровых площадок |
| 1 балл | организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений) |
| 1 балл | развитие дорожно-тропиночной сети |
| 1 балл | установка элементов городской мебели |
| 1 балл | организация площадки для отдыха взрослых |
| 1 балл | озеленение соответствующей территории |
| 1 балл | установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели) |
| 1 балл | устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей |
| 1 балл | наружное освещение соответствующей территории |
| 1 балл | организация площадки для выгула и дрессировки собак |
| 1 балл | устройство площадки хозяйственного назначения |
| 1 балл | обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов |
| 1 балл | использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения |
| 1 балл | применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях |
| 1 балл | устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты) |
| 1 балл | устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа |
| 1 балл | водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории |
| 1 балл | обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |

Приоритет имеют проекты, которые выполнены в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и экологических условий, международными стандартами безопасности. Учитывается расположение соответствующей территории в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планах ее реализации, а также в увязке с инженерными коммуникациями и техногенными объектами, программами модернизации инженерных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования для объектов, расположенных на соответствующей территории. Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 2.

### Таблица 2

| Количество баллов | Наименование безопасных условий для соответствующих территорий |
| --- | --- |
| 5 баллов | 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры муниципального образования не проходят через соответствующую территорию; 2) площадка хозяйственного назначения удалена от соответствующей территории на безопасное расстояние или (и) расположена с подветренной стороны по отношению к ней; 3) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 4) элементы игровых площадок выполнены в соответствии с международными стандартами (ГОСТами) безопасности; 5) выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3 балла | 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры муниципального образования не проходят через соответствующую территорию; 2) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 3) выполнены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 0 баллов | условия безопасности не продуманы |

Учитывается доля заинтересованных лиц, которым обеспечены комфортные условия при реализации проекта в текущем году (в процентном отношении от общей численности населения). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Количество баллов | Доля заинтересованных лиц, которым обеспечены комфортные условия при реализации проекта (процентов) |
| --- | --- |
| 10 баллов | более 25 |
| 5 баллов | от 10 до 25 |
| 2 балла | от 1 до 10 |

Учитывается финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов за капитальный ремонт). Значения и распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Количество баллов | Задолженность от общей суммы начислений (процентов) |
| --- | --- |
| 6 баллов | до 10 |
| 3 балла | от 10 до 20 |
| 0 баллов | свыше 20 |

В рамках реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:

1) отсутствие средств федерального бюджета, областного бюджета и муниципального бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

2) недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству.

В рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды ведется работа по синхронизации с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также с реализуемыми в городском округе муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории городского округа.

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы»

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

3. Целевые показатели подлежат корректировке с учетом следующих факторов:

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;

2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;

3) итогов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на благоустройство.

Приоритеты муниципальной политики городского округа определяются федеральным законодательством, паспортом государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы».

В качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018–2024 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализация данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан на территории городского округа.

К задачам муниципальной программы относятся следующие мероприятия:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхняя Пышма.

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Верхняя Пышма.

3) Увеличение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:

1) Количество благоустроенных дворовых территорий составит 437 единиц.

2) Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа, составит 80 процентов.

3) Количество благоустроенных общественных территорий составит 25 единиц.

4) доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий   городского округа, составит 100 процентов.

3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы».

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы, который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 5.07.2017 № 215 «О порядке проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Свердловской области».

Исполнителями муниципальной программы являются:

1) Структурные подразделения администрации городского округа Верхняя Пышма.

2) Юридические и (или) физические лица, за исключением государственных учреждений Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3) юридические лица (всех форм собственности), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с заключенными целевыми соглашениями.

Общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории городского округа Верхняя Пышма» (Далее -  Общественная комиссия) вправе:

1) Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Верхняя Пышма при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

2) Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Контрольной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 г. № 1546 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» расширен перечень случаев, когда заключение соглашений по результатам закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ может быть осуществлено позднее, чем 1 юля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

4. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» подразумевает повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, возможности финансового и трудового участия в реализацию мероприятий программы.

Настоящий раздел устанавливает условия формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных программой, путем выбора формы и доли такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

1) Подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

2) Другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

Финансовое участие предусмотрено (в сумме не менее 20 процентов от общего объема финансирования проекта, предусмотренного локальным сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется исполнителями муниципальной программы - юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, Приказа Минстроя России от 18 марта 2019 г. № 262/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2018 – 2024 годы».

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие нормативные акты:

1) Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся благоустройстве (с учетом их физического состояния), подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов;

2) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся благоустройстве (с учетом их физического состояния), подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов;

3) Адресный перечень объектов недвижимого имущества, (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года;

4) Порядок участия и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы», аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Верхняя Пышма;

5) Нормативная стоимость (единичных расценок) элементов благоустройства по проектам дворовых и общественных территорий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы».

Раздел 5. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2024 годы» за счет всех источников финансирования на 2018–2024 годы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

1) За счет средств бюджета Свердловской области;

2) За счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

3) За счёт средств заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Размер средств заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 20 процентов от объема финансирования, предусмотренного локальным сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, утверждается ежегодно нормативно-правовым актом администрации городского округа Верхняя Пышма.

Перечень мероприятий муниципальной программы и объемы финансирования подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной год и на плановый период.

Оценка расходов на выполнение мероприятий уточняются (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.