**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Верхняя Пышма**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.09.2014 № 1707

г. Верхняя Пышма

***Об утверждении муниципальной программы***

***«Развитие жилищно- коммунального хозяйства,***

***дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,***

***повышение энергетической эффективности***

***на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»***

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2020 года, утвержденной решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.11.2009 № 13/1, постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.02.2014 № 335 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма», в целях обеспечения режима устойчивого энергоснабжения, повышения надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского округа, администрация городского округа Верхняя Пышма

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Невструева Н.В.

Глава администрации В.С.Чирков

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 30.09.2014 № 1707

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,**

**дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности**

**на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

 **(далее – Программа)**

**ПАСПОРТ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,**

**дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности**

**на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Цели и задачимуниципальной программы | Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для качественного использования энергоресурсов.Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма.Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств оплаты за наем жилых помещений.Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет.Задача 2.3. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения. Задача 2.4. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечения предоставления услуг банного комплекса. Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере.Задача 3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.Цель 4. Повышение качества условий проживания населения за счет восстановления и развития внешнего благоустройства.Задача 4.1. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.Задача 4.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма. Задача 4.3. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог.Задача 5.1. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма.Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы. Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы  | 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года».6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (без налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость) к предшествующему периоду.2. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения нуждающейся в замене.3. Доля уличной сети водоснабжения, нуждающейся в замене.4. Доля уличной сети водоотведения, нуждающейся в замене.5. Доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене.6. Доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой.7. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.8. Общая протяженность газовых сетей.9. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в год.10. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда.11. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности.12. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок.13. Количество многоквартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов.14. Количество потребителей, которым снижен уровень затрат по вывозу жидких бытовых отходов.15. Количество функционируемых и поддерживаемых в нормативном состоянии объектов банного обслуживания.16. Количество граждан, пользующихся услугами банного комплекса.17. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения.18. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения.19. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения.20. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения.21. Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета.22. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог.23. Доля площади территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению.24. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий.25. Протяженность дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.26. Устройство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров.27. Обеспечение содержания улично-дорожной сети общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.28. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.29. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.30. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ «Комитет ЖКХ».31. Доля показателей муниципального задания, выполняемых МКУ «Комитет ЖКХ» к общему числу показателей муниципального задания. |
| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | Всего: 1 287 561,4 тыс. рублей в том числе:1. год - 286 058,7 тыс. рублей,
2. год - 276 593,5 тыс. рублей,
3. год – 197 877,3 тыс. рублей,
4. год – 177 954,3 тыс. рублей,
5. год – 178 192,3 тыс. рублей,
6. год – 170 885,3 тыс. рублей

из них:областной бюджет 138 735,0 тыс. рублей в том числе:1. год - 52 050,0 тыс. рублей,
2. год - 34 165,0 тыс. рублей,
3. год - 9 275,0 тыс. рублей,
4. год – 14 409,0 тыс. рублей,
5. год – 14 408,0 тыс. рублей,
6. год – 14 408,0 тыс. рублей

местный бюджет 850 326,4 тыс. рублей в том числе:1. год - 169 018,7 тыс. рублей,
2. год - 159 838,5 тыс. рублей,
3. год – 136 362,3 тыс. рублей,
4. год – 130 618,3 тыс. рублей,
5. год – 130 617,3 тыс. рублей,
6. год – 123 817,3 тыс. рублей

внебюджетные источники 298 520,0 тыс. рублей в том числе:1. год - 64 990,0 тыс. рублей,
2. год - 82 590,0 тыс. рублей,
3. год - 52 240,0 тыс. рублей,
4. год - 32 927,0 тыс. рублей,
5. год - 33 167,0 тыс. рублей,
6. год - 32 606,0 тыс. рублей
 |
| Адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | movp.munrus.ru |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния**

**жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, энергетики**

**и энергетической эффективности**

**и городского округа Верхняя Пышма до 2020 года**

Неблагоприятные техногенно-экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию системы коммунального - технического обеспечения городского округа Верхняя Пышма.

 Среди основных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) можно выделить:

- устаревшую систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ;

- недостаточно эффективную модернизацию систем энергоснабжения;

- низкую инвестиционную и инновационную активность, высокую ресурсоемкость жизнедеятельности городского хозяйства;

- высокий износ основных фондов коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма;

- низкий уровень качественного регулирования режимов в центральных системах теплоснабжения и отсутствие стимулов к энергосбережению;

- недостаток источников хоз-питьевого водоснабжения, их разрозненность и изношенность подводящих сетей;

- замедление обновления и модернизации жилищного фонда, недостаточное благоустройство придомовых территорий.

Средства, планируемые на развитие и содержание жилищно-коммунального комплекса ежегодно составляют порядка 8-10 % бюджета городского округа, что не позволяет в полной мере выполнять необходимые работы по содержанию и развитию отрасли. В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программный метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов, с участием в профильных государственных программах.

Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, энергетики и энергетической эффективности городского округа Верхняя Пышма отражены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

**Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Большинство коммунальных инженерных систем городского округа были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применение морально устаревших технологий и оборудования не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения.

Остаются нерешенными проблемы наличия обязательной водоподготовки на котельных, а также резервных источников электропитания основных сооружений, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, водозаборов, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод).

Использование устаревших материалов и оборудования приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Средства, необходимые для развития и модернизации существующей коммунальной инфраструктуры, могут быть привлечены за счет введения инвестиционной надбавки к тарифам, заимствований, а также за счет средств бюджетов всех уровней.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят увеличить объем работ по развитию и модернизации основных фондов коммунального хозяйства. Планируется осуществить мероприятия, направленные на совершенствование технологии производства тепловой энергии, модернизацию и новое строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, линий электропередач и газовых сетей.

**Система теплоснабжения**

Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82 процента осуществляется централизованно от ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», а также от локальных источников (ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ОАО «Автотранспорт»). В населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ) теплоснабжение осуществляется от локальных теплоисточников, находящихся в ведении ЗАО «УТС» и частично ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» (п. Ромашка).

Выработку и поставку тепловой энергии в городском округе Верхняя Пышма осуществляют ЗАО «УТС», ООО «СТК», ООО «УЭМ-теплосети», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ОАО «Автотранспорт», ГБДУЗ СО «ОКБ №1».

Численность населения, получающего тепло от теплоисточников городского округа в 2014 году, – 52,86 тысяч человек.

Общее количество теплоисточников, задействованных на теплоснабжении жилищного фонда и объектов социальной сферы, – 26, в том числе 18 муниципальных.

Суммарная располагаемая мощность котельных по всем видам собственности – 242,7 Гкал/час, в том числе муниципальных – 23,6 Гкал/час.

Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 116,2 км, в том числе 89,8 км – муниципальные, из них 14,4 км ветхих сетей.

Тепловые сети имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минераловатную), есть участки с нарушенной изоляцией; тепловые потери в сетях составляют до 20%. Особенно велики потери энергии в тепловых сетях за счет утечек, которые обусловлены коррозией трубопроводов из-за отсутствия водоподготовки, а также разбором воды населением (в домах, где нет горячего водоснабжения) и сливом теплоносителя из разрегулированных систем отопления при недостаточном перепаде давления. Срок службы теплотрасс ниже нормативного.

Основными проблемами теплоснабжения города являются: значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов.

**Система водоснабжения**

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в городе Верхняя Пышма и обслуживаемых поселках, составляет более 60 тысяч человек.

Хозяйственно-питьевые нужды населения и объектов социальной сферы составляют 81% от всей потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения.

Услуги холодного водоснабжения и водоотведения в городском округе Верхняя Пышма оказывает муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». МУП «Водоканал» содержит на своем балансе комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды и проводить полную очистку сточных вод. Протяженность водопроводных сетей городского округа составляет 313,3 км (в том числе 291,9 км – муниципальные водопроводные сети, из них 96,6% – ветхие), имеется 43 водозабора (скважины), 21 насосная станция.

Эксплуатационные скважины рассредоточены по площади и удалены от станции водоподготовки на расстояние от 3,5 до 57,4 км. Транспортировка воды от 10 существующих водозаборов идет по водоводам в две нитки. В настоящее время половина от общей протяженности трубопроводов имеет износ от 70 до 100%, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 25%). Система водоснабжения базируется на использовании подземных источников (скважин): Балтымского, Солнечного, Соколовского, Пышминского, «Зоны Поздней».

Годовая добыча подземных вод из эксплуатируемых МУП «Водоканал» водозаборов в среднем составляет 6 063,3 тысячи куб. м/год. Одной из основных проблем в сфере водопроводного хозяйства является дефицит воды питьевого качества для обеспечения нужд потребителей городского округа и вновь строящихся районов.

Недостающий объем воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения города в количестве 3019,5 куб. метров в сутки компенсируется за счет поставки воды из ведомственных источников по договорам купли-продажи. Ведомственными источниками водоснабжения являются водозабор «Болото Шум» (владелец ОАО «Уралэлектромедь») и водозабор «Балтымский кордон» (владелец ОАО «Уралредмет»).

Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86%. Учитывая перспективы развития города, эксплуатационные запасы подземных вод на действующих водозаборных участках не могут удовлетворить увеличивающиеся потребности города в питьевой воде, необходимо освоение новых месторождений подземных вод.

Высокий процент износа инженерных сооружений и трубопроводов приводит к возникновению аварийных ситуаций и росту числа утечек на водопроводных сетях. Потери от утечек на водоводах не позволяют обеспечить стабильное снабжение населения питьевой водой, приводят к ухудшению ее качества и сверхнормативному расходу энергоресурсов.

Одной из основных проблем в сфере водопроводного хозяйства является дефицит воды питьевого качества для обеспечения нужд потребителей города и вновь строящихся районов.

**Система водоотведения**

Канализационное хозяйство городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.

Протяженность городских и сельских сетей водоотведения составляет 174,8 км, из них 169,9 км – муниципальные, в том числе в сельских населенных пунктах – 23,8 км. Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и железобетонных труб и имеют износ более 80%.

На балансе МУП «Водоканал» 12 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружений канализации. Нормативная мощность очистных сооружений в сутки – 16 тысяч куб. м, фактическая – 35,2 тысячи куб. м.

Принятый состав сооружений, их конструкции и существующие технологические схемы очистки сточных вод не могут обеспечить качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями по ряду показателей, в связи с чем происходит сверхнормативный сброс загрязняющих веществ на выпусках с очистных сооружений в водные объекты.

Установленные мощности канализационных насосных станций (КНС) превышают фактические, в связи с этим требуется замена насосного оборудования КНС на энергосберегающее, что позволит сократить перерасход электроэнергии.

Неудовлетворительное функционирование системы канализационного хозяйства также обусловлено аварийным состоянием самотечных и напорных коллекторов, через которые идет поступление грунтовых и талых вод.

Регулярный контроль за качеством сточных вод проводится согласно графику лабораторного контроля. Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе с очистных сооружений значительно превышают предельно- разрешенные концентрации (ПДК), разрешенные на сброс.

Основной проблемой городского округа в сфере канализационного хозяйства является недостаточная мощность и высокая степень физического износа сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. А также невозможность строительства локальных очистных сооружений для приема стоков от вновь строящихся микрорайонов вследствие отсутствия мест сброса.

**Система электроснабжения**

Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в городской округ, является ОАО «Свердловэнергосбыт».

ГУП СО «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по транспортировке электрической энергии и обслуживанию электрических сетей большей части районов городского округа. Северную часть территории обслуживает ПО «Западные электрические сети» филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала».

Общая протяженность электрических сетей на территории городского округа – 605,1 км. Общее количество трансформаторных подстанций, находящихся на балансе организаций, учреждений, предприятий городского округа – 197 штук. Изношенность сетей и сооружений системы электроснабжения составляет 65-70 %. Потери электроэнергии в сетях составляют 27%.

Электроснабжение, особенно в поселковой зоне, является особенно проблемным участком в инфраструктуре городского округа. Причиной аварий и плановых отключений является большая протяженность и изношенность сетей электроснабжения, а также неустойчивые погодные условия, сопровождающиеся сильными ветрами и резкими изменениями температуры атмосферного воздуха. Кроме того, имеют место скачки напряжения, связанные с недостатком мощностей в населенных пунктах.

**Система газоснабжения**

Уровень газификации квартир (домов) природным газом в Свердловской области на 01 января 2013 года составлял 53,79 процента, в том числе в городской местности - 62,83 процента, в сельской местности - всего 15,84 процента.

Существующая газотранспортная система городского округа Верхняя Пышма, несмотря на достаточную развитость, оставляет много возможностей для дальнейшего развития. Сетевой природный газ подведен к 12 населенным пунктам городского округа, 11 из которых – сельские.

В 2012 году завершено строительство подводящего газопровода высокого давления в п. Залесье.

Отсутствуют подводящие газопроводы в 11 населенных пунктах: поселках Гать, Глубокий Лог, Каменные Ключи, Крутой, Ольховка, Первомайский, Ромашка, Сагра, Шахты, деревнях Верхотурка и Мостовка.

Недостаточно развита газораспределительная сеть, что в свою очередь сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы в населенных пунктах; не все потребители переведены с использования газобаллонных установок на природный газ.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском округе Верхняя Пышма, в том числе и сельской местности, может быть решена за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газовых сетей, что приведет к созданию условий обеспечения комфортной среды проживания населения городского округа.

Следует также отметить, что перевод источников теплоснабжения на природный газ, позволит значительно сократить потери тепловой энергии и затраты на ее производство, а также повысить качество теплоносителя потребителям.

**Подпрограмма 2** «**Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

**Капитальный ремонт жилищного фонда**

За последние три года общая площадь жилищного фонда городского округа Верхняя Пышма возросла на 10,6% и на 1 января 2014 года составляет 1948,8 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 70 процентов каменных и свыше 65 процентов деревянных строений составляет 70 тыс. кв. м (или 3,6 процентов от общей площади всего жилищного фонда); общая площадь аварийного жилищного фонда – 20 тыс. кв. м (1,02 процента от общей площади всего жилищного фонда). Доля муниципального жилищного фонда составляет 221,3 тыс. кв. м (11,3 процента от общей площади всего жилищного фонда).

В соответствии со ст.39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества. Доля обязательных расходов определяется долей в праве общей собственности на общее имущество.

Муниципальная доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных жилых домах, в отношении которых планируется капитальный ремонт, принята согласно доле неприватизированных квартир. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем жилых помещений предусматривает капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, находящегося в муниципальной собственности в пределах суммы, поступающей в доходы бюджета городского округа за счет платы населения. Среднегодовой размер поступлений от платы за наем составляет 3560 тыс. рублей. Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляется путем финансового обеспечения работ по капитальному ремонту за счет средств бюджета городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.01.2011 № 73 «Порядок сбора, учета и использования средств, поступающих от населения в качестве платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в городском округе Верхняя Пышма».

Мероприятия, выполняемые в ходе ремонтов, направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа, а также повышение энергоэффективности домов. В результате удовлетворительность населения условиями проживания в многоквартирных домах повысится.

**Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах.**

В городском округе Верхняя Пышма эксплуатируется 193 лифта. Из них 85 лифтов достигли предельного срока эксплуатации, что составляет 44 процента от их общего количества, они обеспечивают транспортировку людей с одного уровня на другой в 51 многоквартирном жилом доме.

Первые многоквартирные жилые дома, оборудованные лифтами, были построены в конце 70-х годов. В настоящее время около 80 лифтов находятся в эксплуатации более 25 лет.

Несмотря на проводимые ремонты, лифтовой парк неуклонно стареет, приходя к предельному сроку эксплуатации, по истечении которого лифт требует замены или модернизации. Кроме того, техническим регламентом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009  № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов», установлены современные требования к лифтам по безопасности, энергоэффективности, пожарозащищенности, доступности для инвалидов, а также утверждены новые сроки проведения экспертизы технического состояния, по результатам которой собственник обязан обеспечить выполнение мероприятий по повышению уровня безопасности лифтов или выводу их из эксплуатации.

В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан требуется модернизация лифтового хозяйства, которая не может быть произведена только за счет средств собственников многоквартирных жилых домов. В связи с необходимостью вложения единовременно значительного объема денежных средств возникает потребность в использовании для модернизации лифтового хозяйства программно-целевого метода и привлечения бюджетного финансирования.

Целью мероприятия является обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации (замены) лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах на территории городского округа.

Реализуемые мероприятия позволят сократить прирост лифтового парка, отработавшего нормативный срок службы, обеспечить безопасность и комфортность проживания граждан.

При реализации мероприятия в рамках Областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012-2016 годы» (подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства»), в 2013 году выполнена замена 16 лифтов в семи многоквартирных домах города Верхняя Пышма, в 2014 году планируется замена 8 лифтов в 3-х многоквартирных домах, в последующие годы намечена модернизация еще 44 лифтов. В результате будут улучшены условия проживания и безопасности более 12-ти тысяч жителей многоквартирных домов городского округа.

В ходе выполнения мероприятия также будут решаться задачи, связанные сулучшением качества предоставляемых услуг по лифтовому обслуживанию населения; оптимизации работы служб ЖКХ и снижению затрат на содержание, ремонт и эксплуатацию лифтов; унификации лифтового парка с целью упрощения и удешевления его использования.

В случае отсутствия программного решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах и отсутствием согласованного решения собственников о долевом финансировании стоимости замены лифтов, что может привести к выводу из эксплуатации лифтов и возникновению угрозы безопасности жизни и здоровья граждан. Выполнение мероприятия осуществляется на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

**Компенсация выпадающих доходов услуг по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения**

Содержание жилищного фонда городского округа Верхняя Пышма обусловлено еще одной проблемой – обеспечение вывоза жидких бытовых отходов от канализованных многоквартирных жилых домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, состоящих в реестре муниципальной собственности городского округа. На территории городского округа насчитывается 43 таких дома, расположенных в городе Верхняя Пышма, пос. Кедровое, Ольховка, Соколовка, Ромашка, п. Исеть, с. Мостовское. Среднегодовой размер затрат местного бюджета на эти цели составляет порядка 4000 тыс. рублей.

Расчет субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных многоквартирных жилых домов, состоящих в реестре муниципальной собственности городского округа, определяется как разница между затратами управляющей организации и доходами, полученными от населения за услуги по вывозу жидких бытовых отходов, начисленными в установленном порядке. Затраты определяются исходя из расчетного объема оказанных услуг и тарифа на вывоз жидких бытовых отходов, входящего в состав платы за содержание жилья, утвержденной постановлением администрации на очередной финансовый год.

Предоставление субсидий обусловлено необходимостью обеспечения услуги населению, проживающему в домах, оборудованных выгребными ямами, поскольку расходы по вывозу ЖБО значительно превышают тарифную составляющую в составе платы за содержание жилья.

Выделение субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов , осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа от 11.04.2013 № 701.

**Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань.**

На территории городского округа осуществляет работу четыре муниципальные бани, которым предоставляют субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета:

- баня в г.Верхняя Пышма – обслуживает МУП «Водоканал»;

- баня в п.Ольховка – обслуживает ЗАО «УТС»;

- баня в п. Исеть – обслуживает МУП «Водоканал»

- баня в п. Кедровое – обслуживает ООО «ЖКХ «Кедр».

Общее количество посещений муниципальных бань составляет более 30 тысяч человек в год.

На сегодняшний день бани, как объект не рентабельны. В связи с ростом цен на энергоносители (электроэнергия, вода, отопление, газ, уголь и др.), увеличением затрат на отчисления, предприятия, обслуживающие бани, терпят серьезные убытки, а себестоимость помывки одного человека значительно превосходит взимаемую плату по тарифу, однако о закрытии бань речи не идет. Тем не менее без выделения средств на выполнение работ по текущему ремонту, обновлению оборудования, техническое состояние бань ежегодно ухудшается, что в настоящее время привело в негодность инженерные и коммуникационные сети, а сами помещения не соответствуют требованиям , предъявляемые СаНПиН. Несмотря на экономические трудности, услуги бани остаются доступными для всех категорий граждан, сохранена система по льготной оплате для детей и ветеранов ВОВ. Если рассматривать увеличение тарифа на помывку в бане, то это в свою очередь приведет к снижению посещаемости бани.

Основной задачей на сегодня, является сохранить для населения приемлемые цены за предоставляемые услуги и доступность пользование баней. Для того чтобы обеспечить дальнейшую бесперебойную работу бань, необходимо предоставление субсидий из местного бюджета.

Городская баня – это социально значимый объект стратегического назначения города Верхняя Пышма. Согласно статьи 16 пункт 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бани отнесены к вопросам местного значения. Также городская баня при чрезвычайной ситуации является санитарно-помывочным пунктом в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об энергосбережении»), на территории городского округа Верхняя Пышма ведется планомерная работа по установке приборов учета в бюджетной сфере, жилищном фонде и выполнению иных мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальной сфере.

В результате проведенной в течении 2010-2013г. деятельности в области энергосбережения, оснащенность общедомовыми приборами учета по состоянию на 01.01.2014 многоквартирных домов в совокупности составляет 53,5 %, а учреждений бюджетной сферы – 100% от потребного, в том числе по видам ресурса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребность | факт | % |
| эл.энергии | 421 | 421 | 100 % |
| учета ГВС | 314 | 205 | 65 % |
| учета ХВС | 409 | 115 | 28 % |
| учета тепла | 259 | 204 | 79 % |
| учета газа | 390 | 15 | 3,8% |

Приборы общедомового учета в основном устанавливаются за счет средств управляющих и ресурсоснабжающих организаций с возмещением части затрат в муниципальной доле жилфонда из средств местного бюджета в рамках программы «Повышения энергоэффективности и энергосбережения на территории городского округа Верхняя Пышма на 2014 – 2016 годы и целевые установки до 2020 года».

Общий объем затрат на установку приборов учета в МКД за предыдущие годы составил 43461,3 тыс. рублей, из них средств местного бюджета – 5377,7 тыс. рублей.

На текущий момент остается потребность в установке приборов учета в 375 многоквартирных домах и в совокупности составляет 833 ед. Расчетный объем финансирования на эти цели составляет более 30 миллионов рублей.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергетических ресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Растет износ энергетического оборудования и тепло-водопроводов, низка управляемость крупных энергосистем города, снижается экономическая доступность энергетических ресурсов для потребителей. Все это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Федеральным законом «Об энергосбережении» определены полномочия органов местного самоуправления муниципального образования в области энергосбережения.

В предстоящий период на территории городского округа должны быть выполнены установленные Федеральным законом «Об энергосбережении» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Мероприятия Программы направлены на улучшение качества жизни населения городского округа за счет реализации энергосберегающих мероприятий, обеспечение инновационного развития городского округа за счет повышения энергетической эффективности, удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики городского округа в энергетических ресурсах, оптимизация расходной части бюджета городского округа за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы, снижение размера платежей населения городского округа и хозяйствующих субъектов за энергетические ресурсы.

В ходе реализации мероприятия решаются задачи:

- совершенствование нормативной правовой базы городского округа;

- реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- установка приборов учета энергетических ресурсов и их диспетчеризация;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно- коммунальной сфере.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического комплекса городского округа и при сохранении комфортных условий у конечных потребителей снизить финансовую нагрузку, связанную с потреблением энергоресурсов, на бюджеты всех уровней и население. Реализация энергосберегающих мероприятий Программы позволит обеспечить энергетическую безопасность городского округа, повысить конкурентоспособность продукции, сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

**Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года**

**Уличное освещение городско округа**

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов власти.

Многие опоры наружного освещения в городском округе находятся в аварийном состоянии, так как эксплуатируются более 50 лет. Также нагрузку на опоры увеличивает подвешивание на них дополнительных сетей кабельного телевидения, рекламных щитов, дорожных знаков и т.п.

В настоящее время протяженность наружных сетей уличного освещения городского округа составляет 176,3 км.

Мероприятие программы направлено на обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения города и населенных пунктов, формирование комфортных условий проживания в территории, решение проблем безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время и включает в себя выполнение работ:

- по текущему содержанию и ремонту систем наружного освещения города и населенных пунктов;

- увеличению количества светильников и их замене;

- повышению надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижению эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

**Санитарное содержание и благоустройство территорий городского округа**

Организация благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Верхняя Пышма осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхняя Пышма, утвержденными Решением Думы городского округа Верхняя Пышма» от 28 июня 2012 года № 51/7 и другими нормативно-правовыми актами городского округа. Средства направлены на выполнение работ по санитарному содержанию территорий, вывозу несанкционированных навалов мусора, отлову безнадзорных животных, разборке и вывозу бесхозяйных сооружений.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории городского округа.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций. Результатом данных мероприятий должно стать улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания населения городского округа, а также совершенствование эстетического состояния территории.

**Озеленение территорий городского округа**

На территории городского округа находится значительное число зеленых насаждений, как и в местах общего пользования (парки, скверы), так и на придомовых территориях. В настоящее время значительная часть данных насаждений находится в ветхом состоянии и требует реконструкции либо ликвидации с дальнейшим восстановлением. В весенне-летний период зеленые насаждения требуют постоянного сезонного ухода (покос, подрезка, частичная вырубка, декоративная обрезка и т.д.).

Кроме того, для повышения комфортности и улучшения эстетического состояния общегородских территорий, необходимо проведение сезонных работ по скашиванию травы на газонах и иных общегородских территориях, разбивке цветников и уходу за ними.

**Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**

На территории городского округа в совокупности насчитывается более 217 дворовых территорий многоквартирных домов, численность проживающих в этих многоквартирных домах составляет 55,7 тысячи человек.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Многоквартирные дома городского округа Верхняя Пышма в основном были построены в 1950-1970 годах, соответственно в то время было выполнено и благоустройство прилегающих территорий. На сегодняшний день состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям планировки, имеющееся на них оборудование устарело и во многих случаях не отвечает требованиям безопасности.

В городском округе детскими игровыми площадками оборудовано порядка 196 дворовых территорий, что составляет 90 процентов от их общего количества. На площадках установлено 1030 единиц игрового и спортивного оборудования, 76 % которого требуют замены. Все расположенные конструкции в рамках сезонных мероприятий по благоустройству территорий, силами управляющих компаний и обслуживающих организаций ежегодно ревизируются, производится их покраска, мелкий ремонт или демонтаж поврежденных элементов, но это не значительно улучшает состояние благоустройства дворов и комфортность, и безопасность проживания граждан.

В городе и населенных пунктах городского округа практически отсутствуют площадки для выгула животных, расположенных вне территории дворов с учетом обеспечения их доступности, существующая планировка дворов не учитывает наличие мест для парковок автомобильного транспорта и проездов к жилым домам.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей города и населенных пунктов.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городе и населенных пунктах существуют детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий является также застройка населенных пунктов жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях население обеспечивается лишь минимальным комплексом функционально совместимых элементов благоустройства, не выдерживаются нормы, предъявляемые к размещению автостоянок и парковок (минимальное удаление от окон зданий - от 10 до 35 метров).

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.

Мероприятия по созданию новых и обустройству существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов направлено на создание более комфортного уровня жизни для жителей городского округа.

Источником финансирования мероприятий являются как средства местного бюджета, так и средства областного бюджета (на условиях софинансирования):

- предоставление субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

- предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности, выделяемых по подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».

**Подпрограмма 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Автомобильные дороги являются одной из важных составляющих современных городов: они обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития территории, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров; дороги обеспечивают мобильность населения и доступность материальных ресурсов. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития сферы услуг.

Подпрограмма направлена на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе. Комплекс содержания улично- дорожной сети включает в себя механизированную уборку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта; содержание светофорных объектов, дорожных знаков и ливневой канализации. Также предусматриваются мероприятия по устройству дорожных неровностей в местах пешеходных переходов у социально- значимых объектов.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности городского округа. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

В условиях современного строительства при постоянно растущей интенсивности движения транспорта очень важно сократить его задержки на перекрестках и обеспечить наибольшую безопасность движения. Наиболее полно эта задача решается при расширении улиц и внутриквартальных проездов. Кроме того, при строительстве микрорайонов не в полной мере выполнены работы по их благоустройству - отсутствуют тротуары. Практически в городском округе не осуществляется ремонт и реконструкция существующих тротуаров с момента их строительства. Ежегодно выделяемый размер средств не позволяет решить крайне важные вопросы по перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе Верхняя Пышма.

Решение данных проблем требует программно-целевого подхода и для координации деятельности в сфере содержания автомобильных дорог, комплекса инженерно-технических мероприятий для поддержания элементов обустройства городских и сельских дорог в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания граждан.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

Предметом деятельности учреждения является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере жилищно- коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи. Администрацией городского округа Верхняя Пышма было создано муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»

На учреждение возложены следующие полномочия:

- организация электро-, тело-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация эксплуатации и развития коммунальной инфраструктуры, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация и проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию территорий, уличному освещению и озеленению территорий городского округа;

- организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- осуществлении контроля за обслуживанием и содержанием муниципального жилищного фонда в пределах полномочий, переданных администрацией городского округа.

Специалисты данного учреждения осуществляют планирование работ, подготовку всех необходимых документов для реализации мероприятий, а также контроль качества их дальнейшего выполнения.

Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета. Реализация муниципальной программы обеспечивает реализацию основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма и предусматривает реализацию мероприятий, обеспечивающих выполнение полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,**

**целевые показатели реализации муниципальной программы**

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

1) План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Исполнители подпрограммы:

- юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- администрация городского округа Верхняя Пышма;

- муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно- коммунального хозяйства».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единицаизмерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источникзначенийпоказателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,** **электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры** |
| Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для качественного использования энергоресурсов |
| 1.1.1. | Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения , водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (без налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость) к предшествующему периоду | проценты | 102,5 | 103,9 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 600 |
| 1.1.2. | Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения нуждающейся в замене | проценты | 37,5 | 37,1 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.3. | Доля уличной сети водоснабжения, нуждающейся в замене | проценты | 79,7 | 79,4 | 79,1 | 78,8 | 78,5 | 78,2 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.4. | Доля уличной сети водоотведения, нуждающейся в замене | проценты | 79 | 76 | 74 | 73,7 | 73,4 | 73 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.5. | Доля уличной сети электроснабжения, нуждающейся в замене | проценты | 68 | 67,3 | 66,7 | 66,1 | 65,3 | 64,7 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.6. | Доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой | проценты | 54,2 | 54,2 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 55 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.7. | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | проценты | 93,6 | 93,6 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 94 | Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 600 |
| Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2.1. |  Общая протяженность газовых сетей | км | 293,20 | 295,03 | 295,26 | 296,02 | 296,78 | 297,56 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| **Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта в многоквартирных домах** |
| Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств оплаты за наем жилых помещений |
| 2.1.1. | Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в год | тыс.кв.м | 8,72 | 12,64 | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 19,4 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| 2.1.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | единиц | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет |
| 2.2.1. | Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности | тыс.человек | 7,2 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 11,7 | 12,8 | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. № 1330-ПП |
| 2.2.2. | Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок | проценты | 10 | 21 | 33 | 49 | 61 | 61 | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. № 1330-ПП |
| Задача 2.3. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения |
| 2.3.1. | Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов | единиц | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 2.3.2. | Количество потребителей, которым снижен уровень затрат по вывозу жидких бытовых отходов | человек/год | 752 | 749 | 746 | 741 | 736 | 731 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| Задача 2.4. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечения предоставления услуг банного комплекса  |
| 2.4.1. | Количество функционируемых и поддерживаемых в нормативном состоянии объектов банного обслуживания | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 2.4.2. | Количество граждан, пользующихся услугами банного комплекса | человек/год | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма** **до 2020 года»** |
| **Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере** |
| Задача 3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 3.1.1. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения | проценты | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ |
| 3.1.2. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения | проценты | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ |
| 3.1.3. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения | проценты | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ |
| 3.1.4. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения | процентов | 10 | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ |
| 3.1.5. | Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета | проценты | 68 | 70 | 70 | 73 | 80 | 90 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ |
| **Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма** **до 2020 года»** |
| **Цель 4. Повышение качества условий проживания населения за счет восстановления и развития внешнего благоустройства** |
| Задача 4.1. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма |
| 4.1.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог | проценты | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | Решение Думы городского округа от 28.06.2012 № 5 1/7 «О правилах благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхняя Пышма» |
| Задача 4.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории городского округа Верхняя Пышма |
| 4.2.1. | Доля площади территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению | тыс.кв.м | 465,2 | 469,8 | 474,6 | 479,3 | 484,1 | 488,9 | Решение Думы городского округа от 28.06.2012 №51/7 «О правилах благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхняя Пышма» |
| Задача 4.3. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4.3.1. | Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. № 1330-ПП |
| **Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог** |
| Задача 5.1. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма |
| 5.1.1. | Протяженность дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 7,1 | 7,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 5.1.2. | Устройство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | км | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 5.1.3. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | км | 218,9 | 224,5 | 224,5 | 225,9 | 227,3 | 228,7 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства** **и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма** **до 2020 года»** |
| **Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы** |
| Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно- коммунального хозяйства» |
| 6.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 6.1.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 6.1.3. | Количество обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ «Комитет ЖКХ» | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 6.1.4. | Доля показателей муниципального задания, выполняемых МКУ «Комитет ЖКХ» к общему числу показателей муниципального задания.  | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» |
| 6.1.5. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименованиемероприятия,источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 287 561,4**  | **286 058,7**  | **276 593,5**  | **197 877,3**  | **177 954,3**  | **178 192,3**  | **170 885,3**  |  |
| 2 | областной бюджет | 138 715,0  | 52 050,0  | 34 165,0  | 9 275,0  | 14 409,0  | 14 408,0  | 14 408,0  |   |
| 3 | местный бюджет | 850 326,4  | 169 018,7  | 159 838,5  | 136 362,3  | 130 618,3  | 130 617,3  | 123 871,3  |   |
| 4 | внебюджетные источники | 298 520,0  | 64 990,0  | 82 590,0  | 52 240,0  | 32 927,0  | 33 167,0  | 32 606,0  |   |
| **5** | **Капитальные вложения** | **610 726,8**  | **157 607,5**  | **171 012,9**  | **87 306,6**  | **64 923,6**  | **64 931,6**  | **64 944,6**  |  |
| 6 | областной бюджет | 98 415,0  | 34 250,0  | 29 665,0  | 4 775,0  | 9 909,0  | 9 908,0  | 9 908,0  |   |
| 7 | местный бюджет | 253 101,8  | 65 657,5  | 64 937,9  | 36 621,6  | 28 627,6  | 28 626,6  | 28 630,6  |   |
| 8 | внебюджетные источники | 259 210,0  | 57 700,0  | 76 410,0  | 45 910,0  | 26 387,0  | 26 397,0  | 26 406,0  |   |
| **9** | **Прочие нужды** | **676 834,6**  | **128 451,2**  | **105 580,6**  | **110 570,7**  | **113 030,7**  | **113 260,7**  | **105 940,7**  |  |
| 10 | областной бюджет | 40 300,0  | 17 800,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  |   |
| 11 | местный бюджет | 597 224,6  | 103 361,2  | 94 900,6  | 99 740,7  | 101 990,7  | 101 990,7  | 95 240,7  |   |
| 12 | внебюджетные источники | 39 310,0  | 7 290,0  | 6 180,0  | 6 330,0  | 6 540,0  | 6 770,0  | 6 200,0  |   |
| **13** | **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,**  **электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **14** | **Всего по подпрограмме «развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **552 400,0**  | **148 200,0**  | **161 400,0**  | **77 500,0**  | **55 102,0**  | **55 100,0**  | **55 098,0**  |  |
| 15 | областной бюджет | 80 000,0  | 31 200,0  | 26 600,0  | 1 700,0  | 6 834,0  | 6 833,0  | 6 833,0  |   |
| 16 | местный бюджет | 214 500,0  | 59 500,0  | 58 600,0  | 30 100,0  | 22 101,0  | 22 100,0  | 22 099,0  |   |
| 17 | внебюджетные источники | 257 900,0  | 57 500,0  | 76 200,0  | 45 700,0  | 26 167,0  | 26 167,0  | 26 166,0  |   |
| **18** | **1. «Капитальные вложения»** |
| **19** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **551 200,0**  | **148 000,0**  | **161 200,0**  | **77 300,0**  | **54 902,0**  | **54 900,0**  | **54 898,0**  |  |
| 20 | областной бюджет | 80 000,0  | 31 200,0  | 26 600,0  | 1 700,0  | 6 834,0  | 6 833,0  | 6 833,0  |   |
| 21 | местный бюджет | 213 300,0  | 59 300,0  | 58 400,0  | 29 900,0  | 21 901,0  | 21 900,0  | 21 899,0  |   |
| 22 | внебюджетные источники | 257 900,0  | 57 500,0  | 76 200,0  | 45 700,0  | 26 167,0  | 26 167,0  | 26 166,0  |   |
| **23** | **1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»** |
| **24** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **551 200,0**  | **148 000,0**  | **161 200,0**  | **77 300,0**  | **54 902,0**  | **54 900,0**  | **54 898,0**  |  |
| 25 | областной бюджет | 80 000,0  | 31 200,0  | 26 600,0  | 1 700,0  | 6 834,0  | 6 833,0  | 6 833,0  |   |
| 26 | местный бюджет | 213 300,0  | 59 300,0  | 58 400,0  | 29 900,0  | 21 901,0  | 21 900,0  | 21 899,0  |   |
| 27 | внебюджетные источники | 257 900,0  | 57 500,0  | 76 200,0  | 45 700,0  | 26 167,0  | 26 167,0  | 26 166,0  |   |
| **28** | **Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в секторе индивидуальной застройки городского округа , всего, из них** | **34 300,0**  | **4 300,0**  | **4 300,0**  | **4 300,0**  | **7 134,0**  | **7 133,0**  | **7 133,0**  | **1.1.1., 1.1.2., 1.1.6., 1.1.7.** |
| 29 | местный бюджет | 28 300,0  | 3 300,0  | 3 300,0  | 3 300,0  | 6 134,0  | 6 133,0  | 6 133,0  |   |
| 30 | внебюджетные источники | 6 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  |   |
| **31** | **Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма** | **13 000,0**  | **5 500,0**  | **3 500,0**  | **4 000,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **1.1.1.** |
| 32 | местный бюджет | 13 000,0  | 5 500,0  | 3 500,0  | 4 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
| **33** | **Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:** | **204 000,0**  | **51 200,0**  | **49 700,0**  | **50 600,0**  | **17 500,0**  | **17 500,0**  | **17 500,0**  | **1.1.1., 1.1.5.** |
| 34 | местный бюджет | 59 800,0  | 10 500,0  | 11 500,0  | 12 600,0  | 8 400,0  | 8 400,0  | 8 400,0  |   |
| 35 | внебюджетные источники | 144 200,0  | 40 700,0  | 38 200,0  | 38 000,0  | 9 100,0  | 9 100,0  | 9 100,0  |   |
| **36** | **Мероприятие 1.4. Газификация территории городского округа, всего, из них** | **164 100,0**  | **28 300,0**  | **26 600,0**  | **18 400,0**  | **30 268,0**  | **30 267,0**  | **30 265,0**  | **1.2.1.** |
| 37 | областной бюджет | 38 200,0  | 9 800,0  | 6 200,0  | 1 700,0  | 6 834,0  | 6 833,0  | 6 833,0  |   |
| 38 | местный бюджет | 60 800,0  | 12 300,0  | 16 400,0  | 10 000,0  | 7 367,0  | 7 367,0  | 7 366,0  |   |
| 39 | внебюджетные источники | 65 100,0  | 6 200,0  | 4 000,0  | 6 700,0  | 16 067,0  | 16 067,0  | 16 066,0  |   |
| **40** | **Мероприятие 1.5. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего , из них:** | **135 800,0**  | **58 700,0**  | **77 100,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **1.1.1., 1.1.2.** |
| 41 | областной бюджет | 41 800,0  | 21 400,0  | 20 400,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
| 42 | местный бюджет | 51 400,0  | 27 700,0  | 23 700,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
| 43 | внебюджетные источники | 42 600,0  | 9 600,0  | 33 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
| **44** | **2. «Прочие нужды»** |
| **45** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **1 200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  |  |
| 46 | местный бюджет | 1 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  |   |
| **47** | **Мероприятие 1.1. Оформление технической документации по согласованию, проектированию, инвентаризации и сдаче объектов строительства инженерной инфраструктуры в эксплуатацию, всего, в том числе:**  | **1 200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **200,0**  | **1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.1.** |
| 48 | местный бюджет | 1 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  |   |
| **49** | **Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **50** | **Всего по подпрограмме «повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **174 372,7**  | **51 365,7**  | **24 059,0**  | **24 787,0**  | **27 187,0**  | **27 187,0**  | **19 787,0**  |  |
| 51 | областной бюджет | 40 300,0  | 17 800,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  |   |
| 52 | местный бюджет | 129 872,7  | 31 665,7  | 19 059,0  | 19 787,0  | 22 037,0  | 22 037,0  | 15 287,0  |   |
| 53 | внебюджетные источники | 4 200,0  | 1 900,0  | 500,0  | 500,0  | 650,0  | 650,0  | 0,0  |   |
| **54** | **«Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **21 366,8**  | **3 307,5**  | **3 472,9**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  |  |
| 56 | местный бюджет | 21 366,8  | 3 307,5  | 3 472,9  | 3 646,6  | 3 646,6  | 3 646,6  | 3 646,6  |   |
| **57** | **1.2. «Иные капитальные вложения»** |
| **58** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **21 366,8**  | **3 307,5**  | **3 472,9**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  |  |
| **59** | **Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем жилых помещений, всего, из них** | **21 366,8**  | **3 307,5**  | **3 472,9**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **3 646,6**  | **2.1.1., 2.1.2.** |
| 60 | местный бюджет | 21 366,8  | 3 307,5  | 3 472,9  | 3 646,6  | 3 646,6  | 3 646,6  | 3 646,6  |   |
| **61** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **153 005,9**  | **48 058,2**  | **20 586,1**  | **21 140,4**  | **23 540,4**  | **23 540,4**  | **16 140,4**  |  |
| 63 | областной бюджет | 40 300,0  | 17 800,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  |   |
| 64 | местный бюджет | 108 505,9  | 28 358,2  | 15 586,1  | 16 140,4  | 18 390,4  | 18 390,4  | 11 640,4  |   |
| 65 | внебюджетные источники | 4 200,0  | 1 900,0  | 500,0  | 500,0  | 650,0  | 650,0  | 0,0  |   |
| **66** | **Мероприятие 2.1. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:** | **24 045,9**  | **3 722,3**  | **3 908,4**  | **4 103,8**  | **4 103,8**  | **4 103,8**  | **4 103,8**  | **2.3.1., 2.3.2.** |
| 67 | местный бюджет | 24 045,9  | 3 722,3  | 3 908,4  | 4 103,8  | 4 103,8  | 4 103,8  | 4 103,8  |   |
| **68** | **Мероприятие 2.2. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:** | **44 160,0**  | **6 835,9**  | **7 177,7**  | **7 536,6**  | **7 536,6**  | **7 536,6**  | **7 536,6**  | **2.4.1., 2.4.2.** |
| 69 | местный бюджет | 44 160,0  | 6 835,9  | 7 177,7  | 7 536,6  | 7 536,6  | 7 536,6  | 7 536,6  |   |
| **70** | **Мероприятие 2.3. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них** | **84 800,0**  | **37 500,0**  | **9 500,0**  | **9 500,0**  | **11 900,0**  | **11 900,0**  | **4 500,0**  | **2.2.1., 2.2.2.** |
| 71 | областной бюджет | 40 300,0  | 17 800,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 4 500,0  |   |
| 72 | местный бюджет | 40 300,0  | 17 800,0  | 4 500,0  | 4 500,0  | 6 750,0  | 6 750,0  | 0,0  |   |
| 73 | внебюджетные источники | 4 200,0  | 1 900,0  | 500,0  | 500,0  | 650,0  | 650,0  | 0,0  |   |
| **74** | **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **75** | **Всего по подпрограмме «энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **38 260,0**  | **5 900,0**  | **6 200,0**  | **6 360,0**  | **6 420,0**  | **6 650,0**  | **6 730,0**  |  |
| 76 | местный бюджет | 3 150,0  | 510,0  | 520,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  |   |
| 77 | внебюджетные источники | 35 110,0  | 5 390,0  | 5 680,0  | 5 830,0  | 5 890,0  | 6 120,0  | 6 200,0  |   |
| **78** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **38 260,0**  | **5 900,0**  | **6 200,0**  | **6 360,0**  | **6 420,0**  | **6 650,0**  | **6 730,0**  |  |
| 80 | местный бюджет | 3 150,0  | 510,0  | 520,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  |   |
| 81 | внебюджетные источники | 35 110,0  | 5 390,0  | 5 680,0  | 5 830,0  | 5 890,0  | 6 120,0  | 6 200,0  |   |
| **82** | **Мероприятие 3.1. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно- коммунальной сфере городского округа, всего, из них** | **38 260,0**  | **5 900,0**  | **6 200,0**  | **6 360,0**  | **6 420,0**  | **6 650,0**  | **6 730,0**  | **3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5.** |
| 83 | местный бюджет | 3 150,0  | 510,0  | 520,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  | 530,0  |   |
| 84 | внебюджетные источники | 35 110,0  | 5 390,0  | 5 680,0  | 5 830,0  | 5 890,0  | 6 120,0  | 6 200,0  |   |
| **85** | **Подпрограмма 4. «восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **86** | **Всего по подпрограмме «восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **237 603,2**  | **36 792,9**  | **38 617,5**  | **40 528,2**  | **40 543,2**  | **40 553,2**  | **40 568,2**  |  |
| 87 | областной бюджет | 18 415,0  | 3 050,0  | 3 065,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  |   |
| 88 | местный бюджет | 217 878,2  | 33 542,9  | 35 342,5  | 37 243,2  | 37 248,2  | 37 248,2  | 37 253,2  |   |
| 89 | внебюджетные источники | 1 310,0  | 200,0  | 210,0  | 210,0  | 220,0  | 230,0  | 240,0  |   |
| **90** | **«Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **38 160,0**  | **6 300,0**  | **6 340,0**  | **6 360,0**  | **6 375,0**  | **6 385,0**  | **6 400,0**  |  |
| 92 | областной бюджет | 18 415,0  | 3 050,0  | 3 065,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  |   |
| 93 | местный бюджет | 18 435,0  | 3 050,0  | 3 065,0  | 3 075,0  | 3 080,0  | 3 080,0  | 3 085,0  |   |
| 94 | внебюджетные источники | 1 310,0  | 200,0  | 210,0  | 210,0  | 220,0  | 230,0  | 240,0  |   |
| **95** | **«Иные капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **96** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **38 160,0**  | **6 300,0**  | **6 340,0**  | **6 360,0**  | **6 375,0**  | **6 385,0**  | **6 400,0**  |  |
| **97** | **Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего, из них:** | **38 160,0**  | **6 300,0**  | **6 340,0**  | **6 360,0**  | **6 375,0**  | **6 385,0**  | **6 400,0**  | **4.3.1.** |
| 98 | областной бюджет | 18 415,0  | 3 050,0  | 3 065,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  | 3 075,0  |   |
| 99 | местный бюджет | 18 435,0  | 3 050,0  | 3 065,0  | 3 075,0  | 3 080,0  | 3 080,0  | 3 085,0  |   |
| 100 | внебюджетные источники | 1 310,0  | 200,0  | 210,0  | 210,0  | 220,0  | 230,0  | 240,0  |   |
| **101** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **102** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **199 443,2**  | **30 492,9**  | **32 277,5**  | **34 168,2**  | **34 168,2**  | **34 168,2**  | **34 168,2**  |  |
| 103 | местный бюджет | 199 443,2  | 30 492,9  | 32 277,5  | 34 168,2  | 34 168,2  | 34 168,2  | 34 168,2  |   |
| **104** | **Мероприятие 4.1. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них** | **46 525,6**  | **6 996,7**  | **7 486,5**  | **8 010,6**  | **8 010,6**  | **8 010,6**  | **8 010,6**  | **4.1.1.** |
| 105 | местный бюджет | 46 525,6  | 6 996,7  | 7 486,5  | 8 010,6  | 8 010,6  | 8 010,6  | 8 010,6  |   |
| **106** | **Мероприятие 4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **47 954,6**  | **7 248,1**  | **7 730,1**  | **8 244,1**  | **8 244,1**  | **8 244,1**  | **8 244,1**  | **4.1.1.** |
| 107 | местный бюджет | 47 954,6  | 7 248,1  | 7 730,1  | 8 244,1  | 8 244,1  | 8 244,1  | 8 244,1  |   |
| **108** | **Мероприятие 4.3. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **71 203,5**  | **11 022,2**  | **11 573,3**  | **12 152,0**  | **12 152,0**  | **12 152,0**  | **12 152,0**  | **4.2.1.** |
| 109 | местный бюджет | 71 203,5  | 11 022,2  | 11 573,3  | 12 152,0  | 12 152,0  | 12 152,0  | 12 152,0  |   |
| **110** | **Мероприятие 4.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **11 856,9**  | **1 835,4**  | **1 927,5**  | **2 023,5**  | **2 023,5**  | **2 023,5**  | **2 023,5**  | **4.2.1.** |
| 111 | местный бюджет | 11 856,9  | 1 835,4  | 1 927,5  | 2 023,5  | 2 023,5  | 2 023,5  | 2 023,5  |   |
| **112** | **Мероприятие 4.5. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **16 696,4**  | **2 584,6**  | **2 713,8**  | **2 849,5**  | **2 849,5**  | **2 849,5**  | **2 849,5**  | **4.2.1.** |
| 113 | местный бюджет | 16 696,4  | 2 584,6  | 2 713,8  | 2 849,5  | 2 849,5  | 2 849,5  | 2 849,5  |   |
| **114** | **Мероприятие 4.6. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **5 206,2**  | **805,9**  | **846,3**  | **888,5**  | **888,5**  | **888,5**  | **888,5**  | **4.2.1.** |
| 115 | местный бюджет | 5 206,2  | 805,9  | 846,3  | 888,5  | 888,5  | 888,5  | 888,5  |   |
| **116** | **Мероприятие 4.7. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **4.2.1.** |
| **117** | **Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** |
| **118** | **Всего по подпрограмме «дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **217 974,8**  | **33 444,3**  | **35 438,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  |  |
| 119 | местный бюджет | 217 974,8  | 33 444,3  | 35 438,1  | 37 273,1  | 37 273,1  | 37 273,1  | 37 273,1  |   |
| **120** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **121** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **217 974,8**  | **33 444,3**  | **35 438,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  | **37 273,1**  |  |
| 122 | местный бюджет | 217 974,8  | 33 444,3  | 35 438,1  | 37 273,1  | 37 273,1  | 37 273,1  | 37 273,1  |   |
| **123** | **Мероприятие 5.1. Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма** | **106 812,1**  | **16 543,7**  | **17 310,8**  | **18 239,4**  | **18 239,4**  | **18 239,4**  | **18 239,4**  | **5.1.3.** |
| 124 | местный бюджет | 106 812,1  | 16 543,7  | 17 310,8  | 18 239,4  | 18 239,4  | 18 239,4  | 18 239,4  |   |
| **125** | **Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа** | **13 738,6**  | **2 126,7**  | **2 233,1**  | **2 344,7**  | **2 344,7**  | **2 344,7**  | **2 344,7**  | **5.1.3.** |
| 126 | местный бюджет | 13 738,6  | 2 126,7  | 2 233,1  | 2 344,7  | 2 344,7  | 2 344,7  | 2 344,7  |   |
| **127** | **Мероприятие 5.3. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма (светофоры, знаки, разметка, ИДН)** | **31 880,4**  | **4 935,0**  | **5 181,8**  | **5 440,9**  | **5 440,9**  | **5 440,9**  | **5 440,9**  | **5.1.3.** |
| 128 | местный бюджет | 31 880,4  | 4 935,0  | 5 181,8  | 5 440,9  | 5 440,9  | 5 440,9  | 5 440,9  |   |
| **129** | **Мероприятие 5.4. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа (установка знаков)** | **1 356,9**  | **210,0**  | **220,5**  | **231,6**  | **231,6**  | **231,6**  | **231,6**  | **5.1.3.** |
| 130 | местный бюджет | 1 356,9  | 210,0  | 220,5  | 231,6  | 231,6  | 231,6  | 231,6  |   |
| **131** | **Мероприятие 5.5. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма** | **48 924,4**  | **7 266,4**  | **8 011,2**  | **8 411,7**  | **8 411,7**  | **8 411,7**  | **8 411,7**  | **5.1.1., 5.1.2.** |
| 132 | местный бюджет | 48 924,4  | 7 266,4  | 8 011,2  | 8 411,7  | 8 411,7  | 8 411,7  | 8 411,7  |   |
| **133** | **Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа** | **15 262,4**  | **2 362,5**  | **2 480,7**  | **2 604,8**  | **2 604,8**  | **2 604,8**  | **2 604,8**  | **5.1.1., 5.1.2.** |
| 134 | местный бюджет | 15 262,4  | 2 362,5  | 2 480,7  | 2 604,8  | 2 604,8  | 2 604,8  | 2 604,8  |   |
| **135** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и**  **транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма**  **до 2020 года»** |
| **136** | **Всего по подпрограмме «обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **66 950,7**  | **10 355,8**  | **10 878,9**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  |  |
| 137 | местный бюджет | 66 950,7  | 10 355,8  | 10 878,9  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  |   |
| **138** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **139** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **66 950,7**  | **10 355,8**  | **10 878,9**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  |  |
| 140 | местный бюджет | 66 950,7  | 10 355,8  | 10 878,9  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  |   |
| **141** | **Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ» , всего, из них :** | **66 950,7**  | **10 355,8**  | **10 878,9**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **11 429,0**  | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.** |
| 142 | местный бюджет | 66 950,7  | 10 355,8  | 10 878,9  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  | 11 429,0  |   |
| **143** | **Мероприятие 6.2. Рассмотрение и мониторинг реализации инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса и программ газификации предприятий газовой отрасли, финансируемых за счет регулируемых тарифов.**  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.4.** |
| **144** | **Мероприятие 6.3. Участие в конкурсных отборах и оформление заявок на получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка расходования субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам.** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.4.** |
| **145** | **Мероприятие 6.4. Работа в сфере взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса на территории городского округа Верхняя Пышма, постоянный мониторинг и создание системы оперативного взаимодействия между субъектами топливно-энергетических ресурсов в части обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения населения.**  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.4.** |
| **146** | **Мероприятие 6.5. Участие в организации и проведении проверок готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный зимний период, предоставление отчетности в вышестоящие инстанции.** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.** |
| **147** | **Мероприятие 6.6. Организация оперативного мониторинга состояния погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями ЖКХ** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.4.** |
| **148** | **Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа.** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.3., 6.1.5.** |
| **149** | **Мероприятие 6.8. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли ЖКХ** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1.** |
| **150** | **Мероприятие 6.9. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1.** |
| **151** | **Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»** | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | **6.1.1., 6.1.3., 6.1.5.** |