**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Верхняя Пышма**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2015 № 137

г. Верхняя Пышма

***О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2015 году***

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2014 № 1630-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году», в целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Верхняя Пышма в 2014 году, администрация городского округа Верхняя Пышма

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Верхняя Пышма (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году (прилагается).
3. Межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Верхняя Пышма:
4. в срок до 02.02.2015 представить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году в Главное управление МЧС России по Свердловской области;
5. в срок до 03.04.2015 организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (дамб и водохранилищ) и в срок до 14.04.2015 направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление МЧС России по Свердловской области акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений;
6. в срок до 03.04.2015 проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Верхняя Пышма;
7. взять под контроль пропуск весеннего половодья и дождевых паводков через гидротехнические сооружения, не допуская превышения уровня воды в водохранилищах выше нормального подпорного уровня;
8. в срок до 01.08.2015 представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные о средствах, израсходованных на противопаводковые мероприятия, и об ущербе, нанесенным весенним половодьем и дождевыми паводками 2015 года.
9. Главному специалисту по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг администрации городского округа Верхняя Пышма Плесовских Н.В. в срок до 03.04.2015 создать необходимый запас продовольственных и промышленных товаров первой необходимости на случай подтопления сельских и поселковых населенных пунктов.
10. Начальнику комитета по охране окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма Исаевой Н.В. принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов.
11. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» Иванову И.В. в срок до 03.04.2015 провести мероприятия по подготовке сотрудников и технических средств для проведения работ по спасению людей на водных объектах.
12. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» Иванову И.В., главам поселковых и сельских администраций:

1) организовать оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения;

2) обеспечить выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

1. Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» Кашапову М. Р., главам поселковых и сельских администраций:
2. обеспечить выполнение плана мероприятий по организации пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2015 году на подведомственных территориях;
3. проводить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора;
4. выполнять санитарную очистку и уборку подтопляемых территорий.
5. Главам поселковых и сельских администраций при необходимости провести на местах перепись населения, проживающего в зонах возможного подтопления, на случай возможной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и снабжения товарами первой необходимости.
6. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Барменкову С.А. в срок до 03.04.2015 обеспечить месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.
7. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» Алещенковой Н.Н. в срок до 03.04.2015:
8. подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых паводков;
9. разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах возможного подтопления, провести расчеты на создание временных медицинских пунктов в местах временного проживания населения при отселении из зон подтопления.
10. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районам города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Лушеву В.Б. усилить контроль над качеством воды в источниках питьевого водоснабжения.
11. Рекомендовать начальнику Верхнепышминского цеха комплексного технического обслуживания Екатеринбургского РУС ОАО «Ростелеком» Шайбекову P.P. и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» Ланских В.С. обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами в период пропуска весеннего половодья и дождевых паводков.
12. Рекомендовать генеральному директору открытого акционерного общества «Автотранспорт» Хафизову Ф.М. по заявкам председателя противопаводковой комиссии обеспечить необходимые объемы перевозок строительных материалов, техники и людей для борьбы с весенним половодьем.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.С.Чирков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 10.02.2015 № 137

**СОСТАВ**

**межведомственной противопаводковой комиссии**

**городского округа Верхняя Пышма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чирков В.С. | - | глава администрации городского округа Верхняя Пышма, председатель комиссии; |
| Дурягин И.В. | - | первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию территории, заместитель председателя комиссии; |
| Невструев Н.В. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель председателя комиссии; |
| Ряжкина М.С. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике; |
| Сурнина В.В. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам; |
| Кропачев Н.М. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по общим вопросам; |
| Мосунова О.В. | - | начальник Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Исаева Н.В. | - | председатель комитета по охране окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Плесовских Н.В. | - | главный специалист по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Иванов И.В. | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (по согласованию); |
| Колчин С.В. | - | начальник ФГКУ «72 ОФПС по Свердловской области» (по согласованию»; |
| Коростелев М.В. | - | начальник ОНД и ПР по ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск» (по согласованию»; |
| Новиков А.А. | - | начальник межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию); |
| Алещенкова Н.Н. | - | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» (по согласованию); |
| Барменков С.А. | - | генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию); |
| Хафизов Ф.М. | - | генеральный директор открытого акционерного общества «Автотранспорт» (по согласованию); |
| Ермилова О.Е. | - | глава Исетской поселковой администрации; |
| Судьин В.Н. | - | глава Кедровской поселковой администрации; |
| Яковлева А.В. | - | глава Мостовской сельской администрации; |
| Рознатовский К.В. | - | глава Балтымской сельской администрации; |
| Субботин Ю.Г. |  | глава Красненской поселковой администрации. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 10.02.2015 № 137

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска**

**весеннего половодья и дождевых паводков** **в 2015 году**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  выполне­ния | Ответственный за  выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование гидротехнических сооружений: Нагорного водохранилища, Мостовского водохранилища, Каменно-Ключевского водохранилища, Балтымского водохранилища, Крутихинского водохранилища | до 03.04.2015 | Иванов И.В.,  Исаева Н.В.  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В. |
| 2. | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Верхняя Пышма | до 03.04.2015 | Мосунова О.В.,  Иванов И.В. |
| 3. | Организовать выполнение мероприятий по сохранности гидротехнических сооружений | постоянно | Иванов И.В.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В. |
| 4. | Организовать оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | по мере  необходи­мости | Иванов И.В.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е. |
| 5. | Организовать очистку дамб и водопропускных труб гидротехнических сооружений от снега, наледи и мусора | до 03.04.2015 | Иванов И.В.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В. |
| 6. | Произвести обследование кровель зданий и жилых домов, при необходимости очистить от снега | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 7. | Произвести очистку от снега отмостки во­круг зданий и жилых домов по всему периметру | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 8. | Произвести очистку от снега и льда дождеприемников на кровлях зданий и жилых домов, на дорогах и внутриквартальных проездах | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 9. | Исключить спуск и попадание паводковых вод в хозфекальные канализационные колодцы | постоянно | Барменков А.С.,  Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 10. | Провести проверку и необходимый ремонт люков колодцев канализационных коллекторов хозфекальной и очистку ливнеприемников ливневой канали­заций | до 03.04.2015 | Барменков С.А,  Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 11. | Производить регулярное обследо­вание и сбивание сосулек, ледя­ных и снежных наростов с крыш зданий и жилых домов | по мере  необходи­мости | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 12. | Изготовить и установить деревян­ные трапы в местах скопления во­ды у подъездов домов и на пере­ходных тротуарах дворовых тер­риторий | изготовить  до 03.04.2015, установить по необхо­димости | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 13. | Очистить от уплотненного снега до асфальта внутриквартальные, внутридворовые проезды, тротуа­ры и пешеходные дорожки | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд |
| 14. | Очистить от уплотненного снега до асфальта общегородские тро­туары, исключить места значи­тельного скопления талых вод | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  руководители организаций,  обслуживающие  улично-дорожную сеть |
| 15. | Произвести вывоз снега с внутридворовых территорий, обочин дорог, перекрестков, остановоч­ных комплексов, прилегающих к зданиям территорий | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд,  руководители  предприятий, организаций, учреждений всех форм  собственности |
| 16. | Проверить и выполнить гермети­зацию вводов инженерных сетей в жилые дома и здания | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд,  руководители  предприятий, организаций, учреждений всех форм  собственности |
| 17. | Подготовить необходимое количе­ство материалов (песка, щебня, лесоматериалов, топлива, инструмен­тов и проч.) для ликвидации воз­можных чрезвычайных ситуаций | до 03.04.2015 | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  руководители организаций,  обслуживающих  жилищный фонд,  руководители  предприятий, организаций, учреждений всех форм  собственности |
| 18. | Передавать информацию о со­стоянии дел на объектах оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» по теле­фонам:  48-101, 5-75-65 | ежедневно с момента начала  паводка | Кашапов М.Р.,  Яковлева А.В.,  Рознатовский К.В;  Субботин Ю.Г.;  Судьин В.Н.;  Ермилова О.Е.,  Лобырина Т.В.,  Кудреватых Л.А.,  Алещенкова Н.Н. |