# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от_________2020  года №_____

# г. Вытегра

# О внесении изменений в постановление

# Администрации Вытегорского муниципаль-

# ного района от 28 февраля  2018 года № 218

# В соответствии с подпунктом «н» пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющихся приложением 15 к Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести в постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 28 февраля 2018 года № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

# в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

# в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

# муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Признать утратившими силу:

# 1) пункт 1 постановления Администрации Вытегорского муниципального района от  19 сентября 2018 года № 1145 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

# 2) пункт 1 постановления Администрации Вытегорского муниципального района  от 12 февраля 2019 года № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

# 3) постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 25 июля 2019 года № 849 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

# 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

# Руководитель Администрации района                                        А.В.Скресанов

# Приложение

# к постановлению

# Администрации района от _______ №

# «УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации  района

от 28.02.2018  № 218

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

(далее также – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи программы | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Вытегорского муниципального района. Задачи программы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Вытегра» (далее – дворовые территории). 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и муниципального образования «Город Вытегра» (далее также – МО «Город Вытегра»). 3. Восстановление исторического облика набережной р. Вытегра. 4. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 5. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённая постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851(с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра»), %; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; количество благоустроенных общественных территорий, ед.; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %; количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, ед.; - количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.; - количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ед.; - количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, ед. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы в 2018-2024 годах составляет 20 854,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 079,7 тыс. руб.; 2019 год – 4 477,8 тыс. руб.; 2020 год – 4 948,8 тыс. руб.; 2021 год – 4 560,0 тыс. руб.; 2022 год – 3 787,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период действия программы с 2018 года по 2024 год планируется достижение следующих результатов: увеличить количество благоустроенных дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 29 единиц; увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 10,2 %; увеличить охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра») в 2024 году по отношению к 2017 году до 8,4 %; увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 100 %; увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году по отношению к 2017 году до 15 %; увеличить количество благоустроенных общественных территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 25 единиц; увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 100%; увеличить количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в 2024 году по отношению к 2017 году на 25 единиц; обеспечить реализацию 1-го проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; увеличить количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2024 году по отношению к 2017 году на 3 единицы; увеличить количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 2024 году по отношению к 2017 году на 3 единицы. |

## Общая характеристика сферы реализации программы

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности местного самоуправления. Социологами доказано, что комфортная среда снижает социальную напряженность, повышает индекс счастья, создает различные возможности для жизнедеятельности и самореализации, повышает безопасность. В результате происходит обновление территории и возрастает лояльность жителей к месту проживания.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения  на территории  населенного пункта. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В состав Вытегорского муниципального района (далее – район) входит 7 сельских поселений и муниципальное образование «Город Вытегра». Численность  населения района - 24,6 тысяч человек, в том числе городское население – 10,2 тысяч человек, сельское – 14,4 тысяч человек. В 3 сельских поселениях, входящих в состав района, расположены населенные пункты с численностью населения более 1000 человек – это с.Анненский Мост, д.Белый Ручей, с.Ошта.

Хотя благоустройство является одним из важных полномочий органов местного самоуправления поселений, в связи с недостаточностью финансирования на протяжении ряда лет мероприятия по благоустройству как общественных, так и дворовых территорий многоквартирных домов проводились в недостаточном объеме или не проводились вообще.  В результате подавляющее большинство общественных и дворовых территорий имеют изношенное покрытие, отсутствуют простейшие элементы благоустройства, озеленение во многом представлено перестойными насаждениями.

Важнейшим направлением работы является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов (парки (скверы), бульвары, набережные, центральные улицы, уборка свалок, благоустройство площадей (как правило центральных), благоустройство или организация муниципальных рынков и т.п. объекты), подлежащих благоустройству, а также знаковых и социально значимых мест общего пользования. Во многих сельских поселениях и в районном центре объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Немаловажной проблемой является и пассивность населения, отсутствие инициативы, а также эффективных механизмов участия жителей в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий населенных пунктов.

Очевидно, что для решения перечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления района, сельских и городского поселений с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением средств областного бюджета, что обусловливает необходимость разработки и реализации настоящей программы.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории района.

Задачи  программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра».

3.   Восстановление исторического облика набережной реки Вытегра.

4. Повышение уровня благоустройства  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5.  Повышение уровня благоустройства  индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Сведения о целевых показателях программы приведены в приложении 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы приведены в приложении 2 к программе.

За период действия программы с 2018 года по 2024 год планируется достижение следующих результатов:

количество благоустроенных дворовых территорий  увеличится  в 2024 году по отношению к 2017 году на 29 единиц;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2024 году  увеличится  к 2017 году до 10,2%;

охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра»)  в 2024 году увеличится  по отношению к 2017 году до 8,4%;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году увеличится по отношению к 2017 году до 100%;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2024 году увеличится  по отношению к 2017 году до 15%;

количество благоустроенных общественных территорий в 2024 году увеличится по отношению к 2017 году на 25 единиц;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  к 2024 году увеличится  по отношению к 2017 году на 100%;

количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций увеличится  в 2024 году по отношению к 2017 году на 25 единиц;

будет обеспечена реализация 1-го проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

количество благоустроенных  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  в 2024 году увеличится по отношению к 2017 году на 3 единицы;

количество благоустроенных  индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, увеличится к 2024 году по отношению к 2017 году на 3 единицы.

Срок реализации программы: 2018-2024 годы.

3.Характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

3.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.

Целью основного мероприятия 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Термин «дворовые территории многоквартирных домов» для целей программы применяется в том значении, в котором он используется в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обустройство автомобильных парковок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- обустройство ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении 3 к программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- озеленение территорий;

- обустройство площадок для выгула животных;

- оборудование  местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения  (детскими и (или) спортивными площадками);

- установку малых архитектурных форм.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий    из средств  федерального бюджета возможно только  после проведения  работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, т.е. осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  финансируется из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:

-  при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации программы, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом МО «Город Вытегра», могут быть исключены из адресного перечня дворовых  территорий, подлежащих благоустройству при условии одобрения решения МО «Город Вытегра»  об исключении указанных территорий районной общественной комиссией по обеспечению реализации  программы в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству при условии одобрения соответствующего решения МО «Город Вытегра» районной общественной комиссией по обеспечению реализации программы в порядке, установленном такой комиссией.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а также их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от                    22 сентября 2017 года № 851, (далее – государственная программа).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведён в приложении 4 к программе.

Проведение работ по благоустройству должно проводиться в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При разработке проектной документации на мероприятия, предусмотренные по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, стоимость  необходимых работ устанавливается в пределах нормативной стоимости (единичных расценок).

Программа предусматривает возможную трудовую форму участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее – заинтересованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является - выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые будут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Правительством Вологодской области и содержащемся в государственной программе, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

3.2. Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий МО  «Город Вытегра»,  сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское.

### Целью основного мероприятия 2  является повышение уровня благоустройства общественных территорий.  В рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по благоустройству общественных территорий населенных пунктов, входящих в программу, в том числе устройство мощения, установка малых архитектурных форм, работы по озеленению.

Программой  предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с их участием.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Вологодской области.

Адресные перечни дворовых и общественных территорийй, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, приведены в приложениях 5 и 6 к программе.

Программой  предусматривается формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан, добровольцев (волонтеров) и заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их участием.

Программой  предусматривается использование средств субсидии, предоставляемой за счёт средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству  общественных территорий в размере 2,5-3 % от стоимости  работ по благоустройству при разработке проектно-сметной документации.

Общественные  территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации программы, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом МО «Город Вытегра», генеральными планами сельских поселений Анненское, Оштинское или Девятинское  могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству при условии одобрения такого решения  соответственно МО «Город Вытегра», сельских поселений Анненское, Оштинское, Девятинское  об исключении указанных территорий районной общественной комиссией по обеспечению реализации программы в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

3.3. Основное мероприятие 3. Реализация проекта «Создание набережной реки  Вытегра с восстановлением исторического облика».

Целью основного мероприятия 3 является создание условий для восстановления исторического облика набережной реки Вытегра.

В связи с участием и победой МО «Город Вытегра»  в третьем этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек и в целях реализации проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика»,   МО «Город  Вытегра»  является  получателем гранта в размере 55 млн. рублей. Кроме этого,  МО «Город Вытегра» в 2018-2019 годы за счет собственных средств разработана проектно-сметная документация и обеспечено прохождение государственной экспертизы  вышеуказанного проекта. В течение 2019 года проведены работы по реализации данного проекта.

В рамках данного проекта достигнуты следующие мероприятия: устройство дорожно-тропиночной сети с прокладкой прогулочных маршрутов,  пешеходных дорожек, устройство  площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, устройство  фонтана; установка малых архитектурных форм; монтаж освещения, видеонаблюдения.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу, приведен в приложении 7 к программе.

3.4. Основное мероприятие  4.  Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Целью основного мероприятия 4 является  повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий МО «Город Вытегра», сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское на основании заключенных соглашений  соответственно с администрациями МО «Город Вытегра» и сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству  не позднее 2024 года, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Вологодской области.

Адресный перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству  приведены в приложении 8 к программе.

3.5.Основное мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Целью основного мероприятия 5 является  повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В рамках данного мероприятия планируются:

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  для их размещения, которые проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом поселения, в порядке, установленном  правовым актом Вологодской области;

- благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории МО «Город Вытегра», сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское на основании заключенных соглашений соответственно с администрациями МО «Город Вытегра» и  сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном правовым актом Вологодской области.

В целях более широкого информирования граждан о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на всех объектах благоустройства территорий  должны быть размещены информационные щиты по макетам согласно приложений 9 и 10 к программе.

- Информация о финансовом обеспечении

реализации программы за счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет средств районного бюджета составляет 20 854,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год –3 079,7 тыс. руб.,

2019 год – 4 477,8 тыс. руб.,

2020 год – 4 948,8 тыс. руб.,

2021 год – 4 560,0 тыс. руб.,

2022 год – 3 787,8 тыс. руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы представлены в приложении 11 к программе.

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидии, предоставленной бюджету Вологодской области из средств федерального бюджета, а также за счет средств бюджетов поселений в рамках передачи полномочий.

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств областного бюджета, бюджетов поселений,

входящих в состав района,

организаций для реализации программы

На реализацию целей программы планируется  в течение 2018-2024 гг. ежегодное привлечение средств областного  бюджета в виде субсидии. Сумма субсидии определяется в соответствии с   законом Вологодской области об областном бюджете на соответствующий год (годы).

- Общая характеристика подпрограмм программы

## Программа не предусматривает включения в ее состав подпрограмм.

- Информация об  участии в реализации программы

организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В целях решения задач программы  по благоустройству дворовых и общественных территорий  планируется участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализации основных мероприятий программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Сведения о целевых показателях программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя |  | Значения целевых показателей* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроен- ных дворовых территорий не менее единиц, нарастающим итогом | Единиц | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 19 | 24 | 29 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, не менее процента, нарастающим итогом | Процент | 0 | 0 | 0,4 | 1,4 | 4,6 | 6,7 | 8,5 | 10,2 |
|  |  | Охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра»), не менее процента, нарастающим итогом | Процент | 0 | 0 | 0,6 | 2,6 | 4,4 | 6,4 | 7,3 | 8,4 |
|  |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, не менее процента, нарастающим итогом | Процент | 0 | 0 | 3,4 | 13,7 | 44,8 | 65,5 | 82,7 | 100 |
|  |  | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, не менее процента, нарастающим итогом | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра» | Количество благоустроенных общественных территорий , не менее единиц, нарастающим итогом | Единиц | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, не менее процента, нарастающим итогом | Процент | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 76 | 88 | 100 |
|  |  | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, не менее единиц, нарастающим итогом | единиц | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 3. | Восстановление исторического облика набережной реки Вытегра | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не менее единиц, нарастающим итогом | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не менее единиц, нарастающим итогом | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

*  значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, расположенных на территории сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра» и подлежащих благоустройству в рамках реализации программы в 2018 – 2024 годах

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Времен-ные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокуп-ности | Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Годовая, на дату | Фактические данные о количестве | - | Ведомственная отчетность | Дворовые территории | Слош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Отношение кол количества дворовых территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы, к общему количеству дворовых территорий | Годовая, на дату | Ддт=(Бдт/Кд)*100% | Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период; Кд – общее количество дворовых территорий | Ведомственная отчетность | Дворовые территории | Сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 3. | Охват населения МО «Город Вытегра» благо-устроенными дворовыми тер-риториями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра») | % | отношение населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения МО «Город Вытегра» | Годовая, на дату | Днб = (Нбд / Чн) x 100% | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период Чн - общая численность населения МО «Город Вытегра» | Ведомственная отчетность | Дворовые территории | сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | отношение количества многоквартирных домов, принявших участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов | Годовая, на дату | Дтуд = (Кду / Кд) x 100% | Кду - количество домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий за отчетный период Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов | ведомственная отчетность | Дворовые территории | сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 5. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | отношение количества многоквартирных домов, принявших участие в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов | Годовая, на дату | Дтуд = (Кду / Кд) x 100% | Кду - количество домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий за отчетный период Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов | ведомственная отчетность | Дворовые территории | Сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Годовая, на дату | фактические данные о количестве | - | ведомственная отчетность | Общественные территории сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра» | сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 7. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Отношение общественных территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках программы, к общему количеству общественных территорий | Годовая, на дату | Дбт=(Бмт/Кт)*100% | Бмт – количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период; Кт – общее количество общественных территорий | ведомственная отчетность | Общественные территории сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра» | сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 8. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Годовая, на дату | фактические данные о количестве проектов общественных территорий | - | Ведомственная отчетность | - | сплош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 9. | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на которых произведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Годовая, на дату | Фактические данные о количестве | - | Ведомственная отчетность | Проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Слош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 10. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ед. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых произведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Годовая, на дату | Фактические данные о количестве | - | Ведомственная отчетность | Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Слош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |
| 11. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ед. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на которых произведены мероприятия по благоустройству в рамках программы | Временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным. | Фактические данные о количестве | - | Ведомственная отчетность | Индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения | Слош-ное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | - |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
| 3. | Установка скамеек |  |  |
| 4. | Установка урн для мусора |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование детских площадок |  |  |
| 2. | Оборудование спортивных площадок |  |  |
| 3. | Установка велосипедной стойки на автомобильной парковке) |  |  |
| 4. | Озеленение территории |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, на территории МО «Город Вытегра»

| Год | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2019 | Улица Луначарского, д.7 | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории. |
| 2020 | улица Шевченко, д.25 улица 25 Октября, д.3 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек. |
| 2021 | проспект Ленина, д.11 улица Шевченко, д. 26 Архангельский тракт, д.6 проспект Ленина, д. 80 проспект Ленина, д. 88 проспект Ленина, д. 98 проспект Ленина, д.15а проспект Победы, д. 4 улица Школьная, д.11 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек. |
| 2022 | улица Урицкого, д.7 улица Школьная, д.24 улица 3 Интернационала, д. 24 Архангельский тракт, д.13 улица Кирова, д.3 проспект Победы, д. 1 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек. |
| 2023 | Архангельский тракт, д.26 а Архангельский тракт, д.28 Архангельский тракт, д.30 Архангельский тракт, д.34 Архангельский тракт, д.36 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек. |
| 2024 | Советский проспект, д. 70 Советский проспект, д. 70а Советский проспект, д.72 улица Кирова, д.2 улица Лермонтова, д. 18 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек. |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

| Год | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Площадь общественного центра г.Вытегра | Очистка от мусора, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство водоотводных лотков, озеленение территории, установка светильников. |
|  | Реконструкция памятника «От благодарных потомков» в с.Девятины | Ремонт пешеходной тропинки и площадки перед памятником (укладка тротуарной плитки), установка бортовых камней, монтаж 2-х стелл. |
|  | Парк культуры и отдыха у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в с.Анненский Мост (1 этап) | Устройство тротуаров (укладка плитки), устройство бортовых камней, устройство лестницы для подхода к памятнику. |
|  | Стадион с.Ошта, ул. Советская | Вырезка сухих ветвей деревьев; разборка старых скамеек, установка скамеек и урн, устройство деревянных тротуаров. |
| 2019 | Общественная территория, прилегающая к перекрестку улицы Урицкого и Советского проспекта у ККЗ «Волго-Балт» в г.Вытегра. | Очистка от мусора, устройство мощения, устройство пешеходного тротуара, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство подъезда к территории. |
|  | Территории возле памятника «От благодарных потомков» в с.Девятины | Замена скамеек (разборка старых и установка новых), устройство клумб из бортовых камней, установка круглых вазонов, внесение питательного грунта. |
|  | Парк культуры и отдыха у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в с.Анненский Мост (2 этап) | Устройство площадки перед памятником (укладка тротуарной плитки), установка бортовых камней, подготовка оснований для укладки мемориальных плит. |
|  | Территория возле памятника В.И.Ленину на Советском проспекте в г. Вытегра | Устройство тротуаров (укладка плитки), установка бортовых камней, устройство водоотводных лотков, демонтаж чугунных люков, установка скамеек и урн, установка светильников. |
| 2020 | Парк культуры и отдыха у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в с.Анненский Мост (3 этап) | Изготовление и установка мемориальных плит |
|  | Территория у памятных досок на площади Победы в г.Вытегра | Устройство мощения, укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн |
|  | Территория возле обелиска «Здесь был остановлен враг» на территории с/п Оштинское | Устройство мощения, укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн |
|  | Территория у памятника, расположенного по адресу: п.Депо, Архангельский тр., д.78А | Установка маршевой лестницы – 3 шт., обновление фундамента, установка гранитных плит, установка малых архитектурных форм |
| 2021 | Детский парк в г.Вытегра | Берегоукрепление, ремонт системы освещения, , озеленение |
|  | Территория захоронения и памятника «Братская могила погибших воинов в Великой отечественной войне в 1942 году» парк имени С.М.Кирова в г.Вытегра | Устройство мощения, установка скамеек |
|  | Территория у Дома культуры в с.Девятины | Ремонт твердого покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории |
|  | Братская могила в с.Мегра | Установка контейнера, установка скамеек для отдыха, установка цветочниц, ремонт покрытия дорожек, установка забора |
| 2022 | Территория к памятника ВЛКСМ в сквере Грошникова в г.Вытегра | Устройство мощения, установка скамеек, урн |
|  | Памятник погибшим воинам. Стелла минёрам в д.Нижняя Водлица | Устройство мощения, установка скамеек, урн |
|  | Территория спортивной площадки у Дома культуры в с. Девятины | Установка спортивного оборудования, ремонт покрытия территории спортивной площадки, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение освещения территории спортивной площадки у Дома культуры в с. Девятины |
| 2023 | Территория городского пляжа в г.Вытегра | Устройство мощения, установка скамеек, урн. Озеленение территории |
|  | Территория между улицами проспект Ленина и Архангельский тракт в г.Вытегра | Устройство мощения, установка скамеек, урн |
|  | Обустройство набережной около ручья Белого в п.Депо ул.Советская | Установка скамеек, малых архитектурных форм, разбивка клумб, обеспечение освещения, устройство пешеходной дорожки, установка плит, отражающих историю поселка Депо, установка баннера |
| 2024 | Аллея адмиралов в районе у музея «Подводная лодка» в г. Вытегра | Устройство мощения, установка скамеек, урн |
|  | Липовая аллея село Девятины, ул.Советская | Установка скамеек, малых архитектурных форм, разбивка клумб, обеспечение освещения, устройство пешеходной дорожки |
|  | Братская могила в с. Кондушский Погост | Устройство мощения, установка скамеек, урн |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: Вологодская область

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году:  МО «Город Вытегра»

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект):

«Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |
| Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки | 02.07.2018 | 15.07.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации | 15.07.2018 | 20.07.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 1.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 06.08.2018 | 20.09.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 20.09.2018 | 19.11.2018 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 20.11.2018 | 20.01.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 21.01.2019 | 26.01.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 27.01.2019 | 01.02.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 02.02.2019 | 16.02.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 17.02.2019 | 27.02.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 23.03.2019 | 10.05.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 11.05.2019 | 30.11.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru Привлеченная подрядная организация |
| 3.8. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | по отдельному решению | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 01.12.2019 | 07.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 07.12.2019 | 14.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 15.12.2019 | 19.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |  |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 20.12.2019 День города | 22.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 01.12.2019 | 07.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Зимин Александр Викторович, Глава муниципального образования, 8-921-715-95-23, priemglavy@vytegra-adm.ru |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

| Год | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2020 | Магазин-кафе по адресу: г. Вытегра, Советский пр., 78а. | Обустройство прилегающей территории |
| 2021 | Торговый центр «Купеческий» по адресу: г. Вытегра, пр. Ленина, 5б/25. | Ремонт крылец и обустройство прилегающей территории |
| 2024 | Территория магазина «Авоська» с.Девятины, Архангельский тракт, д.116 | Установка скамеек, малых архитектурных форм, разбивка клумб, ремонт твердого покрытия |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Макет информационного щита и пример заполнения информационного щита для размещения на объекте благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

Рекомендуемый размер информационного щита не менее 2970 х 2100 мм

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Макет информационного щита и пример заполнения информационного щита для размещения на объекте благоустройства – победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях национального проекта «Жилье и городская среда»

Рекомендуемый размер информационного щита не менее 2970 х 2100 мм

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Финансовое обеспечение

реализации программы за счет средств районного бюджета

в разрезе основных мероприятий

| Ста тус | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к программе) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР | х | всего, в том числе: | 3 079,7 | 4 477,8 | 4 948,8 | 4 560,0 | 3 787,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 934,6 | 1 028,0 | 1 417,0 | 1 286,3 | 1 021,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 1616,8 | 3 042,7 | 2 799,2 | 2 541,1 | 2 018,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства поселений | 255,2 | 407,1 | 732,6 | 732,6 | 747,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление ЖКХ, транспорта и строитель-ства Администрации ВМР | 1,2,3,4,5 | всего, в том числе: | 0,0 | 275,0 | 1 242,1 | 1 181,3 | 1 207,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 63,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 186,9 | 663,9 | 663,9 | 663,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства поселений |  | 25,0 | 242,1 | 181,3 | 207,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Вытегра», сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР | 6,7,8 | всего, в том числе: | 3 079,7 | 4 202,8 | 3 706,7 | 3 378,7 | 2 580,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 934,6 | 964,9 | 1 080,9 | 950,2 | 685,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 1616,8 | 2 855,8 | 2 135,3 | 1 877,2 | 1 354,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства поселений | 255,2 | 382,1 | 490,5 | 551,3 | 540,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика» * | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР | 9 | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Благоустройство объектов недвижимо-го имущества (вклю- чая объекты незавер- шенного строитель-ства) и земельных участков, находящих-ся в собственности (пользовании) юриди- ческих лиц и инди-видуальных предпринимателей | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР | 10 | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР | 11 | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства поселений |  |  |  |  |  |  |  |

* Финансовое обеспечение по основному мероприятию 3 «Реализация проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика» предусмотрено в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Вытегра», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Город Вытегра» от 29 декабря 2017 года № 466 (с последующими изменениями).