Приложение  к постановлению

от 13.07. 2016г. № 437

КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский»

на 2016 год

| № п/п | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 140 | п. Октябрьский ул. Ленина д.40 | 1961 | 1991 | рубленые | 2 | 1 | 440,0 кв.м | 408,1 | 315,6 | 16 | 5 088 966,19 | - | - | - | 2 720 104,85 | ремонт фундамента (бутовый -ленточный) | 12469,90 | 6665,29 | 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 065,12 | ремонт крыши |  | 1744,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 760,39 | ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 942,13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1 043,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 023,71 | ремонт внутридомовых систем водоотведения |  | 399,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 233,96 | ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения |  | 495,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 203,01 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 274,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 633,02 | ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 088 966,19 |  |  |  |  |
| 2 | 144 | п. Октябрьский ул. Ленина д.48 | 1962 | 1983 | рубленые | 2 | 1 | 433,2 кв.м | 401,2 | 157,9 | 26 | 5 650 681,34 | - | - | - | 2 674 114,35 | ремонт фундамента (бутовый- ленточный) | 14084,45 | 6665,29 | 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 654,10 | ремонт крыши |  | 2185,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 437,85 | ремонт фасада |  | 12351,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 740,46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1043,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 385,88 | ремонт внутридомовых систем водоотведения |  | 399,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 823,96 | ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения |  | 976,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 305,93 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 274,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 863,12 | ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 650 681,34 |  |  |  |  |
| 3. | 86 | п. Октябрьский ул. Заводская д.18 | 1958 | 1990 | рубленые | 2 | 2 | 474,11 | 383,1 | 383,1 | 21 | 2 137 828,25 | - | - | - | 837 104,15 | ремонт крыши | 3228,80 | 2 185,08 | 2016г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 849,13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1043,72 | 2016г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 874,97 | ремонт фасада |  | 2351,54 | 2016г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137 828,25 |  |  |  |  |
| 4. | 207 | п.. Октябрьский ул. Просторная д.7а | 1985 | - | рубленые | 2 | 3 | 820,0 | 730,9 | 304,8 | 37 | 286 600,51 |  |  |  | 286 600,51 | ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 392,12 | 2016г |
| 5. | 131 | п. Октябрьский ул. Ленина д.28 | 1959 | 1994 | рубленые | 2 | 2 | 520,6 | 440,6 | 380,2 | 13 | 172 768,07 |  |  |  | 172 768,07 | ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 392,12 | 2016г. |
| Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» Устьянского муниципального района | 1347,31 | 1192,40 | 856,6 | 113 | 13336844,36 |  |  |  | 13 336 844,36 |  |  |  |  |

Исполнитель: Андреева Т.В.