Информация на 01.10.2014г. о содержании и ремонте автомобильных дорог в границах населенных пунктов на территории муниципального образования «Октябрьское» в 2014 году

В соответствии со статьей 14 пункта 5 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года к вопросам местного значения поселения относится  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Протяженность автомобильных дорог МО «Октябрьское» -  70,9 км.

тротуары- 5,3 км.

Решением Совета депутатов МО «Октябрьское» № 63 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2014 год» утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, капитального ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2014 год в сумме 6 869 039-00 рублей (в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 169 039 руб.00 копеек и собственных средств бюджета МО «Октябрьское» - 6700000 рублей 00 копеек).

Финансирование  производилось по следующим направлениям:

1) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собственных средств бюджета МО «Октябрьское» - 329 943-58 (в том числе 92 103-00 руб.- на погашение кредиторской  задолженности прошлого года).

В августе 2014 года проведен ремонт дворовой территории многоквартирного дома №56а по ул. Зеленая в рамках контракта с ОАО «Плесецкое дорожное управление» на сумму  237840,58 руб.

2) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2.1.Содержание дорог. Заключено 6 муниципальных контрактов с подрядными организациями на оказание услуг по содержанию дорог в зимний и летний периоды 2014 года на сумму 2088932,48 рублей:

1.С ОАО «Котласское ДРСУ» на сумму 799287,21 рублей (п.Октябрьский-улицы: Гагарина, Победы, Коммунальная, Комсомольская, Конанова, Ленина с примыканиями, Первомайская, Клубная, Кооперативная, Советская с примыканиями, Школьная; переулки Железнодорожный, Шангальский. П.Костылево- ул. Гайдара, Луговая, пер. Кольцевой. дер.Костылево-ул.Милицейская, Сосновая, Таежная, Центральная. Заездные карманы автобусных остановок Итого:15,4 км.)

2.С ИП Бардеев В.А. на сумму 380239,07 руб.

П.Октябрьский- ул. Физкультурников,Профсоюзная,Свободы, Боровая, Дачная, Зеленая, Лесная, Новая, Ягодная, пер.Глухой, Квартальный,Соденьгский,; деревни Мягкославская,Бываловская,Верхняя Поржема, Прокопцевская, пос. Сушзавод, Казарма 884 км., Казарма 880-881 км. Итого: 22,4 км.)

3.С ИП Бардеев В.А. на сумму 337501,08 руб.

Ул.Просторная, овражная, Труда, Детская, Дружбы; пер.Светлый, Детский, Дальний; Тротуары. Итого: 9,5 км.

4.С ИП. Бардеев В.А. на сумму 354940,14 рублей

Улицы: Ломоносова, Солнечная,Полевая, Садовая, Строительная, Ядовина, Надежды, Чехова, Адмирала Дуганова, Домостроителей, Загородная, Мелиоративная, 60 лет СССР, Кашина, пер.Безымянный,Заручейный, ул.Колхозная, Южная, Агрохимиков, Энергетиков, Пролетарская, Спортивная, Восточная, Промышленная, Поржемская, Набережная, Горького, Песчаная, Молодежная, Подгорная, Транзитная, Туроносовская. Итого: 20,8 км.

5.С ИП Бардеев В.А. на сумму 96428,88 руб.

Д.Чадрома, в т.ч. подъезды к подвесному мосту, к школе и пожарному водоему; д.Леонтьевская, д.Рыжковская. Итого: 4,5 км.

6.С ИП Бардеев В.А. на сумму 120536,10 руб.

п.Костылево ул.Линейная с примыканиями,ул.Березовая,ул.Железнодорожная, ул.Прижелезнодорожная, пер.Тарногский и подъезды к пож.водоемам. Итого:4,1 км.

На 01 октября 2014 года оплачено работ за счет собственных средств бюджета МО «Октябрьское»-– 1 574 031-48 руб., в том числе 182 832-46 руб. на погашение кредиторской задолженности 2013 года. Проведены следующие работы: зимнее содержание с января по март 2014г. (расчистка автодорог от снега, вывоз снега, подсыпка ПГМ).Летнее содержание – профилирование дорог и отсыпка ПГС, установка дорожных знаков, дорожная разметка, прочистка водоотводных канав, вырубка кустов. До 01.01.2015 г. работы по содержанию дорог будут продолжены в рамках заключенного контракта с ОАО «Котласское ДРСУ».

2.2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования   населенных пунктов в 2014 году составил 3 819 914-00 по муниципальному контракту с ОАО «Плесецкое дорожное управление».

Проведены следующие работы:

Асфальтирование дорожного полотна (карта) на сумму 1 373 427-66п. Октябрьский, ул. Ленина (ориентир  дом № 1 (длина 15м);  (ориентир  дом № 25 (длина 19м.)

п. Октябрьский, ул. Гагарина (от дома № 30 по ул. Ленина до дома № 7 по ул. Советская (длина  134 м.)

п. Октябрьский, ул. Школьная (от дома № 46 ул. Ленина до дома № 19 по ул. Советская.) длина  134 м.

Также были выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьское» общей  площадью – 1100 м.кв. на сумму 1 305 795-61

Ремонт гравийных дорог на сумму 905 978-83:

ул. Березовая – 300 м.

ул. Боровая –200 м.

ул. Свободы – 300 м.

ул. Дачная – 300 м.

ул. Южная – 200 м.

ул. Советская- 300 м.

ул. Кооперативная – 100 м.

ул. Труда – 100 м.

ул. Ягодная -200 м.

д. Костылево ул. Милицейская – 400 м.

п. Костылево ул. Линейная -300 м.

Обустроены: искусственное сооружение (труба) на ул. Зеленая (подъезд к домам № 36 и №38 по ул. Комсомольская) д.0,6 м. – 10 м на сумму 149 707-17 и искусственное сооружение на ул. Тепличная д.0,6 м. – 10 м на сумму 85 004-73.

3) Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки проезжей части на улично-дорожной сети в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области в сумме 286 175-96 по муниципальному контракту с ОАО «АвтодорМост»

4) Произведена силами ОАО «Октябрьский ДСК» отсыпка ПГС  ул. Зеленая (подъезд к домам № 36 и №38 по ул. Комсомольская) – 256 метров.

на сумму 163 764 руб. 53 коп., в том числе:

услуги бульдозера (грейдер) на сумму 68 414 руб. 04 коп.

гравий -  50 м3;  отсев – 105 м3  на сумму 95 350 руб. 49 коп.